- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Яльчикского района

Чувашской Республики

от 14.03.2019 № 171

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЯЛЬЧИКСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЯЛЬЧИКСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики»

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – | Отдел капитального строительства и жилищно – коммунального хозяйства администрации Яльчикского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Участники Муниципальной программы | – | отдел образования и молодежной политики администрации Яльчикского района Чувашской Республики; отдел специальных программ администрации Яльчикского района Чувашской Республики; отдел культуры и информационного обеспечения администрации Яльчикского района Чувашской Республики; сельские поселения Яльчикского района Чувашской Республики; отдел ГИБДД МО МВД РФ «Комсомольский» (по согласованию); БУ «Яльчикская ЦРБ» Минздрава Чувашии (по согласованию); предприятия строительного комплекса (по согласованию) |
| Подпрограммы Муниципальной программы | – | «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; «Пассажирский транспорт»; «Повышение безопасности дорожного движения» |
| Цели Муниципальной программы | – | формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности Яльчикского района Чувашской Республики |
| Задачи Муниципальной программы | – | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения Яльчикского района Чувашской Республики; обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; расширение потребления на автомобильном транспорте компримированного природного газа в качестве моторного топлива. |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | – | достижение к 2036 году: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района – 138,2 км; протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений – 183,0 км |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | – | 2019–2035 годы: 1 этап – 2019–2025 годы; 2 этап – 2026–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | – | прогнозируемые объемы финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составит 446380,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 26206,6 тыс. рублей; в 2020 году – 26272,6 тыс. рублей; в 2021 году – 26260,1 тыс. рублей; в 2022 году – 26260,1 тыс. рублей; в 2023 году – 26260,1 тыс. рублей; в 2024 году – 26260,1 тыс. рублей; в 2025 году – 26260,1 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 131300,5 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 131300,5 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 368621,6 тыс. рублей (82,6 процента), в том числе: в 2019 году – 21748,3 тыс. рублей; в 2020 году – 21691,3 тыс. рублей; в 2021 году – 21678,8 тыс. рублей; в 2022 году – 21678,8 тыс. рублей; в 2023 году – 21678,8 тыс. рублей; в 2024 году – 21678,8 тыс. рублей; в 2025 году – 21678,8 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 108394,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 108394,0 тыс. рублей; бюджета Яльчикского района Чувашской Республики – 77759,1 тыс. рублей (17,4 процентов), в том числе: в 2019 году – 4458,3 тыс. рублей; в 2020 году – 4581,3 тыс. рублей; в 2021 году – 4581,3 тыс. рублей; в 2022 году – 4581,30 тыс. рублей; в 2023 году – 4581,30 тыс. рублей; в 2024 году – 4581,30 тыс. рублей; в 2025 году – 4581,30 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 22906,5 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 22906,5 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | – | повышение конкурентоспособности и рентабельности дорожного хозяйства; обновление и пополнение парка подвижного состава пассажирского транспорта; создание дополнительных рабочих мест в сопутствующих сферах экономики и сфере услуг; создание конкурентной среды, стимулирующей развитие малого и среднего предпринимательства и привлечение внебюджетных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры; повышение уровня безопасности на транспорте; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения и эффективности управления транспортными потоками. |

Раздел I. Приоритеты государственной политики

в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи, описание

сроков и этапов реализации Муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
28 июня 2018 г. № 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Стратегией Яльчикского района Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики от 18.02.2018 №32/2-с.

Целью муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа) является формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности Яльчикского района Чувашской Республики.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения Яльчикского района Чувашской Республики;

обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта;

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

расширение потребления на автомобильном транспорте компримированного природного газа в качестве моторного топлива.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках трех подпрограмм.

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основное мероприятие 2. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт» объединяет два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Развитие автомобильного транспорта.

Реализация данного мероприятия обеспечивается путем увеличения доли организаций частной формы собственности, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, характеризующей развитие конкуренции на данном товарном рынке.

Основное мероприятие 2. Содействие развитию конкуренции в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Реализация мероприятия предусматривает поддержание показателей развития конкуренции в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на уровне 100 процентов.

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» включает в себя три основных мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Совершенствование обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах» включает следующие мероприятия:

приобретение мобильных автогородков, технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

обеспечение учащихся световозвращающими элементами, создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения;

организация системы оказания методической помощи родителям в вопросах обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах;

ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге.

Основное мероприятие 2 «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» включает следующие мероприятия:

создание сортировочно-эвакуационных/вертолетных площадок для обеспечения своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации при дорожно-транспортных происшествиях;

повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений ГКЧС Чувашии, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий;

проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб.

Основное мероприятие 3 «Повышение правового сознания участников дорожного движения» включает следующие мероприятия:

проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на повышение  безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения;

проведение специализированных конференций и семинаров, посвященных вопросам безопасности дорожного движения;

организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Муниципальной программы

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам

и годам реализации Муниципальной программы)

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Яльчикского района Чувашской Республики.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–
2035 годах составляет 446380,7 тыс. рублей, в том числе средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 368621,6 тыс. рублей;

бюджета Яльчикского района Чувашской Республики – 77759,1 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе (в 2019–2025 годах) составит 183779,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 26206,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 26727,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 26260,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 26260,1 тыс. рублей;

в 2023 году – 26260,1 тыс. рублей;

в 2024 году – 26260,1 тыс. рублей;

в 2025 году – 26260,1 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 151833,6 тыс. рублей (82,6 процента), в том числе:

в 2019 году – 21748,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 21691,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 21678,8 тыс. рублей;

в 2022 году – 21678,8 тыс. рублей;

в 2023 году – 21678,8 тыс. рублей;

в 2024 году – 21678,8  тыс. рублей;

в 2025 году – 21678,8  тыс. рублей;

бюджета Яльчикского района Чувашской Республики – 31946,1 тыс. рублей (17,4 процентов), в том числе:

в 2019 году – 4458,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 4581,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 4581,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 4581,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 4581,3 тыс. рублей;

в 2024 году – 4581,3 тыс. рублей;

в 2025 году – 4581,3 тыс. рублей.

На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 131300,5 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 108391,0 тыс. рублей (82,6 процента);

бюджета Яльчикского района Чувашской Республики – 22906,5 тыс. рублей (17,4 процентов).

На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования Муниципальной программы составит 131300,5 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 108391,0 тыс. рублей (82,6 процента);

бюджета Яльчикского района Чувашской Республики – 22906,5 тыс. рублей (17,4 процентов);

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

В Муниципальной программу включены подпрограммы согласно приложениям № 3–5 к Муниципальной программе.

_____________

- Приложение № 1

к муниципальной программе

Яльчикского района Чувашской

Республики «Развитие транспортной

системы Яльчикского района Чувашской Республики»

С в е д е н и я

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики» и их значениях

| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Тип показателя (основной, дополнительный)* | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | 2035 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | км | х | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений | км | х | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
| - Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | км | основной | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | км | основной | 3,540 | 3,540 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | основной | 82,1 | 82,1 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 4. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | шт./м2 | основной | 0,0 | 1/160 | 1/160 | 2/220 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| 5. | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | шт./м2 | основной | 0,0 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/120 |
| - Подпрограмма «Пассажирский транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество пассажиров перевезенных транспортом общего пользования | тыс. чел. |  | х | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 225,0 | 225,0 |
| - Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах | человек | х | х | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 30 |
| 2. | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

_____________

- Приложение № 2

к муниципальной программе

Яльчикского района Чувашской

Республики «Развитие транспортной

системы Яльчикского района Чувашской Республики»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики»

| Статус | Наименование муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Яльчикского района Чувашской Республики | «Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики» |  |  | всего | 26206,6 | 26272,6 | 26260,1 | 26260,1 | 26260,1 | 26260,1 | 26260,1 | 131300,5 |  | 131300,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 21748,3 | 21691,3 | 21678,8 | 21678,8 | 21678,8 | 21678,8 | 21678,8 | 108394,0 |  | 108394,1 |
|  |  |  |  | бюджет Яльчикского района | 4458,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 22906,5 |  | 22906,5 |
| Подпрограмма | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  | всего | 26206,6 | 26272,6 | 26260,1 | 26260,1 | 26260,1 | 26260,1 | 26260,1 | 131300,5 |  | 131300,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 21748,3 | 21691,3 | 21678,8 | 21678,8 | 21678,8 | 21678,8 | 21678,8 | 108394,0 |  | 108394,1 |
|  |  |  |  | бюджет Яльчикского района | 4458,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 22906,5 |  | 22906,5 |
| Основное мероприятие 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Яльчикского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня |  |  | всего | 26206,6 | 26272,6 | 26260,1 | 26260,1 | 26260,1 | 26260,1 | 26260,1 | 131300,5 |  | 131300,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 21748,3 | 21691,3 | 21678,8 | 21678,8 | 21678,8 | 21678,8 | 21678,8 | 108394,0 |  | 108394,1 |
|  |  |  |  | бюджет Яльчикского района | 4458,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 22906,5 |  | 22906,5 |
| Подпрограмма | «Пассажирский транспорт» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Яльчикского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие автомобильного транспорта |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Яльчикского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Содействие развитию конкуренции в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Яльчикского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма | «Безопасность дорожного движения» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Яльчикского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Яльчикского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Яльчикского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Повышение правового сознания участников дорожного движения |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Яльчикского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

_____________

- Приложение № 3

к муниципальной программе

Яльчикского района Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы

Яльчикского района Чувашской Республики»

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства (далее – Отдел капитального строительства и ЖКХ) |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | – | сельские поселения Яльчикского района Чувашской Республики; отдел ГИБДД МО МВД РФ «Комсомольский» (по согласованию); предприятия строительного комплекса (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | – | снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети; увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| Задачи подпрограммы | – | организация работ по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения; обеспечение функционирования сети автомобильных до-рог общего пользования местного значения; содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | достижение следующих показателей: к 2036 году: ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района – 1,5 км; ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений – 3,0 км; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 82,0 процента; ремонт дворовых территорий многоквартирных домов – 1/100 шт./м2; ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 1/200 шт./м2 |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2019–2035 годы: 1 этап – 2019–2025 годы; 2 этап – 2026–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 446380,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 26206,6 тыс. рублей; в 2020 году – 26272,6 тыс. рублей; в 2021 году – 26260,1 тыс. рублей; в 2022 году – 26260,1 тыс. рублей; в 2023 году – 26260,1 тыс. рублей; в 2024 году – 26260,1 тыс. рублей; в 2025 году – 26260,1 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 131300,5 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 131300,5 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики – 368621,6 тыс. рублей (82,6 процента), в том числе: в 2019 году – 21748,3 тыс. рублей; в 2020 году – 21691,3 тыс. рублей; в 2021 году – 21678,8 тыс. рублей; в 2022 году – 21678,8 тыс. рублей; в 2023 году – 21678,8 тыс. рублей; в 2024 году – 21678,8 тыс. рублей; в 2025 году – 21678,8 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 108394,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 108394,0 тыс. рублей; бюджета Яльчикского района Чувашской Республики – 77759,1 тыс. рублей (17,4 процентов), в том числе: в 2019 году – 4458,3 тыс. рублей; в 2020 году – 4581,3 тыс. рублей; в 2021 году – 4581,3 тыс. рублей; в 2022 году – 4581,30 тыс. рублей; в 2023 году – 4581,30 тыс. рублей; в 2024 году – 4581,30 тыс. рублей; в 2025 году – 4581,30 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 22906,5 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 22906,5 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 71,6 процента (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 26,6 процента по сравнению с 2017 годом; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в три раза по сравнению с 2017 годом. |

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2012 году Дорожного фонда Чувашской Республики, который, аккумулируя целевые средства, направляемые на дорожную деятельность, является надежным источником финансирования.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2014 года решениями представительных органов муниципальных образований создаются муниципальные дорожные фонды. Концентрация средств в дорожных фондах позволит улучшить состояние автомобильных дорог местного значения, повысит качество жизни населения.

Все эти факторы в совокупности вызывают необходимость обеспечения существенно более высоких требований к техническому уровню и эксплуатационному состоянию дорог и дорожных сооружений, разработки и применения в этих целях новых технических норм, прогрессивных технических решений, дорожных технологий и материалов, систем организации движения, отвечающих современным потребностям. В этих условиях развитие инновационной деятельности в дорожном хозяйстве приобретает особую актуальность.

При ремонте автомобильных дорог используются новые виды геосинтетических материалов для армирования асфальтобетонного покрытия (разнообразные геосетки и нетканые синтетические материалы), георешетки и габионы (для укрепления откосов при устройстве подпорных стенок, для укрепления основания дорожной одежды, для предотвращения размывов насыпи и берегоукрепления), применяются различные виды ресайклинга (регенерации асфальтобетонного покрытия) и фрезерования, новые технологии шероховатой поверхностной обработки, различные добавки для улучшения характеристик асфальтобетона (в том числе придающие покрытию противогололедные свойства), новые виды асфальтобетона с улучшенными характеристиками. Используются также новые технологии для выполнения ямочного ремонта, материалы и технологии для нанесения дорожной разметки.

Для ремонта мостовых сооружений разработаны и применяются новые материалы и технологии гидроизоляции, прогрессивные конструкции деформационных швов и т.д.

При содержании мостовых сооружений широко используются специальные составы для обеспечения коррозионной стойкости, ремонта разрушений и сколов бетона, а также его защиты.

Для оценки состояния автомобильных дорог разработаны и используются современные диагностические дорожные лаборатории, системы видеопаспортизации и видеодиагностики.

Применение прогрессивных технологий ремонта и содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений способствует улучшению транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети, повышению безопасности дорожного движения и снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Использование новых технологий, в первую очередь на участках с отложенным ремонтом, диктует необходимость применения новейшей техники.

При внедрении инновационной продукции и технологий в полном объеме в дорожном хозяйстве может быть достигнут значительный экономический эффект за счет увеличения долговечности дорог, сокращения себестоимости перевозок и повышения безопасности движения.

Для нормального функционирования населенных пунктов большое значение имеет развитие благоустройства внутриквартальных и дворовых территорий. При благоустройстве внутриквартальных и дворовых территорий необходим комплексный подход. Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, устройство детских, спортивных площадок, а также озеленение с устройством газонов, санитарной обрезкой, посадкой деревьев и кустарников.

Приоритетным направлением государственной политики в дорожной отрасли является выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающего национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в целях реализации которого в муниципальную программу Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики» включена подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – подпрограмма).

Основными целями подпрограммы являются:

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процента (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

снижение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процента по сравнению с 2017 годом;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процента;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и  межмуниципального значения;

организация работ по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего поль-зования местного значения;

содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления муниципальных районов в реализации мероприятий подпрограммы по финансированию строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах

- и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений

- по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» являются:

1) ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

2) ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений;

3) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

4) ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

5) ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района:

в 2019 году – 0 км;

в 2020 году – 2 км;

в 2021 году – 2 км;

в 2022 году – 1,5 км;

в 2023 году – 1,5 км;

в 2024 году – 1,5 км;

в 2025 году – 1,5 км;

в 2030 году – 1,5 км;

в 2035 году – 1,5 км;

ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений:

в 2019 году – 3,5 км;

в 2020 году – 3,0 км;

в 2021 году – 3,0 км;

в 2022 году – 3,0 км;

в 2023 году – 3,0 км;

в 2024 году – 3,0 км;

в 2025 году – 3,0 км;

в 2030 году – 3,0 км;

в 2035 году – 3,0 км;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения:

в 2019 году – 82,1 процента;

в 2020 году – 82,0 процента;

в 2021 году – 82,0 процента;

в 2022 году – 82,0 процента;

в 2023 году – 82,0 процента;

в 2024 году – 82,0 процента;

в 2025 году – 82,0 процента;

в 2030 году – 82,0 процента;

в 2035 году – 82,0 процента;

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов:

в 2019 году – 1/160 шт./м2;

в 2020 году – 1/160 шт./м2;

в 2021 году – 2/220 шт./м2;

в 2022 году – 1/100 шт./м2;

в 2023 году – 1/100 шт./м2;

в 2024 году – 1/100 шт./м2;

в 2025 году – 1/100 шт./м2;

в 2030 году – 1/100 шт./м2;

в 2035 году – 1/100 шт./м2;

ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:

в 2019 году – 1/120 шт./м2;

в 2020 году – 1/120 шт./м2;

в 2021 году – 1/120 шт./м2;

в 2022 году – 1/120 шт./м2;

в 2023 году – 1/120 шт./м2;

в 2024 году – 1/120 шт./м2;

в 2025 году – 1/120 шт./м2;

в 2030 году – 1/120 шт./м2;

в 2035 году – 1/120 шт./м2.

- Раздел III. Характеристика основных мероприятий,

- мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и решение задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.

Подпрограмма объединяет два основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения обеспечивается комплексом мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Распределение средств бюджета Яльчикского района Чувашской Республики по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения утверждается ежегодно решением Собрания депутатов Яльчикского района Чувашской Республики. Распределение средств по сельским поселениям  утверждается ежегодно решением Собрания депутатов сельских поселений о бюджете сельского поселения  на соответствующий год.

Основное мероприятие 2. Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.

Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения:

комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Мероприятие 2.4. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Реализация мероприятия предусматривает решение задач по улучшению жизнедеятельности населения в результате проведенных мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, разработанных по итогам обследования дворовых территорий, составления перечня дворовых территорий и проездов к ним, требующих выполнения ремонтных работ.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

- для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

- финансирования, этапам и годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 446380,7 тыс. рублей, в том числе средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 368621,6 тыс. рублей;

бюджета Яльчикского района Чувашской Республики – 77759,1 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе 
(в 2019–2025 годах) составит 183779,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 26206,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 26727,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 26260,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 26260,1 тыс. рублей;

в 2023 году – 26260,1 тыс. рублей;

в 2024 году – 26260,1 тыс. рублей;

в 2025 году – 26260,1 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 151833,6 тыс. рублей (82,6 процента), в том числе:

в 2019 году – 21748,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 21691,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 21678,8 тыс. рублей;

в 2022 году – 21678,8 тыс. рублей;

в 2023 году – 21678,8 тыс. рублей;

в 2024 году – 21678,8  тыс. рублей;

в 2025 году – 21678,8  тыс. рублей;

бюджета Яльчикского района Чувашской Республики – 31946,1 тыс. рублей (17,4 процентов), в том числе:

в 2019 году – 4458,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 4581,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 4581,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 4581,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 4581,3 тыс. рублей;

в 2024 году – 4581,3 тыс. рублей;

в 2025 году – 4581,3 тыс. рублей.

На 2 этапе (в 2026–2030 годах) объем финансирования подпрограммы составит 131300,5 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 108391,0 тыс. рублей (82,6 процента);

бюджета Яльчикского района Чувашской Республики – 22906,5 тыс. рублей (17,4 процентов).

На 3 этапе (в 2031–2035 годах) объем финансирования подпрограммы составит 131300,5 тыс. рублей, из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 108391,0 тыс. рублей (82,6 процента);

бюджета Яльчикского района Чувашской Республики – 22906,5 тыс. рублей (17,4 процентов);

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

_____________

Приложение

к подпрограмме «Безопасные и качественные

автомобильные дороги» муниципальной программы

Яльчикского района Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы

Яльчикского района Чувашской Республики»

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Яльчикского района

Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики, основного мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансового обеспечения | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Подпрограмма | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | х | х | Ч210000000 | х | всего | 26206,6 | 26272,6 | 26260,1 | 26260,1 | 26260,1 | 26260,1 | 26260,1 | 131300,5 | 131300,5 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 21748,3 | 21691,3 | 21678,8 | 21678,8 | 21678,8 | 21678,8 | 21678,8 | 108394,0 | 108394,1 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Яльчикского района | 4458,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 22906,5 | 22906,5 |
| Основное мероприятие 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Яльчикского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Яльчикского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Яльчикского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня | х | х | Ч210300000 | х | всего | 26206,6 | 26272,6 | 26260,1 | 26260,1 | 26260,1 | 26260,1 | 26260,1 | 131300,5 | 131300,5 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 21748,3 | 21691,3 | 21678,8 | 21678,8 | 21678,8 | 21678,8 | 21678,8 | 108394,0 | 108394,0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Яльчикского района | 4458,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 22906,5 | 22906,5 |
| Мероприятие 2.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | х | х | Ч210354180 | х | всего | 20593,1 | 20716,1 | 20716,1 | 20716,1 | 20716,1 | 20716,1 | 20716,1 | 103580,5 | 103,580,5 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 903 | 0409 | Ч210354180 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 16134,8 | 16134,8 | 16134,8 | 16134,8 | 16134,8 | 16134,8 | 16134,8 | 80674,0 | 80674,0 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Яльчикского района | 4458,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 4581,3 | 22906,5 | 22906,5 |
| Мероприятие 2.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения | х | х | х | х | всего | 5319,2 | 5262,2 | 5249,7 | 5249,7 | 5249,7 | 5249,7 | 5249,7 | 26248,5 | 26248,5 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 992 | 0409 | Ч210354190 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5319,2 | 5262,2 | 5249,7 | 5249,7 | 5249,7 | 5249,7 | 5249,7 | 26248,5 | 26248,5 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Яльчикского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | х | х | х | х | всего | 294,3 | 294,3 | 294,3 | 294,3 | 294,3 | 294,3 | 294,3 | 1471,5 | 1471,5 |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 992 | 0409 | Ч210354210 | 500 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 294,3 | 294,3 | 294,3 | 294,3 | 294,3 | 294,3 | 294,3 | 1471,5 | 1471,5 |
|  |  | х | х | х | х | бюджет Яльчикского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

_____________

- Приложение № 4

к муниципальной программе

Яльчикского района Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы

Яльчикского района Чувашской Республики»

П о д п р о г р а м м а

«Пассажирский транспорт» муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики»

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района Чувашской Республики (далее - Отдел капитального строительства и ЖКХ) |
| --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | – | повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения Яльчикского района Чувашской Республики; обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок; обеспечение доступности для пассажиров внутренних региональных перевозок воздушным транспортом; развитие конкуренции на товарном рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | достижение к 2036 году следующего целевого индикатора и показателей: количество пассажиров, перевезенных: транспортом общего пользования, – 45,0 тыс. человек |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2019–2035 годы: 1 этап – 2019–2025 годы; 2 этап – 2026–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 0,0 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Яльчикского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | к 2036 году планируется обеспечить: перевозку пассажиров: автомобильным транспортом; повышение доступности транспортных услуг для населения за счет мер государственной поддержки; повышение удовлетворенности потребителей транспортных услуг за счет расширения ассортимента работ, услуг, повышения их качества и снижения цен. |

- Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы

Приоритеты подпрограммы «Пассажирский транспорт» определены Стратегией социально-экономического развития Яльчикского района Чувашской Республики до 2035 года.

Целями подпрограммы являются:

повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения Яльчикского района Чувашской Республики;

обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта.

Достижение цели «Повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения Яльчикского района Чувашской Республики» осуществляется за счет решения следующей задачи:

обеспечение перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок;

Достижение цели «Обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта» осуществляется за счет решения задачи по развитию конкуренции  на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

- Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах

- и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений

- по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

количество пассажиров, перевезенных:

транспортом общего пользования.

- В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

количество пассажиров, перевезенных:

транспортом общего пользования:

в 2019 году – 45,0 тыс. человек;

в 2020 году – 45,0 тыс. человек;

в 2021 году – 45,0 тыс. человек;

в 2022 году – 45,0 тыс. человек;

в 2023 году – 45,0 тыс. человек;

в 2024 году – 45,0 тыс. человек;

в 2025 году – 45,0 тыс. человек;

в 2030 году – 45,0 тыс. человек;

в 2035 году – 45,0 тыс. человек.

- Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий

- подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Развитие автомобильного транспорта.

Реализация данного мероприятия обеспечивается путем увеличения доли организаций частной формы собственности, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, характеризующей развитие конкуренции на данном товарном рынке.

Основное мероприятие 2. Содействие развитию конкуренции в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Реализация мероприятия предусматривает поддержание показателей развития конкуренции в сфере перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на уровне 100 процентов.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

- для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

- финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

На реализацию подпрограммы финансовые средства не предусмотрены.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 1 к подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

_____________

Приложение

к подпрограмме «Пассажирский транспорт»

муниципальной программы

Яльчикского района Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы

Яльчикского района Чувашской Республики»

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Пассажирский транспорт» муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Яльчикского района  Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Пассажирский транспорт» |  | ответственный исполнитель – Отдел капитального строительства и ЖКХ | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель «Повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения Яльчикского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Развитие автомобильного транспорта | обеспечение перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок | ответственный исполнитель – Отдел капитального строительства и ЖКЖ |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Содействие развитию конкуренции в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом | развитие конкуренции на товарном рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | ответственный исполнитель – Отдел капитального строительства и ЖКХ |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

_____________

- Приложение № 5

к муниципальной программе Яльчикского района

Чувашской Республики «Развитие

транспортной системы Яльчикского района

Чувашской Республики»

П о д п р о г р а м м а

«Безопасность дорожного движения» муниципальной

программы Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Яльчикского района Чувашской Республики»

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Отдел капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Яльчикского района Чувашской Республики (далее - Отдел капитального строительства и ЖКХ) |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | – | отдел образования и молодежной политики администрации Яльчикского района Чувашской Республики; отдел специальных программ администрации Яльчикского района Чувашской Республики; отдел культуры и информационного обеспечения администрации Яльчикского района Чувашской Республики; сельские поселения Яльчикского района Чувашской Республики; отдел ГИБДД МО МВД РФ «Комсомольский» (по согласованию); БУ «Яльчикская ЦРБ» Минздрава Чувашии (по согласованию); предприятия строительного комплекса (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | – | снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| Задачи подпрограммы | – | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; повышение безопасности участников дорожного движения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | к 2036 году ожидается достижение следующих значений целевых индикаторов и показателей: снижение числа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах – 6 человек; снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 0 человек |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – | 2019–2035 годы: 1 этап – 2019–2025 годы; 2 этап – 2026–2030 годы; 3 этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составит 0,0 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Яльчикского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения; формирование знаний и навыков безопасного дорожного движения; обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов; обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. |

- Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы

Целью подпрограммы является снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения;

формирование знаний и навыков безопасного дорожного движения;

обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта и пешеходов;

обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Основные направления реализации муниципальных программ по обеспечению безопасности дорожного движения:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

- Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах

- и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений

- по годам ее реализации

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

снижение числа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах.

снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

- В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

снижение числа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах.

в 2019 году – 6 человек;

в 2020 году – 6 человек;

в 2021 году – 6 человек;

в 2022 году – 6 человек;

в 2023 году – 6 человек;

в 2024 году – 6 человек;

в 2025 году – 6 человек;

в 2030 году – 6 человек;

в 2035 году – 6 человек;

снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях:

в 2019 году – 1 человек;

в 2020 году – 1 человек;

в 2021 году – 1 человек;

в 2022 году – 1 человек;

в 2023 году – 1 человек;

в 2024 году – 1 человек;

в 2025 году – 1 человек;

в 2030 году – 1 человек;

в 2035 году – 1 человек.

- Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий

- подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы:

Основное мероприятие 1 «Совершенствование обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах» предусматривает осуществление следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1. Приобретение мобильных автогородков, технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами.

Реализация данного мероприятия предусматривает обучение детей и подростков правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление дисциплины и контроль участия детей в дорожном движении, создание условий для безопасного участия детей в дорожном движении, в том числе:

оборудование в дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных организациях уголков дорожного движения, организация на их базе воспитательной работы по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения;

изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде воспитанников и учащихся младших классов образовательных организаций (фликеры, значки);

оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, настольными обучающими играми, методическими и наглядными пособиями по правилам дорожного движения.

Мероприятие 1.2. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения.

Реализация данного мероприятия предусматривает:

работу по обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, по воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения;

интегрирование тематики безопасности дорожного движения в различные образовательные предметы – физику, математику, информатику, географию, физкультуру, а также использование для этой цели возможности классных часов и различных внеклассных занятий;

проведение на последних уроках во всех классах «минуток безопасности» с напоминанием детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, акцентированием их внимания на погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной сети на конкретном маршруте от дома до школы и обратно;

использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей: специально организованных занятий, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за транспортом, экскурсий, целевых прогулок, рассматривания иллюстраций, энциклопедий, книг, рисунков с изображением улиц, видов транспорта, чтения художественной литературы, отгадывания загадок, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических игр, игр-соревнований, праздников, конкурсов, игр-драматизаций и т.д.

Мероприятие 1.3. Организация системы оказания методической помощи родителям в вопросах обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах.

Реализация данного мероприятия предусматривает тематические родительские собрания, всевозможные тренинги, коллективные и индивидуальные беседы совместно с детьми и родителями, викторины и конкурсы по правилам дорожного движения.

Основное мероприятие 2 «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусматривает осуществление следующих мероприятий:

Мероприятие 2.1. Создание сортировочно-эвакуационных/вертолетных площадок для обеспечения своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации при дорожно-транспортных происшествиях.

Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение оперативности и качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, обеспечение территориальной доступности медицинских организаций, повышение уровня координации служб, участвующих в оказании помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, внедрение новых технологий в сферу оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Мероприятие 2.2. Повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий.

Реализация данного мероприятия предусматривает:

обучение категорированных групп населения практическим навыкам оказания медицинской помощи;

разработку и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в Яльчикском районе Чувашской Республике.

Мероприятие 2.3. Проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб.

Реализация данного мероприятия предусматривает  качественную отработку учебных вопросов без ограничения инициативы органов управления, участников, проведение учения в соответствии с порядком действий в условиях быстро меняющейся обстановки.

Основное мероприятие 3 «Повышение правового сознания участников дорожного движения» предусматривает осуществление следующих мероприятий:

Мероприятие 3.1. Проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения.

Реализация данного мероприятия предусматривает мероприятия, направленные на изменение поведения участников дорожного движения с целью обеспечения безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения, в том числе:

распространение печатных и электронных пособий по безопасному поведению на дорогах;

изготовление и размещение тематической социальной рекламы, баннеров, информационных щитов;

создание и распространение учебно-методических и наглядных пособий;

проведение информационно-пропагандистских кампаний;

организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик.

Мероприятие 3.2. Проведение специализированных конференций и семинаров, посвященных вопросам безопасности дорожного движения.

Реализация данного мероприятия предусматривает проведение:

регулярных конференций по проблемам организации безопасного дорожного движения, по реконструкции и автоматизированному анализу дорожно-транспортных происшествий;

автомобильных и других выставок по вопросам безопасности дорожного движения.

Мероприятие 3.3. Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Реализация данного мероприятия предусматривает информирование участников дорожного движения о проблемах обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе о ДТП и причинах их возникновения, дорожных заторах, а также освещение иных актуальных вопросов обеспечения безопасности дорожного движения.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;

2 этап – 2026–2030 годы;

3 этап – 2031–2035 годы.

- Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

- для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

- финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

На реализацию подпрограммы финансовые средства не предусмотрены.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 1 к подпрограмме и ежегодно будет уточняться.

_____________

Приложение

к подпрограмме «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Яльчикского района Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Безопасность дорожного движения» |  | ответственный исполнитель – Отдел капитального строительства и ЖКХ, участники – отдел образования и молодежной политики администрации Яльчикского района Чувашской Республики, отдел специальных программ администрации Яльчикского района Чувашской Республики, отдел культуры и информационного обеспечения администрации Яльчикского района Чувашской Республики, БУ «Яльчикская ЦРБ» Минздрава Чувашии (по согласованию), сельские поселения Яльчикского района Чувашской Республики; отдел ГИБДД МО МВД РФ «Комсомольский» (по согласованию); предприятия строительного комплекса (по согласованию) | х | х | х |  | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | Бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель «Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах | повышение безопасности участников дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | ответственный исполнитель – Отдел капитального строительства и ЖКХ | х | х | х |  | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Приобретение мобильных автогородков, технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами |  | ответственный исполнитель – Отдел капитального строительства и ЖКХ | х | х | х |  | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения |  | ответственный исполнитель – Отдел капитального строительства и ЖКХ | х | х | х |  | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Организация системы оказания методической помощи родителям в вопросах обучения детей правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах |  | ответственный исполнитель – Отдел капитального строительства и ЖКХ | х | х | х |  | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | ответственный исполнитель – Отдел капитального строительства и ЖКХ | х | х | х |  | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х | х |  | х | бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Создание сортировочно-эвакуационных/вертолетных площадок для обеспечения своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации при дорожно-транспортных происшествиях |  | ответственный исполнитель – Отдел капитального строительства и ЖКХ | х | х |  | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х |  | х | х | бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Повышение квалификации сотрудников пожарно-спасательных подразделений ГКЧС Чувашии, принимающих участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий |  | ответственный исполнитель – отдел специальных программ администрации Яльчикского района Чувашской Республики | х | х |  | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х |  | х | х | бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3 | Проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб |  | ответственный исполнитель – отдел специальных программ администрации Яльчикского района Чувашской Республики | х | х |  | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х |  | х | х | бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Повышение правового сознания участников дорожного движения | создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | ответственный исполнитель – Отдел капитального строительства и ЖКХ | х | х |  | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х |  | х | х | бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения |  | ответственный исполнитель – Отдел капитального строительства и ЖКХ | х | х |  | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х |  | х | х | бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Проведение специализированных конференций и семинаров, посвященных вопросам безопасности дорожного движения |  | ответственный исполнитель – Отдел капитального строительства и ЖКХ | х | х |  | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х |  | х | х | бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3 | Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  | ответственный исполнитель – Отдел капитального строительства и ЖКХ | х | х |  | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | х | х |  | х | х | бюджет Яльчикского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

_____________