# Отчет
о реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Аликовского района за 2019 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответству-ющего мероприятия* | Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Аликовского района Чувашской Республики» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Реализация Программы комплексного развития объединенной дорожной сети | выполнено | Выполнен ремонт 3,97 км муниципальных автомобильных дорог местного значения, ремонт 1 водопропускной трубы, ремонт посадочных площадок, автопавильонов, искусственных неровностей в количестве 10шт., ремонт дорог в населенных пунктах сельских поселений 4,9 км дорог, что на 58% больше к уровню 2018 года (1,9 км), ремонт дворовой территории в с. Аликово по ул. Октябрьская, д.17 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение безопасности дорожного движения. | выполнено | Выполненены мероприятия. (оперативно-профилактических мероприятий «Внимание – каникулы!» с 27.12.2018 г. по 09.01.2019 г; Организовано участие детей в республиканском слёте «Безопасное колесо»; организованы мероприятия «Школа безопасности - Зарница», «Организация и проведение районного слёта юных инспекторов движения», ««Организация и проведения специальных оперативно-профилактических мероприятий «Внимание – дети!», Составлена документация по транспортной безопасности 6 мостов |

──────────────────────────────

* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

** Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района). В случае недостижении установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района) представляются пояснения причин недостижения.