Приложение

к приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

от \_\_\_.03.2018 № 03/1-03/\_\_\_\_\_\_

**И З М Е Н Е Н И Я,**

**которые вносятся в приказ Министерства строительства,**

**архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства**

**Чувашской Республики от 30 декабря 2015 г. № 03/1-03/817**

В приложение к указанному приказу внести следующие изменения:

# а) раздел IV «График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию» изложить в следующей редакции:

# « IV. График реализации мероприятий Программы,

# включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

| № п/п | Наименование объекта, вид работ | Ед. изм. | Объем-ные пока-затели | **Финан-совые потреб-****ности, всего (2009-2021 годы), млн.руб.** | В том числе факти-чески реали-зовано в 2009-2014 годы | Планируемая реализация мероприятий на 2015-2021 годы, млн.руб. | График ввода объектов в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | **Итого 2015-2021 годы** |
|   | ***Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:строительство новых сетей водоотведения:*** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1** | **Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сут.** | куб.м сут. | 100000 | **2066,09** | **1152,31** | **35,53** | **81,85** | **70,42** | **246,56** | **81,08** | **27,63** | **370,71** | **913,78** |   |
| 1.1. | 1-ый этап - комплекс мехобезвоживания осадка  |   |   | 60,53 | 60,53 |   |   |   |   |   |   |   | 0,00 | декабрь 2014 г. |
| 1.2. | 2-ой этап - подготовка территории, водопонижение, замена грунта, строительство зданий и сооружений: приемный резервуар перед доочисткой, резервуары грязной промывной воды и ливневых вод (поз.15, 16, 16.1), резервуар чистой промывной воды поз.18), корпус УФ-обеззараживания (поз.19), насосно-воздуходувной станции (поз.20), блок доочистки (поз.17), дренажная насосная станция(поз.28), камера переключения №1, камера переключения 32, камера обслуживания арматуры КМо1; внутриплощадочные технологические коммуникации по площадке ОС:СВ- трубопровод сжатого воздуха в аэротенки из стальных трубопроводов, технологические коммуникации по площадке доочистки, наружные сети электроснабжения; внутриплощадочные сети хоз.бытовой канализации, производственной канализации, наружный газопровод |   |   | 394,79 | 341,20 | 35,53 | 18,06 |   |   |   |   |   | 53,59 | 2 квартал 2016 г. |
| 1.3. | 3-ий этап - подготовка территории, водопонижение, замена грунта, строительство зданий и сооружений, строительство основных объектов: камера деления потоков ( поз.1), песколовки горизонтальные промстоков (поз.2,3), первичные радиальные отстойники промстоков 2-х секционные с распредчашами (поз.4, 4.1, 4.2), песколовки горизонтальные городских стоков 4-х секционные (поз.7,8), установка обезвоживания осадка (поз.9), анаэробные и бескислородные бассейны (поз.10,11,12), аэротенки 4-х коридорные (поз.13), вторичные радиальные отстойники (поз14,14.1,14.2), илоуплотнители, прокладка внутриплощадочных технологических коммуникаций по площадке ОС, трубопроводов водоснабжения, канализации; монтаж наружных сетей электроснабжения |   |   | 1610,77 | 750,58 |   | 63,79 | 70,42 | 246,56 | 81,08 | 27,63 | 370,71 | 860,19 | декабрь 2021 г. |
|   | ***Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения:***  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2** | **Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка** | шт. | 1 | **781,25** | **759,66** |  |  |  |  |  |  | **21,59** | **21,59** | декабрь 2012 г. |
| 2.1. | Подготовка территории, перенос сетей теплотрассы, газоснабжения, устройство фундаментов, водопровода, канализации |   |   | 22,74 | 22,74 |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 2.2. | Строительство здания, устройство инженерных сетей. Поставка, монтаж, пуско-наладка термической сушки осадков сточных вод. Поставка, монтаж, пуско-наладка термической сушки осадков сточных вод. Поставка, монтаж, пуско-наладка технологической линии по использованию высушенного осадка |   |   | 758,51 | 736,92 |   |   |   |   |   |   | 21,59 | 21,59 |   |
| **3.** | **Строительство шламонакопителей** | шт. | 2 | **243,60** | **243,60** |  |  |  |  |  |  |  |   | декабрь 2010 г. |
| 3.1. | Подготовка территории под строительство. Строительство временной автодороги, отвозка грунта, водоотлив, возведение дамб шламонакопителей, приобретение материалов для гидроизоляции |   |   | 224,51 | 224,51 |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 3.2. | Укладка гидроизоляционного материала, укрепление откосов дамб шламонакопителей песком и щебнем, устройство щебеночного основания для обслуживания шламонакопителей |   |   | 19,09 | 19,09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Итого** |  |  | **3090,94** | **2155,57** | **35,53** | **81,85** | **70,42** | **246,56** | **81,08** | **27,63** | **392,30** | **935,37** |   |

#  »;

# б) раздел V «Источники финансирования мероприятий Программы, реализуемых в сфере водоотведения» изложить в следующей редакции:

« V. Источники финансирования мероприятий Программы, реализуемых в сфере водоотведения

| № п/п | Показатели | Объем финансирования, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
| **Факти-****чески за 2009-2014 годы** | План на 2015-2021 годы | Всего на 2009-2021 годы |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | **Итого 2015-2021 годы** |
| **I** | **Источники финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **1** | **бюджетные средства,** **в том числе:** | **1 447,58** | **566,00** | **1,32** |  |  |  |  | **318,78** | **886,10** | **2 333,68** |
| 1.1 |  ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики | 1 233,40 | 520,00 |  |  |  |  |  | 318,78 | 838,78 | **2 072,18** |
| 1.2 |  субсидии из бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 214,18 | 46,00 | 1,32 |  |  |  |  |  | 47,32 | **261,50** |
| **2** | **собственные средства предприятия,** **в том числе:**  | **442,48** | **58,29** | **97,44** | **108,37** | **137,15** | **119,45** | **119,45** | **119,45** | **759,60** | **1 202,08** |
| 2.1 |  амортизация  | 41,39 | 49,40 | 81,67 | 91,84 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 627,83 | **669,22** |
| 2.2 |  сумма НДС с расходов на амортизацию, предъявляемая потребителям при реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)  | 7,45 | 8,89 | 14,70 | 16,53 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 113,00 | **120,45** |
| 2.3 |  расходы на капитальные вложения (с учетом налога на прибыль), возмещённые за счёт прибыли от реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), без НДС | 12,13 |   |   |   |   |   |   |   |  | **12,13** |
| 2.4 | расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт прибыли (доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) (без налога на прибыль), с НДС | 7,62 |   | 1,07 |   | 17,70  |   |   |   | 18,77 | **26,39** |
| 2.5 | расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) (с учетом налога на прибыль), с НДС | 373,89 |   |   |   |   |   |   |   |  | **373,89** |
| **3** | **кредиты,** **в том числе:** | **856,85** |  |  |  | **150,00** |  |  |  | **150,00** | **1006,85** |
| 3.1 | кредиты, предоставленные под залог имущества предприятия | 125,00 |   |   |   | 150,00 |  |   |   | 150,00 | **275,00** |
| 3.2 | кредиты, предоставленные под государственную гарантию Чувашской Республики | 650,00 |   |   |   |   |   |   |   |   | **650,00** |
| 3.3 | прочие кредиты | 81,85 |   |   |   |   |   |   |   |   | **81,85** |
|   | **Итого** | **2 746,91** | **624,29** | **98,76** | **108,37** | **287,15** | **119,45** | **119,45** | **438,23** | **1 795,70** | **4 542,61** |
| **II** | **Расходная часть** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) и надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) | 63,01 |   |   |   |   |   |   |   |  | **63,01** |
| 2 | возврат кредитов, предоставленных под залог имущества предприятия, за счет надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) | 90,30 |   |   |   |   |   |   |   |  | **90,30** |
| 3 | возврат кредитов, в том числе предоставленных под залог имущества предприятия, за счет амортизационных отчислений  | 34,70 | 16,37 | 8,00 | 27,40 | 24,61 | 16,67  | 66,67 | 33,33 | 193,05 | **227,75** |
| 4 | возврат кредитов, предоставленных под государственную гарантию Чувашской Республики, за счет ассигнований из бюджета Чувашской Республики  | 130,00 | 520,00 |   |   |   |   |   |   | 520,00 | **650,00** |
| 5 | погашение процентов по кредитам за счёт субсидий, выделяемых из бюджета Чувашской Республики  | 214,18 | 46,00 | 1,32 |   |   |   |   |   | 47,32 | **261,50** |
| 6 | погашение процентов по кредитам за счёт инвестиционных средств, полученных от реализации услуг водоотведения (тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) и надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)) | 34,69 | 2,92 | 5,19 | 4,76 | 9,79 | 15,85 | 11,14 | 5,59 | 55,24 | **89,93** |
| 7 | уплата НДС с суммы надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), предъявляемой потребителям при реализации услуг водоотведения | 24,46 |   |   |   |   |   |   |   |  | **24,46** |
| 8 | уплата НДС с капитальных вложений (уменьшенная на сумму налоговых вычетов по НДС, предъявляемому при приобретении товаров (работ, услуг))  | 0,00 | 3,47 | 2,40 | 5,79 | 6,19 | 5,85 | 14,01 | 7,01 | 44,72 | **44,72** |
|  | **Итого** | **591,34** | **588,76** | **16,91** | **37,95** | **40,59** | **38,37** | **91,82** | **45,93** | **860,33** | **1 451,67** |
| **III** | **Всего на финансирование мероприятий Программы** | **2155,57** | **35,53** | **81,85** | **70,42** | **246,56** | **81,08** | **27,63** | **392,30** | **935,37** | **3 090,94** |

# »;

# в) раздел VI «Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

# « VI. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы

| Наименование и источники финансирования мероприятий | **Финансо-вые потреб-ности, всего (2009-2021 годы), млн.руб.** | **Факти-чески за 2009-2014 годы** |  Планируемая реализация мероприятий по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств и др./, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | **Итого 2015-2021 годы** |
| Мероприятия Программы, реализуемые в сфере водоотведения |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: строительство новых сетей водоотведения:*** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.1. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сут.,** **г. Новочебоксарск,** **ул. Промышленная, 1** | **2 066,09** | **1 152,31** | **35,53** | **81,85** | **70,42** | **246,56** | **81,08** | **27,63** | **370,71** | **913,78** |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. | 2 066,09 | 1 152,31 | 35,53 | 81,85 | 70,42 | 246,56 | 81,08 | 27,63 | 370,71 | 913,78 |
|  А.1 Расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) (с учетом налога на прибыль), с НДС, в т.ч.: | 12,18 | 12,18 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  *уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)* | 0,79 | 0,79 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  А.2 Собственные средства предприятия за счёт амортизации  | 634,52 | 6,69 | 49,40 | 81,67 | 91,84 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 627,83 |
|  А.3 Собственные средства предприятия - расходы на капитальные вложения (с учетом налога на прибыль), возмещённые за счёт прибыли от реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), в т.ч.: | 12,13 | 12,13 |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  *уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт тарифа на водоотведение (очистку сточных вод)* | 2,42 | 2,42 |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  А.4 Собственные средства предприятия - сумма НДС с расходов на амортизацию, предъявляемая потребителям при реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)  | 120,45 | 7,45 | 8,89 | 14,70 | 16,53 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 113,00 |
|  Б.1 Кредиты, предоставленные под залог имущества предприятия | 150,0 | 0,00 |   |   |   | 150,00 |   |   |   | 150,00 |
|  Б.2 Кредиты, предоставленные под государственную гарантию Чувашской Республики | 93,88 | 93,88 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Б.3 Прочие кредиты | 81,85 | 81,85 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  В.1 Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики | 1 334,46 | 1 037,27 |  |  |  |  |  |  | 297,19 | 297,19 |
|  В.2 Субсидии из бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 40,21 | 34,77 | 4,12 | 1,32 |  |  |  |  |  | 5,44 |
|  Г.1 Возврат кредитов, в том числе предоставленных под залог имущества предприятия, за счет амортизационных отчислений  | 193,05 |  | 16,37 | 8,00 | 27,40 | 24,61 | 16,67 | 66,67 | 33,33 | 193,05 |
|  Г.2 Возврат кредитов, предоставленных под государственную гарантию Чувашской Республики, за счет ассигнований из бюджета Чувашской Республики | 93,88 | 93,88 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Д. Погашение процентов по кредитам за счёт инвестиционных средств, полученных от реализации услуг водоотведения (тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) и надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)) | 55,24 |  | 2,92 | 5,19 | 4,76 | 9,79 | 15,85 | 11,14 | 5,59 | 55,24 |
|  Е. Погашение процентов по кредитам за счёт субсидий, выделяемых из бюджета Чувашской Республики  | 40,21 | 34,77 | 4,12 | 1,32 |  |  |  |  |  | 5,44 |
| Ж. Собственные средства - расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт прибыли (доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) (без налога на прибыль), с НДС | 24,90 | 6,13 |   | 1,07 |   | 17,70 |   |   |   | 18,77 |
|  З.1 Уплата НДС с суммы надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), предъявляемой потребителям при реализации услуг водоотведения | 8,18 | 8,18 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  З.2 Уплата НДС с капитальных вложений (уменьшенная на сумму налоговых вычетов по НДС, предъявляемому при приобретении товаров (работ, услуг))  | 44,72 |  | 3,47 | 2,40 | 5,79 | 6,19 | 5,85 | 14,01 | 7,01 | 44,72 |
| ***2. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения:***  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| **2.1. Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка. г. Новочебоксарск,** **ул. Промышленная, 1** | **781,25** | **759,66** |  |  |  |  |  |  | **21,59** | **21,59** |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. | 781,25 | 759,66 |  |  |  |  |  |  | 21,59 | 21,59 |
|  А. Расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) (с учетом налога на прибыль), с НДС, в т.ч.: | 55,10 | 55,10 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  *уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)* | 5,40 | 5,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Б. Кредиты, предоставленные под государственную гарантию Чувашской Республики | 556,12 | 556,12 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  В.1 Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики | 737,72 | 196,13 | 520,00 |   |   |   |   |   | 21,59 | 541,59 |
|  В.2 Субсидии из бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 207,62 | 165,74 | 41,88 |   |   |   |   |   |   | 41,88 |
|  Г. Возврат кредитов, предоставленных под государственную гарантию Чувашской Республики, за счет ассигнований из бюджета Чувашской Республики | 556,12 | 36,12 | 520,00 |   |   |   |   |   |   | 520,00 |
|  Д. Погашение процентов по кредитам за счёт субсидий, выделяемых из бюджета Чувашской Республики  | 207,62 | 165,74 | 41,88 |   |   |   |   |   |   | 41,88 |
|  Ж. Собственные средства - расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт прибыли (доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) (без налога на прибыль), с НДС | 0,72 | 0,72 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  З. Уплата НДС с суммы надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), предъявляемой потребителям при реализации услуг водоотведения | 6,89 | 6,89 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2.2. Строительство шламонакопителей,** **г. Новочебоксарск,**  **ул. Промышленная, 1** | **243,60** | **243,60** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. | 243,60 | 243,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  А.1 Расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) (с учетом налога на прибыль), с НДС, в т.ч.: | 306,61 | 306,61 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  *налог на прибыль, уплаченный с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)* | 54,40 | 54,40 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  А.2 Собственные средства предприятия за счёт амортизации  | 34,70 | 34,70 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Б. Кредиты, предоставленные под залог имущества предприятия | 125,00 | 125,00 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  В. Субсидии из бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 13,67 | 13,67 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Г.1 Возврат кредитов, в том числе предоставленных под залог имущества предприятия, за счет амортизационных отчислений  | 34,70 | 34,70 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Г.2 Возврат кредитов, предоставленных под залог имущества предприятия, за счет надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) | 90,30 | 90,30 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Д. Погашение процентов по кредитам за счёт инвестиционных средств, полученных от реализации услуг водоотведения (тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) и надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)) | 34,69 | 34,69 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Е. Погашение процентов по кредитам за счёт субсидий, выделяемых из бюджета Чувашской Республики  | 13,67 | 13,67 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Ж. Собственные средства - расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт прибыли (доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) (без налога на прибыль), с НДС | 0,77 | 0,77 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  З. Уплата НДС с суммы надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), предъявляемой потребителям при реализации услуг водоотведения | 9,39 | 9,39 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Всего инвестиций за период, в т.ч.*** | ***3 090,94*** | ***2 155,57*** | ***35,53*** | ***81,85*** | ***70,42*** | ***246,56*** | ***81,08*** | ***27,63*** | ***392,30*** | ***935,37*** |
|  ***1.1 Расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) (с учетом налога на прибыль), с НДС, в т.ч.:*** | ***373,89*** | ***373,89*** |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  ***уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)*** | ***60,59*** | ***60,59*** |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  ***1.2 Собственные средства предприятия за счёт амортизации***  | ***669,22*** | ***41,39*** | ***49,40*** | ***81,67*** | ***91,84*** | ***101,23*** | ***101,23*** | ***101,23*** | ***101,23*** | ***627,83*** |
|  ***1.3 Собственные средства предприятия - расходы на капитальные вложения (с учетом налога на прибыль), возмещённые за счёт прибыли от реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), в т.ч.:*** | ***12,13*** | ***12,13*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ***уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт тарифа на водоотведение (очистку сточных вод)*** | ***2,42*** | ***2,42*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ***1.4 Собственные средства предприятия - сумма НДС с расходов на амортизацию, предъявляемая потребителям при реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)***  | ***120,45*** | ***7,45*** | ***8,89*** | ***14,70*** | ***16,53*** | ***18,22*** | ***18,22*** | ***18,22*** | ***18,22*** | ***113,00*** |
|  ***2.1 Кредиты, предоставленные под залог имущества предприятия*** | ***275,00*** | ***125,00*** |  |  |  | ***150,00*** |  |  |  | ***150,00*** |
|  ***2.2 Кредиты, предоставленные под государственную гарантию Чувашской Республики*** | ***650,00*** | ***650,00*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ***2.3 Прочие кредиты*** | ***81,85*** | ***81,85*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ***3.1 Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики*** | ***2 072,18*** | ***1 233,40*** | ***520,00*** |  |  |  |  |  | ***318,78*** | ***838,78*** |
|  ***3.2 Субсидии из бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам*** | ***261,50*** | ***214,18*** | ***46,00*** | ***1,32*** |  |  |  |  |  | ***47,32*** |
|  ***4.1 Возврат кредитов, в том числе предоставленных под залог имущества предприятия, за счет амортизационных отчислений***  | ***227,75*** | ***34,70*** | ***16,37*** | ***8,00*** | ***27,40*** | ***24,61*** | ***16,67*** | ***66,67*** | ***33,33*** | ***193,05*** |
|  ***4.2 Возврат кредитов, предоставленных под государственную гарантию Чувашской Республики, за счет ассигнований из бюджета Чувашской Республики*** | ***650,00*** | ***130,00*** | ***520,00*** |  |  |  |  |  |  | ***520,00*** |
|  ***4.3 Возврат кредитов, предоставленных под залог имущества предприятия, за счет надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)*** | ***90,30*** | ***90,30*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ***5. Погашение процентов по кредитам за счёт инвестиционных средств, полученных от реализации услуг водоотведения (тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) и надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод))*** | ***89,93*** | ***34,69*** | ***2,92*** | ***5,19*** | ***4,76*** | ***9,79*** | ***15,85*** | ***11,14*** | ***5,59*** | ***55,24*** |
|  ***6. Погашение процентов по кредитам за счёт субсидий, выделяемых из бюджета Чувашской Республики***  | ***261,50*** | ***214,18*** | ***46,00*** | ***1,32*** |  |  |  |  |  | ***47,32*** |
|  ***7. Собственные средства - расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт прибыли (доходы от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) (без налога на прибыль), с НДС*** | ***26,39*** | ***7,62*** |  | ***1,07*** |  | ***17,70*** |  |  |  | ***18,77*** |
|  ***8.1 Уплата НДС с суммы надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), предъявляемой потребителям при реализации услуг водоотведения*** | ***24,46*** | ***24,46*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ***8.2 Уплата НДС с капитальных вложений (уменьшенная на сумму налоговых вычетов по НДС, предъявляемому при приобретении товаров (работ, услуг))***  | ***44,72*** |  | ***3,47*** | ***2,40*** | ***5,79*** | ***6,19*** | ***5,85*** | ***14,01*** | ***7,01*** | ***44,72*** |

 ».

г) раздел VIII «Предварительный расчёт тарифов на водоотведение на период реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«VIII. Предварительный расчёт тарифов на водоотведение на период реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год реализации инвестиционной программы | 1 полугодие | 2 полугодие | Средний тариф на водоотведение (очистку сточных вод) с учётом расходов на реализацию инвестиционной программы |
| Тариф на водоотведение (очистку сточных вод) | Объем сточных вод, в тарифе  | Тариф на водоотведение (очистку сточных вод) | Объем сточных вод, в тарифе  |
| руб. за 1 куб.м | тыс.куб.м | руб. за 1 куб.м | тыс.куб.м | руб. за 1 куб.м |
| 2015 год | 3,86 | 30471,63 | 4,33 | 30471,63 | 4,10 |
| 2016 год | 4,33 | 28103,12 | 4,76 | 28103,12 | 4,55 |
| 2017 год | 4,76 | 27560,00 | 5,09 | 27560,00 | 4,93 |
| 2018 год | 5,09 | 27235,00 | 5,27 | 27235,00 | 5,18 |
| 2019 год | 5,27 | 27235,00 | 5,28 | 27235,00 | 5,28 |
| 2020 год | 5,28 | 27235,00 | 5,48 | 27235,00 | 5,38 |
| 2021 год | 5,48 | 27235,00 | 5,48 | 27235,00 | 5,48 |

Предварительный расчёт суммы затрат на реализацию Программы,

 предусмотренной в тарифе на водоотведение (очистку сточных вод)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации инвестиционной программы | Общая сумма затрат на реализацию инвестиционной программы | в том числе, за счёт: | Объём сточных вод  | Величина затрат на реализацию инвестиционной программы в тарифе на водоотведение (очистку сточных вод) в расчёте на единицу объема сточных вод |
| аморти-зации в тарифе на водоотведение (очистку сточных вод) | прибыли от реализации услуг по нерегулируемым видам деятельности |
|  | млн.руб. без НДС | тыс.куб.м | руб. за 1 куб.м |
| 2015 год | 49,40 | 49,40 |   | 53700,00 | 0,92 |
| 2016 год | 82,58 | 81,67 | 0,91 | 54814,50 | 1,49 |
| 2017 год | 91,84 | 91,84 |   | 55120,00 | 1,67 |
| 2018 год | 101,23 | 101,23 |   | 54470,00 | 1,86 |
| 2019 год | 101,23 | 101,23 |   | 54470,00 | 1,86 |
| 2020 год | 101,23 | 101,23 |   | 54470,00 | 1,86 |
| 2021 год | 101,23 | 101,23 |   | 54470,00 | 1,86 |

».