|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Информация**  о результатах контроля \* за выполнением инвестиционных  программ организаций, осуществляющих холодное  водоснабжение и (или) водоотведение за 2015 год | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование  организации | Источники финанирования | на 2016 год | Объем капитальных вложений, утвержденный на 2015 год | Освоено  за 2015 год | % выполне-ния |
|
| 1 | ГУП Чувашской Республики "БОС" (с НДС и налогом на прибыль) | Всего | 98980,00 | 624290,00 | 624290,00 | 100% |
| *средства РБ, в т.ч.* |  | *566000* | *566000* | *100%* |
| прямые бюджетные ассигнования |  | 520 000 | 520 000 | *100%* |
| субсидии |  | 46 000 | 46 000 | *100%* |
| Заемные средства - Кредиты |  | *-* |  |  |
| *собственные средства,  в т.ч.:* | *98980* | *58290* | *58290* | *100%* |
| амортизационные отчисления | 98980 | 58290 | 58290 | *100%* |
| за счет прибыли  и иные средства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ОАО "Водоканал" (без НДС, с учетом налога на прибыль) | *собственные средства,  в т.ч.:* | *164641,73* | *55749,11* | *55749,11* | *100%* |
| амортизационные отчисления | 25657,27 | 8718,16 | 8718,16 | *100%* |
| за счет прибыли |  |  |  |  |
| плата за подключение |  | 47030,95 | 47030,95 | *100%* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарска» (без НДС, с учетом налога на прибыль) | *собственные средства,  в т.ч.:* |  | 15481,70 | 11747,58 | 75,9% |
| амортизационные отчисления |  | 11331,70 | 11331,70 | 100,0% |
| за счет прибыли |  | 4150 | 415,88 | 10,0% |
|  | Всего |  |  | 695520,81 | 691786,69 | 99,5% |
|  | \*\*По каждой организации контроль за реализацией инвестиционных программ осуществляется в форме анализа отчетов о реализации инвестиционных программ. | | | | | |