Информация о результатах контроля за выполнением инвестиционных

программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и

водоотведение в 2017 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование организации | План на 2017 год, тыс.руб. | Факт – 2017 г. | | | |
|
| Объём финансирования, тыс.руб. | % | Выполнение мероприятий, тыс.руб. | % |
|
|
| 1 | ГУП Чувашской Республики "БОС" | 108370,00 | 108370,00 | 100,0% | 108370,00 | 100,0% |
| (с НДС и налогом на прибыль) |
| 2 | ОАО "Водоканал" | 164345,46 | 164345,46 | 100,0% | 164345,46 | 100,0% |
| (без НДС, с учетом налога на прибыль) |
| **3** | МУП «Коммунальные сети | 32512,63 | 30364,37 | 93,4% | 21471,24 | 66,0% |
| г. Новочебоксарска» |
| (без НДС, с учетом налога на прибыль) |
| **4** | МУП «Шумерлинское ПУ "Водоканал" | 2212,13 | 607,36 | 27,5% | 476,92 | 21,6% |
| (без НДС, с учетом налога на прибыль) |
| **5** | МУП «Водоканал | 486,6 | 486,6 | 100,0% | 486,6 | 100,0% |
| г. Алатыря» \* |
| (без НДС) |
|  | **Всего** | **307926,82** | **304173,79** | **98,8%** | **295150,22** | **86,7%** |