Информация о результатах контроля за выполнением инвестиционных

программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и

водоотведение в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование организации | План на 2018 год, тыс.руб. | Факт – 2018 г. | | | |
|
| Объём финансирования, тыс.руб. | % | Выполнение мероприятий, тыс.руб. | % |
|
|
| 1 | ГУП Чувашской Республики "БОС" | 287150,00 | 287150,00 | 100,0% | 287150,00 | 100,0% |
| (с НДС и налогом на прибыль) |
| 2 | ОАО "Водоканал" | 129929,92 | 129929,92 | 100,0% | 129929,92 | 100,0% |
| (без НДС, с учетом налога на прибыль) |
| **3** | МУП «Коммунальные сети | 30052,23 | 29691,95 | 98,8% | 29691,95 | 98,8% |
| г. Новочебоксарска» |
| (без НДС, с учетом налога на прибыль) |
| **4** | МУП «Шумерлинское ПУ "Водоканал" | 1287,38 | 860,87 | 66,9% | 761,85 | 59,2% |
| (без НДС, с учетом налога на прибыль) |
| **5** | МУП «Водоканал | 336,6 | 336,6 | 100,0% | 336,60 | 100,0% |
| г. Алатыря» |
| (без НДС) |
| **6** | МУП «Водоканал»  МО г. Канаш ЧР  (без НДС) | 2748,67 | 2748,67 | 100,0% | 790,41 | 29% |
|  | **Всего** | **451504,8** | **450718,37** | **99,8%** | **448660,73** | **99,4%** |