Приложение

к протоколу Совета по

инвестиционной политике

от 11.06.2020   № 5

## П Л А Н

## мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта

## «Реконструкция сектора внутренних воздушных линий здания аэровокзала Международного аэропорта «Чебоксары»   общества с ограниченной ответственностью «МАЧ»

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Предельный срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Подготовка правоустанавливающих документов на земельный участок для реконструкции сектора внутренних воздушных линий здания аэровокзала Международного аэропорта «Чебоксары» (далее – объект) |
| 1.1. | Подача заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 21:01:030611:729 (площадью 1944 кв. м) (далее – земельный участок) | ООО «МАЧ»*, администрация г. Чебоксары* | июнь 2020 г. |
| 1.2. | Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка и направление его в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | ООО «МАЧ»*, администрация г. Чебоксары*, Минэкономразвития Чувашии | июль 2020 г. |
| 1.3. | Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка | Минэкономразвития Чувашии | в течение 10 дней после представления полного пакета документов |
| 1.4. | Подготовка и подписание договора аренды земельного участка | администрация г. Чебоксары*, ООО «МАЧ»* | июль 2020 г. |
| 1.5. | Регистрация договора аренды земельного участка | администрация г. Чебоксары* | август 2020 г. |
| II. | Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации на реконструкцию объекта |
| 2.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ | ООО «МАЧ»* | сентябрь 2020 г. |
| 2.2. | Разработка проектной документации на реконструкцию объекта и представление ее на проведение экспертизы, получение разрешения на реконструкцию объекта | ООО «МАЧ»* | сентябрь - декабрь 2020 г. |
| III. | Проведение работ по реконструкции объекта и проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция сектора внутренних воздушных линий здания аэровокзала Международного аэропорта «Чебоксары» |
| 3.1. | Реконструкция объекта, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | ООО «МАЧ»* | декабрь 2020 г.- январь 2022 г |
|  |  |  | . |
| 3.2. | Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция сектора внутренних воздушных линий здания аэровокзала Международного аэропорта «Чебоксары» | Минэкономразвития Чувашии, администрация г. Чебоксары*, ООО «МАЧ»* | с III квартала 2020 г. по IV квартал 2022 г. (ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) |

_____________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________