# Таблица 3

# Информация

# о ходе реализации в 2019 году перспективных инвестиционных проектов (зон развития), направленных на реализацию Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, на 2018–2020 годы

| № пп | Наименование проекта | Ход реализации | Ответственный исполнитель в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 01.10.2018 № 712-р |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство машин и оборудования |
|  | Создание центра кибербезопасности в энергетике и промышленности, ассоциация «ИнТЭК», г. Чебоксары | С 2015 года ведется активное взаимодействие предприятий Чувашской Республики и главных отечественных разработчиков средств Кибербезопасности. 23 ноября 2017 года подписано соглашение по стратегическому партнерству в сфере образования между АО «Лаборатория Касперского» и ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». В рамках этого соглашения на базе ООО «Интеллектуальные Сети» открыт научно-образовательный центр информационной безопасности в области электроэнергетики. В июне 2018 года подписано соглашение о сотрудничестве с Российским Федеральным Ядерным Центром (РФЯЦ ВНИИЭФ). На базе ООО «Интеллектуальные Сети» создана лаборатория, позволяющая оценить работоспособность, безопасность, а также совместимость комплексов информационной безопасности и программно-технологических комплексов автоматических систем управления технологическими процессами (ПТК АСУ ТП) электроэнергетической отрасли. В состав лаборатории входит все необходимые устройства и комплексы необходимые для построения полнофункциональных стендов и моделей. В рамках развития сотрудничества с Госкорпорацией «Росатом» прорабатывается вопрос по созданию в городе Чебоксары на базе ООО «Интеллектуальные Сети» Национального межведомственного центра кибербезопасности в энергетике и промышленности. Проект стоимостью 2,57 млрд. рублей планируется реализовать при участии АО «Росатом Автоматизированные системы управления» и АО «Касперский». Центр позволит внедрять новые защищенные информационные технологии в продукцию предприятий Российской Федерации, а также готовить специалистов международного уровня в области информационной безопасности, что позволит сократить дефицит высококвалифицированных специалистов, способных решать новые сложные задачи в быстро меняющихся условиях. В декабре 2019 года проект вынесен на рассмотрение инвестиционного комитета Госкорпорации «Росатом». | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Создание цифровых электрических подстанций предприятиями электротехнического кластера Чувашской Республики | Предприятиями АО «ЧЭАЗ» и ООО НПП «Экра», входящими в электротехнический кластер Чувашской Республики, в июне 2019 года реализован первый проект мобильной цифровой подстанции для нефтегазовой отрасли. Блочная комплектная трансформаторная цифровая подстанция 110/35/10 кВ «Север» (далее – цифровая подстанция «Север») предназначена для сетевого электроснабжения объектов нефтегазового комплекса, расположенных на территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Цифровая подстанция «Север», состоящая из изделий отечественного производства, – уникальный проект, реализованный предприятиями электротехнического кластера Чувашской Республики во взаимодействии с другими отечественными компаниями. Районы, где размещаются подстанции, относятся к области многолетней мерзлоты. Условия эксплуатации и географическое расположение подстанции не позволяют обслуживающему персоналу находиться на объекте. Вместе с тем в регионах, где ведется добыча нефти и газа, требуется принять комплекс мер, направленных на развитие энергетической инфраструктуры, в частности на строительство узлов распределения электрической энергии по нефтедобывающим и нефтеперекачивающим установкам. В связи с этим возникла необходимость строительства автономной подстанции, обладающей высокой степенью автоматизации, возможностью мониторинга работы и контроля за состоянием основного силового оборудования. На цифровой подстанции «Север» применен новый класс оборудования – цифровые интеллектуальные устройства, которые выполняют функции централизованной релейной защиты и автоматики системы управления оборудованием подстанции, мониторинга и контроля за состоянием его оборудования. При помощи цифровых интеллектуальных устройств обеспечиваются визуальный контроль за режимами работы, состоянием оборудования подстанции, срабатыванием вспомогательных систем: охранно-пожарной системы, системы видеонаблюдения, управления отопительными и вентиляционными установками, мониторинг работы солнечной фотоэлектрической станции в составе подстанции. Для исключения человеческого фактора указанная цифровая система работает в автономном режиме с возможностью дистанционного управления всем оборудованием подстанции. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Производство высокоэффективных солнечных модулей по технологии HJT, г. Новочебоксарск | Завершившийся в 2019 году второй этап технического перевооружения завода позволил увеличить производительность завода до 270 МВт солнечных модулей в год. Помимо увеличения объемов производства были реализованы технологические прорывы - разработана собственная клеевая технология сборки модулей. В производстве воплощена технология модулей с двухсторонней чувствительностью, позволяющая наиболее эффективно собирать солнечную энергию – если при засветке с одной стороны мощность модуля составляет 380 Вт, то с учетом его двусторонней чувствительности, его мощность вырастает до 420 Вт. Дополнительно в 2019 году на завод нанято более 100 новых сотрудников. 1 июля 2019 года в Оренбургской области введена в эксплуатацию Елшанская СЭС мощностью 25 МВт. В результате общая мощность проектов внедренная под управлением компании составила 907,5 МВт. Для сравнения - проектная мощность Чебоксарской ГЭС (ПАО «РусГидро») составляет 1 370 МВт. В 2019 году компания вышла на рынок Казахстана, где с использованием российского оборудования до 2022 года будут построены энергообъекты мощностью 238 МВт. В июне 2019 года ГК «Хевел» приступила к строительству солнечной электростанции «Нура» мощностью 100 МВт, расположенной в Акмолинской области Республики Казахстан, которая станет одной из крупнейших солнечных электростанций на территории СНГ. В декабре 2019 года Группа компаний «Хевел» сообщила о экспорте солнечных модулей в Швейцарию, где они уже установлены на крыше одного из заводов Coca-Cola в коммуне Вальс. Это первый объект солнечной генерации на двухсторонних солнечных модулях, сданный в коммерческую эксплуатацию в Европе. Благодаря продукции «Хевел» в России активно развивается частная солнечная энергетика. За 6 месяцев 2019 года с апреля по сентябрь было реализовано более 7000 солнечных модулей «Хевел» в 33 российских регионах. Чувашская Республика занимает четвертое место по объёмам розничных продаж солнечных модулей, где было реализовано 770 солнечных модулей или 11% от общего объема розничных продаж. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Освоение производства инновационных электротехнических изделий со строительством новой производственной площадки АО «НПО «Каскад», г. Чебоксары | Завершено строительство производственного корпуса. Открытие производства состоялось в марте 2018 года. Ведется производственная деятельность. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Создание и освоение серийного производства новых моделей импортозамещающей промышленной техники, ПАО «Промтрактор», г. Чебоксары | С 2019 года на предприятие зашло ООО «МИГ «КТЗ». На сегодня концепция проекта пересматривается. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Производство семейства гусеничных сельскохозяйственных тракторов 3–6 класса, ПАО «Промтрактор», г. Чебоксары | С 2019 года на предприятие зашло ООО «МИГ «КТЗ». На сегодня концепция проекта пересматривается. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Создание центра производства трансмиссий – специализированного массового машиностроительного производства на базе существующей производственной площадки, ПАО «Промтрактор», г. Чебоксары | С 2019 года на предприятие зашло ООО «МИГ «КТЗ». На сегодня концепция проекта пересматривается. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Создание преобразователей электроэнергии на базе АО «ЧЭАЗ», ОАО «ВНИИР», ООО НПП «ЭКРА», г. Чебоксары | Реализация проекта запланирована до 2027 года. В настоящее время разрабатывается концепция проекта. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Создание на базе АО «Промтрактор-Вагон» производства вагонов-тележек для высокоскоростных железнодорожных составов, г. Канаш | С 2019 года на предприятие зашло ООО «МИГ «КТЗ». На сегодня концепция проекта пересматривается. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Организация производства танк-контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих продуктов, ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», Моргаушский район | ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» – единственное предприятие в России, внедрившее уникальную технологию сварки трением с перемешиванием алюминиевых сплавов для производства продукции транспортного машиностроения. На предприятии налажено производство танк-контейнеров, железнодорожных цистерн в стальном и алюминиевом исполнении для собственников подвижного состава железных дорог. Основные потребители танк-контейнеров в России - крупнейшие экспедиторские компании («Северстальтранс», «Дальневосточная транспортная группа», «ТрансКонтейнер», СТИМ и ряд других). Данные компании уже проявили заинтересованность в разрабатываемой продукции ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель». Открытие площадки состоялось 23.06.2018. | Минэкономразвития Чувашии |
|  | Строительство производственного комплекса ПАО «НПО «ЭНЕРГОМОДУЛЬ», г. Чебоксары | Проект не реализуется. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Разработка технологий, создание опытных образцов электродвигателей, преобразователей, выпрямителей, стабилизаторов частоты вращения, станций управления и другого оборудования для комплектации кораблей Военно-Морского Флота и организация их серийного производства, АО «ЧЭАЗ», г. Чебоксары | Проект реализован. Выполнено изготовление опытных образцов, проведены предварительные испытания (ПИ), межведомственные испытаний (МВИ). Вложено 344,14 млн. рублей. Проект выполняется за счет федеральных средств, в рамках контракта с Минпромторгом России. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Организация производства специальной оснастки и сетки для композитных материалов на базе инструментального экспериментального завода ГК «Техмашхолдинг», г. Чебоксары | На 20 декабря 2019 г. ООО «Инструментально-экспериментальный завод»: - за счет средств займа оплачено и поставлено оборудование на сумму 100 млн. руб., введено в эксплуатацию 29 единиц оборудования. - за счет собственных средств проведены ОТР по теме «Разработка сетки для композиционных материалов». Изготовлены опытные образцы сеток для композиционных материалов и переданы на испытания. - за счет собственных средств проведены ОКР по теме «Разработка конструкторской документации на узлы ткацких станков и технологическое оборудование для производства геосеток и геополотен для дорожного строительства». - за счет собственных средств закуплено оборудование для производства сетки для композиционных материалов. - до конца 2020 года за счет собственных средств планируется приобретение Установки для пропитки геосетки НПГ00.000. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Разработка и освоение серийного производства современного высокоэффективного холодильного оборудования на предприятиях общественного питания, торговли, мясоперерабатывающей и рыбоперерабатывающей промышленности, ООО «Фросто», г. Чебоксары | Проект реализуется. Вложено более 80 млн. рублей. Создано 10 рабочих мест. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Создание высокотехнологичного производства уплотнительных элементов для нефтегазодобывающей промышленности, АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», г. Чебоксары | Реализован 6 этап НИОКТР. Получены следующие научные результаты: 1) Создана серийная технология изготовления термоагрессивостойких (УЭТ), нефтенабухающих (УЭН) и водонефтенабухающих (УЭВН) уплотнительных элементов. На разработанные рецептуры резиновых смесей получены 5 патентов на изобретения; 2) Разработаны рецептуры резиновых смесей для водонабухающих уплотнительных элементов, изготовлены экспериментальные образцы и проведены испытания; 3) Заключен договор на выполнение опытных работ по использованию многостенных углеродных нанотрубок для различных марок резин, получены образцы наномодифицированного техуглерода; Выполнены следующие работы по организации производства: 1) Определена номенклатура УЭТ, УЭН, УЭВН для серийного производства; 2) Разработана КД и ЭД на оснастку для серийного производства УЭТ, УЭН, УЭВН; 3) Разработана проектная и рабочая документация на капитальный ремонт здания 2-го корпуса (цех №6), начаты работы по ремонту участка установки НУЭ; 4) Выполнены СМР: в лаборатории ПРТИ, на складе техуглерода, в здании 2-го корпуса (цех №6); 5) Заключен договор на поставку навивочного оборудования для сборки НУЭ; 6) Изготовлена и отгружена потребителям серийная партия УЭТ. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Модернизация действующего и создание нового высокотехнологичного производственного комплекса по серийному выпуску детских резиновых и пластизольных мячей и игрушек, АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», г. Чебоксары | Стадия реализации: выход на проектную мощность. Инвестиционный период проекта: 2016-2018 гг. - завершен. Выполнены следующие работы: - СМР по подготовке участков и ремонту цеха производства мячей; - поставлены и введены в эксплуатацию автоматическая тампонная печатная линия, линии ротационного формования, каландрования, автоматическая упаковочная линия. В 2019 осуществлялась переналадка производства: отработка технологии, режимов; подбор и апробация нового сырья и материалов; отладка производственных процессов. Начата работа по ребрендингу продукции, пересмотру артикулов, формированию новой продуктовой стратегии и механизмов продвижения. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Расширение производства электротехнического оборудования ООО «НПП Бреслер», г. Чебоксары | В 2019 году начато строительство производственно-административного здания. | Минэкономразвития Чувашии |
|  | Завод по производству радиочастотных меток и сопутствующего оборудования, ООО «Первый радиочастотный завод», Урмарский район | Реализация проекта приостановлена в связи с отсутствием источников финансирования. | Минэкономразвития Чувашии |
|  | Разработка и освоение производства воздушных автоматических выключателей низковольтных на токи от 630 до 4000 А для всех видов электроэнергетических систем, АО «ЧЭАЗ», г. Чебоксары | Реализовано 10 шт. продукции, в которой использованы воздушные автоматические выключатели. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Создание серии электроприводов на базе российских высокоэффективных синхронных двигателей для станков-качалок нефти с применением беспроводных систем передачи данных и адаптивной системой управления для «умных» месторождений, АО «ЧЭАЗ», г. Чебоксары | Разработаны программы и методики: конструктивная и техническая документация на опытные образцы. Создано 6 рабочих мест. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Разработка нового поколения серии установочных автоматических выключателей на токи до 1000 А для импортозамещения электрооборудования в наукоемких отраслях промышленности и освоение их высокотехнологичного производства, АО «ЧЭАЗ», г. Чебоксары | Разработаны программы и методики: конструктивная и техническая документация на опытные образцы. Создано 10 рабочих мест. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Разработка высокотехнологичных энергосберегающих устройств частотного регулирования высоковольтных двигателей, ОАО «ВНИИР», г. Чебоксары | Часть типоисполнений освоена в производстве, реализовано несколько крупных проектов. Ведется разработка и аттестация типоисполнений для отдельных отраслей промышленности. Вложено 64,6 млн. рублей. Создано 10 рабочих мест. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Разработка и создание микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики «РИТМ», ОАО «ВНИИР», г. Чебоксары | Вложено более 89 млн. рублей. Создано 16 рабочих мест, планируется создать дополнительно еще 14 рабочих мест. | Минэкономразвития Чу-вашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Расширение производственных мощностей, ОАО «ВНИИР-Прогресс», г. Чебоксары | Предприятие «АБС Электро» – ОАО «ВНИИР-Прогресс» разработал низковольтный автоматический выключатель ВА17М на 160-730А с морским регистром для предприятий, разрабатывающих продукцию для гражданской отрасли. Низковольтные автоматические выключатели предназначены для пропускания тока в нормальном режиме, отключения тока при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений электрических цепей на номинальные токи 160, 250, 400, 630А и напряжением до 690В переменного тока частотой 50Гц, до 400В переменного тока частотой 400Гц и до 320В постоянного тока, в том числе для защиты электродвигателей. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Разработка отказоустойчивых мультиагентных АСУ ТП, АО «ЭЛАРА», г. Чебоксары | Проект запущен в реализацию. Выполнение проекта идет в соответствии с планом-графиком и запланированным бюджетом. Разработаны прототипы будущих изделий. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Создание производства инновационной продукции и техническое перевооружение, АО «Лента», г. Чебоксары | Оборудование приобретено и введено в эксплуатацию, новые рабочие места созданы, продукция выпускается, ведется работа по освоению новых рынков и наращиванию объемов продаж. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Производство текстильных контактных лент «липучки», АО «Лента», г. Чебоксары | Проект находится на стадии реализации. Технологическое оборудование закуплено, скомплектовано, проведены пуско-наладочные работы и выявлены критичные дефекты оборудования, влияющие на производительность и качество продукции. Ведутся работы с поставщиками оборудования по устранению недостатков. Идет процесс согласования образцов продукции и процесс подписания договоров на поставку с покупателями. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Строительство логистического Центра инфраструктуры индустриального парка торговой марки «АБАТ», АО «Чувашторгтехника», г. Чебоксары | Для реализации проекта предоставлены земельные участки без проведения торгов. В 2018 году зарегистрирован объект завершенного строительства – логистический центр инфраструктуры индустриального парка торговой марки «АБАТ». | Минэкономразвития Чувашии |
|  | Создание производства турбокомпрессоров и автомобильных компонентов на территории индустриального парка г. Чебоксары (I очередь), ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест» | 17 августа 2019 г. резидент ООО «Турбоком-Инвест» провел торжественное открытие нового производственного комплекса по производству и крупноузловой сборке турбокомпрессоров на все виды отечественной техники. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии), администрация г. Чебоксары* |
|  | Создание машиностроительного производства на территории индустриального парка г. Чебоксары (I очередь), ООО «Центр Плазменной Резки» | Ведутся строительные работы. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии), администрация г. Чебоксары* |
|  | Создание машиностроительного производства на территории индустриального парка г. Чебоксары (I очередь), ООО «Прессдеталь» | Завершены строительные работы и ведется оформление разрешительной документации с последующим запуском производства. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии), администрация г. Чебоксары* |
|  | Создание электротехнического производства на территории индустриального парка г. Чебоксары (I очередь), ООО «Завод ЭнергоМаш» | Введен в эксплуатацию административно-лабораторный корпус. В 2020 году в Индустриальном парке в г. Чебоксары (первая очередь) планируется открытие масштабного электротехнического производства (ООО «Завод ЭнергоМаш»). | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии), администрация г. Чебоксары* |
|  | Создание электротехнического производства на территории индустриального парка г. Чебоксары (I очередь), ООО «КОНТЭЛТ» | В марте 2018 года получено положительное заключение экспертизы проектной документации. В октябре 2018 года получено санитарно-эпидемиологическое заключение. К участку подведено электроснабжение в виде двух кабелей 10 кВ Ведется отбор подрядной организации для заключения договора на строительство. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии), администрация г. Чебоксары* |
|  | Создание электротехнического производства на территории индустриального парка г. Чебоксары (II очередь), ООО «Реон-Техно» | Проект ООО «Реон-Техно» по созданию электротехнического производства на территории индустриального парка г. Чебоксары (II очередь) не реализуется. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии), администрация г. Чебоксары* |
|  | Создание электротехнического производства на территории индустриального парка г. Чебоксары (II очередь), АО «Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ» | Проект АО «Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ» по созданию электротехнического производства на территории индустриального парка г. Чебоксары (II очередь) не реализуется. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии), администрация г. Чебоксары* |
|  | Создание производства по выпуску продукции из композитных материалов на территории индустриального парка г. Чебоксары (II очередь), ООО «Гален» | Проект ООО «Гален» по созданию производства по выпуску продукции из композитных материалов на территории индустриального парка г. Чебоксары (II очередь) не реализуется. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии), администрация г. Чебоксары* |
|  | Создание производства тепло- и звукоизоляционных материалов на территории индустриального парка г. Чебоксары (II очередь), ООО «Эковата» | Проект ООО «Эковата» по созданию производства тепло- и звукоизоляционных материалов на территории индустриального парка г. Чебоксары (II очередь) не реализуется. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии), администрация г. Чебоксары* |
|  | Создание производства тепло- и звукоизоляционных материалов на территории индустриального парка г. Чебоксары (II очередь), ООО «Идеальная кровля» | 31 декабря 2019 г. первый резидент Индустриального парка г. Чебоксары (вторая очередь) – ООО «Идеальная кровля» получил разрешение на ввод в эксплуатацию производственного здания. На территории Индустриального парка г. Чебоксары (2 очередь) компания организует производство кровельных изделий из тонколистового металла. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии), администрация г. Чебоксары* |
|  | Создание производства запасных частей на территории индустриального парка г. Чебоксары (II очередь), ООО «ЦентрСнаб» | Ведется работа по разработке проектно-сметной документации. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии), администрация г. Чебоксары* |
|  | Создание производства электротехнической продукции на территории индустриального парка г. Чебоксары (II очередь), ООО «ПКФ «Контакт» | Проект ООО «ПКФ «Контакт» по созданию производства электротехнической продукции на территории индустриального парка г. Чебоксары (II очередь) не реализуется. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии), администрация г. Чебоксары* |
|  | Создание производства по металлообработке, гальваническому покрытию на территории индустриального парка г. Чебоксары (II очередь), ООО «Стройлитпром» | Проект ООО «Стройлитпром» по созданию производства по металлообработке, гальваническому покрытию на территории индустриального парка г. Чебоксары (II очередь) не реализуется. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии), администрация г. Чебоксары* |
|  | Строительство высокотехнологичного завода для производства стальных дверей под маркой «BERSERKER», ООО «БКР», г. Чебоксары | Для реализация проекта предоставлен земельный участок без проведения торгов. По информации общества каркас здания возведен. Начаты работы по подключению электроподстанции для организации электроснабжения. | Минэкономразвития Чувашии, администрация г. Чебоксары* |
|  | Строительство производственных площадей индустриального парка в г. Канаше | Проведены следующие мероприятия: Завершены общестроительные работы (возведено здание, закончено благоустройство прилегающей территории); Поставлено и подготовлено к монтажу металлообрабатывающее оборудование Prima Power (Италия, Финляндия) в составе: координатно-пробивной пресс, панелегибочный комплекс, листогибочное оборудование, и комплекс по заливке корпуса и плоских деталей шкафа производства Cannon (Италия); Завершаются работы по монтажу инженерных сетей завода (водоснабжение и канализование завершены, электроснабжение и газоснабжение в стадии завершения); Производится отделка Административно-бытового корпуса с раздевалками рабочего персонала; Заключены договоры на поставку дополнительного технологического оборудования (комплекс по заправке холодильных систем, пильное оборудование). Объем производственных инвестиций в проект ООО «Аркто» по состоянию на 31 декабря 2019 г. составил более 440,0 млн. руб. | Минэкономразвития Чувашии, администрация г. Канаш* |
| Химическая промышленность |
|  | Создание производства перекиси водорода мощностью 50 тыс. тонн в год, АО «Группа Оргсинтез», г. Новочебоксарск | Получены все разрешительные документы на участок и все необходимые технические условия на присоединение, градостроительный план земельного участка, положительное заключение ГГЭ на инженерные изыскания и проектную документацию. Определен перечень вспомогательного оборудования. Проведены предварительные тендерные процедуры по выбору возможных поставщиков. Проведен предварительный тендер на выбор генподрядной организации. Собрана база по возможным субподрядным организациям. Проведены маркетинговые исследования по проекту. Разработан бизнес-план проекта и схема управления проектом. Сформирована команда проекта. Получено разрешение на строительство. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Модернизация производства кремнийорганического комплекса с увеличением выпуска товарной продукции АО «Группа Оргсинтез», г. Новочебоксарск | На заседании экспертного совета АУ ЧР «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» одобрено предоставление займа ПАО «Химпром» по данному проекту в объеме 300 млн. сроком на 5 лет. К реализации отдельных мероприятий проекта организация приступила в сентябре 2018 г. в части освоения собственных средств, предусматриваемых проектом (90 млн. рублей). В настоящее время в связи с изменившимися условиями выполняется актуализация технических и маркетинговых решений с оценкой экономической эффективности проекта. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Создание производства гранулированных коагулянтов мощностью 10 тыс. тонн в год, ООО «Аурат-СВ», г. Канаш | Под строительство объекта арендованы земельные участки и произведен перевод существующего ограждения по границам вновь присоединенных земельных участков. Осуществлена модернизация системы видеонаблюдения и произведен монтаж периметральной охранной сигнализации по границам предприятия. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
| Развитие цифровых технологий |
|  | Создание цифровых лабораторий на основе компьютерного моделирования | Решение о реализации проекта не принято. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
|  | Создание инжинирингового центра по цифровизации | Решение о реализации проекта не принято. | Минэкономразвития Чувашии (Минпромэнерго Чувашии) |
| Строительная индустрия |
|  | Строительство завода по производству санитарно-керамических изделий и акриловых ванн, ООО «СК Керамика», г. Новочебоксарск | Проект не реализуется в связи с отсутствием источников финансирования. | Минстрой Чувашии |
|  | Освоение новых деталей, предназначенных для предприятий, производящих сантехническую продукцию, АО «Строймаш», г. Чебоксары | В связи с отсутствием потенциальных заказов проект не реализуется. | Минстрой Чувашии |
|  | Строительство комбината по производству керамических строительных материалов мощностью 65 млн. шт. условного кирпича в селе Атрать Алатырского района, ООО «Стройкерамика» | На сегодня ООО «Стройкерамика» производит кирпич из трепела на двух площадках в селе Атрать и Алтышево Алатырского района. ООО «Стройкерамика» завершило строительство: - бетонного завода в г. Алатырь; - цеха по первичной обработке сырья из трепела для выпуска облегченного и теплого кирпича, цеха по глубокой переработки трепела в с. Алтышево Алатырского района; - административного корпуса в с. Атрать Алатырского района. Построен корпус автотранспортного хозяйства. В стадии завершения строительство погрузочной площадки в п. Алтышево. | Минстрой Чувашии |
|  | Строительство завода объемно-блочного домостроения, ООО «Завод ОБД», г. Чебоксары | Получено положительное заключение экспертизы проектной документации на строительство объекта 11.10.2019. Получено разрешение на строительство завода. Ведется строительство объекта. | Минэкономразвития Чувашии |
| Жилищное строительство |
|  | Комплексная застройка жилого района по ул. Б. Хмельницкого, ООО «СУОР», г. Чебоксары | Постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2009 № 319 утвержден проект планировки территории жилого района по ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары, согласно которому, предусмотрено строительство 12 микрорайонов общей площадью 278,76 Га и где: - общий планируемый объем ввода жилья – 2019,51 тыс. кв. м; - общее количество мест в детских дошкольных учреждениях – 4101 тыс.; - общее количество мест в общеобразовательных школах – 14180 тыс. В 2019 году в жилом районе по ул. Б. Хмельницкого введено в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых домов обшей площадью 49562.6 кв. метров. Также введено в эксплуатацию два дошкольных образовательных учреждения на 240 мест каждое. | Минстрой Чувашии |
|  | Жилой район «Новый город» г. Чебоксары, ОАО «Инвестиционно-строительная компания «Честр-Групп», АО «Инкост», г. Чебоксары | Проект планировки и проект межевания территории жилого района «Новый город», утв. постановлением администрации города Чебоксары от 09.06.2012 № 139. Проектом планировки и проектом межевания территории жилого района «Новый город» предусмотрено образование 9 микрорайонов общей площадью 222,64 Га. Общий планируемый объем ввода жилья - 1562 тыс. кв. м. Объем введенного жилья (по состоянию на 01.02.2019) - 12 тыс. кв. метров. АО «Инвестиционно-строительная компания «Честр-Групп», АО «Инкост» и ООО СЗ «Монолитстрой» осуществляют комплексную застройку жилого района «Новый город». В 2019 году в жилом районе «Новый город» введено в эксплуатацию 9 многоквартирных жилых домов обшей площадью 61784,7 кв. метров. Также введено в эксплуатацию три дошкольных образовательных учреждения на 160, 250 и 240 мест. Выполнена реконструкция магистральных дорог районного значения, построена контактная сеть и сооружения троллейбусной линии в жилом районе «Новый город». | Минстрой Чувашии |
|  | Строительство микрорайона «Университетский-2», АО «ТУС», г. Чебоксары | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Университетский-2» (II очередь) северо-западного района города Чебоксары, утв. постановлением администрации города Чебоксары от 22.07.2016 № 2018. Общая площадь территории – 33,7 Га. Общий планируемый объем ввода жилья - 277,8 тыс. кв. м. Объем введенного жилья (по состоянию на 01.02.2019) - 251,9 тыс. кв. метров. В 2019 году в микрорайоне «Университетский-2» введено в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома обшей площадью 38330,8 кв. метров. | Минстрой Чувашии |
|  | Микрорайон «Солнечный» г. Чебоксары, ООО «Удача» | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Солнечный» города Чебоксары (1 этап строительства), утв. постановлением администрации города Чебоксары от 21.04.2015 № 1723. Общая площадь территории – 9,85 Га. Общий планируемый объем ввода жилья - 125,2 тыс. кв. м. Объем введенного жилья (по состоянию на 01.02.2019) - 57,1 тыс. кв. метров. В 2019 году в микрорайоне «Солнечный» введено в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых домов обшей площадью 54322,1 кв. метров. | Минстрой Чувашии |
|  | Микрорайон «Гремячево» г. Чебоксары, ООО «Устра» | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Гремячево» города Чебоксары, утв. постановлением администрации города Чебоксары от 28.01.2014 № 272. Общая площадь территории – 35,3 Га. Общий планируемый объем ввода жилья - 341,3 тыс. кв. м. Объем введенного жилья (по состоянию на 01.02.2019) - 2,6 тыс. кв. метров. В 2019 году вводных объектов не было. | Минстрой Чувашии |
|  | Застройка микрорайонов «Спутник» и «Юраково» (Чебоксарский район, г. Новочебоксарск), АО «Завод «Чувашкабель» | В 2019 году в микрорайонах «Спутник» и «Юраково» застройщиками ООО «СФ «Комплекс» и СМУ-60 введено в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома обшей площадью 19836,9 кв. метров. | Минстрой Чувашии |
|  | Строительство подземного города в г. Чебоксары, ООО Фирма «Старко» | В целях жилищного строительства из земель сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов д. Типсирма и д. Аркасы Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района с внесением изменения в генеральный план Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района, включены земельные участки площадью 51,4692 га и 38,7737 га соответственно. Администрацией Синьяльского сельского поселения в июле 2018 г. сведения об измененных границах населенных пунктов д. Типсирма и д. Аркасы внесены в государственный кадастр недвижимости. Застройщиком АО «Группа КСК» разработан эскизный проект микрорайона «Спутник», расположенный западнее д. Типсирма Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района и южнее жилого района «Новый город» г.Чебоксары, который 14 декабря 2017 г. рассмотрен на заседании Градостроительного Совета Минстроя Чувашии. В настоящее время АО «Группа КСК» ведется разработка проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Спутник».Также в целях начала освоения земельного участка, включенного в границы д. Аркасы, застройщиком (физ. лицо) разработан эскизный проект жилой группы д. Юраково, согласно которому на земельном участке предусматривается строительство 145 индивидуальных жилых домов общей площадью 29,0 тыс. кв.м. Завершено строительство первого этапа. | Минстрой Чувашии |
|  | Жилой комплекс «Прибрежный» в микрорайоне «Соляное» г. Чебоксары, ООО «АЛЗА» | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Соляное» города Чебоксары, утв. постановлением администрации города Чебоксары от 21.11.2017 № 2706. Общая площадь территории – 51,03 Га. Общий планируемый объем ввода жилья - 292,7 тыс. кв. м. Объем введенного жилья (по состоянию на 01.02.2019) - 13,9 тыс. кв. метров. В 2019 году введено в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждения на 220 мест. | Минстрой Чувашии |
|  | Строительство микрорайона «Кувшинка», ООО СК «Лидер», г. Чебоксары | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона, ограниченной улицами Эгерский бульвар, Ленинского Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка в г. Чебоксары, утв. постановлением администрации города Чебоксары от 25.01.2019 № 99. Общая площадь территории – 19,25 Га. Общий планируемый объем ввода жилья - 234,1 тыс. кв. м. Объем введенного жилья (по состоянию на 01.02.2019) - 63,2 тыс. кв. метров. В 2019 году в микрорайоне "Кувшинка" введено в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома обшей площадью 28063,2 кв. метров. | Минстрой Чувашии |
|  | Строительство жилого комплекса «Премьер», ООО «Отделфинстрой», г. Чебоксары | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона, ограниченной улицами Водопроводная, К. Иванова в городе Чебоксары, утвержден постановлением администрации города Чебоксары от 12.10.2017 № 2405. Общая площадь территории – 25,51 Га. Общий планируемый объем ввода жилья - 76,7 тыс. кв. м. Объем введенного жилья (по состоянию на 01.02.2019) - 43,5 тыс. кв. метров. В 2019 году в жилом комплексе "Премьер" введено в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома обшей площадью 9696,0 кв. метров. | Минстрой Чувашии |
|  | Строительство микрорайона «Серебряные ключи» (мкр. IIА центральной части г. Чебоксары «Грязевская стрелка») | Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 2 «А» центральной части города Чебоксары «Грязевская стрелка», ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина, утвержден постановлением администрации города Чебоксары от 13.02.2018 № 245. Общая площадь территории – 24,2 Га. Общий планируемый объем ввода жилья - 287,8 тыс. кв. метров. Объем введенного жилья (по состоянию на 01.02.2019) - 60 тыс. кв. м. В 2019 году вводных объектов не было. | Минстрой Чувашии |
| Производство и переработка сельскохозяйственной продукции |
|  | Строительство тепличного комплекса «Новочебоксарский» площадью 22 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта на территории Чебоксарского района Чувашской Республики, ООО ТК «Новочебоксарский» | В ноябре 2019 года состоялось открытие первого этапа тепличного комплекса «Новочебоксарский». Проектная мощность ООО «Тепличный комплекс «Новочебоксарский» составит около 20,0 тыс. тонн в год, что позволит к 2021 году увеличить объем производства тепличных овощей в Чувашской Республике в 2,5 раза и обеспечить население продукцией во внесезонный период. Кроме того, в результате реализации проекта будет создано до 464 новых рабочих мест. | Минсельхоз Чувашии |
|  | Создание селекционно-семеноводческого центра ООО «Агрофирма «Слава картофелю», Комсомольский район | Проведены работы по модернизации лаборатории, в частности доработка газоснабжения и вентиляционной системы. Также проведены работы по установке пароувлажнителя. Общая сумма затрат составила 376,6 тыс. руб. (собственные средства). В дальнейшем предусматривается расширение тепличных площадей (временных конструкций) с 0,5 га до 3 га, для чего потребуется 2,5 млн. рублей. Проектная мощность селекционно-семеноводческого центра будет составлять 5 тыс. тонн элитного семенного картофеля в год. Продолжается реализация проекта. | Минсельхоз Чувашии |
|  | Создание тепличного комплекса, ООО «Солнечный», Мариинско-Посадский район | Проект не реализуется в связи с изменением стратегии бизнеса организации. | Минсельхоз Чувашии |
| Животноводство |
|  | Строительство коровника на 400 голов, СХП «Цивиль» – филиал ЗАО «Агрофирма «Куснар», Цивильский район | Проект не реализуется в связи с изменением стратегии бизнеса организации. | Минсельхоз Чувашии |
|  | Строительство доильного зала СХПК «Коминтерн», Красночетайский район | На первом этапе построен и введен в эксплуатацию коровник на 600 голов. В 2018 году в рамках второго этапа построен молочно - доильный блок на 1200 голов. В планах строительство еще одного коровника на 600 голов. Проект реализован. | Минсельхоз Чувашии |
|  | Строительство специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород, АО «Вурнарский мясокомбинат», Вурнарский район | АО «Вурнарский мясокомбинат» Вурнарского района реализован инвестиционный проект «Строительство телятника по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 2000 голов и модернизация цеха кормопроизводства в д. Малдыкасы Вурнарского района Чувашской Республики». Проект реализован. | Минсельхоз Чувашии |
|  | Строительство животноводческого комплекса ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская», Чебоксарский район | В декабре 2018 года АО «Агрофирма «Ольдеевская» Чебоксарского района введен в эксплуатацию животноводческий комплекс на сумму 225 млн. рублей на 414 голов коров с доильным залом, родильным отделением, блоком сепарации навоза и лагуной. Реализован 1 этап. | Минсельхоз Чувашии |
|  | Строительство молочно-товарного комплекса на 1000 голов, ООО «ВДС», Цивильский район | Проект не реализуется в связи с изменением стратегии бизнеса организации. | Минсельхоз Чувашии |
|  | Реконструкция птичника на 120 тыс. голов, ОАО «ППФ «Урмарская», Урмарский район | Из-за отсутствия финансовых средств реализация проекта приостановлена. Проект не реализуется. | Минсельхоз Чувашии |
| Производство пищевых продуктов |
|  | Модернизация производства ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии», г. Чебоксары | В ОАО «Букет Чувашии» реализуется инвестиционный проект «Расширение варочного цеха». В целях успешной реализации проекта в 2018 г. создано 123 рабочих места со средней заработной платой в размере 28300 рублей. | Минсельхоз Чувашии |
|  | Модернизация и реконструкция Чебоксарского молочного завода, ООО «Чебоксарский городской молочный завод», г. Чебоксары | В сентябре 2018 года запущена технологическая линия от Шведской компании Tetra Pak по производству ультапастеризованных продуктов с мощностью 130 тонн сырого молока в сутки. | Минсельхоз Чувашии |
|  | Реконструкция и модернизация производственных объектов ООО «Чебоксарский мясокомбинат», г. Чебоксары | ООО «Чебоксарский мясокомбинат» планирует реализовать инвестиционный проект по реконструкции и модернизации производства колбасных изделий с покупкой оборудования, стоимостью 200 млн. руб. | Минсельхоз Чувашии |
|  | Запуск 3 новых технологических линий по производству кондитерских изделий АО «АККОНД», г. Чебоксары | Введена новая дополнительная линия по производству вафельных десертов типа «Хуторок», запущена линия кремовых десертов типа «Фараделла», проводятся работы по монтажу дополнительной линии сахарного печенья. | Минсельхоз Чувашии |
|  | Строительство цеха по производству творога и твердых сыров ООО «Новочурашевский молочный завод», Ибресинский район | Цех построен, запуск производственной линии запланирован во 2 квартале 2020 года. | Минсельхоз Чувашии |
|  | Строительство логистического центра АО «АККОНД», г. Чебоксары | Инвестиционный проект по строительству логистического центра стоимостью 100 млн. рублей реализован. | Минсельхоз Чувашии |
|  | Строительство производственного корпуса по производству сыров и масла сливочного ООО «АККОНДМОЛОКО», Янтиковский район | Инвестиционный проект реализован в 3 квартале 2019 года. | Минсельхоз Чувашии |
|  | Строительство и модернизация хлебопекарного оборудования ЗАО «Хлебокомбинат Петровский», г. Чебоксары | Модернизирован участок для получения яичного меланжа (закуплена и смонтирована центрифуга для яиц), проведена модернизация шестой технологической линии (заменена тестораскаточная машина), проведена модернизация шкафа окончательной расстойки технологической линии по производству ржано-пшеничного хлеба, модернизирован участок расходных бункеров хлебного производства (модернизирована подача муки II сорта). Реализует проект по техническому перевооружению хлебного производства, общей стоимостью 40 млн. рублей. На стадии реализации. | Минсельхоз Чувашии |
| Транспорт, связь, коммунальное и дорожное хозяйство |
|  | Развитие рынка газомоторного топлива на территории Чувашской Республики | В Чувашской Республике функционирует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в 2019 году составил 8663 тыс. т. В рамках развития заправочной сети природного газа до 2024 года заключены соглашения с Минэнерго России по софинансированию строительства на территории Чувашской Республики с участием федерального бюджета объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, и по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива. | Минтранс Чувашии |
|  | Создание на федеральной автомобильной дороге М-7 «Волга» автоматизированных (роботизированных) логистических комплексов федеральных торговых сетей | Решение о реализации проекта не принято. | Минтранс Чувашии |
|  | Строительство международного авиационного терминала в аэропорту г. Чебоксары | В 2020 году для создания более комфортных условий для пассажиров планируется реконструкция аэропорта, которая позволит увеличить пропускную способность на внутренних линиях до 200 человек в час, создать дополнительные удобства (зоны отдыха, залы ожидания) и повысить инвестиционную привлекательность республики в целом. Предварительная стоимость объекта составляет 550 млн. рублей, срок выполнения - 2021 год. Инвестиции планируется направить на: - реконструкцию аэровокзального комплекса аэропорта г. Чебоксары; - реконструкция аварийно-спасательной станции аэропорта; - обновление наземной авиационной техники. Инвестором данного проекта выступает ООО «МАЧ», учредителем которого является Группа компаний «Аэрофьюэлз». В настоящее время ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» завершает разработку рабочей документации реконструкции (переустройство) здания аэропорта г. Чебоксары. В январе 2020 г. завершено голосование по выбору варианта фасада аэропорта. | Минтранс Чувашии |
|  | Строительство третьего транспортного полукольца на участке дороги от ул. Университетская до пр. 9-й Пятилетки, г. Чебоксары | В настоящее время осуществляется разработка проектно – сметной документации объекта. | Минтранс Чувашии, администрация г. Чебоксары* |
|  | Создание регионального кластера предприятий водоснабжения и водоотведения путем заключения концессионного соглашения | Количество концессионных соглашений по состоянию на 1 января 2020 г. составляет 32 (уменьшилось на 3 концессионных соглашения, истек срок их действия) на общую сумму 2,242 млрд.рублей, в т.ч. 17 соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения на сумму 46,62 млн.рублей. Основной проблемой привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства является отсутствие заинтересованности крупных инвесторов во вложении инвестиций на условиях концессии в коммунальные объекты малых городов и населенных пунктов республики. Создание регионального кластера предприятий водоснабжения и водоотведения путем заключения концессионного соглашения в настоящее время не реализовано. | Минстрой Чувашии |
|  | Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарска | ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии на объекте «Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сут. Третий этап» в 2019 году выполнило работы на сумму 129,894 млн. рублей за счет внебюджетных источников. В течение 2019 года выполнены строительно-монтажные и сантехнические работы, работы по устройство дамбы, монтажу силового оборудования, монтажу автоматизированных систем контроля и управления, пуско-наладочные работы электротехнических устройств, электромонтажные работы. Смонтированы внутриплощадочные кабельные линии, изготовлены и поставлены шкафы управления насосным оборудованием. Выполнены работы по озеленению и благоустройству территории. Строительство объекта будет продолжено в 2020 году. | Минстрой Чувашии |
|  | Сохранение и предотвращение загрязнения р. Волги | Все мероприятия приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Чувашской Республики» включены в региональный проект Чувашской Республики «Оздоровление Волги». На реализацию мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги» в 2019 году было предусмотрено всего 334 891,6 тыс. рублей, в том числе 330 787,9 тыс. рублей из федерального бюджета, 3 581,3 тыс. рублей – из республиканского бюджета Чувашской Республики, 522,4 тыс. рублей – из местного бюджета. Реализованные в 2019 году мероприятия: По инвестиционному проекту «Строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары» в 2019 году, освоено 104,5 млн. рублей. Техническая готовность объекта строительства 40%. Объект переходящий на 2020 год. Объект курирует Минприроды Чувашии. Заказчиком является МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» г. Чебоксары. 19 июля 2019 г. заключен контракт с ООО «ЦентрЖилСтрой». Стоимость контракта составляет 242,12 млн. рублей (2019 год – 104,5 млн. рублей, 2020 год – 137,6 млн. рублей). По инвестиционному проекту «Строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 куб. м/сут в пгт Вурнары, Вурнарского района Чувашской Республики» в 2019 году освоено 230,1 млн. рублей (включая авторский надзор). Объект переходящий на 2020 год. Объект курирует Минстрой Чувашии. Заказчиком является КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии. 23 июля 2019 г. заключен контракт с АО «Передвижная механизированная колонна № 8». Стоимость контракта составляет 406,60 млн. рублей (2019 год – 230,42 млн. рублей, 2020 год – 176,2 млн. рублей). | Минприроды Чувашии |
|  | Переработка и захоронение твердых коммунальных отходов, г. Новочебоксарск | В рамках Концессионного соглашения с ЗАО «Управление отходами» в Чувашской Республике завершено строительство важнейшего объекта коммунальной инфраструктуры – современного полигона твердых бытовых отходов (ТБО), в результате чего создана комплексная система переработки и утилизации отходов с внедрением передовых инновационных технологий, 1-ой карты складирования полигона ТБО мощностью 100 тыс.т/год, мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 150 тыс.т/год, мусороперегру зочной станции с элементами сортировки в городе Чебоксары мощностью не менее 150 тыс.т/год. Силами подрядной организации ООО «Союзстройинвест» завершены работы по строительству 2 этапа объекта «Переработка и захоронение твердых бытовых отходов (для гг. Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района)» (2-я карта складирования). Принятое выполнение работ от подрядной организации – 252 147,173 млн. рублей. В адрес Приволжского Управления Ростехнадзора 05.12.2018г. подано извещение о завершении строительства, акт приемки законченного строительством объекта подписан 28.12.2018 г. Технические возможности объектов, предусмотренных Концессионным соглашением, позволяют перерабатывать и размещать на полигоне коммунальные отходы с территории всей республики. Опыт реализации данного проекта на территории Чувашской Республики признан примером для использования в других субъектах Российской Федерации и вошел в сборник рекомендаций Минэкономразвития России по лучшим практикам реализации инвестиционных проектов. В связи с выполнением просим снять с контроля. | Минприроды Чувашии, Минстрой Чувашии |
|  | Рекультивация свалок и создание объектов по обращению с отходами в Чувашской Республике | В Чувашской Республике эффективно реализуется проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы. В феврале 2018 года между Минприроды России и Кабинетом Министров Чувашской Республики подписано соглашение за № 051-08-2018-005 о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба. В рамках вышеуказанного соглашения Минприроды России предоставило Чувашской Республике субсидии на сумму 329,8 млн. рублей на выполнение работ по рекультивации санкционированной свалки твердых бытовых отходов города Чебоксары, которые выполнялись в течение 2017–2018 годов. Дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 14 февраля 2018 г. № 051-08-2018-005 из федерального бюджета выделены субсидии на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов в д. Ильбеши Чебоксарского района Чувашской Республики. Оба мероприятия выполнены в полном объеме. | Минприроды Чувашии |
| Образование |
|  | Строительство объекта «Спальный корпус на 250 мест Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова» некоммерческой организации Фонд поддержки социальных и культурных программ Чувашии | Фондом «Чувашия» и АО «Группа компаний «Регионжилстрой» заключен договор от 20.11.2017 г. на строительство дополнительного спального корпуса на 250 мест стоимостью 134,6 млн. рублей, срок окончания работ до 20.08.2018. Источник финансирования – Благотворительный фонд «Ренова». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №21-01-41с-2018 от 21 сентября 2018 г. Объект передан в государственную собственность. В настоящее время находится в оперативном управлении у БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова». Проект реализован. | Минобразования Чувашии |
| Гостиничное хозяйство и туризм |
|  | Ренессанс малых городов на р. Волге | Решение о реализации проекта не принято. | Минкультуры Чувашии |
|  | Создание кластера санаторно-курортных организаций | В настоящее время решение о создании кластера санаторно-курортных организаций не принято. | Минкультуры Чувашии |
|  | Создание туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» | В 2018 году завершена реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия». За 5 лет создано 22 объекта обеспечивающей инфраструктуры и 14 объектов туристской инфраструктуры. Достигнуто следующие целевые показатели по итогам реализации проекта: созданы дополнительные рабочие места в количестве 1,614 тыс. единиц, увеличение туристского потока в Чувашскую Республику на 225,4 тыс. человек. | Минкультуры Чувашии |
|  | Туристский кластер «Чувашия – сердце Волги» | В 2019 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики – Чувашии от 11 февраля 2019 г. № 174-07-2019-007 предусмотрено софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры. В 2019 году начаты работы по реконструкции двух объектов: «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия-сердце Волги» и «Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря». Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключенного 22 декабря 2019 г. № 174-09-2020-012 с Федеральным агентством по туризму в период с 2020-2022 годы предусмотрено софинансирование строительства (реконструкция) 6 объектов обеспечивающей инфраструктуры (из них 2 объекта переходящих с 2019 года), входящих в туристский кластер «Чувашия – сердце Волги». | Минкультуры Чувашии |
|  | Учреждение санаторно-курортное, оздоровительное, отдыха и туризма «Волга» | Проект не реализуется. | Минкультуры Чувашии |
|  | Реконструкция АО «Санаторий «Чувашиякурорт», г. Чебоксары | В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключенного 22 декабря 2019 г. № 174-09-2020-012 между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Федеральным агентством по туризму в 2022 году предусмотрено софинансирование строительства инженерной инфраструктуры грязелечебницы «Чувашиякурорт», г. Чебоксары. Подготовлена для проведения негосударственной экспертизы проектная документации по теплому переходу по договору с ООО «Стройэкспертиза» от 15.08.2019 №095/1-1908/К. Положительное заключение экспертизы получено. Проектная документация на строительство инженерной инфраструктуры грязелечебницы подготовлена и направлена в + АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республике» 03.10.2019. После получения результатов экспертизы проектной документации будет направлена заявка на выдачу разрешения на строительство. | Минкультуры Чувашии |
| Культура |
|  | Реконструкция здания АУ «Чувашская государственная филармония» Минкультуры Чувашии, г. Чебоксары | 22 ноября 2019 г. было опубликовано извещение на запрос предложений в электронном виде на выполнение работ «Реконструкция здания АУ «Чувгосфилармония» Чувашской Республики», на сумму 149 846 070,31 рублей, со сроком приёма заявок до 2 декабря 2019 г. Поступила единственная заявка от ООО «Спецстрой» г. Санкт-Петербург (Генеральный директор Данчаров Артур Адамович), которая была рассмотрена 3 декабря 2019 г., итоговым протоколом рассмотрения вторых частей заявок от 5 декабря 2019 г. объявлен победителем ООО «Спецстрой» с предложением цены 149 500 000 руб. (снижение 0,5%). Контракт подписан 17 декабря 2019 г., срок выполнения работ до 1 июня 2020 г. В 2019 году по контракту выполнены и оплачены работы на 6 352 278 рублей. | Минкультуры Чувашии |
|  | Модернизация Музея В.И. Чапаева – филиала БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашии, г. Чебоксары | В 2019 г. продолжены ремонтные работы здания Музея В.И. Чапаева, стелы с бюстами военначальников на сумму 6,0 млн. рублей. Разработан дизайн-проект архитектурно-художественного решения экспозиции Музея В.И. Чапаева. Работа будет продолжена. | Минкультуры Чувашии |
|  | Строительство культурно-досугового центра с инженерными сетями по ул. Гагарина, д. 25, с. Шихазаны Канашского района Чувашской Республики | В 2019 году завершено строительство и введен в эксплуатацию. | Минкультуры Чувашии |
|  | Строительство (реконструкция) зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | В 2019 г. построено и введено в эксплуатацию 6 зданий учреждений культурно-досугового типа на общую сумму 121,1 млн. рублей, из них средства федерального бюджета составляют 57,8 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 63,3 млн. рублей. Также в рамках реализации данного проекта в 2019 г. капитально отремонтировано здание Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля на общую сумму 46,2 млн. рублей, из них 45,7 млн. рублей - средства федерального бюджета, 0,47 млн. рублей – республиканского бюджета Чувашской Республики. | Минкультуры Чувашии |