|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ**  **ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĚ**  **ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĔН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĔ**  **ЙЫШĂНУ**  **2020ç. авăн уйăхĕн** **« 08 » м**ĕ**шĕ 751 № Патăрьел ялĕ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**  **БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **« 08 » сентября 2020 г. № 751 село Батырево** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении Комплексной программы**  **социально-экономического развития Батыревского района Чувашской**  **Республики на 2020-2025 годы** |  |

В целях создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития Батыревского района, администрация Батыревского района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Комплексную программу социально-экономического развития Батыревского района Чувашской Республики на 2020-2025 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации  Батыревского района | Р.В. Селиванов |

Утверждена

постановлением администрации

Батыревского района

Чувашской Республики

от 08.09.2020 № 751

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА**

**ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2020-2025 годы**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Цели, задачи комплексной программы социально-экономического развития Батыревского района Чувашской Республики………………………………………………………………………...3

2. Социально-экономическое положение Батыревского района Чувашской Республики………………………………………………………………………...3

3. Состояние отраслей и направления социально-экономического развития……………………………………………………………………………4

3.1. Растениеводство………………………………………………………………4

3.2. Животноводство………………………………………………………………5

3.3. Малое предпринимательство………………………………………………...6

3.4. Потребительский рынок……………………………………………………...7

3.5. Муниципальные финансы……………………………………………………8

3.6. Транспортный комплекс…………………………………………………….11

3.7. Жилищно-коммунальное хозяйство……………………………………......13

3.8. Строительство……………………………………………………………….14

3.9. Труд и занятость населения…………………………………………………15

4.0. Образование……...………………………………………………………….17

4.1. Физическая культура и спорт………………………………………………20

4.2. Здравоохранение…………………………………………………………….21

4.3. Культура……………………………………………………………………..21

4.4. Туризм……………………………………………………………………….25

4.5. Безопасность жизнедеятельности………………………………………….27

## 4.6.Проблемы муниципального образования и пути их решения…………………………………………………………………………..28

Приложения

Целевые показатели (индикаторы) Комплексной программы социально-экономического развития Батыревского района Чувашской Республики…...46

Инфраструктурные проекты, мероприятия и показатели состояния соответствующих отраслейв Батыревском районе……………………………49

Коммерческие проекты, планирующиеся к реализации в период с 2020-2025 годы……………………………………………………………………………….69

1. **ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ**

**КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Цель программы – обеспечение социально-экономического развития Батыревского района, повышение качества жизни населения, основанное на сбалансированном росте экономики.

Задачи программы:

1. Развитие и модернизация промышленных предприятий.
2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
3. Повышение инвестиционной привлекательности.
4. Повышение эффективности и обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения.
5. Сокращение аварийного жилищного фонда; обеспечение темпов жилищного строительства.
6. Улучшение жилищных условий граждан.
7. Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
8. Обеспечение развития системы образования и культуры.
9. Создание условий для развития физической культуры и спорта.
10. Развитие социальной инфраструктуры.

Целевые показатели для достижения поставленных задач приведены в приложение № 1 к настоящей программе.

**2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

**БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Программа социально-экономического развития Батыревского района Чувашской Республики (далее – Программа) разрабатывается в соответствии с Программой социально-экономического развития Чувашской Республики на период 2021-2025 годы. Батыревский район расположен на юго-востоке Чувашской Республики. Граничит с Комсомольским и Ибресинским районами на севере, на северо-востоке - с Яльчикским районом, на западе - с Алатырским районом, на юге - с Шемуршинским районом и Буинским районом Республики Татарстан. Район состоит из 19 сельских поселений, в составе которых 56 населенных пунктов. Территория района составляет 94,4 тыс. га, из которых 57% составляют земли сельскохозяйственного назначения, 36% - земли лесного фонда, 6% - земли населенных пунктов. Население Батыревского района на 1 января 2020 года составляет 32878 человек.

1. **СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛЕЙ И НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**3.1. Растениеводство**

**2019 год.**

В 2019 году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в районе составила 43686 га во всех категориях хозяйств (101% к уровню 2018 года), в том числе 34529 га в сельскохозяйственных организациях и КФХ (100% к уровню 2018 года). По району во всех категориях хозяйств всего посеяно зерновых и зернобобовых культур на площади 17921 га (100% к плану), в том числе: яровые зерновые и зернобобовые культуры на площади 16000 га (100 % к плану). Под урожай засыпано семян яровых зерновых и зернобобовых культур 3473 тонн (из них проверено 3473 тонны). Доля кондиционных семян составляет 100% Доля семян категории ОС (Репродукция суперэлита) -5,8%, категория ЭС (элита) — 25,3%, категория РС(1-4) — 61,5%, несортовые — 7,9%. Обеспеченность семян составляет 100%. Валовой сбор в 2019 году зерновых в амбарном весе составил 46800 тонн. По району средняя урожайность составила 28,3 ц/га (в 2018 году – 26,6 ц/га).

Заготовлено кормов, по району 21300 тонн сенажа, 130% от плана заготовки, 26200 тонн силоса 140% от плана. Заготовлено также 8243 тонн сена, или 100% от плана заготовки. Подготовлено почвы под сев озимых культур 5500 га (100% к плану). Посев озимых культур проведен на площади 5500 га. В агропромышленном секторе района также основными высокодоходными культурами являются выращивание лука-севка и картофеля В 2019 году площадь картофеля во всех категориях хозяйств составила 1970 га, в том числе СХПК -785 га, КФХ – 217 гектара и собрано 45310 тонн картофеля, урожайность с одного гектара – 230 центнера. Площадь семенников овощных культур во всех категориях хозяйств составила 1033 га, СХПК- 44 га, КФХ – 338 га, валовой сбор при средней урожайности 108 центнера с одного гектара составил более 10 тыс. тонн. Сельскохозяйственными организациями и КФХ района проведена зяблевая вспашка на площади более 14 тыс. гектаров.

**2020 год.**

В 2020 году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в районе составила 44538 га во всех категориях хозяйств (102% к уровню 2019 года), в том числе 34751 га в сельскохозяйственных организациях и КФХ (101% к уровню 2019 года).

По району во всех категориях хозяйств всего посеяно зерновых и зернобобовых культур на площади 18120 га (100% к плану), в том числе: яровые зерновые и зернобобовые культуры расположены на площади 14830 га (100 % к плану). Картофель во всех категориях хозяйств расположены на площади 1970 га. Технические культуры расположены на площади 1075 га.

В 2020 году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях района составила 17843 га.

* 1. **Животноводство**

На 01.07.2020 года в хозяйствах всех категорий числится 22 329 голов крупного рогатого скота, что по сравнению с прошлым годом составляет 108 %, из них 8 353 голов коров (на 99,1 % с АППГ прошлого года). 16 448 голов свиней (98,5 % по сравнению с прошлым годом), 12760 голов овец и коз (116,8%), 69,2 тыс. голов птицы (100,7%).

Из всей численности КРС на СХО приходиться 3 670 головы (99,7% к уровн. прошлого года), в КФХ – 1788 голова (99,7% к уровню прошлого года), основная значимая часть КРС приходиться в хозяйства населения – 16195 голов, это 70% от всего поголовья (108,6 % к уровню прошлого года).

В СХО коровы насчитываются в количестве 1788 голов (уменьшение на 5 голов по сравнению с прошлым годом). Увеличение количества голов обеспечили хозяйства: ООО А/ф «Исток» - на 48 голов, СХПК «Красное Знамя» на 28 головы, СХПК «Труд» на 10 голов.

Разведением свиней в Батыревском районе занимается одно хозяйство - филиал ООО «Авангард «Батыревский бекон». Здесь содержится 12 277 голов свиней, что на 99,5 % меньше по сравнению с прошлым годом.

За 1 полугодие 2020 года во всех категориях хозяйств Батыревского района произведено более 5 тысяч тонн мяса в живом весе, что составило 99,2 % к уровню прошлого года, производство молока порядка 26 тыс. тонн, 108,1 % АППГ прошлого года.

Производство скота и птицы в живом весе в разрезе СХО на 1 июля составило 1575,7 тонн мяса, что составляет 99,7 % к уровню АППГ прошлого года.

Фермерами района за 2019 год произведено мяса в живом весе – 380,3 тонн, что составляет 80,46 % к уровню прошлого года.

Производство молока на 1июля текущего года в СХО составил – 5950,6 тонн, что составляет 113% к уровню АППГ прошлого года.

Крестьянскими фермерскими хозяйствами произведено молока- 2139 тонн, что составляет 107 % к уровню АППГ прошлого года.

Средний надой на одну корову составил в СХО- 3245 кг (2972 кг в АППГ), что больше показателя прошлого года на 273 кг.

В КФХ – надой на 1 корову составил - 3352 кг, что составляет 115% к уровню прошлого года (2916 кг в АППГ).

**Продолжается реализация инвестиционных проектов:**

Строительство 10 ферм для содержания КРС на откорм на 755 голов на общую сумму более 60 млн. руб.

Строительство 4 СЖФ на 550 голов на общую сумму более 52 млн. руб.

Строительство 3 коровников на 450 голов на общую сумму 16 млн. руб.

Строительство 2 конеферм на 350 голов на общую сумму 9 млн. руб.

Строительство и реконструкция 2 МТФ на 70 голов на сумму около 4 млн. руб.

Строительство телятника на 100 голов – 6 млн. руб.

Строительство 6 овощехранилищ мощностью 1240 тонн на сумму 24 млн. руб.

Строительство и реконструкция 7 зерноскладов 2440 тонн на сумму более 18 млн. руб.

Строительство цеха по убою и переработку мяса свинины 100 тонн стоимостью 196 млн. руб.

Производственный цех по переработке мяса и молока стоимостью 32 млн.руб.

**Всего за 1 полугодие 2020 года из всех источников получено субсидий на 65,2 млн рублей (68,1 млн .руб.)**

-молоко – 13,9 млн.руб. (9,4 млн руб.)

- техника – 19 млн. руб.

- элитные семена – около 10 млн. руб.

-покупка племскота – 3,2 млн. руб. (6,5 млн.руб)

- мелиорация – 0,2 млн. руб.

- субсидирование процентных ставок по инвест. кредитам -5,5 млн. руб.

- СПОК и – 2,0 млн.руб.

* 1. **Малое предпринимательство.**

Малое и среднее предпринимательство является одним из важных элементов структуры экономики Батыревского района, определяющих темпы экономического роста и состояния занятости населения.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2020 год – 1 092, в которых работают более 3,9 тыс. человек.

1092 субъекта малого и среднего предпринимательства:

- малых предприятий - 140, в т.ч. 25 сельскохозяйственных;

- средних предприятий - 1 (Батыревское РАЙПО);

- индивидуальных предпринимателей - 951, в т.ч. 223 крестьянских фермерских хозяйств;

- более 14 тыс. личных подсобных хозяйств.

Оборот продукции (услуг) у субъектов МСП за 2019 г. составляет 1 млрд. 398 млн. руб., что на 1% больше аналогичного периода прошлого года (за 2017 г. - 1 млрд. 365 млн. рублей, за 2018 г. – 1 млрд. 384 млн. рублей).

Целями развития малого и среднего предпринимательства являются обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности. Основные сферы деятельности малого и среднего предпринимательства: розничная торговля, общественное питание, сфера услуг, операции с недвижимым имуществом. С этой целью в районе реализуется подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства», в рамках которой предусмотрено оказание финансовой и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также проведение мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности. В 2019 году государственной поддержкой воспользовались 35 субъектов на сумму более 119 млн рублей (в 2018 году - 64 субъекта на сумму 96 млн рублей).

* 1. **Потребительский рынок**

Важным показателем качества жизни является уровень потребления населением товаров и услуг. Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от других рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные отношения, способствует конкурентоспособности отечественных товаров, поэтому создание условий эффективного развития потребительского рынка, совершенствование механизма его регулирования являются одной из важнейших составляющих экономики района.

Сегодня на потребительском рынке Батыревского района функционируют 200 объектов розничной торговли торговой площадью 15033 кв.м, 65 объектов общественного питания общедоступной сети с числом посадочных мест около 3500, 30 объектов по оказанию бытовых услуг населению.

В районе организовано 5 ярмарок по реализации различных видов товаров, в соответствии с требованиями законодательства (ООО Батыревский рынок «Юхма», ООО МСО «Батыревская», ООО ДПМК «Батыревская», в июне праздничная универсальная ярмарка на поляне Солнечная Батыревского района «Акатуй-Сабантуй», также в ноябре проводится осенняя сельскохозяйственная ярмарка «Дары Осени» на территории Батыревского рынка «Юхма», на которой торговые места юр. лицам, ИП, и физ. лицам представляются бесплатно).

Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства в 2017 г. составил 784,97 млн. рублей (110,6% к уровню 2016 года). За 2018 год – 934,6 млн. руб. (или 108,9 % роста к январю-ноябрю 2017 года). За 2019 год – 986,6 млн. руб. (101,3% к уровню 2018 года)Данные Чувашстата.

Оборот общественного питания по организациям всех видов деятельности, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в 2017 году составил 6,7 млн. рублей. За 2018 год составил 6,07 млн. рублей или 84,7% к январю – ноябрю 2017 года. За 2029 год составил 7,1 млн. руб. Указанные данные приводит Чувашстат без учета субъектов малого предпринимательства, т.е. входит Батыревский общепит (по классификатору является собственностью потребительской кооперации) и школьные столовые. Среди населения популярностью пользуются частные заведения.


* 1. **Муниципальные финансы**

В 2019 году консолидированный бюджет Батыревского района исполнен в объеме 865,6 млн руб. (+1,2% к 2018 г.). Динамика исполнения консолидированного бюджета по доходам за 2017-2019 гг. представлена в таблице.

(млн. рублей)

**Рост +154,2**

Собственные доходы консолидированного бюджета мобилизованы в объеме 163,6 млн руб. (18,9% от общего объема доходов). Собственные доходы к уровню прошлого года увеличились на 9,9 млн. рублей или 105,5%. Динамика поступления собственных доходов за 2017-2019 гг. представлена в таблице.



Структура собственных доходов консолидированного бюджета достаточно стабильна: в ней преобладают налоговые доходы — 81,4% (неналоговые доходы — 18,6%).

Значительный удельный вес в налоговых доходах консолидированного бюджета занимают налог на доходы физических лиц (60,0%), единый налог на вмененный доход (10,0%), акцизы (8,4%), земельный налог (8,2%).

Неналоговые доходы консолидированного бюджета составили 30,4 млн руб. (+23,0% к 2018 г.). млн.руб

Расходы консолидированного бюджета в 2019 году составили 859,1 млн руб. По сравнению с прошлым годом объем расходов увеличился на 110,0 млн. рублей или на 15,7%. Структура расходов консолидированного бюджета Батыревского района за 2019 год представлена в таблице.

(%)

В 2019 году в Батыревском районе реализуются 19 муниципальных программ (предусмотрено 922,0 млн. руб., в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 57,7 млн.руб., республиканского бюджета – 597,8 млн. руб., местного бюджета – 266,5 млн. руб., освоение на 01.01.2020 – 859,1 млн. руб., или 93,2% от запланированного объема). По состоянию на 1 января 2020 года недоимка по местным налогам составляет 2,9 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом недоимка снизилась на 0,4 млн. рублей, или на 12,1%. Консолидированный бюджет Батыревского района исполнен в целом с профицитом в сумме 6,5 млн. рублей (при плановом дефиците – 47,3 млн. рублей).

* 1. **Транспортный комплекс**

Весь объём грузовых и пассажирских перевозок осуществляется автомобильным транспортом. Основу автомобильных дорог составляют автомагистрали «Цивильск – Ульяновск», «Цивильск – Ульяновск» - Яманчурино», «Калинино – Батырево – [Яльчики](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8)», «Калинино – Батырево – [Яльчики](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8)» - Большое Чеменево» - «Шемурша – Сойгино – Алтышево».

Общая протяженность автомобильных дорог в границах Батыревского района составляет 556,5 км в том числе:

- федерального значения 18 км;

- регионального значения 90 км;

- местного значения вне границ населенных пунктов 130,1 км;

- местного значения в границах населенных пунктов 318,4 км. В 2019 году из дорожного фонда республики было предусмотрено 285 млн. рублей на ремонт и строительство автомобильных дорог регионального и муниципального значения. Завершился ремонт участка автомобильной дороги «Цивильск-Ульяновск»-Яманчурино». Данная дорога строилась 3 года в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2018-2019 годы и на плановый период до 2020 года». Общая протяженность дороги составляет 19,415 км. на сумму финансирования в 3 этапа - 128 млн.рублей В рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2018-2019 годы и на плановый период до 2020 года» начато строительство автомобильной дороги по улице Полевая в с. Норваш-Шигали с общей протяженностью 1,333 км. на общую сумму 12 604 859 рублей. Оно запланировано на 2 года. В рамках федеральной программы «строительство автомобильных дорог с малой интенсивностью движения» в 2019 году завершена и введена в эксплуатацию автомобильная дорога по улице Чебоксарская в с.Шыгырдан общей протяженностью 2,265 км. на сумму 30,5 млн. рублей. Проведена реконструкция автодороги «Цивильск-Ульяновск» - Чувашские Ишаки» протяженностью 1,2 км. на сумму 4 003 665 рублей

В рамках соглашения министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и администрацией Батыревского района выполнены работы в том числе: - капитальный ремонт 1-ой дворовой территории многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям в с. Батырево на сумму 883 820 рублей за счет средств бюджетов Чувашской Республики и Батыревского сельского поселения; - ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов протяженностью 1,292 км. на сумму 5 033 756,52 рублей, за счет средств бюджетов Чувашской Республики и Батыревского района; - ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов протяженностью 1,39 км. на сумму 2 104 953,95 рублей, за счет средств бюджетов Чувашской Республики и сельских поселений Батыревского района; - содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов протяженностью 129,5 км на сумму 6 586 366. рублей, за счет средств бюджетов Чувашской Республики и Батыревского района; - содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов протяженностью 312,7 км на сумму более 5 289 794,69 рублей, за счет средств бюджетов Чувашской Республики и сельских поселений Батыревского района. В 2020 году из дорожного фонда республики предусмотрено 100 млн. рублей на ремонт и строительство автомобильных дорог регионального и муниципального значения. На сегодняшний день проведены следующие мероприятия: - в рамках республиканской адресной инвестиционной программы завершено строительство автомобильной дороги в Н. Шигали по ул. Полевая общей протяженностью 1,333 км. на сумму около 13 млн.рублей. Запланировано строительство на 2020-2022 годы автомобильной дороги по улицам К.Маркса и А.П. Табакова общей протяженностью 1,268 км на сумму 41 млн.рублей. - в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» ведется строительство автомобильной дороги по ул. Полевая с. Шыгырдан общей протяженностью 2,530 км в этом году на общую сумму более 39 млн.рублей. Также по данной программе ведется реконструкция автомобильной дороги по улице Октябрьская и подъезд к сельскому клубу по улицам Пушкина и Садовая д. Малые Арабузи общей протяженностью 1,907 км на общую сумму более 48 млн.рублей. - в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2019-2035 годах» начаты работы по строительству наружного освещения с устройством пешеходных переходов и тротуаров автомобильной дороги «Калинино-Батырево-Яльчики» на участке населенного пункта с. Тойси на общую сумму более 11 млн.рублей. Включены в заявку Минтранса Чувашии на предоставление бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию ведомственного проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» на 2021-2022 годы 3 автомобильные дороги в населенных пунктах: с. Шыгырдан, с. Сугуты и д. Старые Тойси. Дополнительно имеется 14 проектно-сметных документаций с положительной государственной экспертизой на строительство автомобильных дорог в границах 11 населенных пунктов района. В рамках соглашения между администрацией Батыревского района и министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики выполнены работы в том числе:

|  |
| --- |
| - проведен капитальный ремонт 2-х дворовых территорий многоквартирных домов и подъездов к дворовым территориям в с. Батырево на сумму более 1,0 млн.рублей за счет средств бюджетов Чувашской Республики и Батыревского сельского поселения; |
| - проложено асфальтное покрытие автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов протяженностью 3,5 км. на сумму более 10,6 млн.рублей, за счет средств бюджетов Чувашской Республики и Батыревского района; |
| - ведется ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов протяженностью более 9 км. на сумму более 9,3 млн.рублей, за счет средств бюджетов Чувашской Республики и сельских поселений Батыревского района; |
| - запланировано содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов протяженностью 130,102 км на сумму более 14,2 млн.рублей, за счет средств бюджетов Чувашской Республики и Батыревского района; |
| - запланировано содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов протяженностью 318,39 км на сумму более 8,3 млн.рублей, за счет средств бюджетов Чувашской Республики и сельских поселений Батыревского района; |

* 1. **Жилищно-коммунальное хозяйство**

На территории Батыревского района Чувашской Республики расположено 132 многоквартирных домов общей площадью 75,3 тыс. м2.

Предоставлением жилищно-коммунальных услуг в Батыревском районе занимаются восемь организаций

две управляющие организации ( частной формы собственности, осуществляют управление многоквартирными домами и оказывают услуги по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирных домов) ООО «Чистое село» и ООО «Стройкомфорт. Под управлением находятся 61 МКД, 19 МКД – непосредственная форма управления; две организации оказывающие услуги по водоснабжению и водоотведению ( МУП «Чистое село», ООО «Батыревское ЖКХ) ; две организации оказывающие услуги по электроснабжению ( ООО «Чувашэнерго», ООО «Нэск»); одна организация оказывает услуги газоснабжения ( ООО «Чувашсетьгаз»); одна организация оказывает услуги по утилизации (захоронение) твердых коммунальных отходов – ООО «Экоцентр»; теплоснабжающие организации отсутствуют. - в системе водоснабжения и водоотведения – 6 водозаборов, протяженность 27,04 км водопроводных сетей (износ – %), очистное сооружения канализации, 12,7 км канализационных сетей (износ –50%).

Обеспечено качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения 10% населения.

В рамках реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2019 году выполнены работы по ремонту крыш многоквартирных домов общей площадью 1576 кв.м. на сумму по ул. Андреева 6 и по ул. Юбилейная 10 на общую сумму 5193,3 тысяч рублей.

* 1. **Строительство**

По итогам 2019 года по Батыревскому району введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 10 056 кв. м. ( т.е. к плану 100,5%) жилья общей площади при плане 10 тыс. кв. м. По сравнению с 2018 годом по Батыревскому району было введено в эксплуатацию более 9 тыс. кв. м. при плане 16 тыс. кв. м.

По итогам 1 полугодия 2020 года по Батыревскому району года введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 6 670 кв. м. ( т.е. к плану 67 %) жилья общей площади жилья при плане 10 тыс. кв. м.

В 2019 году в рамках мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предоставлены социальные выплаты 20 молодым семьям на сумму 13003,2 тыс. рублей.

В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в 2019 году было выдано 10 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях на сумму 9342,48 тыс. рублей. Данные средства направлены на обеспечение социальной выплатой на строительство индивидуального жилого дома для 5 граждан и 5 молодым семьям и молодым специалистам проживающих и работающих в агропромышленной и социальной сфере Батыревского района. В рамках реализации по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей, имеющих 5 и более детей, было выделено из республиканского бюджета более 4 млн. руб. При помощи этой программы была обеспечена 1 многодетная семья. По договору найма специализированных жилых помещений предоставлены квартиры трем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящим на учете на получение жилых помещений, на общую сумму 3043,08 тыс. рублей. В рамках мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предоставлены социальные выплаты 19 молодым семьям. По улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в 2020 году было выдано 2 свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях на сумму 2358,4 тыс. рублей. Данные средства были направлены на обеспечение социальной выплатой на строительство индивидуального жилого дома для двух граждан проживающих и работающих в агропромышленной сфере Батыревского района. Одному ребенку-сироте было предоставлено жилое помещение. Еще 2 сиротам во второй половине полугодия будут предоставлены жилые помещения. На данном этапе введутся конкурсные процедуры по приобретению социального жилья. В рамках реализации по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей, имеющих 5 и более детей, было выделено из республиканского бюджета более 6 млн. руб. для двух многодетных семей. К концу 2020 года жилищные условия улучшат две многодетные семьи. Поддержка семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации на территории Батыревского района. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы семей позволит сформировать экономически активный слой населения.

* 1. **Труд и занятость населения**

В течение 2019 года в отдел Центра занятости населения Чувашской Республики Минтруда Чувашии в Батыревском районе (с. Батырево) за содействием в поиске работы обратились 1411 человек. Произошло снижение экономического активного населения района с 17378 до 16880 человек (на 498 человек).

Ситуация на рынке труда в Батыревском районе в течение 2019 года оставалась стабильной.

По состоянию на 1 января 2020 года в отделе занятости населения Батыревского района зарегистрировано в качестве безработных граждан 81 человек против 79 человек за аналогичный период прошлого года.  По району уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению составил 0,48% против 0,47% за аналогичный период прошлого года. В результате содействия гражданам в поиске подходящей работы в отчетном году трудоустроено 1219 человек. Уровень трудоустройства к числу обратившихся составил 86,4%.

Отдел Центр занятости населения Чувашской Республики Минтруда Чувашии в Батыревском районе (с. Батырево) оказывает в рамках государственной программы услуги по содействию безработным гражданам в организации собственного дела. Всего в 2019 году оказана финансовая помощь 2 безработным гражданам на открытие собственного дела, а 9 человек получили консультацию по организации предпринимательской деятельности.

В 2019 году в целях обеспечения более равномерной занятости в территориальном аспекте на сезонную и постоянную работы в другие регионы Российской Федерации по направлению центра занятости трудоустроено 29 человек. На общественные работы трудоустроено 206 человек. Из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на временную работу трудоустроено 13 человек. По программе временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, трудоустроено 4 человека.

В 2019 году отделом центра занятости населения Чувашской Республики Минтруда Чувашии в Батыревском районе (с. Батырево) заключено 59 договоров с организациями о проведении оплачиваемых общественных работ. Общая численность граждан, ставших участниками общественных работ составила 206 человек. Основные виды работ, по которым возможна организация общественных работ: уборка и благоустройство территорий, озеленение, вырубка кустарников и деревьев, работа с документами, оформление и ведение баз данных, подсобные работы, вспомогательные работы и другие виды общедоступной деятельности.

В 2019 году на временную работу в свободное от учебы время трудоустроено 600 несовершеннолетних. К временному трудоустройству были привлечены дети, принадлежащие к группе риска: неблагополучных семей – 8, из неполных и многодетных семей - 27, малообеспеченных семей – 20, дети, состоящие на учете в КДН – 21. В 2019 году заключено 18 договоров на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, согласно которым трудоустроено 600 подростков.

В 2019 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошли 42 безработных граждан. Кроме того в 2019 году профессиональное обучение прошли 13 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

В 2019 году было проведено 7 ярмарок вакансий, в которых заявлено 18 вакансий от 9 предприятий Батыревского района.

Государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения получили 860 граждан.

Государственную услугу по психологической поддержке получили 40 безработных граждан.

В программах социальной адаптации безработных граждан на рынке труда приняли участие 50 человек.

В 2019 году в банк вакансий центра занятости населения Батыревского района поступила 3124 вакансии.

В течение 2019 года в центр занятости поступили сведения о предстоящем высвобождении от 14 предприятий и организаций на сокращение 40 работника.

В 2019 году на выплату пособия по безработице из федерального бюджета израсходовано 5307305,6 руб. Численность безработных граждан, которым проводились начисление и выплата пособия по безработице, составила 346 человек. Среднемесячный размер выплаченного пособия на одного безработного составил 6308,62 руб.

42 безработным гражданам, прошедшим обучение по направлению центра занятости населения, выплачена стипендия на общую сумму 224574,2 руб.

Начиная с 2019 года в рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» было организовано бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста, в целях повышениях на конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности, как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями. В рамках данной программы прошли профессиональное обучение по повышению квалификации, переподготовке 39 граждан предпенсионного возраста. Расходы на проведение данных мероприятий составили 774252,82 руб., из них на выплату стипендии – 90603,84 руб.

1. **Образование**

В районе система дошкольного образования представлена 11 дошкольными образовательными организациями, 1 начальной школой – детским садом, 20 дошкольными группами в 12 общеобразовательных организациях. В них воспитываются 1806 детей, что составляет 94 % всех детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих в районе. В очереди на получение места в дошкольные образовательные организации по состоянию зарегистрировано 118 детей в возрасте от 0 до 2 лет. Очередность детей старше 2 лет ликвидирована.

В районе функционирует 21 общеобразовательная организация, в которых обучаются 4155 учащихся. В рамках реализации национального проекта «Современная школа» в районе на базе МБОУ «Батыревская СОШ №1», МБОУ «Первомайская СОШ им. В.Митты» и МБОУ «Полевобикшикская СОШ» открыты центры цифрового и гуманитарного развития школьников «Точка роста».. На создание одного Центра было направлено порядка 1,6 миллиона рублей, за счет софинансирования из бюджета Батыревского района проведен ремонт помещений и закуплена мебель. В 2020 году планируется открытие еще трех центров на базе МБОУ «Батыревская СОШ №2», МБОУ «Норваш-Шигалинская СОШ» и МАОУ «Шыгырданская СОШ им. профессора Э.З.Феизова».

Организован подвоз 819 детей на 22 школьных автобусах из 36 деревень в 14 общеобразовательных учреждения района. В 2019 году приобретены школьные автобусы для МБОУ «Шаймурзинская ООШ им. Г.Айги» и МБОУ «Тойсинская СОШ». Все школьные автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами.

В образовательных учреждениях систематически пополняется и обновляется парк компьютерной техники. В 2019-2020 учебном году в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование» в образовательные учреждения района поступило компьютерное оборудование (моноблоки, компьютерная периферия) на общую сумму 9 миллионов 746 тысяч рублей.

По итогам 2019-2020 года учащимися Батыревского района заслужено 43 призовых места в олимпиадах различного уровня: 1 место – в России, 24 места в республике, 6 мест в межрегиональной олимпиаде, 4 места в региональной олимпиаде, 8 мест на республиканском этапе интеллектуальной игры младших школьников. Ежегодно денежные премии присуждаются педагогам, подготовившим победителей и призеров всероссийских предметных олимпиад. В этом году сертификат на сумму 150 тысяч рублей вручен Матюшкину Владимиру Васильевичу, учителю «Первомайской средней школы имени Митты» за подготовку призера всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Михайлова Алевтина Валерьевна, классный руководитель Батыревской СОШ №1» признана победителем республиканского конкурса на лучшего классного руководителя «Самый классный классный - 2020» и удостоилась денежного поощрения в сумме 50 тыс. рублей.

В районе сформирована система поддержки талантливых детей и молодежи. За особую творческую устремленность в 2019-2020 году 28 учащихся отмечены специальной стипендией Главы Чувашской Республики, 10 школьников - стипендией главы администрации Батыревского района.

В школах Батыревского района работают 489 педагогов, в том числе 429 учителей. 31,7% учителей имеют высшую квалификационную категорию (в 2018-19 уч. году -30,6%). Средний возраст учителей составляет 47,1 лет (в 2018-19 уч. году - 46,4). Основной состав педагогического сообщества района имеет педагогический стаж более 20 лет, это 72% педагогов и руководителей. Число молодых педагогов со стажем до 3 лет 11,2%.

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет охваченных дополнительными общеобразовательными программами по состоянию на 1 января 2020 года составляет 2689 человек. К концу 2020 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами будет достигнут 70%, в том числе 12 % детей с ограниченными возможностями здоровья.

К услугам школьников спортзалы и спортивные площадки, разнообразные кружки и секции, детско-юношеская спортивная школа. В целях привлечения школьников к занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время в 2019-2020 учебном году проведена очередная спартакиада среди обучающихся ООШ и СОШ по 22 видам спорта.

В общеобразовательных организациях ежегодно растет количество школьных спортивных клубов. В нашем районе таких школьных клубов три: при Батыревской СОШ №1 «Триумф-Батыр», Батыревской СОШ №2 «Успех» и Шыгырданской СОШ №1 «Лидер». По итогам учебного года школьный спортивный клуб «Триумф-Батыр» стал победителем республиканского конкурса ШСК.

Во всех образовательных учреждениях района созданы добровольческие объединения в различных направлениях работы. Всего 50 команд, в них более 1000 человек.

По состоянию на 1 августа 2020 года на профилактическом учете ПДН состоят 6 несовершеннолетних, на учете в КДН - 4 несовершеннолетних, 34 учащихся – на внутришкольном учете, 65 детей проживают в неблагополучных семьях. В районе на 16,7% снизилось количество несовершеннолетних, совершивших преступления, на 33,3% снизилось количество учащихся школ, совершивших преступления.

В 2019-2020 году выполнены ремонтные работы в 12 общеобразовательных школах на сумму более 9 млн. рублей (заменены окна, произведен ремонт медицинских кабинетов 3-х школ, ремонт кровли 3-х учреждений и т.д.),

Проведены ремонтные работы во всех дошкольных образовательных учреждениях на сумму более 4 млн. рублей (ремонт кухонных зон, текущий ремонт и т.д.);

На капитальный ремонт здания под детскую школу искусств направлено более 11 млн. руб., в том числе из местного бюджета – 1 млн. 200 тысяч рублей.

В дошкольных образовательные учреждения поступило кухонное оборудование на сумму 620 тысяч 992 рубля. Сейчас идет поставка кухонного оборудования для 11 общеобразовательных учреждений.

В В 2020 году ведется:

- строительство пристроя к МБОУ «Шыгырданская СОШ №1». Финансирование строительства запланировано на сумму более 115 млн. рублей

- капитальный ремонт здания МБОУ «Полевобикшикская СОШ» на сумму 39 млн. рублей и капитальный ремонт здания МБДОУ «Шыгырданский детский сад «Ромашка» на сумму более 18 млн. рублей.

## **Физическая культура и спорт**

В районе всего насчитывается 181 спортивное сооружение, в т. ч. 46 футбольных полей, 32 спортзала, 8 хоккейных площадок, 2 бассейна, 2 лыжные базы с наружным освещением. 46,89 % жителей нашего района систематически занимаются физкультурой и спортом. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила 99,0%.

В районе культивируются такие виды спорта как вольная борьба, футбол, тяжелая и легкая атлетика, волейбол, баскетбол, плавание, велоспорт, конный спорт, настольный теннис, армспорт, хоккей, гиревой спорт,корэш,триатлон, лыжные гонки, фитнес-аэробика.По этим видам спорта созданы федерации на общественных началах. Ежемесячно на базе физкультурно-спортивного комплекса «Паттар» проводятся Дни здоровья и спорта, обеспечивающие жителям безвозмездное посещение спортивных сооружений.

Главным проектом развития физической культуры и массового спорта стало поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На портале ГТО зарегистрировано 4611 жителя Батыревского района.

В 2019 году нормативы ГТО сдали 1666 обучающихся (41,8 %),1501 человек работающего населения и пенсионеров (5,1 %), из них на знаки отличия – 1238 человека (86,9 %).

В целях реализации проектов, направленных на повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности в 2019 году проведен ремонт водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и фасада здания ФСК на общую сумму 7,6 млн руб. В 2020 году проведен ремонт большого бассейна на сумму 4,3 млн. руб.

* 1. **Здравоохранение**

В целях своевременного выявления и профилактики заболеваний, оказания необходимой медицинской помощи, снижения заболеваемости, увеличения продолжительности активной жизни населения в районе ежегодно проводится диспансеризация. В отчетном году 6351 человек прошли диспансеризацию, что составляет 103,5 % от плана.  В 2019 году, проведен капитальный ремонт травматологического и хирургического отделений стационара Батыревской центральной районной больницы на сумму 10411,9 тыс. рублей.

Без квалифицированных специалистов учреждения здравоохранения не могут оказывать качественную медицинскую помощь. В настоящее время районной больнице требуются 7 врача (врач-терапевт участковый, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-кардиолог, врач общей практики (семейный врач). В целях привлечения молодых специалистов для трудоустройства Батыревская центральная районная больница ежегодно заключает целевые договоры с абитуриентами. В настоящее время по целевому договору в высших учебных заведениях обучается 16 студентов, средних профессиональных образовательных учреждениях – 6 студентов. В рамках программы «Земский доктор» трудоустроено 52 врача, из них на сегодняшний день работают 35 врача (17 врача уволены по семейным обстоятельствам).

* 1. **Культура**

Культура - это не только уровень политики и муниципальной власти, но и уровень повседневной жизни, когда все, что происходит в обществе, зависит от нас. Культура была и остается той силой, которая поддерживает людей, вселяет в них оптимизм и веру в будущее, помогает переживать трудности.

Основными целями и задачами деятельности культуры в 2019 году были: - реализация муниципальных целевых программ и участие в региональных и федеральных программах; - мониторинг исполнения муниципальных заданий; - повышение качества предоставляемых населению услуг в области культуры; - поддержка творческих и социокультурных инициатив населения; - продвижение привлекательности района.

На территории района работают 47 сельских домов культуры и клубов, **29 библиотек и 6 библиотечных пунктов**, районный историко-этнографический музей «Хлеб», районный архив.

С положительной динамикой выполнены показатели майских Указов Президента Российской Федерации, в том числе средняя заработная плата работников учреждений культуры. Средняя заработная плата работников учреждений культуры района за 2019 год составила 22 525 рублей, а в 2020 составит 23 638 рублей. Рост по сравнению с 2017 годом - 32 %. Повышение заработной платы стало возможным благодаря выделению субсидий из республиканского бюджета около 2 млн рублей и использования незначительной части внебюджетных средств, то есть средств, заработанных за счет оказания платных услуг, более 500 тысяч рублей использовано на оплату труда. Всего платных услуг учреждениями культуры оказано на общую сумму 2 млн.242 тыс. рублей.

Ежегодно на уровне Российской Федерации и Чувашской Республики проводятся грантовые конкурсы по различным направлениям. В рамках республиканского конкурса **по итогам конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников на 2020 год победителями стали в номинациях:**

**«Лучший работник районного Дома культуры»** Арланова Вероника Викторовна, заведующий информационно-методическим отделом автономного учреждения «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики;

**«Лучший работник сельского Дома культуры»** Салахова Дания Мерсеитовна, режиссер Бикшикского народного театра автономного учреждения «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики;

**«Лучший работник сельской библиотеки»** Камальтдинова Эльфия Ринатовна, заведующий Бикшикской сельской библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Батыревского района Чувашской Республики.

В районе на сегодняшний день модернизировано 9 учреждений культуры, в 2019 году за счет средств бюджетов всех уровней обновлена материально-техническая база Бахтигильдинского сельского дома культуры на сумму 308 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики» на 2013-2020 годы в 2019 году построен новый сельский дом культуры на 150 мест в д. Татарские Сугуты (на сумму около 17 млн.руб.). Всего за последние три года в районе построено три новых сельских домов культуры (Долгий Остров, Бахтигильдино и Татарские Сугуты).

В рамках программы развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек капитально отремонтирован Именевский сельский клуб на 4 млн.рублей. Завершен ремонт двух учреждений культуры – Тарханского СДК и Красномайского клуба (за 2018 – по 2 млн.руб., за 2019- 2 млн. рублей). В районе в рамках различных программ отремонтировано 12 клубов. Всего на реализацию мероприятий в сфере культуры в 2019 году **привлечены инвестиции на общую сумму около 26 млн. рублей.** Это -огромные цифры, если учесть, что сфере культуры уделяется такое внимание только за последние годы.

Для организации досуга населения в сельских Домах культуры действуют 269 клубных формирований – это кружки самодеятельного творчества, клубы по интересам – хоровые, танцевальные, фольклорные, театральные, народных промыслов и др. В них занимается более трех с половиной тысяч человек. Из общего числа формирований для детей до 14 лет – 95 формирований, для молодёжи от 15 до 35 лет — 62, для взрослого населения- 112. Проведено 6623 культурно-массовых мероприятий, из них 1256 — на платной основе. Мероприятия посетили 204597 чел. Из них на платной основе — 57584.

Клубными учреждениями оказано платных услуг на сумму 1 110 190,00 руб. С 2017 года работает кинозал «КиноБатыр», у жителей района есть возможность все новинки кинопроката посмотреть на современном оборудовании и в комфортных условиях, где в 2019 году проведено 795 киносеансов с количеством зрителей-4303, кассовый сбор составил около миллиона рублей. Проблема привлечения населения для участия в массовых культурно-досуговых мероприятиях, несмотря на принимаемые меры, остается достаточно актуальной. Наиболее значимым событием в культурной жизни района является «Акатуй-Сабантуй».  Более 10 лет в населенных пунктах района проводятся народные праздники «Дни деревень», объединяющие поколения, являющиеся основой сохранения традиций и культуры многонационального батыревского народа. На сегодняшний день устанавливается «Доска почета Батыревского района», на котором будут размещены портреты Почетных граждан района и Лучших по профессии. В с. Тарханы ежегодно проходит Кокелевский международный пленэр с участием известных художников из разных регионов России, в том числе Республики Беларусь, Украины. Итогом работы всех 13 пленэров стала выставка избранных произведений в галерее «Серябряный век» Национальной библиотеки Чувашской Республики. В 2018 году благоустроили территорию дома-музея А.А. Кокеля на сумму 2 млн. рублей, в 2019-2020 году проведена реставрация данного музея на сумму 4 млн.рублей. Музей – это то место, где история оживает в экспонатах, фотографиях, письмах и воспоминаниях. Батыревским районным историко-этнографическим музеем «Хлеб» основные показатели за 2019 год выполнены с увеличением по сравнению с предыдущим годом. Радует то, что количество музейных предметов увеличилось на 150 и составило 10813 предметов основного и научно-вспомогательного фондов. Из них представленных зрителю во всех формах- 5785ед. Архив – это учреждение, которое осуществляет прием, хранение документов и организует их использование в научных, политических, народнохозяйственных, социально-культурных и иных целях. По состоянию на 1 января 2020 года в районном архиве хранится 253 фонда, в 2019 году открыт 1 новый фонд. На сегодняшний момент книга - самый доступный, простой и надежный источник информации и этим источником воспользовались, т.е. посетили библиотеки более 335 тыс. раз. Современная библиотека - это уже не только книгохранилище, но и своеобразный электронный архив. Онлайновое обслуживание удаленных пользователей библиотек так же, как и предоставление информации из удаленных источников, становится нормой. Нашим читателям уже доступны фонды Национальной электронной библиотеки в 6 библиотеках. Назначение литературы – это воспитание умов, а красота литературного языка помогает добиться этой главной цели. По-прежнему осуществляется нестационарное библиотечное обслуживание работников учреждений, организаций, читателей-инвалидов и пожилых людей, живущих в отдаленном доступе к центральной и районной детской библиотеке. Еще библиотеки Батыревского района отличает издательская деятельность. Выпускаемые брошюры, листовки, закладки, буклеты, плакаты - высокого качества, применяются почти на каждом районном мероприятии.

* 1. **Туризм**

На территории района располагаются 4 объекта культурного наследия X-XII веков Федерального значения: городище «Тигашевское», селище Тигашевское I, II, III» и 7 памятников археологии. В 2019 году две недели с первого дня лета археологи Чувашского института гуманитарных наук и студенты ЧГПУ имени И.Я. Яковлева вели раскопки на Тигашевском городище, где полноценных раскопок не было с 1980-х годов. Результаты порадовали ученых и их помощников.

Так же в районе имеются 12 памятников градостроительства и архитектуры объекты регионального значения. Всего по району 23 объекта культурного наследия.

В 2019 году подготовлены 18 навигационных знаков для установки информационных знаков системы навигации в сфере туризма на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения.

В сентябре 2020 года планируется установить информационный стенд «Тигашевское городище».

Объектов туристического показа в районе 26.

В 2019 году пчеловодческое хозяйство Н.П. Пирожкова с. Тарханы – Ульетерапия и Аэротерапия участвовал на республиканском конкурсе «Лидеры туриндустрии Чувашской Республики – 2019» был удостоен диплома в номинации «Лучший объект туристского показа Чувашской Республики».

В районе действуют совет по межконфессиональными и межнациональным отношениям, который участвует в подготовке и проведении мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений и межконфессионального мира, формировании духовно-нравственных ценностей и толерантности в обществе. На сегодняшний день в чувашских населенных пунктах района 15 православных храмов и 15 часовен, а в татарских населённых пунктах функционируют 19 мечетей.

В 2018 году открыты 2 храма: в д.Балабаш Нурусово, часовня в честь Архангела Михаила и мечеть «Муслима» в с.Шыгырдан.

В 2019 году открылись 3 часовни: в д.Старое Котяково, д.Малое Батырево и д.Старые Тойси.

Второй год подряд наш район принимал участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В 2018 году свою практику представило Шыгырданское сельское поселение и заняло 3 место, а 2019 году проект Бикшикского сельского поселения «Мы ветви одного дерева» был высоко оценен конкурсной комиссией в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» и удостоился 2 места в республике, и среди субъектов Российской Федерации мы вошли в число пяти лучших. Всего конкурсной комиссией были рассмотрены 168 заявок из 58 субъектов Российской Федерации. Бикшикское сельское поселение Батыревского района награждено Благодарственным письмом Федерального агентства по делам национальностей, координатор проекта режиссер Бикшикского народного театра **Дания Салахова**. В отрасли культуры трудятся яркие, творчески увлеченные личности, прекрасные мастера своего дела. На 1 января 2020 года численность работников составляет 139 человек, из них 87-клубная система, 46 человек – библиотечная система, в музее и в архиве по 3 человека. 34,5 % с высшим образованием, 32,4 % со средним специальным и 33,1 % - без профессионального образования. Доля работников работающих на полную ставку – **0,39** (54 чел.), на 0,75 – **0,27** (38 чел.), на 0,5 – **0,31** (42 чел.), на 0,25 – **0,03** (5 чел.). Средний возраст работников 45 лет. 124 человека прошли обучение на курсах повышения квалификации и приняли участие в обучающих семинарах. 2 работник со званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 9 - со званием «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики». Многие награждены ведомственными наградами и поощрены почетной грамотой администрации Батыревского района. Многое сделано за прошедший год учреждениями культуры по обслуживанию населения. Хотелось бы отметить проблемы, связанные с удовлетворением изменившихся и возросших культурных запросов и досуговых потребностей населения района. В 2019 году три учреждения культуры нашего района прошли независимую оценку качества работы, основными критериями которой являются открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность для инвалидов, доброжелательность и вежливость работников, удовлетворенность условиями оказания услуг. По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры в 2019 году: - клубная система набрала 77 баллов; - библиотечная система 96 баллов; - музей 89 баллов. За последние 7 лет отремонтировано полностью или частично и модернизировано 15 учреждений культуры. С учетом того, что многие учреждения построены более чем 40 лет, во многих необходимо заменить оконные и дверные блоки, провести текущий или капитальный ремонт. В 2020 году на развитие отрасли «Культура» направлено **более 32 млн. рублей:** - ремонт клубов в населенных пунктах **Старое Котяково, Малые Арабузи, Чувашские Ишаки,** культурно- досугового центра **в с.Батырево** и модернизация **семи сельских клубов**; - ремонт и обновление централизованной библиотечной системы, районного архива. - реконструкция здания ДШИ. Кроме этого на модернизацию учреждений культуры района предусмотрено более 5 млн. рублей, на обновление книжного фонда – около 1 млн. 400 тыс.рублей. Учреждения культуры сегодня – это не только центры общения и реализации свих творческих способностей, но и центры гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания населения. В честь празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и не менее для всех нас важного и значимого события- **столетия Чувашской автономии** с января по декабрь текущего года в районе запланировано более 300 мероприятий. На сегодняшний день в Батыревском районе проживают 17 участников Великой Отечественной войны, в т.ч. 5 инвалидов Великой Отечественной войны, 105 вдов умерших участников ВОВ, 531 труженик тыла. В рамках праздничных мероприятий организовано вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Всего данной награды удостоены 565 ветеранов войны Батыревского района. В реестре памятных мест и сооружений, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., локальным конфликтам, расположенных на территории Батыревского района Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2020 г. числятся: - 46 мемориальных объектов, посвященных ВОВ; - 6 мемориальных объектов, посвященных локальным конфликтам; - 15 воинских захоронений.

* 1. **Безопасность жизнедеятельности**

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории района функционирует 12 внештатных формирований гражданской обороны. С 2011 года функционирует единая дежурно-диспетчерская служба, которая оснащена системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

На территории района функционируют сегменты аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» В с. Батырево на оживленных местах установлены и проводят видеофиксацию 19 камер видеонаблюдения.

Все муниципальные учреждения образования и культуры имеют актуальные паспорта безопасности.

Для обеспечения общественного порядка и противодействия преступности в районе создана народная дружина из 10 человек. Систематически члены народной дружины совместно с сотрудниками полиции выходят на дежурство.

* 1. **Проблемы муниципального образования**

### **Дорожная инфраструктура**

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог

2020 год:

Строительство автомобильной дороги по ул. Полевая в с. Норваш-Шигали (протяженность 1,333 км, стоимость 2,8 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. Полевая в с. Шыгырдан (протяженность 0,531 км, стоимость 8,3 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги к цеху по переработке биоотходов с. Шыгырдан (протяженность 1,999 км, стоимость 31,4 млн рублей).

Реконструкция автомобильной дороги по улице Октябрьская и подъезд к сельскому клубу по улицам Пушкина и Садовая деревни Малые Арабузи (протяженность 1,907 км, стоимость 48,8 млн рублей).

2020-2022 годы:

Строительство автомобильной дороги по ул. Карла Маркса и ул. А.П. Табакова с примыканием к автомобильной дороге регионального значения Калинино – Батырево – Яльчики на км 96+297 в с. Батырево (протяженность 1,268 км, стоимость 41,0 млн рублей).

2021 год:

Строительство автомобильной дороги по ул. Заречная и Садовая в с. Сугуты (протяженность 1,4 км, стоимость 26,6 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. Южная в с. Туруново (протяженность 0,9 км, стоимость 16,2 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Шыгырдан (протяженность 2,8 км, стоимость 58,0 млн рублей).

Строительство автомобильных дорог микрорайона "Южный" с. Батырево (протяженность 4,3 км, стоимость 108,0 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. Крымова и Подгорная в д. Полевые Бикшики (протяженность 1,3 км, стоимость 28 млн рублей).

2022 год:

Реконструкция автодороги "Цивильск - Ульяновск" - Старое Котяково - Татмыш Югелево (протяженность 5,0 км, стоимость 95,0 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги "Калинино-Батырево-Яльчики-Новое Бахтиарово" (протяженность 2,4 км, стоимость 61,3 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги "ул. Лесная, ул. Полевая" в д. Балабаш-Нурусово (протяженность 1,54 км, стоимость 28,5 млн рублей).

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Бахтигильдино – Балабаш-Нурусово» (протяженность 3,0 км, стоимость 51,0 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги "ул. Колхозная, Апанаева в д. Долгий Остров" (протяженность 1,2 км, стоимость 23,0 млн рублей).

Строительство автомобильных дорог микрорайона "Южный" с. Шыгырдан (протяженность 15,1 км, стоимость 286,9 млн рублей).

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Н. Кошкина, Кооперативная и Напольная в д. Новое Котяково (протяженность 1,3 км, стоимость 25,0 млн рублей).

Строительство а/д по ул. Дружбы (проезд Ярмарочный) в с. Батырево (протяженность 0,97 км, стоимость 20 млн рублей).

2023 год:

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Старые Тойси - Татарские Тимяши" (протяженность 2,4, стоимость 61,0 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина в д. Шаймурзино (протяженность 0,95 км, стоимость 19,0 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Татарские Сугуты (протяженность 2,9 км, стоимость 60,7 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. Ф. Ситты в д. Малое Батырево (протяженность 1,65 км, стоимость 34,6 млн рублей).

2024 год:

Строительство автомобильной дороги по ул. Кокеля в с. Тарханы (протяженность 0,26 км, стоимость 5 млн рублей).

2025 год:

Строительство автомобильной дороги по ул. Новая в д. Красномайск (протяженность 0,86 км, стоимость 15,6 млн рублей).

2026 год:

Строительство автомобильной дороги по ул. Кооперативная, Тукая, Свободы в с. Шыгырдан (протяженность 2,9 км, стоимость 55,0 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. Чапаева, пер. Титова в д. Кзыл-Чишма (протяженность 1,044 км, стоимость 18,4 млн рублей).

Строительство автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября в с. Новое Ахпердино (протяженность 2,065 км, стоимость 58,3 млн рублей).

*Что делается*

Проектно-сметная документация имеется.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства автодорог на 2020-2024 годы.

*Источники и объёмы финансирования*

Финансирование за счет Федеральных и республиканских средств.

2. В 2020 году в дорожном фонде сельских поселений района предусмотрены средства на ремонт (щебеночный) автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения в общей сумме 9,4 млн рублей, в том числе за счет средств из республиканского бюджета 5,5 млн рублей, что позволит отремонтировать всего лишь 9 км из 318 км (3%). При этом износ дорожного покрытия составляет около 70%.

*Пути решения*

Включение в Государственную программу Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на последующие года для более эффективного использования бюджетных средств по направлениям строительства или капитального ремонта.

*Источники и объёмы финансирования*

Финансирование за счет Федеральных и республиканских средств.

3. В целях безопасности дорожного движения остро стоит проблема отсутствия тротуаров на 12 участках дорог республиканского и районного значения.

*Что делается*

Обращение в Минтранс ЧР о потребности в финансовых средствах на ремонт тротуаров площадью 8320 м2 стоимостью 9,3 млн рублей.

*Пути решения*

Включение в Государственную программу Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на последующие года.

*Источники и объёмы финансирования*

Финансирование за счет Федеральных и республиканских средств.

4. На территории Тойсинского сельского поселения Батыревского района имеется два моста, находящихся в предаварийном состоянии. Строительство, капитальный ремонт и финансирование относится к полномочиям Минтранса Чувашии.

*Что делается*

Планируется диагностическое обследование данных мостов.

*Пути решения*

Необходимы средства на разработку ПСД и включение в соответствующую государственную программу.

*Источники и объёмы финансирования*

Финансирование за счет Федеральных и республиканских средств.

### **Образование**

Реконструкция здания детского сада в с. Новое Ахпердино под начальную школу - детский сад со строительством спортзала.

*Что делается*

Направлено письмо в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики от 31.01.2020 года №325 о включении объекта в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования» от 10.02.2020 года №437 предложения о корректировке объемов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета на 2020 год.

Реконструкция здания «Новоахпердинский детский сад «Сеспель» (проектная мощность - 75, количество дошкольников - 33) под начальную школу - детский сад со спортзалом. Она позволит обеспечить безопасность обучения учащихся, эффективное использование бюджетных средств и позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом не только школьников, но и активную часть молодежи села и населения в целом. К сведению (здание МБОУ «Новоахпердинская ООШ» имеет физический износ более 65%, год постройки - 1950, двухэтажное, деревянное здание, кол - во обучающихся *-* 74. Объявлен конкурс для определения подрядчика на разработку ПСД.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства (реконструкции) Республиканской адресной инвестиционной программы на 2020-2025гг и Государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования».

*Источники и объёмы финансирования*

Финансирование за счет Федеральных, республиканских и муниципальных средств.

Реконструкция здания детского сада в д. Бахтигильдино под начальную школу с дошкольной группой со строительством спортзала.

*Что делается*

Направлено письмо в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики от 03.07.2018 года № 1833 о включении в программу капитального ремонта образовательных учреждений; от 10.02.2020 года №437 предложения о корректировке объемов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета на 2020 год; от 23.05.2019 года №1373 о включении объекта в перечень объектов строительства (реконструкции) Республиканской адресной инвестиционной программы на 2020-2022 гг.

Реконструкция здания детского сада «Херле палан» в д. Бахтигильдино под начальную школу детский сад на 2 класс-комплекта и одну дошкольную группу позволит вывести из эксплуатации деревянное здание основной школы (введено в эксплуатацию в 1956 году, кол - во учащихся - 33), позволит более эффективно использовать имеющиеся площади для образовательных целей. Детский сад построен в 1989 году, блок здания №1 находится в аварийном состоянии). В связи с внесением изменения в техническое задание на проектирование (строительство спортзала) проектно-сметная документация направлена на перепроектирование. Ведутся проектно- изыскательские работы. Необходимы финансовые средства в размере 1222,0 тыс. рублей.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства (реконструкции) Республиканской адресной инвестиционной программы на 2020-2025 гг. и Государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования».

*Источники и объёмы финансирования*

Финансирование за счет Федеральных, республиканских и муниципальных средств.

Капитальный ремонт с необходимостью технологического присоединения инженерно-технических сетей МБОУ «Шыгырданскоя СОШ №1» к строящемуся пристрою на 120 мест.

*Что делается*

Направлено письмо в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики от 10.02.2020 года №437 предложения о корректировке объемов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета на 2020 год.

В связи со строительством пристроя к зданию МБОУ «Шыгырданская СОШ №1» возникает необходимость технологического присоединения инженерно-технических сетей пристроя к действующему зданию школы. Здание школы построено в 1976 году. Для выполнения данного мероприятия необходимо около 30 млн рублей. Ремонт необходим на втором этапе строительства пристроя (в 2021 году).

*Пути решения*

Включение в перечень мероприятий «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше».

*Источники и объёмы финансирования*

Финансирование за счет республиканских и муниципальных средств.

Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания МБДОУ «Василек» в с. Батырево.

*Что делается*

Направлено письмо в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики от 10.02.2020 года №437 предложения о корректировке объемов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета на 2020 год.

Здание МБДОУ «Батыревский детский сад «Василек» введено в эксплуатацию в 1986 году. Проектная мощность детского сада составляет на 174 мест. В детском саду 164воспитанников, функционируют две группы раннего возраста, одна группа младшего возраста, одна группа среднего возраста, и одна группа старшего возраста.

На сегодняшний момент оборудование котельной МБОУ «Батыревский детский сад «Василек» находится в предаварийном состоянии. Здание котельной введено в эксплуатацию в 1986 году, Проектно-сметная документация разработана. Сметная стоимость строительства составляет 2938,56 тыс. рублей.

Необходимо провести государственную экспертизу проектной- сметной документации. Необходимо средства в размере около 400,0 тыс. рублей.

*Источники и объёмы финансирования*

Финансирование за счет республиканских и муниципальных средств.

На территории района около 60 % образовательных учреждений, где существующая система отопления, электроснабжения нуждается в капитальном ремонте (не соответствует нормативам СанПиНа и пожарной безопасности), так же требуется модернизация 6 котельных при образовательных учрежденьях. Объем финансирования – 118,0 млн рублей.

Необходимо разработка ПСД для последующего включения в соответствующие программы.

Предполагаемые источники финансирования-средства федерального, республиканского и местного бюджетов.

Для реализации программы «Капитальный ремонт (замена оконных блоков) муниципальных общеобразовательных организаций» и приведение в соответствие с санитарно- гигиеническими и противопожарными требованиями по 8 учреждениям образования подготовлена сметная документация, прошедшая государственную экспертизу. Необходимый объем финансирования - 8,7 млн рублей.

*Пути решения*

Выделение средств на приведение в соответствие с санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями.

*Источники и объёмы финансирования*

Финансирование за счет Федеральных, республиканских и муниципальных средств.

7. Строительство пристроя (спортивного зала, актового зала, столовой, кабинет, ОБЖ, технологии) к зданию МБОУ «Долгоостровская СОШ» по ул.Школьная д.3 Батыревского района Чувашской Республики

*Что делается*

Разрабатывается проектно-сметная документация.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства (реконструкции) Республиканской адресной инвестиционной программы на 2020-2025 гг. и Государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования».

*Источники и объёмы финансирования*

Финансирование за счет республиканских и муниципальных средств.

8. Реконструкция здания МАОУ «Сугутская СОШ» по ул. Советская д 2 с.Сугуты Батыревского района Чувашской Республики под размещение дошкольных групп детского сада с.Сугуты.

*Что делается*

Разрабатывается проектно-сметная документация.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства (реконструкции) Республиканской адресной инвестиционной программы на 2020-2025 гг. и Государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования».

*Источники и объёмы финансирования*

Финансирование за счет республиканских и муниципальных средств.

9. Строительство спортивной площадки МБОУ “Батыревская СОШ № 2” на общую сумму 10,0 млн рублей.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства на 2020-2024 годы.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

10. Капитальный ремонт МБОУ “Батыревская СОШ № 2” на общую сумму 32,0 млн рублей.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 годы.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

11. Требуется капитальный ремонт в трех ДОУ на общую сумму 25,0 млн рублей.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 годы.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

12. Капитальный ремонт МБОУ «Полевобикшикская СОШ» сметная стоимость объекта 37,9 млн рублей, в том числе в 2020 году выделено 14,0 млн рублей. Для завершения капитального ремонта требуется 23,9 млн рублей.

*Что делается*

ПСД имеется.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов капитального ремонта на 2021 год.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

13. Капитальный ремонт МБДОУ «Шыгырданский детский сад «Ромашка» сметная стоимость объекта 18,4 млн рублей, в том числе в 2020 году выделено 11,0 млн рублей. Для завершения капитального ремонта требуется 7,4 млн рублей.

*Что делается*

ПСД имеется.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов капитального ремонта на 2021 год.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

### **ЖКХ**

1. Качество подаваемой населению воды не соответствует ГОСТ «Вода питьевая». Необходима замена оборудования станции водоочистки в с. Батырево. Ориентировочная стоимость - 60,0 млн рублей.

*Что делается.* Разрабатывается проектная документация «Модернизация станции водоочистки в с. Батырево».

*Источники и объёмы финансирования*

Финансирование за счет республиканских и муниципальных средств.

2. Существующие канализационные очистные сооружения, расположенные в с. Батырево на сегодняшний день, не обеспечивают очистку стоков до нормативного состояния. Оборудование очистных сооружений устарело, работает с перебоями. Стоимость реализации 81,6 млн. рублей.

*Что делается.* Подготовлен проект «Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики».

*Источники и объёмы финансирования*

Финансирование за счет федеральных, республиканских и муниципальных средств.

3. Требуется капитальный ремонт водонапорных башен и водозаборных скважин. Проведена работа по разработке ПСД по 4 объектам. Необходимый объем финансирования - 2,8 млн рублей.

*Пути решения*

Выделение средств на приведение ремонтных работ.

*Источники и объёмы финансирования*

Финансирование за счет Федеральных, республиканских и муниципальных средств.

### **Строительство жилья**

На улучшение жилищных условий по Батыревскому району гражданам и молодым семьям выделяют ряд социальной помощи по различным государственным программам.

На сегодняшний день по Федеральной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей» в очереди состоят 70 молодых семей.

По государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в очереди на улучшение жилищных условий состоят 165 граждан, живущие и работающие на селе.

Для обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пп. З и 6. Части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17.10.2005 года №42 «О регулировании жилищных отношений» по категории многодетные семьи по району состоят 18 многодетных семей.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» на сегодняшний день по Батыревскому району состоят в очереди 25 дети-сироты, на учете для получения жилья.

*Что делается*

Для реализация этих государственных программ ежегодно формируются списки желающих улучшить свои жилищные условия и строятся многоквартирные дома с привлечением частных инвестиций. Создаются жилищные комиссии с выездом по каждому объекту.

Объем финансирования денежных средств, выделяемые для реализации этих программ не хватает. С каждым годом желающих улучшить свои жилищные условия увеличиваются, а финансирование уменьшается.

*Источники и объёмы финансирования*

Для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей необходимо 41,5 млн рублей.

Для реализации помощи многодетным семьям по Батыревскому району необходима сумма 43,4 млн рублей.

### **Энергетика**

1. Строительство уличного освещения вдоль автомобильных дорог республиканского значения в Большечеменевсом, Сигачинском, Тарханском, Шаймурзинском и Н. Шигалинском сельских поселениях.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства соответствующей государственной программы Чувашской Республики в 2021 году.

*Источники и объёмы финансирования*

Финансирование за счет Федеральных и республиканских средств.

2. Разработка ПСД и строительство системы электроснабжения, газоснабжения на земельных участках, выделенных многодетным семьям в микрорайонах “Южный” с. Батырево и с. Шыгырданы. Необходимый объем финансирования - 239,0 млн рублей.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства соответствующей государственной программы Чувашской Республики в 2020-2021 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

Финансирование за счет Федеральных и республиканских средств.

### **Связь**

Нет сотовой телефонной связи в поселке Хурама Твар.

*Что делается*

Обращения в адрес операторов сотовой связи.

*Пути решения*

Возведение вышек сотовой связи, прокладка кабеля оптико-волоконной связи

*Источники и объёмы финансирования*

Ориентировочная стоимость *-* 2-3 млн рублей.

Необходимы средства на установку системы оповещения ГО и ЧС в населенных пунктах Батыревского района. Необходимая сумма финансирования- 9,0 млн рублей.

*Пути решения*

Включение объекта для финансирования.

*Источники и объемы финансирования*

Финансирование из республиканского бюджета Чувашской Республики.

3. Внедрение системы “Безопасный город” на территории 19 сельских поселений.

*Пути решения*

Включение объекта для финансирования.

*Источники и объемы финансирования*

Финансирование из федерального, республиканского бюджета Чувашской Республики.

### **Транспортная доступность**

На муниципальных автобусных маршрутах малая окупаемость.

*Что делается*

Перевозчики обращаются с ходатайством о закрытии муниципальных маршрутов.

*Пути решения*

Возмещение убытков перевозчика.

### **Экология**

На полигон ТКО с. Батырево, Батыревского района ввозят ТКО из четырех районов (Батыревский район, Комсомольский район, Шемуршинский район, Яльчикский район). Нарастание недовольства у населения, отрицательное отношение к мусорной реформе у населения.

*Пути решения*

Запрет на ввоз мусора на Полигон ТКО в с. Батырево остальных районов, кроме Батыревского.

*Источники и объёмы финансирования*

Выделение земельных участков для полигона ТКО в Комсомольском, Шемуршинском, Япьчикском, с дальнейшим размещением у каждого района своих полигонов для ТКО.

### **Культура**

Газоснабжение и ремонт системы отопления Шаймурзинского сельского клуба АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района на общую сумму 3,0 млн рублей, год постройки 1961

*Что делается*

ПСД в стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

Газоснабжение и текущий ремонт Подлесно - Шигалинского сельского клуба АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района ЧувашскойРеспублики на общую сумму 4,5 млн рублей. Здание деревянное 1960 года постройки, проведен ремонт в 2012 году.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

3. Строительство сельского клуба на 100 мест в д. Старые Тойси Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 17,5 млн рублей 1959 ремонт, уничтожен пожаром.

*Что делается*

Разработана ПСД, проходит экспертизу, срок выхода август 2020 года.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства на 2020-2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

4. Строительство сельского клуба на 100 мест в д. Сидели Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 17,5 млн рублей.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства на 2020-2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

5. Строительство Мало - Батыревского сельского клуба на 100 мест АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района на общую сумму 17,5 млн рублей.

*Что делается*

Требуется разработки ПСД

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства на 2020-2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

6. Строительство сельского клуба на 150 мест в д. Бакашево Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 23 млн рублей.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства на 2020 - 2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

7. Строительство сельского клуба на 100 мест в д. Яншихово Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 17,5 млн рублей. Деревянное здание, ремонта не было.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства на 2020 - 2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

8. Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Тойси Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 18,0 млн рублей.

*Что делается*

Разработана ПСД, проходит экспертизу, срок выхода март 2020 года.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства на 2020 - 2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

9. Строительство сельского клуба на 100 мест в д. Абамза Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 17,5 млн рублей. Деревянное здание, 1974 года постройки. Ремонта не было.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства на 2020 - 2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

10. Строительство Татмыш-Югелевского сельского клуба на 100 мест АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 17,8 млн рублей.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства на 2020 - 2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

11. Строительство Балабаш-Баишевского сельского дома культуры на 150 мест АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 23,5 млн рублей. Деревянное здание 1959 года постройки, был текущий ремонт здания в 2012 году.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства на 2020 - 2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

Строительство Новоахпердинского сельского дома культуры АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 14,5 млн рублей. Здание кирпичное 1961 года постройки, ремонт не проводился

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства на 2020 - 2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

Реконструкция объекта «МБУ ДО «Батыревская ДШИ» Батыревского района Чувашской Республики в рамках реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств на сумму 59,2 млн рублей.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства на 2022 год.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

**Требующие капитального ремонта:**

1. Капитальный ремонт Норваш Шигалинского СДК на 200 мест 11 млн рублей. Разработана ПСД, имеется положительное заключение госэкспертизы.

2. Капитальный ремонт Первомайского сельского дома культуры АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 23 млн рублей. Здание кирпичное двухэтажное, 1982 года постройки, ремонт не проводился

*Что делается*

Имеется локальная смета, ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов ремонта на 2020 - 2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

Капитальный ремонт Нижнетурмышевского сельского дома культуры АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 20 млн рублей. Здание кирпичное, двухэтажное, 1991 года постройки, ремонт не проводился.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов ремонта на 2020 - 2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

Капитальный ремонт Новокотяковского сельского клуба АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 10 млн рублей. Здание кирпичное 1999 года постройки, ремонт не проводился.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов ремонта на 2020 - 2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

Ремонт Кзыл-Камышского сельского клуба АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 3,5 млн рублей. Здание кирпичное 1995 года постройки, ремонт не проводился.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов ремонта на 2020 - 2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

Текущий ремонт Полевочекуровского сельского клуба АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 3,4 млн рублей. Кирпичное здание 1995 года постройки, ремонта не было.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов ремонта на 2020 - 2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

Капитальный ремонт Бикшикского сельского дома культуры АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 20 млн рублей. Здание кирпичное двухэтажное, 1974 года постройки, капитальный ремонт проведен в 2011 - 2013 гг.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов ремонта на 2020 - 2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

Капитальный ремонт АУ “Централизованная клубная система” Батыревского района на общую сумму 35,0 млн рублей.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов ремонта на 2020 - 2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

Капитальный ремонт Кзыл-Чишминского сельского дома культуры АУ “Централизованная клубная система” Батыревского района на общую сумму 28,0 млн рублей.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов ремонта на 2020 - 2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

Требуется проведение ремонтных работ памятников воинской славы в 16 сельских поселений на общую сумму 7,2 млн рублей.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов ремонта на 2020 - 2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

### **Физкультура и спорт**

Строительство ФОК с. Шыгырданы на общую сумму 96,0 млн рублей.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства на 2020 - 2024 годы.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

Строительство футбольного поля в д. Норваш Шигали, с. Первомайское, д. Полевые Бикшики Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 91,2 млн рублей.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов строительства на 2020-2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

Капитальный ремонт стадиона «Паттар» в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики на общую сумму 17,0 млн Рублей.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

Капитальный ремонт стадиона «Олимп» в д. Малое Батырево Батыревского района Чувашской Республики на 14.0 млн рублей.

*Что делается*

ПСД на стадии разработки.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов ремонта на 2020-2024 гг.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

Приобретение спортивно-технологического оборудования для оснащения спортивной площадки по повышению нормативов испытаний (тестов) «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ПО) в с. Батырево (5 млн рублей).

### **Другие направления**

Подготовка землеустроительной документации по координатному описанию границ территориальных зон в составе правил землепользования и застройки сельских поселений

*Что делается*

Работа выполнена в семи сельских поселениях

*Источники и объёмы финансирования*

Ориентировочная стоимость 65 тыс. рублей для каждого поселения

Подготовка землеустроительной документации по описанию границ сельских поселений.

*Источники и объёмы финансирования*

Ориентировочная стоимость 35 тыс. рублей для каждого поселения.

**Пожарная безопасность**

Строительство и обустройство теплых боксов для содержания пожарных машин в 5 сельских поселениях на общую сумму 8,2 млн рублей.

*Пути решения*

Включение в перечень объектов по строительству и обустройству на 2021-2024 годы.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет федеральных и республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

### **Благоустройство**

В 2017-2019 гг. обустроена часть прибрежной зоны р. Кепе в с. Батырево. Необходимо выполнить работы по устройству подпорного сооружения, а также завершить благоустройство прибрежной зоны р. Кепе.

*Что делается*

Заказана проектная документация.

*Источники и объёмы финансирования*

Ориентировочная стоимость - 15,0 млн рублей

Благоустройство сквера «Арбат» в с. Батырево.

*Что делается*

Имеется проектно-сметная документация

*Источники и объёмы финансирования*

Из республиканского бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды. Сметная стоимость – 4,7 млн рублей.

Обустройство зоны массового отдыха населения с. Батырево. Сметная стоимость - 20,0 млн рублей.

*Что делается*

Разрабатывается проектная документация.

*Источники и объёмы финансирования*

За счет республиканских средств. Сумма софинансирования за счет средств местного бюджета.

### **Комплексная жилищная застройка**

Всего в с. Шыгырдан и с. Батырево ведется освоение участков под индивидуальную застройку с предоставлением участков многодетным семьям. Проектом планировки микрорайона предусмотрено обеспечение территории всем комплексом социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

*Что делается*

Выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания.

*Источники и объёмы финансирования*

На проектно-изыскательские работы и работы по строительству инженерных сетей и улично-дорожной сети необходимо порядка 1 200 млн рублей.

### **Туризм**

В числе памятников археологии федеральный статус имеет Тигашевское городище, датируемое X—XII веками. Объект является перспективным в плане исторического и этнографического туризма. На базе Тигашевского городища планируется создать этнокомплекс. Помимо места раскопок, планируется обустроить прилегающую территорию под музей и туристический центр.

*Что делается*

Эскизный проект планировки территории одобрен градостроительным советом Минстроя Чувашии.

*Источники и объёмы финансирования*

Требуется разработка проектной документации для последующего включения объекта для реализации в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (необходимая сумма проектных работ – 8 млн рублей).

## **Коммерческие и инфраструктурные проекты, планирующиеся к реализации в период с 2020-2025 гг.**

В период с 2020 по 2025 годы в рамках программы будет реализовано 102 проекта инфраструктурной направленности и 58 коммерческих проектов.

Проекты инфраструктурной направленности будут профинансированы на общую сумму 3937,01 млн рублей, в том числе за счет федерального финансирования на сумму 2269,93 млн рублей, за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики – 1667,08 млн рублей.

Объем финансирования коммерческих проектов составит 1595,2 млн рублей за счет внебюджетных источников финансирования.

Информация по проектам приведена в приложении.

Приложение № 1

к Комплексной программе

социально-экономического развития

Батыревского района

Чувашской Республики

от 08.09.2020 № 751

**Целевые показатели (индикаторы) Комплексной программы социально-экономического развития**

**Батыревского района Чувашской Республики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Значение  в 2019 г (факт)** | **Значение  в 2025 г. (план)** |
| **Общие социально-экономические показатели** | | | |
| 1. | Численность населения, тыс. человек | 33,4 | 33,4 |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 327,3 | 354,6 |
| 3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей | 22716,5 | 30862,0 |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц | 33,0 | 35,0 |
| 5. | Оборот продукции (услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства в действующих ценах, млн. рублей | 2110,2 | 2995,0 |
| 6. | Оборот розничной торговли организаций на душу населения, тыс. рублей | 986,6 | 1133,2 |
| 7. | Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, процент от численности населения в трудоспособном возрасте | 0,48 | 0,45 |
| 8. | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года), человек | 81 | 75 |
| **Агропромышленный комплекс** | | | |
| 9. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),  процент к предыдущему году | 110,0 | 104,0 |
| 10. | Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве, рублей | 19805,0 | 22110,0 |
| 11. | Количество реализованных инновационных проектов, единиц | 4 | 4 |
| **Образование** | | | |
| 12. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях,  количество мест на 100 детей, процент | 98 | 98 |
| 13. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, процент | 100 | 100 |
| 14. | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, процент | 83 | 90 |
| **Транспорт** | | | |
| 15. | Доля автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующих нормативным требованиям, процент | 57,8 | 73,0 |
| **Культура** | | | |
| 16. | Прирост количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры,  ед. (нарастающим итогом к базовому 2019 г.), единиц | 3 | 10 |
| 17. | Прирост количества организаций культуры, получивших современное оборудование,  единиц (нарастающим итогом к базовому 2019 г.) | 1 | 10 |
| **ЖКХ** | | | |
| 18. | Удовлетворённость граждан качеством услуг ЖКХ, процент | 99 | 100 |
| **Экология** | | | |
| 19. | Количество ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба, единиц | 4 | 4 |
| **Финансы** | | | |
| 20. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Батыревского района Чувашской Республики (к предыдущему году), процент | 104,6 | 100,2 |
| 21. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Батыревского района Чувашской Республики (к предыдущему году), процент | 103,9 | 100,1 |

Приложение № 2

к Комплексной программе

социально-экономического развития

Батыревского района

Чувашской Республики

от 08.09.2020 № 751

Инфраструктурные проекты, мероприятия и показатели состояния соответствующих отраслейв Батыревском районе

| Наименование | Национальный проект, региональный проект | Место реализации  (мун. район или гор. округ) | Годы реализации | Мощность | Источник финансирования, наличие и необходимость ПСД | Прогнозные объемы финансирования | | | | | | | | Число жителей, улучшивших условия в результате реализации (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень бюджета | ВСЕГО, в т.ч. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Благоустройство** | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство тротуаров на 12 участках дорог республиканского и районного значения |  | Батыревский район | 2021-2023 | 8320 м2 | ПСД на стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 9,3 |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 9,3 |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Благоустройству:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **9,30** |  | **3,10** | **3,10** | **3,10** |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **9,30** |  | **3,10** | **3,10** | **3,10** |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дорожное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство наружного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Калинино-Батырево-Яльчики на участке км 105+585 - км 107+494 |  | Батыревский район | 2020 | 1,90 км | Проектные работы завершены | Объем финансирования, млн. руб. | 11,1 | 11,1 |  |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 11,1 | 11,1 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Полевая в с. Норваш-Шигали |  | Батыревский район | 2020 | 1,333 км | ФБ, РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  |  | 1011 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Карла Маркса и ул. А.П.Табакова с примыканием к автомобильной дороге регионального значения Калинино – Батырево – Яльчики на км 96+297 в с. Батырево |  | Батыревский район | 2020-2022 | 1,268 км | ФБ, РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 41 | 2 | 8 | 31 |  |  |  | 6540 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 41 | 2 | 8 | 31 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Полевая в с. Шыгырдан | Комплексное развитие сельских территорий | Батыревский район | 2020 | 0,531 км | ФБ, РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 8,34 | 8,34 |  |  |  |  |  | 6250 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 8,34 | 8,34 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги к цеху по переработке биоотходов с. Шыгырдан | Комплексное развитие сельских территорий | Батыревский район | 2020 | 1,999 км | ФБ, РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 31,4 | 31,4 |  |  |  |  |  | 6250 |
| фед. бюджет | 17,7 | 17,7 |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 13,7 | 13,7 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автодороги "Цивильск - Ульяновск" - Старое Котяково - Татмыш Югелево | Комплексное развитие сельских территорий | Батыревский район | 2022 | 5 км | РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 95 |  |  | 95,0 |  |  |  | 980 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 95 |  |  | 95,0 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Заречная и Садовая в с. Сугуты | Комплексное развитие сельских территорий | Батыревский район | 2021 | 1,4 км | ФБ, РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 26,6 |  | 26,6 |  |  |  |  | 1399 |
| фед. бюджет | 25,27 |  | 25,3 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 1,33 |  | 1,3 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Южная в с.Туруново |  | Батыревский район | 2021 | 0,9 км | РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 16,2 |  | 16,2 |  |  |  |  | 581 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 16,2 |  | 16,2 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Шыгырдан | Комплексное развитие сельских территорий | Батыревский район | 2021 | 2,8 км | ФБ, РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 58 |  | 58,0 |  |  |  |  | 5349 |
| фед. бюджет | 55,1 |  | 55,1 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 2,9 |  | 2,9 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги "Калинино-Батырево-Яльчики-Новое Бахтиарово" | Комплексное развитие сельских территорий | Батыревский район | 2022 | 2,4 км | ФБ, РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 61,25 |  |  | 61,3 |  |  |  | 279 |
| фед. бюджет | 44,6 |  |  | 44,6 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 16,65 |  |  | 16,7 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги "ул. Лесная, ул. Полевая" в д. Балабаш-Нурусово |  | Батыревский район | 2022 | 1,54 км | РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 28,5 |  |  | 28,5 |  |  |  | 217 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 28,5 |  |  | 28,5 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги "Бахтигильдино - Балабаш-Нурусово" |  | Батыревский район | 2022 | 3,0 км | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 51 |  |  | 51,0 |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 51 |  |  | 51,0 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги "Старые Тойси - Татарские Тимяши" | Комплексное развитие сельских территорий | Батыревский район | 2023 | 2,4 км | ФБ, РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 61 |  |  |  | 61,0 |  |  | 91 |
| фед. бюджет | 60,4 |  |  |  | 60,4 |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги "ул. Колхозная, Апанаева в д. Долгий Остров" | Комплексное развитие сельских территорий | Батыревский район | 2022 | 1,2 | РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 23 |  |  | 23,0 |  |  |  | 834 |
| фед. бюджет | 21,8 |  |  | 21,8 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильных дорог микрорайона "Южный" с. Батырево | Комплексное развитие сельских территорий | с. Батырево Батыревского района | 2021 | 4,3 | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 108 |  | 108,0 |  |  |  |  | 5218 |
| фед. бюджет | 106,92 |  | 106,9 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 1,08 |  | 1,08 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильных дорог микрорайона "Южный" с. Шыгырдан | Комплексное развитие сельских территорий | с.Шыгырданы Батыревского района | 2022 | 15,1 | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 286,9 |  |  | 286,9 |  |  |  | 5349 |
| фед. бюджет | 284 |  |  | 284,0 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 2,9 |  |  | 2,9 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги по улице Октябрьская и подъезд к сельскому клубу по улицам Пушкина и Садовая деревни Малые Арабузи | Комплексное развитие сельских территорий | Батыревский район | 2020 | 1,907 км | ФБ, РБ | Объем финансирования, млн. руб. | 48,8 | 48,8 |  |  |  |  |  | 487 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 48,8 | 48,8 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Ленина в д. Шаймурзино |  | Батыревский район | 2023 | 0,95 км | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 19 |  |  |  | 19 |  |  | 550 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 19 |  |  |  | 19 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул.Кокеля в с. Тарханы |  | Батыревский район | 2024 | 0,26 км | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 879 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 5 |  |  |  |  | 5 |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кошкина, Кооперативная, Напольная в д. Новое Котяково | Комплексное развитие сельских территорий | Батыревский район | 2022 | 1,3 км | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 361 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 25 |  |  | 25 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Дружбы (проезд Ярмарочный) в с. Батырево |  | Батыревский район | 2022 | 0,97 | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 5218 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Крымова и Подгорная в д. Полевые Бикшики |  | Батыревский район | 2021 | 1,3 км | ПСД имеется | Объем финансирования, млн. руб. | 28 |  | 28 |  |  |  |  | 986 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 28 |  | 28 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Татарские Сугуты |  | Батыревский район | 2023 | 2,9 | ПСД имеется | Объем финансирования, млн. руб. | 60,7 |  |  |  | 60,7 |  |  | 1102 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 60,7 |  |  |  | 60,7 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Новая в д. Красномайск |  | Батыревский район | 2025 | 0,86 км | ПСД имеется | Объем финансирования, млн. руб. | 15,6 |  |  |  |  |  | 15,6 | 431 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 15,6 |  |  |  |  |  | 15,6 |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги по ул. Ф. Ситты в д. Малое Батырево |  | Батыревский район | 2023 | 1,65 км | ПСД имеется | Объем финансирования, млн. руб. | 34,6 |  |  |  | 34,6 |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 34,6 |  |  |  | 34,6 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Дорожному хозяйству:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **1166,79** | **104,44** | **244,80** | **621,65** | **175,30** | **5,00** | **15,60** |  |
| фед. бюджет | **615,79** | **17,70** | **187,29** | **350,40** | **60,40** |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **551,00** | **86,74** | **57,51** | **271,25** | **114,90** | **5,00** | **15,60** |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЖКХ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Тойсинском сельском поселении | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | Батыревский район | 2021 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 77,3 |  | 77,3 |  |  |  |  | 2580 |
| фед. бюджет | 76,6 |  | 76,6 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Шыгырданском сельском поселении | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | Батыревский район | 2022 | 100 куб. м | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 38,4 |  |  | 38,4 |  |  |  | 5085 |
| фед. бюджет | 38 |  |  | 38 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Батыревском сельском поселении | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | Батыревский район | 2022 | 100 куб. м | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 38,4 |  |  | 38,4 |  |  |  | 1887 |
| фед. бюджет | 38 |  |  | 38 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Новоахпердинском сельском поселении | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | Батыревский район | 2022 | 100 куб. м | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 59,4 |  |  | 59,4 |  |  |  | 1981 |
| фед. бюджет | 58,8 |  |  | 58,8 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Татаро-Сугутском сельском поселении | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | Батыревский район | 2022 | 100 куб. м | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 34,5 |  |  | 34,5 |  |  |  | 1115 |
| фед. бюджет | 34,2 |  |  | 34,2 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Сугутском сельском поселении | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | Батыревский район | 2023 | 100 куб. м | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 44,5 |  |  |  | 44,5 |  |  | 1437 |
| фед. бюджет | 44,1 |  |  |  | 44,1 |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство локальных станций водоподготовки на одиночных скважинах с водопроводными сетями в Туруновском сельском поселении | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | Батыревский район | 2024 | 100 куб. м | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 25,9 |  |  |  | 25,9 |  |  | 1631 |
| фед. бюджет | 25,7 |  |  |  | 25,7 |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Батырево |  | Батыревский район | 2021 | 300 м3/сутки | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 81,6 |  | 81,6 |  |  |  |  | 3362 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 81,6 |  | 81,6 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водозаборных скважин и водонапорных башен в с.Батырево |  | Батыревский район | 2020 | 4 скв, 2 башни | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  | 3362 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водозаборных скважин и водонапорных башен в с.Батырево (ОКЦ) |  | Батыревский район | 2020 | 1 скв., 1 башня | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  | 165 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| «Комплексная компактная застройка микрорайона «Южный» в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики. Газоснабжение, водоснабжение, водоотведение» | Комплексное развитие сельских территорий | с. Батырево Батыревского района | 2021 | 125 участков | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 48,5 |  | 48,5 |  |  |  |  | 625 |
| фед. бюджет | 48 |  | 48 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение микрорайона "Южный" в с. Шыгырдан | Комплексное развитие сельских территорий | с.Шыгырдан Батыревского района | 2022 | 500 участков | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 125 |  |  | 125 |  |  |  | 2100 |
| фед. бюджет | 123,75 |  |  | 123,75 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 1,25 |  |  | 1,25 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение микрорайона "Южный" в с. Шыгырдан | Комплексное развитие сельских территорий | с.Шыгырдан Батыревского района | 2022 | 500 участков | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 98 |  |  | 98 |  |  |  | 2100 |
| фед. бюджет | 97,02 |  |  | 97,02 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,98 |  |  | 0,98 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водозаборных скважин и водонапорных башен в д. Татмыш-Югелево |  | Батыревский район | 2020 | 1 скв., 1 башня | РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  | 424 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация станции водоочистки в с. Батырево | ФП "Чистая вода" | с. Батырево Батыревского района | 2022 | 600 м3/сутки | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 3362 |
| фед. бюджет | 59,4 |  |  | 59,4 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение микрорайона "Южный" с. Батырево |  | с. Батырево Батыревского района | 2021 | 8,4 км |  | Объем финансирования, млн. руб. | 16,8 |  | 16,8 |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 16,6 |  | 16,6 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение микрорайона "Южный" с. Батырево |  | с. Батырево Батыревского района | 2021 | 8,4 км |  | Объем финансирования, млн. руб. | 19,5 |  | 19,5 |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 19,3 |  | 19,3 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,2 |  | 0,2 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение микрорайона "Южный" с. Батырево |  | с. Батырево Батыревского района | 2021 | 8,5 км |  | Объем финансирования, млн. руб. | 12,1 |  | 12,1 |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение микрорайона "Южный" с. Батырево |  | с. Батырево Батыревского района | 2021 | 8,4 км |  | Объем финансирования, млн. руб. | 10,2 |  | 10,2 |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 10,1 |  | 10,1 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть микрорайона "Южный" с. Батырево |  | с. Батырево Батыревского района | 2021 | 4,3 км |  | Объем финансирования, млн. руб. | 81,7 |  | 81,7 |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет | 80,8 |  | 80,8 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,9 |  | 0,9 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по ЖКХ:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **874,60** | **2,80** | **347,70** | **453,70** | **70,40** |  |  |  |
| фед. бюджет | **782,37** |  | **263,40** | **449,17** | **69,80** |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **92,23** | **2,80** | **84,30** | **4,53** | **0,60** |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Здравоохранение** | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство поликлиник, амбулаторий, ОВОП (с. Шыгырдан, с. Новое Ахпердино, д. Долгий Остров) |  | с. Шыгырдан  с. Шыгырдан  д. Долгий Остров с.Новое Ахпердино | 2021 2023 2022 2024 | 1 объект 1 объект 1 объект 1 объект |  | Объем финансирования, млн. руб. | 78,47 |  | 18,55 | 19,23 | 19,96 | 20,73 |  | 7150 |
| фед. бюджет | 74,54 |  | 17,62 | 18,27 | 18,96 | 19,69 |  |
| конс. бюджет ЧР | 3,93 |  | 0,93 | 0,96 | 1 | 1,04 |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ФАПов |  | д. Красномайск д. Кзыл-Камыш д. Малое Батырево с. Туруново д. Чувашские Ишаки | 2025 2023 2021 2024 2022 | 1 объект на 30 пос. в смену |  | Объем финансирования, млн. руб. | 26,10 |  | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 2263 |
| фед. бюджет | 24,8 |  | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| конс. бюджет ЧР | 1,3 |  | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Здравоохранению:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **104,57** |  | **23,77** | **24,45** | **25,18** | **25,95** | **5,22** |  |
| фед. бюджет | **99,34** |  | **22,58** | **23,23** | **23,92** | **24,65** | **4,96** |
| конс. бюджет ЧР | **5,23** |  | **1,19** | **1,22** | **1,26** | **1,30** | **0,26** |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Культура** | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Старые Тойси Батыревского района Чувашской Республики |  | д. Старые Тойси Батыревского района | 2021 | 100 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн.руб. | 16,2 |  | 16,2 |  |  |  |  | 539 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 16,2 |  | 16,2 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт клуба в д. Кзыл-Камыш |  | д. Кзыл-Камыш Батыревского района | 2023 | 100 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн.руб. | 8,0 |  |  |  | 8 |  |  | 365 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сельского клуба в д. Яншихово Батыревского района |  | д. Яншихово Батыревского района | 2024 | 250 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн.руб. | 15,0 |  |  |  |  | 15 |  | 350 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 15,0 |  |  |  |  | 15 |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство СДК в д. Сидели |  | д. Сидели | 2022 | 100 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн.руб. | 16,5 |  |  | 16,5 |  |  |  | 368 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 16,5 |  |  | 16,5 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт СДК в д. Норваш Шигали |  | д. Норваш Шигали | 2021 | 250 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 12,0 |  | 12 |  |  |  |  | 955 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 12,0 |  | 12 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт СДК в с. Певомайское |  | с. Первомайское | 2023 | 600 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн.руб. | 28,0 |  |  |  | 28 |  |  | 871 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 28,0 |  |  |  | 28 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство СДК в д. Абамза |  | д. Абамза | 2023 | 100 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн.руб. | 16,5 |  |  |  | 16,5 |  |  | 391 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 16,5 |  |  |  | 16,5 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт КДЦ Батыревского района |  | с. Батырево Батыревского района | 2021-2022 | 400 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн.руб. | 35,0 |  |  | 35 |  |  |  | 5218 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 35,0 |  |  | 35 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Полевобикшикского СДК |  | д. Полевые Бикшики | 2024 | 300 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн.руб. | 23,0 |  |  |  |  | 23 |  | 986 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 23,0 |  |  |  |  | 23 |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Кзыл-Чишминского СДК |  | д. Кзыл Чишма | 2025 | 250 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн.руб. | 21,5 |  |  |  |  |  | 21,5 | 400 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 21,5 |  |  |  |  |  | 21,5 |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт СДК в д. Малое Батырево |  | д. М. Батырево | 2024 | 150 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн.руб. | 8,0 |  |  |  |  | 8 |  | 643 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 8,0 |  |  |  |  | 8 |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство СДК в д. Тойси |  | д. Тойси | 2022 | 150 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн.руб. | 27,0 |  |  | 27 |  |  |  | 714 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 27,0 |  |  | 27 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство СДК в д. Татмыш Югелево |  | д. Татмыш - Югелево | 2025 | 100 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн.руб. | 18,0 |  |  |  |  |  | 18 | 424 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 18,0 |  |  |  |  |  | 18 |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство СДК в с. Балабаш-Баишево |  | с. Балабаш-Баишево | 2025 | 150 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн.руб. | 23,5 |  |  |  |  |  | 23,5 | 573 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 23,5 |  |  |  |  |  | 23,5 |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция объекта "МБУ ДО "Батыревская ДШИ" в рамках реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств |  | с. Батырево Батыревского района | 2022 | 450 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 59,2 |  |  | 59,2 |  |  |  | 5218 |
| фед. бюджет | 58,6 |  |  | 58,6 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Культуре:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **327,40** |  | **28,20** | **137,70** | **52,50** | **46,00** | **63,00** |  |
| фед. бюджет | **58,60** |  |  | **58,60** |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **268,80** |  | **28,20** | **79,10** | **52,50** | **46,00** | **63,00** |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Образование** | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство пристроя на 120 мест к зда-нию МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1" в  с. Шыгырдан | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" | с. Шыгырдан Батыревского района | 2020-2021 | 120 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 115,3 | 50,5 | 64,8 |  |  |  |  | 5349 |
| фед. бюджет | 90 | 50 | 40 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 25,3 | 0,5 | 24,8 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МБОУ "Полевобикшикская СОШ" |  | д. Полевые Бикшики Батыревского района | 2020-2021 | 256 мест | ПСД имеется | Объем финансирования, млн. руб. | 37,9 | 14 | 23,9 |  |  |  |  | 986 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 37,9 | 14 | 23,9 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МБДОУ "Шыгырданский детский сад "Ромашка" |  | д. Шыгырданы | 2020-2021 | 144 места | ПСД имеется | Объем финансирования, млн. руб. | 18 | 10,6 | 7,4 |  |  |  |  | 5349 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 18 | 10,6 | 7,4 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50% и выше МБОУ «Батыревская СОШ№2» |  | с. Батырево | 2021-2022 | 300 мест | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 35 |  | 16 | 19 |  |  |  | 5218 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 35 |  | 16 | 19 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство БМК для детского сада "Василек" |  | с. Батырево | 2021 | 174 места | ПСД имеется | Объем финансирования, млн. руб. | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 5218 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания детского сада в д.Бахтигильдино под начальную школу с дошкольной группой со строительством спортзала |  | д. Бахтигильдино | 2022 | 160 | ПСД на экспертизе | Объем финансирования, млн. руб. | 61,3 |  |  | 61,3 |  |  |  | 360 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 61,3 |  |  | 61,3 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания детского сада в с. Новое Ахпердино под начальную школу-детский сад со строительством спортзала |  | с. Новое Ахпердино | 2021-2022 | 67 | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 71,3 |  | 48,3 | 23 |  |  |  | 967 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 71,3 |  | 48,3 | 23 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция здания МАОУ "Сугутская СОШ" |  | с. Сугуты | 2023 | 320 | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 1399 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт МБДОУ "Солнышко" |  | с. Батырево | 2024 | 110 | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 5218 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 14 |  |  |  |  | 14 |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания МБОУ "Тарханская СОШ" |  | с. Тарханы | 2024 | 250 | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 70 |  |  |  |  | 70 |  | 879 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 70 |  |  |  |  | 70 |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания МБОУ "Батыревская СОШ №1" |  | с. Батырево | 2025 | 1047 | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 42 |  |  |  |  |  | 42 | 5218 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 42 |  |  |  |  |  | 42 |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство пристроя к зданию МБОУ "Долгоостровская СОШ" |  | д. Долгий Остров | 2022 | 220 | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 834 |
| фед. бюджет | 69,3 |  |  | 69,3 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство физкультурно-спортивной зоны "Батыревская СОШ №2" |  | с. Батырево | 2021 | 340 | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 5218 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1" в с. Шыгырдан | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" | с. Шыгырдан | 2021 | 350 | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 37 |  | 37 |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 37 |  | 37 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Образованию:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **635,80** | **75,10** | **211,40** | **173,30** | **50,00** | **84,00** | **42,00** |  |
| фед. бюджет | **159,30** | **50,00** | **40,00** | **69,30** |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **476,50** | **25,10** | **171,40** | **104,00** | **50,00** | **84,00** | **42,00** |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общественная безопасность** | | | | | | | | | | | | | | |
| Устройство системы оповещения населения |  | Батыревский район | 2021-2025 | 56 точек | Необходима разработка ПСД | Объем финансирования, млн. руб. | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33419 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Общественной безопасности:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **10,00** |  | **2,00** | **2,00** | **2,00** | **2,00** | **2,00** |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **10,00** |  | **2,00** | **2,00** | **2,00** | **2,00** | **2,00** |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пожарная безопасность** | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство теплого гаража для пожарной техники в д. Бахтигильдино |  | Бахтигильдинское сельское поселение | 2022 |  | Необходима разработка ПСД | Объем финансирования, млн. руб. | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1119 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство теплого гаража для пожарной техники в д. Долгий Остров |  | Долгоостровское сельское поселение | 2021 |  | Необходима разработка ПСД | Объем финансирования, млн. руб. | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1077 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство теплого гаража для пожарной техники в с. Новое Ахпердино |  | Новоахпердинское сельское поселение | 2024 |  | Необходима разработка ПСД | Объем финансирования, млн. руб. | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 1947 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение топочной здания гаража для пожарной техники в с. Норваш-Шигали |  | Норваш-Шигалинское сельское поселение | 2023 |  | Необходима разработка ПСД | Объем финансирования, млн. руб. | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  | 1480 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж системы отопления здания гаража для пожарной техники в с. Сугуты |  | Сугутское сельское поселение | 2022 |  | Необходима разработка ПСД | Объем финансирования, млн. руб. | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |  | 1399 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Пожарной безопасности:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **8,20** |  | **2,00** | **2,70** | **1,50** | **2,00** |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **8,20** |  | **2,00** | **2,70** | **1,50** | **2,00** |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Туризм** | | | | | | | | | | | | | | |
| ПИР на строительство этнокомплекса «Тигашевское городище» в д. Тигашево Батыревского района Чувашской Республики | НП «Культура» | Батыревский район | 2021 |  | ФБ, РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 33419 |
| фед. бюджет | 7,52 |  | 7,52 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,48 |  | 0,48 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство этнокомплекса «Тигашевское городище» в д. Тигашево Батыревского района Чувашской Республики | НП «Культура» | Батыревский район | 2022-2026 |  | ФБ, РБ, МБ | Объем финансирования, млн. руб. | 128 |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 33419 |
| фед. бюджет | 120,32 |  |  | 30,08 | 30,08 | 30,08 | 30,08 |
| конс. бюджет ЧР | 7,68 |  |  | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Туризму:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **136,00** |  | **8,00** | **32,00** | **32,00** | **32,00** | **32,00** |  |
| фед. бюджет | **127,84** |  | **7,52** | **30,08** | **30,08** | **30,08** | **30,08** |
| конс. бюджет ЧР | **8,16** |  | **0,48** | **1,92** | **1,92** | **1,92** | **1,92** |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Энергетика** | | | | | | | | | | | | | | |
| Электроснабжение микрорайона "Южный" в с. Батырево Батыревского района | Комплексное развитие сельских территорий | с. Батырево Батыревского района | 2021 | 125 участков | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 35 |  | 35 |  |  |  |  | 625 |
| фед. бюджет | 34,65 |  | 34,65 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| «Комплексная компактная застройка микрорайона «Южный» в с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики. Электроснабжение, газоснабжение» | Комплексное развитие сельских территорий | с. Шыгырдан Батыревского района | 2022 | 500 участков | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 204 |  |  | 204 |  |  |  | 2100 |
| фед. бюджет | 201,96 |  |  | 201,96 |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 2,04 |  |  | 2,04 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Энергетике:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **239,00** |  | **35,00** | **204,00** |  |  |  |  |
| фед. бюджет | **236,61** |  | **34,65** | **201,96** |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **2,39** |  | **0,35** | **2,04** |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Экология** | | | | | | | | | | | | | | |
| Замещение в охотничьих угодьях дикого кабана альтернативными видами копытных животных | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | Батыревский район | 2020-2026 |  | не требуется | Объем финансирования, млн. руб. | 20,35 | 6,35 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 20,35 | 6,35 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Экологии:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **20,35** | **6,35** | **2,80** | **2,80** | **2,80** | **2,80** | **2,80** |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **20,35** | **6,35** | **2,80** | **2,80** | **2,80** | **2,80** | **2,80** |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Физическая культура и спорт** | | | | | | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт стадиона "Паттар" в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики |  | с. Батырево Батыревского района | 2021 | 300 | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 17 |  | 17 |  |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 17 |  | 17 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт стадиона "Олимп" в д. Малое Батырево Батыревского района Чувашской Республики |  | д. Малое Батырево Батыревского района | 2022 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 40 |  |  | 40 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ФОК в с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики |  | с. Шыгырданы Батыревского района | 2021 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 96 |  | 96 |  |  |  |  | 5714 |
| фед. бюджет | 95,04 |  | 95,04 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,96 |  | 0,96 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство футбольного поля в д. Норваш Шигали Батыревского района Чувашской Республики |  | д. Норваш Шигали Батыревского района | 2022 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 30,4 |  |  |  | 30,4 |  |  | 1480 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 30,4 |  |  |  | 30,4 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство футбольного поля в с. Первомайское Батыревского района Чувашской Республики |  | с. Первомайское Батыревского района | 2023 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 30,4 |  |  |  |  | 30,4 |  | 2068 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 30,4 |  |  |  |  | 30,4 |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство футбольного поля в с. Тарханы Батыревского района Чувашской Республики |  | с. Тарханы Батыревского района | 2025 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 1570 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство футбольного поля в с. Тойси Батыревского района Чувашской Республики |  | с. Тойси Батыревского района | 2026 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 96 |  | 96 |  |  |  |  | 2510 |
| фед. бюджет | 95,04 |  | 95,04 |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 0,96 |  | 0,96 |  |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство футбольного поля в д. Новое Котяково Батыревского района Чувашской Республики |  | д. Новое Котяково Батыревского района | 2024 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 30,4 |  |  |  | 30,4 |  |  | 1585 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 30,4 |  |  |  | 30,4 |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство футбольного поля в д. Именево Батыревского района Чувашской Республики |  | д. Именево Батыревского района | 2024 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 30,4 |  |  |  |  | 30,4 |  | 2316 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 30,4 |  |  |  |  | 30,4 |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство футбольного поля в с. Полевые Бикшики Батыревкого района Чувашской Республики |  | д. Полевые Бикшики Батыревского района | 2023 |  | ПСД в стадии разработки | Объем финансирования, млн. руб. | 30,4 |  |  | 30,4 |  |  |  | 2316 |
| фед. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | 30,4 |  |  | 30,4 |  |  |  |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Физической культуре и спорту:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **405,00** |  | **209,00** | **70,40** | **60,80** | **60,80** | **4,00** |  |
| фед. бюджет | **190,08** |  | **190,08** |  |  |  |  |
| конс. бюджет ЧР | **214,92** |  | **18,92** | **70,40** | **60,80** | **60,80** | **4,00** |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по Батыревскому району:** | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | Объем финансирования, млн. руб. | **3937,01** | **188,69** | **1117,77** | **1727,80** | **475,58** | **260,55** | **166,62** |  |
| фед. бюджет | **2269,93** | **67,70** | **745,52** | **1182,74** | **184,20** | **54,73** | **35,04** |
| конс. бюджет ЧР | **1667,08** | **120,99** | **372,25** | **545,06** | **291,38** | **205,82** | **131,58** |
| внебюдж. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Комплексной программе

социально-экономического развития

Батыревского района

Чувашской Республики

от 08.09.2020 № 751

Коммерческие проекты, планирующиеся к реализации в период с 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, заявитель | Отрасль | Сроки реализации | Краткое содержание | Общий объем инвестиций, млн.руб. |
| Строительство агропромышленного парка | Сельское хозяйство | 2020-2024 | Строительство агропромышленного парка | 400,0 |
| Строительство цеха по переработке сухого обезжиренного молока мощностью 100 тонн в сутки, СССППК «Молочные зори», Батыревский район | Пищевая промышленность | 2020-2021 | Строительство цеха по переработке сухого обезжиренного молока мощностью 100 тонн в сутки | 121,6 |
| Реконструкция школы под молодежно-общественный центр «Сэлэт-Батыр», Батыревский район | Образование | 2022-2023 | Реконструкция школы под молодежно-общественный центр «Сэлэт-Батыр» | 500,0 |
| Строительство цеха по убою и переработке мяса свинины на 100 тонн, СППК «Батырь», Батыревский район | Пищевая промышленность | 2020-2021 | Строительство цеха по убою и переработке мяса свинины на 100 тонн, | 196,0 |
| Строительство логистического центра, СССППК «ЛУК-АГРО»,Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство логистического центра | 35,0 |
| Развитие животноводства молочного направления, КФХ Хамбиков И.З., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2019-2020 | Развитие материально-технической базы, строительство фермы на 100 голов, приобретение КРС, а также приобретение с/х техники | 16,7 |
| Реконструкция молочно-товарной фермы, КФХ Павлова Т.П., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2019-2020 | Реконструкция МТФ | 0,7 |
| Реконструкция откормочника для КРС, СХПК «Красное Знамя», Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Реконструкция откормочника для КРС | 3,3 |
| Реконструкция семейной молочно-товарной фермы на 250 голов, КФХ Хуснетдинов Р.К., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2019-2021 | Реконструкция семейной молочно-товарной фермы на 250 голов | 16,7 |
| Реконструкция семейной фермы по откорму КРС, КФХ Ямалетдинов И.Ш., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2019-2023 | Реконструкция семейной фермы по откорму КРС | 9,1 |
| Строительство кормоцеха для КРС, ЗАО «Батыревский», Батыревский район | Сельское хозяйство | 2019-2020 | Строительство кормоцеха для КРС | 3,2 |
| Строительство молочно-товарной фермы на 50 голов, КФХ Раськин В.Г., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020 | Строительство МТФ на 50 голов | 3,3 |
| Строительство овощехранилища на 1000 тонн, КФХ Кузнецов Л.В., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2019-2020 | Строительство овощехранилища на 1000 тонн | 10,0 |
| Строительство овощехранилища, ООО «Агрофирма «Кзыл-Камыш», Батыревский район | Сельское хозяйство | 2019-2021 | Строительство овощехранилища на 40 тонн | 4,0 |
| Строительство откормочника на 250 голов, КФХ Санзяпов Р.Ш., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2019-2020 | Строительство откормочника на 250 голов | 30,0 |
| Строительство откормочника, КФХ Белалов И.О., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2019-2020 | Строительство откормочника | 3,3 |
| Строительство фермы для содержания КРС на откорм на 60 голов, КФХ Хуснетдинова Э.К., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2018-2020 | Строительство фермы для содержания КРС на откорм на 60 голов | 3,0 |
| Строительство фермы мясного направления, КФХ Шарафутдинов Алмаз М., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2019-2020 | Строительство фермы мясного направления | 3,3 |
| Строительство зернохранилища на 100 тонн, КФХ Валиуллов И.З., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2019-2020 | Строительство зернохранилища на 100 тонн | 0,7 |
| Строительство зернохранилища на 80 тонн, КФХ Шагаров В.С.., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство зернохранилища на 80 тонн | 0,7 |
| Строительство коровника на 200 голов, ЛПХ Умеров И.Р., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство коровника на 200 голов | 8,0 |
| Строительство коровника на 50 голов, ЛПХ Хайбуллов Р.Р., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2022 | Строительство коровника на 50 голов | 3,0 |
| Строительство откормочника на 30 голов, КФХ Шарафутдинов А.М., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2022 | Строительство откормочника на 30 голов | 3,0 |
| Строительство конефермы на 250 голов, КФХ Земдиханов Э.М., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2022 | Строительство конефермы на 250 голов | 8,0 |
| Строительство зернохранилища на 250 тонн, КФХ Земдиханов Э.М., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2023 | Строительство зернохранилища на 250 тонн | 2,0 |
| Строительство овощехранилища на 400 тонн, КФХ Гладков В.И., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020 | Строительство овощехранилища на 400 тонн | 6,0 |
| Реконструкция откормочника для КРС на 30 голов, КФХ Карнеев И.М., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Реконструкция откормочника для КРС на 30 голов | 4,0 |
| Реконструкция откормочника для КРС на 60 голов, КФХ Васильев В.П., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020 | Реконструкция откормочника для КРС на 60 голов | 4,0 |
| Строительство сенохранилища на 500 тонн, КФХ Халитова С.А., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020 | Строительство сенохранилища на 500 тонн | 3,0 |
| Строительство зернохранилища на 400 тонн, ЛПХ Умеров И.Р., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство зернохранилища на 400 тонн | 5,0 |
| Строительство телятника на 100 голов, КФХ Сыраев И. Р, Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство телятника на 100 голов | 6,0 |
| Строительство зернохранилища на 360 тонн, КФХ Сыраев И. Р, Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство зернохранилища на 360 тонн | 2,0 |
| Строительство откормочника на 100 голов, КФХ Хакимов М.И., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство откормочника на 100 голов | 6,0 |
| Строительство откормочника на 50 голов, КФХ Тумаков Ф.Ф., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство откормочника на 50 голов | 4,0 |
| Строительство торгового дома «Шерхан», ИП Шамбазова Ф.Б. | Торговля | 2020 | Строительство торгового дома «Шерхан» | 12,4 |
| Строительство конефермы на 100 голов, КФХ Алимов Э.Р., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство конефермы на 100 голов | 1,0 |
| Строительство гаража для сельскохозяйственных машин, КФХ Кузнецов В.Л., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020 | Строительство гаража для сельскохозяйственных машин | 2,5 |
| Строительство сенохранилища на 525 тонн, КФХ Халитова И.З., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство сенохранилища на 525 тонн | 3,0 |
| Реконструкция откормочной фермы, КФХ Краснов В.О., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Реконструкция откормочной фермы | 1,5 |
| Реконструкция торгового дома, ООО «Молвест», Батыревский район | Торговля | 2020 | Реконструкция торгового дома | 10,0 |
| Строительство магазина Стройхозтоваров, ИП Гордеев А.Н., Батыревский район | Торговля | 2020 | Строительство магазина Стройхозтоваров | 3,0 |
| Строительство магазина автозапчастей, ИП Хамбиков Р.Ш., Батыревский район | Торговля | 2020-2021 | Строительство магазина автозапчастей | 5,0 |
| Реконструкция откормочной фермы на 50 голов, КФХ Всильев В.П., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Реконструкция откормочной фермы на 50 голов | 1,5 |
| Строительство фермы по откорму молодняка КРС на 250 голов, КФХ Краснов В.О., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2022 | Строительство фермы по откорму молодняка КРС на 250 голов, | 2,1 |
| Производственный цех по переработке мяса и молока, КФХ Хафизова Л.Р., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2022 | Производственный цех по переработке мяса и молока | 2,1 |
| Строительство коровника на 100 голов, СХПК «Труд»., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2021-2025 | Строительство коровника на 100 голов | 5,0 |
| Строительство зернотока на 100 тонн, СХПК «Труд»., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2021-2025 | Строительство зернотока на 100 тонн | 2,0 |
| Строительство зернохранилища на 100 тонн, КФХ Шайкина Э.М., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство зернохранилища на 100 тонн | 3,0 |
| Строительство овощехранилища на 50 тонн, КФХ Шайкина Э.М., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020 | Строительство овощехранилища на 50 тонн | 3,0 |
| Строительство зернохранилища на 50 тонн, СПСК «Урожай», Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство зернохранилища на 50 тонн | 5,0 |
| Строительство овощехранилища на 50 тонн, СПСК «Урожай», Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство овощехранилища на 50 тонн | 5,0 |
| Строительство овощехранилища на 50 тонн, КФХ Кузнецов В.Л., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство овощехранилища на 50 тонн | 3,0 |
| Строительство гаража для сельскохозяйственных машин, ЛПХ Салихов К.Р., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство гаража для сельскохозяйственных машин | 1,5 |
| Строительство фермы на 50 голов, ЛПХ Салихов К.Р., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство фермы на 50 голов | 5,0 |
| Строительство овощехранилища на 50 тонн, КФХ Кошкина О.М., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство овощехранилища на 50 тонн | 2,0 |
| Строительство овощехранилища на 50 тонн , ЛПХ Пласкин С.В.., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство овощехранилища на 50 тонн | 3,0 |
| Строительство овощехранилища на 100 тонн , КФХ Салмин С.Н., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство овощехранилища на 100 тонн | 4,0 |
| Строительство овощехранилища на 100 тонн , КФХ Коннов А.Г., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2020-2021 | Строительство овощехранилища на 100 тонн | 3,0 |
| Строительство конюшни на 100 голов, КФХ Земдиханов Д.М., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2021 | Строительство конюшни на 100 голов | 10,0 |
| Строительство убойного пункта на 15 голов, Гафиатуллов М.М., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2021 | Строительство убойного пункта на 15 голов | 16,0 |
| Строительство коровника на 100 голов, КФХ Янтыков Р.Р. Батыревский район | Сельское хозяйство | 2021 | Строительство коровника на 100 голов | 18,5 |
| Строительство убойного пункта на 15 голов, КФХ Хамбиков А. Э., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2022 | Строительство убойного пункта на 15 голов | 16,3 |
| Строительство коровника на 100 голов, КФХ Сыраев И.Р., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2023 | Строительство коровника на 100 голов | 16,0 |
| Строительство зернохранилища, КФХ Земдиханов М.Э., Батыревский район | Сельское хозяйство | 2022 | Строительство зернохранилища | 8,9 |
| Строительство кафе «Крокус», ИП Купкенов Ф.А | Общественное питание | 2020 | Строительство кафе «Крокус» | 2,00 |

Объем инвестиций в коммерческие проекты в 2020-2025 гг., млн рублей

| Муниципальное образование, проект | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие животноводства молочного направления, КФХ Хамбиков И.З., Батыревский район | 16,7 | - | - | - | - | - | 16,7 |
| Реконструкция молочно-товарной фермы, КФХ Павлова Т.П., Батыревский район | ,7 | - | - | - | - | - | ,7 |
| Реконструкция откормочника для КРС, СХПК «Красное Знамя», Батыревский район | - | 3,3 | - | - | - | - | 3,3 |
| Реконструкция семейной молочно-товарной фермы на 250 голов, КФХ Хуснетдинов Р.К., Батыревский район | 16,7 | - | - | - | - | - | 16,7 |
| Реконструкция семейной фермы по откорму КРС, КФХ Ямалетдинов И.Ш., Батыревский район | 9,1 | - | - | - | - | - | 9,1 |
| Строительство кормоцеха для КРС, ЗАО «Батыревский», Батыревский район | 3,2 | - | - | - | - | - | 3,2 |
| Строительство молочно-товарной фермы на 50 голов, КФХ Раськин В.Г., Батыревский район | 3,3 | - | - | - | - | - | 3,3 |
| Строительство овощехранилища на 1000 тонн, КФХ Кузнецов Л.В., Батыревский район | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 |
| Строительство овощехранилища, ООО «Агрофирма «Кзыл-Камыш», Батыревский район | 4,0 | - | - | - | - | - | 4,0 |
| Строительство откормочника на 250 голов, КФХ Санзяпов Р.Ш., Батыревский район | 30,0 | - | - | - | - | - | 30,0 |
| Строительство откормочника, КФХ Белалов И.О., Батыревский район | 3,3 | - | - | - | - | - | 3,3 |
| Строительство фермы для содержания КРС на откорм на 60 голов, КФХ Хуснетдинова Э.К., Батыревский район | 3,0 | - | - | - | - | - | 3,0 |
| Строительство фермы мясного направления, КФХ Шарафутдинов Алмаз М., Батыревский район | 3,3 | - | - | - | - | - | 3,3 |
| Строительство цеха по переработке сухого обезжиренного молока мощностью 100 тонн в сутки, СССППК «Молочные зори», Батыревский район |  | 121,6 | - | - | - | - | 121,6 |
| Реконструкция школы под молодежно-общественный центр «Сэлэт-Батыр», Батыревский район |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |
| Строительство зернохранилища на 100 тонн, КФХ Валиуллов И.З., Батыревский район | 0,68 |  |  |  |  |  | 0,68 |
| Строительство зернохранилища на 80 тонн, КФХ Шагаров В.С.., Батыревский район | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| Строительство коровника на 200 голов, ЛПХ Умеров И.Р., Батыревский район |  | 8,0 |  |  |  |  | 8,0 |
| Строительство коровника на 50 голов, ЛПХ Хайбуллов Р.Р., Батыревский район |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |
| Строительство откормочника на 30 голов, КФХ Шарафутдинов А.М., Батыревский район |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |
| Строительство конефермы на 250 голов, КФХ Земдиханов Э.М., Батыревский район |  |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |
| Строительство зернохранилища на 250 тонн, КФХ Земдиханов Э.М., Батыревский район |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |
| Строительство овощехранилища на 400 тонн, КФХ Гладков В.И., Батыревский район | 6,0 |  |  |  |  |  | 6,0 |
| Реконструкция откормочника для КРС на 30 голов, КФХ Карнеев И.М., Батыревский район |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |
| Реконструкция откормочника для КРС на 60 голов, КФХ Васильев В.П., Батыревский район | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |
| Строительство цеха по убою и переработке мяса свинины на 100 тонн, СППК «Батырь», Батыревский район |  |  |  |  |  | 196,0 | 196,0 |
| Строительство логистического центра, СССППК «ЛУК-АГРО»,Батыревский район |  | 35,0 |  |  |  |  | 35,0 |
| Строительство сенохранилища на 500 тонн, КФХ Халитова С.А., Батыревский район | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |
| Строительство зернохранилища на 400 тонн, ЛПХ Умеров И.Р., Батыревский район |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |
| Строительство телятника на 100 голов, КФХ Сыраев И. Р, Батыревский район |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |
| Строительство зернохранилища на 360 тонн, КФХ Сыраев И. Р, Батыревский район |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |
| Строительство откормочника на 100 голов, КФХ Хакимов М.И., Батыревский район |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |
| Строительство откормочника на 50 голов, КФХ Тумаков Ф.Ф., Батыревский район |  | 4,0 |  |  |  |  | 4,0 |
| Строительство торгового дома «Шерхан», ИП Шамбазова Ф.Б. | 12,4 |  |  |  |  |  | 12,4 |
| Строительство конефермы на 100 голов, КФХ Алимов Э.Р., Батыревский район |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |
| Строительство агропромышленного парка |  |  |  |  | 400,0 |  | 400,0 |
| Строительство гаража для сельскохозяйственных машин, КФХ Кузнецов В.Л., Батыревский район | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |
| Строительство сенохранилища на 525 тонн, КФХ Халитова И.З., Батыревский район | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |
| Реконструкция откормочной фермы, КФХ Краснов В.О., Батыревский район | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| Реконструкция торгового дома, ООО «Молвест», Батыревский район | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |
| Строительство магазина Стройхозтоваров, ИП Гордеев А.Н., Батыревский район | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |
| Строительство магазина автозапчастей, ИП Хамбиков Р.Ш., Батыревский район | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |
| Реконструкция откормочной фермы на 50 голов, КФХ Васильев В.П., Батыревский район | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| Строительство фермы по откорму молодняка КРС на 250 голов, КФХ Краснов В.О., Батыревский район |  |  | 2,1 |  |  |  | 2,1 |
| Производственный цех по переработке мяса и молока, КФХ Хафизова Л.Р., Батыревский район |  |  | 2,1 |  |  |  | 2,1 |
| Строительство коровника на 100 голов, СХПК «Труд»., Батыревский район |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |
| Строительство зернотока на 100 тонн, СХПК «Труд»., Батыревский район |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 |
| Строительство зернохранилища на 100 тонн, КФХ Шайкина Э.М., Батыревский район | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |
| Строительство овощехранилища на 50 тонн, КФХ Шайкина Э.М., Батыревский район | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |
| Строительство зернохранилища на 50 тонн, СПСК «Урожай», Батыревский район | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |
| Строительство овощехранилища на 50 тонн, СПСК «Урожай», Батыревский район | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |
| Строительство овощехранилища на 50 тонн, КФХ Кузнецов В.Л., Батыревский район |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |
| Строительство гаража для сельскохозяйственных машин, ЛПХ Салихов К.Р., Батыревский район | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,5 |
| Строительство фермы на 50 голов, ЛПХ Салихов К.Р., Батыревский район | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |
| Строительство овощехранилища на 50 тонн, КФХ Кошкина О.М., Батыревский район | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |
| Строительство овощехранилища на 50 тонн , ЛПХ Пласкин С.В.., Батыревский район | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |
| Строительство овощехранилища на 100 тонн , КФХ Салмин С.Н., Батыревский район | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |
| Строительство овощехранилища на 100 тонн , КФХ Коннов А.Г., Батыревский район | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |
| Строительство конюшни на 100 голов, КФХ Земдиханов Д.М., Батыревский район |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |
| Строительство убойного пункта на 15 голов, Гафиатуллов М.М., Батыревский район |  | 16,0 |  |  |  |  | 16,0 |
| Строительство коровника на 100 голов, КФХ Янтыков Р.Р. Батыревский район |  |  | 18,5 |  |  |  | 18,5 |
| Строительство убойного пункта на 15 голов, КФХ Хамбиков А. Э., Батыревский район |  |  | 16,3 |  |  |  | 16,3 |
| Строительство коровника на 100 голов, КФХ Сыраев И.Р., Батыревский район |  |  |  | 16,0 |  |  | 16,0 |
| Строительство зернохранилища, КФХ Земдиханов М.Э., Батыревский район |  |  |  | 8,9 |  |  | 8,9 |
| Строительство кафе «Крокус» | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |