Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

 от 9 октября 2020 г. № 7

**П О Л О Ж Е Н И Е**

**о рабочей группе (штабе) по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, полномочия и порядок работы рабочей группы (штаба) по обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации в Чувашской Республике национальных проектов (программ) (далее – Региональный штаб, проекты (программы) соответственно).

1.2. Региональный штаб образуется в соответствии с поручениями или указаниями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, и возглавляется Главой Чувашской Республики.

1.3. Решения об образовании, реорганизации и упразднении Регионального штаба осуществляется протокольным решением Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности (далее – Совет). Одновременно протокольным решением Совета утверждается положение о Региональном штабе и ее состав.

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Регионального штаба осуществляет Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

1.5. Региональный штаб является коллегиальным совещательным консультативным органом, содействующим взаимодействию между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Чувашской Республики, подведомственными им учреждениями и организациями, органами местного самоуправления Чувашской Республики и иными заинтересованными организациями в целях обеспечения координации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства в рамках реализации проектов (программ) в Чувашской Республике.

1.6. Региональный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, а также настоящим Положением.

1.7. В состав Регионального штаба включаются представители органов государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления Чувашской Республики, а также субъектов естественных монополий, ресурсоснабжающих и сетевых организаций, представители органов государственного контроля (надзора), правоохранительных органов, федеральных органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию).

1. Цели и задачи Регионального штаба
	1. Целью создания Регионального штаба является обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления Чувашской Республики и иных заинтересованных органов и организаций по вопросам строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации проектов (программ) Чувашской Республики.
	2. Основными задачами Регионального штаба являются подготовка консолидированных предложений и принятие решений по:
		1. Организации взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления Чувашской Республики и заинтересованных органов и организаций по вопросам строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации проектов (программ) Чувашской Республики;
		2. Разработке планов мероприятий, направленных на достижение целей проектов (программ) Чувашской Республики;
		3. Обеспечению выполнения органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления Чувашской Республики и иными заинтересованными органами и организациями в соответствии с требованиями законодательства сроков реализации мероприятий, направленных на достижение целей и результатов проектов (программ);
		4. Рассмотрению проблем, связанных с угрозой срыва сроков строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках реализации проектов (программ) Чувашской Республики;
		5. Оказанию органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления методологического содействия.
2. Права Регионального штаба

3.1. В соответствии с задачами Региональный штаб имеет право:

3.1.1. Запрашивать и в федеральных органах исполнительной власти, их территориальных органах, органах государственной власти Чувашской Республики, органах местного самоуправления Чувашской Республики, органах государственного контроля (надзора) информацию по вопросам деятельности Регионального штаба;

3.1.2. Приглашать на свои заседания представителей заинтересованных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Чувашкой Республики, органов местного самоуправления Чувашской Республики, представителей заинтересованных органов и организаций;

3.1.3. Направлять своих представителей для участия в проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления Чувашской Республики, другими органами и организациями совещаниях по вопросам деятельности Регионального штаба;

3.1.4. Привлекать к работе Регионального штаба специалистов и экспертов в области архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий и строительства объектов капитального строительства (по согласованию).

1. Порядок работы Регионального штаба

4.1. Региональный штаб формируется в составе председателя Регионального штаба, заместителя председателя Регионального штаба, ответственного секретаря Регионального штаба, а также членов Регионального штаба.

4.2. Председателем Регионального штаба соответственно является Глава Чувашской Республики.

4.3. Председатель Регионального штаба осуществляет следующие полномочия:

4.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Регионального штаба;

4.3.2. Принимает решение о дате, месте, времени проведения и повестке дня заседаний Регионального штаба;

4.3.3. Ведет заседание Регионального штаба;

4.3.4. Подписывает протоколы заседаний Регионального штаба;

4.3.5. Дает рекомендации членам Регионального штаба;

4.3.6. Инициирует изменение состава Регионального штаба;

4.3.7. Осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Региональным штабом.

4.4. В период отсутствия Председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Регионального штаба по поручению Председателя.

4.5. Ответственный секретарь Регионального штаба:

4.5.1. Извещает членов Регионального штаба о дате, времени, месте и повестке дня заседания Регионального штаба, в том числе обеспечивает рассылку документов к заседанию Регионального штаба членам Регионального штаба;

4.5.2. Оформляет протоколы заседаний Регионального штаба, направляет их членам Регионального штаба;

4.5.3. Готовит проекты решений Регионального штаба, иных документов;

4.5.4. Осуществляет иные мероприятия по обеспечению работы Регионального штаба.

4.6. Члены Регионального штаба имеют право:

4.6.1. Выступать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам;

4.6.2. Использовать в своей деятельности информацию, полученную в рамках работы Регионального штаба;

4.6.3. Разрабатывать и вносить на обсуждение проекты решений по вопросам деятельности Регионального штаба.

4.7. Члены Регионального штаба принимают участие в заседании Регионального штаба лично. В случае невозможности присутствовать на заседании Регионального штаба члены Регионального штаба обязаны уведомить об этом ответственного секретаря Регионального штаба.

4.8. При невозможности присутствия на заседании Регионального штаба член Регионального штаба вправе направить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня, в письменной форме. Указанное мнение подлежит рассмотрению на заседании Регионального штаба. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Регионального штаба.

4.9. Решения Регионального штаба принимаются большинством голосов от числа присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Регионального штаба или его заместителя.

4.10. Заседания Регионального штаба проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.11. Внеочередные заседания Регионального штаба могут быть инициированы по решению Председателя или членами Регионального штаба.

4.12. Работа Регионального штаба организуется в форме заседаний, совещаний членов Регионального штаба (в том числе с использованием аудио-и видеосвязи).

4.13. Решения Регионального штаба оформляются в виде протокола, который подписывается председателем Регионального штаба.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_