Приложение № 24

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 13 декабря 2018 г. № 12

Региональный проект «Цифровое государственное управление»*

Паспорт регионального проекта

| 1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер |  |
| --- | --- |
| 2. Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию регионального проекта | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (Минэкономразвития Чувашии) |
| 3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта | Ватковский Л.Г. – заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли чувашской Республики |
| 4. Соисполнители - федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (Мининформполитики Чувашии); Автономное учреждение Чувашской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии) |
| 5. Рабочие группы | Проектный комитет по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика» и федеральных проектов, входящих в ее состав |
| 6. Центры компетенций | АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии |
| 7. Цель регионального проекта | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| 8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта | 1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами исполнительной власти Чувашской Республики и местного самоуправления Чувашской Республики и организациями государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, процентов 2. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и местного самоуправления Чувашской Республики и организациями государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов 3. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики и организациями государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, процентов 4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления Чувашской Республики и организаций государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, процентов 5. Доля проверок в контрольно-надзорной сфере, проведенных с использованием «мобильного инспектора», процентов к 2019 году |
| 9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год | 01.01.001.001.002 Проведены работы по типизации государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике в соответствии с доведенной методикой |
| 10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта | 01.01.001.001 Обеспечена технологическая возможность предоставления приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно). 01.01.002.001 Осуществлен переход на предоставление возможности обращения пользователей в службу технической и информационной поддержки для всех систем государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде с помощью информационной системы «Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, техническую поддержку и контроль качества по государственным услугам, функциям, сервисам» (ЕОЦОС) и использование технологии изучения общественного мнения. 01.01.003.001 Обеспечена цифровизация основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций для органов исполнительной власти Чувашской Республики 01.01.004.001 Обеспечена цифровизация основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций для органов исполнительной власти Чувашской Республики 01.01.005.001 Создана современная инфраструктура для обеспечения работы в АИС КНД |
| 11.Объемы и источники финансирования | Ассигнования федерального бюджета в размере 5,45 млн. рублей в том числе: |
|  | в 2019 году – 0 млн. рублей; |
|  | в 2020 году – 0 млн. рублей; |
|  | в 2021 году – 5,45 млн. рублей. |
|  | Ассигнования регионального бюджета в размере 0,35 млн. рублей в том числе: |
|  | в 2019 году - 0 млн. рублей; |
|  | в 2020 году - 0 млн. рублей; |
|  | в 2021 году – 0,35 млн. рублей. |
|  | Внебюджетные средства в размере 0 млн. рублей, в том числе: |
|  | в 2019 году - 0 млн. рублей; |
|  | в 2020 году - 0 млн. рублей; |
|  | в 2021 году - 0 млн. рублей; |
|  | Общий объем необходимого финансирования в размере 5,8 млн. рублей. |

План достижения показателей и индикаторов

| № | Наименование показателей и индикаторов, | 2018 год (базовый) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| 1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики и организациями государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, процентов | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 2 | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики и организациями государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов | 3 | 6 | 15 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики и организациями государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, процентов | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| 4 | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов исполнительной власти Чувашской Республики органами и местного самоуправления Чувашской Республики и организаций государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, процентов | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 5 | Доля проверок в контрольно-надзорной сфере, проведенных с использованием «мобильного инспектора», процентов к 2019 году | 0 | 0 | 10 | 25 | 45 | 70 | 100 |

План мероприятий регионального проекта

| № | Цель | Задача | Веха | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Контрольные события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало | Конец | Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Организации - исполнители |  |
| 01.01. | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| 01.01.001. |  | Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) |
| 01.01.001.001.001 |  |  |  | представление результатов обследования процессов оказания государственных и муниципальных услуг по утвержденной Минкомсвязи России методике | 01.06.2019 | 31.12.2021 | Минэкономразвития Чувашии | АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии | Отчет о результатах обследования |
| 01.01.001.001.002 |  |  |  | проведение работ по типизации государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике в соответствии с доведенной методикой | 01.06.2019 | 31.12.2019 (и далее ежегодно) | Минэкономразвития Чувашии | Минэкономразвития Чувашии | Доклад в Кабинет Министров Чувашской Республики |
| 01.01.001.002.001 |  |  |  | организация перевода процессов оказания государственных услуг на облачную типовую платформу, либо проведение интеграции региональных ведомственных информационных систем с облачной цифровой платформы | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Мининформполитики Чувашии | Мининформполитики Чувашии | Акт ввода в эксплуатацию |
| 01.01.001.001. |  |  | Обеспечена технологическая возможность предоставления приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) |  | 12.2021 |  |  |  |
|  |  |  | Ожидаемые результаты: Приоритетные государственные услуги и сервисы в цифровом виде размещаются на цифровой платформе в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно). |
| 01.01.002. |  | Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи |
| 01.01.002.001.001 |  |  |  | внедрение реализованного на федеральном уровне функционала цифровой платформы обработки обращений и сообщений граждан, организации онлайн голосований и сбора предложений по вопросам развития территории, оценки качества оказанных региональных и муниципальных услуг или доработки и интеграции с платформой своих систем | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Мининформполитики Чувашии | Мининформполитики Чувашии | Акт ввода в эксплуатацию |
| 01.01.002.001 |  |  | Осуществлен переход на предоставление возможности обращения пользователей в службу технической и информационной поддержки для всех систем государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде с помощью информационной системы «Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, техническую поддержку и контроль качества по государственным услугам, функциям, сервисам» (ЕОЦОС) и использование технологии изучения общественного мнения. |  | 31.12.2021 |  |  |  |
|  |  |  | Ожидаемые результаты: Решение задачи создания и развития ЕОЦОС позволит объединить механизмы интерактивного взаимодействия с пользователем путем интеграции каналов общения в единый сервис. При этом будет обеспечена возможность автоматизации обработки обращений за счёт использования современных возможностей определения типовых сценариев обращений, реализации для каждого из них цепочек диалогов и дополнительных автоматических действий, позволяющих максимально оперативно и экономно решать персональные задачи пользователей, одновременно улучшая качество работы операторов центра. |
| 01.01.003. |  | Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения и (ГосWeb) |
| 01.01.003.001.001 |  |  |  | обеспечение перехода в модель «одного окна» на ФГИС ЕПГУ или приведения сайтов в соответствие с требованиями стандарта визуально-графического оформления | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Мининформполитики Чувашии | Мининформполитики Чувашии | Акт ввода в эксплуатацию |
| 01.01.003.001 |  |  | Функциональность, обеспечивающая доступ пользователей посредством ФГИС ЕПГУ в модели «одного окна» к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации запущена в промышленную эксплуатацию. |  | 31.12.2021 |  |  |  |
|  |  |  | Ожидаемые результаты: Осуществляется перевод официальных сайтов органов исполнительной власти Чувашской Республики на использование ФГИС ЕПГУ в модели «одного окна» в части информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации. |
| 01.01.004. |  | Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности |
| 01.01.004.001.001 |  |  |  | Обеспечение доработки АИС КНД в соответствии с Едиными функционально-техническими требованиями. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мининформполитики Чувашии, Минэкономразвития Чувашии | Мининформполитики Чувашии, Минэкономразвития Чувашии | Доклад о контрольно-надзорной деятельности в Кабинет Министров Чувашской Республики |
| 01.01.004.001. |  |  | Развитие АИС КНД в целях обеспечения соответствия уровням Стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности, в том числе для региональных и муниципальных видов контроля |  | 31.12.2021 |  |  |  |
|  |  |  | Ожидаемые результаты: АИС КНД используется для обеспечения сбора, хранения, обработки и предоставления данных необходимых для планирования, проведения и аудита контрольно-надзорных мероприятий, сбора и обработки значений показателей результативности и эффективности по контролю |
| 01.01.004.002.001 |  |  |  | При реализации контрольно-надзорных функций личный кабинет инспектора («Электронный инспектор») формирует задания на проведения контрольно-надзорных мероприятий автоматически по результатам расчета рисков поднадзорных субъектов | 01.2019 | 12.2020 | Мининформполитики Чувашии, Минэкономразвития Чувашии | Мининформполитики Чувашии, Минэкономразвития Чувашии | Акт ввода в эксплуатацию |
| 01.01.004.002.002 |  |  |  | Обеспечено внедрение «мобильных приложений» инспекторов | 31.01.2021 | 31.12.2021 | Мининформполитики Чувашии, Минэкономразвития Чувашии | Мининформполитики Чувашии, Минэкономразвития Чувашии | Акт ввода в эксплуатацию |
| 01.01.004.002 |  |  | Обеспечена цифровизация основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций для органов исполнительной власти Чувашской Республики |  | 31.12.2021 |  |  |  |
|  |  |  | Ожидаемые результаты: Управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) осуществляются с использованием «цифрового инспектора», формирующего различные типы заданий инспектору в результате анализа рисков, основанного на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме |
| 01.01.005. |  | Обеспечено функционирование для всех сотрудников современных автоматизированных рабочих мест |
| 01.01.005.001.001 |  |  |  | закупка переносных автоматизированных рабочих мест для штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) в Чувашской Республике для обеспечения работы в АИС КНД | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Минэкономразвития Чувашии | Минэкономразвития Чувашии | Акт ввода в эксплуатацию |
| 01.01.005.001.002 |  |  |  | закупка средств удаленной фиксации состояний объектов контроля (надзора) в целях передачи и использования сведений с указанных средств фиксации в АИС КНД для планирования, проведения и аудита контрольно-надзорных мероприятий в Чувашской Республике | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Минэкономразвития Чувашии | Минэкономразвития Чувашии | Акт ввода в эксплуатацию |
| 01.01.005.001. |  |  | Создана современная инфраструктура для обеспечения работы в АИС КНД |  | 31.12.2021 |  |  |  |
|  |  |  | Ожидаемые результаты: Современная инфраструктура обеспечивает работников современными автоматизированными рабочими местами, обеспечивающих доступ к сервисам и информационным системам |

Объёмы и источники финансирования регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | На 2019 г. | На 2020 г. | На 2021 г. | Всего, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем средств, млн. руб. | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн. руб. | объем средств, млн. руб. | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн. руб. | объем средств, млн. руб. | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн. руб. |  |
| Объемы финансирования плана мероприятий |
|  | Всего по направлению | бюджетные средства - всего, млн. руб., в том числе: | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5,8 |  | 5,8 | 5,8 |
|  |  | бюджетные средства, млн. руб. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5,45 | федеральный бюджет | 5,45 | 5,45 |
|  |  | бюджетные средства, млн. руб. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,35 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,35 | 0,35 |
| Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач |
| 01.01.001.Обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в соответствии с целевой моделью (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) |
|  | Итого по задаче | бюджетные средства, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 01.01.002 Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи |
|  | Итого по задаче | бюджетные средства, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 01.01.003 Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения и (ГосWeb) |
|  | Итого по задаче | бюджетные средства, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 01.01.004 Обеспечено управление деятельностью сотрудников государственных органов с использованием платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности |
|  | Итого по задаче | бюджетные средства - всего, млн. руб., в том числе: | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5,8 |  | 5,8 | 5,8 |
|  |  | бюджетные средства, млн. руб. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5,45 | федеральный бюджет | 5,45 | 5,45 |
|  |  | бюджетные средства, млн. руб. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,35 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,35 | 0,35 |
| 01.01.005 Обеспечено функционирование для всех сотрудников современных автоматизированных рабочих мест |
|  | Итого по задаче | бюджетные средства, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Методика расчета показателей и индикаторов

| № п/п | Наименование показателя и индикатора, единица измерения | Методика расчета | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики и организациями государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, процентов проценты | N=ОБР1 / ОБР2 *100 % | Чувашстат |
|  |  | ОБР1 – число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления Чувашской Республики и организации государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, направленных в электронной форме через сеть «Интернет» |  |
|  |  | ОБР1 – общее число обращений и заявлений граждан и коммерческих организаций в органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления Чувашской Республики и организации государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности |  |
| 2. | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики и организациями государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов | N=ПГС1 / ПГС2 *100 % | Мининформполитики Чувашии |
|  |  | ПГС1 – число приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики и организациями государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, предоставляемых без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно |  |
|  |  | ПГС2 – общее число приоритетных государственных услуг и сервисов по утвержденному перечню, оказываемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики и организациями государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности |  |
| 3. | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики и организациями государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, процентов | N=ОТК1 / ОТК2 *100 % | Мининформполитики Чувашии, Чувашстат |
|  |  | ОТК1 – число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики и организациями государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, в текущем году |  |
|  |  | ОТК2 – число отказов в предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики и организациями государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности ,в 2018 году |  |
| 4. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления Чувашской Республики и организаций государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, процентов | N=МВ1 / МВ2 *100 % | Мининформполитики Чувашии, Чувашстат |
|  |  | МВ1 – число документов, направленных органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики и организациями государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности посредством внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота |  |
|  |  | МВ2 – общее число исходящих документов, направленных органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики и организациями государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности |  |
| 5. | Доля проверок в контрольно-надзорной сфере, проведенных с использованием «мобильного инспектора», процентов к 2019 году | N=МД1 / МД2 *100 % | Минэкономразвития Чувашии |
|  |  | МД1 – число проверок в контрольно-надзорной сфере, проведенных с использованием «мобильного инспектора» |  |
|  |  | МД2 – общее число проверок в контрольно-надзорной сфере |  |

Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2019-2021 гг.

| № п/п | Наименование проекта или инициативы | Срок реализации | Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, государства | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2021 гг. | 1.Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса к 2020 году составит 90%. 2. 30 окон для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2019 году 3. 259 «универсальных» окон МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг заявителями в 2019 году | Минэкономразвития Чувашии |