|  |
| --- |
| Приложение № 27УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельностиот 28 августа 2019 г. № 5 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Информационная безопасность (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Информационная безопасность |
| Краткое наименование региональногопроекта | Информационная безопасность (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок начала иокончания проекта | 01.11.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Енилина Светлана Александровна, Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр финансов Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Анисимов Михаил Владимирович, Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Кошмаркин Евгений Анатольевич, Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии" |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак |
| 1.1 | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, ч | Дополнительный показатель | 0,0000 | 01.12.2018 | 0,0000 | 24,0000 | 18,0000 | н/д | н/д | н/д |
| Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации |
| 1.2 | Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, ТЫС ЧЕЛ | Дополнительный показатель | 0,0000 | 01.12.2018 | 0,0000 | 0,0660 | 0,0790 | н/д | н/д | н/д |
|  |
|  |
| Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения |
| 2.1 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, Ц/ГА | Дополнительный показатель | 0,0000 | 01.12.2018 | 0,0000 | 70,0000 | 75,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные результаты |
| 1.1 | Соответствие уровня информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Чувашской Республики требованиям 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" | 31.12.2021 | Акт соответствия |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД |
| 1.2 | Обеспечено достаточное количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации | 31.12.2021 | Отчет о количестве подготовленных специалистов по образовательным программам в областиинформационной безопасности, с использованием в образовательном процессеотечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации |
| на 31.12.2020 - 0.066 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2021 - 0.079 ТЫС ЧЕЛ |
| 1.3 | Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике используют преимущественно отечественное программное обеспечение, внесенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | 31.12.2021 | Отчет о проведенных мероприятиях |
| на 31.12.2020 - 70 ПРОЦна 31.12.2021 - 75 ПРОЦ |
|  |
|  |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1 | Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике используют преимущественно отечественное программное обеспечение, внесенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | 9,60 | 4,79 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,13 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 9,60 | 4,79 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,13 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 9,60 | 4,79 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,13 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 9,60 | 4,79 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,13 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 9,60 | 4,79 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,13 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 9,60 | 4,79 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,13 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович | 5 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Кошмаркин Е. А. | Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов Михаил Владимирович | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Участник проекта | Грабко Е. Ю. | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов Михаил Владимирович | 5 |
| 4 | Руководитель проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович | 5 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 5 | Администратор | Кошмаркин Е. А. | Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов Михаил Владимирович | 10 |
| Соответствие уровня информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Чувашской Республики требованиям 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кошмаркин Е. А. | Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов М. В. | 10 |
| Обеспечено достаточное количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 5 |
| 8 | Участник регионального проекта | Кошмаркин Е. А. | Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов М. В. | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 5 |
| 10 | Участник регионального проекта | Грабко Е. Ю. | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов М. В. | 5 |
| 11 | Участник регионального проекта | Николаева М. А. | Начальник отдела профессионального образования и науки | Кудряшов С. В. | 3 |
| Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике используют преимущественно отечественное программное обеспечение, внесенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 5 |
| 13 | Участник регионального проекта | Васильев П. Г. | Начальник отдела - главный бухгалтер |  | 3 |
| 14 | Участник регионального проекта | Артамонов С. Г. | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 3 |
| 15 | Участник регионального проекта | Грабко Е. Ю. | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов М. В. | 5 |
| 16 | Участник регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 5 |
| 17 | Участник регионального проекта | Косулин Н. Н. | Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  | 3 |
| 18 | Участник регионального проекта | Кошмаркин Е. А. | Начальник отдела администрирования и информационной безопасности Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов М. В. | 10 |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
|  |