|  |
| --- |
| Приложение № 28УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельностиот 28 августа 2019 г. № 5 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Цифровые технологии |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Цифровые технологии |
| Краткое наименование региональногопроекта | Цифровые технологии  | Срок начала иокончания проекта | 17.07.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Енилина Светлана Александровна, Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр финансов Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Анисимов Михаил Владимирович, Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Масленников Андрей Геннадьевич, Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии" |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий. |
| 1.1 | Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Чувашской Республики, ПРОЦ | Дополнительный показатель | 100,0000 | 01.12.2019 | 0,0000 | 125,0000 | 150,0000 | н/д | н/д | н/д |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 1 | Собственные результаты |
| 1.1 | Поддержаны региональные проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий | 31.12.2021 | В Чувашской Республике реализованы проектывнедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданныхна базе «сквозных» цифровых технологий. |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД |
| 1.2 | Организации Чувашской Республики, разрабатывающие и внедряющие цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, осведомлены о программе льготного кредитования | 31.12.2021 | Оказано содействие в формировании спроса со стороныорганизаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты,сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории ЧувашскойРеспублики, на программу льготного кредитования |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД |
|  |
|  |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович | 5 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Масленников А. Г. | Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики  | Анисимов Михаил Владимирович | 5 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Руководитель проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович | 5 |
| Поддержаны региональные проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 5 |
| 5 |
|  |
| 5 | Участник регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 5 |
| Организации Чувашской Республики, разрабатывающие и внедряющие цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, осведомлены о программе льготного кредитования |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 5 |
|  |
|  |
| 6. Дополнительная информация |