Приложение № 12

 УТВЕРЖДЕН

 протокольным решением

 Совета при Главе Чувашской

 Республики по стратегическому

 развитию и проектной деятельности

 от 14 декабря 2018 г. № 13

**Региональный проект Чувашской Республики\***

«Цифровые технологии»

Паспорт регионального проекта

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер |  |
| 2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию регионального проекта  | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (Мининформполитики Чувашии) |
| 3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики М.В. Анисимов |
| 4. Соисполнители - органы исполнительной власти Чувашской Республики и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта | Ассоциация «ИТ-Кластер Чувашской Республики» |
| 5. Рабочие группы | Проектный комитет по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика» и федеральных проектов, входящих в ее состав |
| 6. Центры компетенций  | Региональное отделение по Чувашской Республике ПАО «Мегафон»Филиал в Чувашской Республике ПАО «МТС» |
| 7. Цели регионального проекта | 03.01. Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок03.02. Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития |
| 8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта | 1. Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Чувашской Республики.2. Увеличение объема выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированным и на территории Чувашской Республики, получившими поддержку в рамках федерального проекта «Цифровые технологии». |
| 9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год | 03.01.001.001.001. Доведение информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Чувашской Республики.03.01.002.001. Оказано содействие со стороны Чувашской Республики в ежегодном отборе компаний – лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.03.02.001.001.001. Доведение информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Чувашской Республики.03.02.001.002. Оказание содействия со стороны Чувашской Республики в реализации проектов по масштабированию технологических решений высокой степени готовности в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы.03.02.001.003. Содействие со стороны Чувашской Республики в реализации наиболее перспективных проектов по масштабированию технологических решений высокой степени готовности в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы в части субъектов Российской Федерации |
| 10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта | 03.01.001.001. Оказано содействие со стороны Чувашской Республики:в осуществлении адресной поддержки лидирующих исследовательских центров;в осуществлении грантовой поддержки проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации «сквозных» цифровых технологий.03.02.001.001. Организации Чувашской Республики, разрабатывающие и внедряющие цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, осведомлены о программе льготного кредитования. |
| 11.Объемы и источники финансирования | Ассигнования регионального бюджета в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе: |
|  | в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; |
| в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; |
| в 2021 году – 0,0 тыс. рублей |
| Внебюджетные средства в размере 0,0 тыс. рублей, в том числе: |
| в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; |
| в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; |
| в 2021 году – 0,0 тыс. рублей |
| Общий объем необходимого финансирования в размере 0,0 тыс. рублей |

План достижения показателей и индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателей и индикаторов,** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **п/п** | **единица измерения** |
| **Цель: Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок** |
| 1 | Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Чувашской Республики, | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| процентов |
| 2 | Увеличение объема выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированным и на территории Чувашской Республики, получившими поддержку в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», | 100 | 120 | 150 | 190 | 220 | 250 |
| процентов |

План мероприятий регионального проекта

| № | Цель | Задача | Веха | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Контрольные события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец | Органы исполнительной власти Чувашской Республики | Организации – исполнители |
| 03.01. | Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок |
| 03.01.001. |   | Разработка и реализация дорожных карт развития перспективных «сквозных» цифровых технологий, включая анализ заделов и потребностей в разрезе применения «сквозных» цифровых технологий в области цифровой экономики |
| 03.01.001.001.001 |  |  |  | Доведение информации о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Чувашской Республики | 01.06.2019 | 30.09.2019 (далее – ежегодно) | Мининформполи-тики Чувашии |  | Доклад о проведенных мероприятиях по информированию представлен Проектному комитету по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика» и федеральных проектов, входящих в ее состав |
| 03.01.001.001.002 |  |  |  | Доведение информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации «сквозных» цифровых технологий Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Чувашской Республики | 01.06.2019 | 31.12.2021 | Мининформполи-тики Чувашии |  | Доклад о проведенных мероприятиях по информированию представлен Проектному комитету по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика» и федеральных проектов, входящих в ее состав |
| **03.01.001.001.** |  |  | **Оказано содействие со стороны Чувашской Республики:****в осуществлении адресной поддержки лидирующих исследовательских центров;****в осуществлении грантовой поддержки проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации «сквозных» цифровых технологий** | - | **31.12.2021** |  |  | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат:1. Научные и исследовательские организации, расположенные на территории Чувашской Республики, осведомлены о возможности поддержки лидирующих исследовательских центров путем выдачи грантов в форме субсидий российским организациям, отобранным на конкурсной основе.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Чувашской Республики, осведомлены о грантовой поддержке проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации «сквозных» цифровых технологий путем выдачи грантов по трем программам «Старт», «Развитие» и «Коммерциализация» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на конкурсной основе.3. Научные и исследовательские организации, субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Чувашской Республики, участвуют в отборе компаний и проектов, претендующих на грантовую поддержку. | - | - | - | - | - |
| 03.01.002. |  | Поддержка российских высокотехнологичных компаний – лидеров, разрабатывающих продукты и платформенные решения для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы |
| 03.01.002.001.001 |  |  |  | Доведение информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе «сквозных» цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Чувашской Республики. | 30.06.2019 | 30.09.2019 (далее – ежегодно) | Мининформполи-тики Чувашии | Ассоциация «ИТ-Кластер Чувашской Республики» | Доклад о проведенных мероприятиях по информированию представлен Проектному комитету по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика» и федеральных проектов, входящих в ее состав |
| **03.01.002.001.** |  |  | **Оказано содействие со стороны Чувашской Республики в ежегодном отборе компаний – лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы** | - | **30.09.2019 (далее – ежегодно)** |  |  | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат:1. Компании, расположенные на территории Чувашской Республики, осведомлены о поддержке компаний – лидеров по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе «сквозных» цифровых технологий путем выдачи грантов в форме субсидий российским организациям – лидерам, разрабатывающим продукты, сервисы и платформенные решения на базе «сквозных» цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок.2. Компании, расположенные на территории Чувашской Республики, участвуют в конкурсе грантов в форме субсидий российским организациям – лидерам, разрабатывающим продукты, сервисы и платформенные решения на базе «сквозных» цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок. |  |  |  |  |  |
| 03.02. |  | Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития |
| 03.02.001 |  | Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий |
| 03.02.001.001.001 |   |   |   | Доведение информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Чувашской Республики | 01.01.2019 | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | Мининформполи-тики Чувашии | Ассоциация «ИТ-Кластер Чувашской Республики» | Доклад о проведенных мероприятиях по информированию представлен Проектному комитету по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика» и федеральных проектов, входящих в ее состав |
| **03.02.001.001.** |  |  | **Организации Чувашской Республики, разрабатывающие и внедряющие цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, осведомлены о программе льготного кредитования** | - | **31.12.2021** | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат:1. Организации, разрабатывающие и внедряющие цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения и зарегистрированные на территории Чувашской Республики, осведомлены о банковских инструментах, реализуемых на льготных условиях путем выдачи субсидий на компенсацию недополученных кредитными организациями доходов от применения льготной ставки кредитования.2. Оказано содействие в формировании спроса со стороны организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, на программу льготного кредитования. | - | - | - | - | - |
| 03.02.001.002.001 |  |  |  | Доведение информации о грантовом конкурсе проектов до заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Чувашской Республики | 01.04.2019 | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | Мининформполи-тики Чувашии | Ассоциация «ИТ-Кластер Чувашской Республики» | Доклад о проведенных мероприятиях по информированию представлен Проектному комитету по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика» и федеральных проектов, входящих в ее состав |
| **03.02.001.002.** |  |  | **Оказание содействия со стороны Чувашской Республики в реализации проектов по масштабированию технологических решений высокой степени готовности в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы** | **-** | **31.12.2019** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  | Ожидаемый результат:1. Компании, расположенные на территории Чувашской Республики, осведомлены о поддержке проектов, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, путем выдачи грантов в форме субсидий проектам, оказывающим сетевой вытягивающий эффект для развития отрасли.2. Компании, расположенные на территории Чувашской Республики, участвуют в отборе проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий. | - | - | - | - | - |
| 03.02.001.003.001 |  |  |  | Организация первой очереди отбора региональных проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий и востребованных к масштабированию в других субъектах Российской Федерации, по заданным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) критериям  | 01.02.2019 | 01.06.2019 (далее – ежегодно) | Мининформполи-тики Чувашии | Ассоциация «ИТ-Кластер Чувашской Республики» | Сформирован отвечающий критериям отбора перечень компаний Чувашской Республики и проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий |
| 03.02.001.003.002 |  |  |  | Представление отобранного списка компаний Чувашской Республики (проектов-победителей) в Минкомсвязь России | 01.06.2019 | 30.06.2019 (далее - ежегодно) | Мининформполи-тики Чувашии |  | Перечень компаний Чувашской Республики и проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий направлен в Минкомсвязь России |
| **03.02.001.003.** |  |  | **Содействие со стороны Чувашской Республики в реализации наиболее перспективных проектов по масштабированию технологических решений высокой степени готовности в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы в части субъектов Российской Федерации** | - | **30.06.2019**  | - | - | - |
|  |  |  | Ожидаемый результат:1. Региональные проекты и компании Чувашской Республики участвуют в отборе проектов на получение грантов в форме субсидий по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий и востребованных к масштабированию в других субъектах Российской Федерации.2. В Чувашской Республике реализованы проекты внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий. | - | - | - | - | - |

Объёмы и источники финансирования регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | На 2019 г. | На 2020 г. | На 2021 г. | Всего, млн руб. |
| объем средств, млн руб. | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн. руб. | объем средств, млн руб. | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн. руб. | объем средств, млн руб. | указание источника | предусмотрено бюджетом, млн. руб. |
| Объемы финансирования плана мероприятий |
|   | Всего по направлению |   | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|   | бюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|   | внебюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач  |
| 03.01. Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок |
| 03.01.001. Разработка и реализация дорожных карт развития перспективных «сквозных» цифровых технологий, включая анализ заделов и потребностей в разрезе применения «сквозных» цифровых технологий в области цифровой экономики |
|   | Итого по задаче |   | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|   | бюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|   | внебюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 03.01.002. Поддержка российских высокотехнологичных компаний – лидеров, разрабатывающих продукты и платформенные решения для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы |
|   | Итого по задаче |   | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|   | бюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|   | внебюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 03.02.001. Поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий |
|   | Итого по задаче |   | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|   | бюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|   | внебюджетные средства, млн руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |

Методика расчета показателей и индикаторов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя и индикатора, единица измерения | Методика расчета | Источник |
| 1. | Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Чувашской Республики | N = Vn/V0\*100%V0 – объем затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Чувашской Республики, в 2019 году;Vn – объем затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Чувашской Республики, в отчетном году | Данные показатели запланированы к внесению в форму статистической отчетности Росстата |
| 2. | Увеличение объема выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Чувашской Республики, получившими поддержку в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» | N = Vn/V0\*100%V0 – объем выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Чувашской Республики, получившими поддержку в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» в 2019 году;Vn – объем выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Чувашской Республики, получившими поддержку в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» в отчетном году | Формы финансовой отчетности компаний, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» |

Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2019-2021 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта или инициативы | Срок реализации | Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, государства | Ответственный исполнитель |
| 1. | PR-компания по продвижению сквозных цифровых технологий в сми и соцсетях | 01.06.2019-31.12.2021 | Развитие в Чувашии отраслей экономики и социальной сферы за счёт применения сквозных цифровых технологий, стимулирование бизнес сообщества на создание проектов на основе сквозных цифровых технологий. | Мининформполитики Чувашии |