| Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ХУШУ «30» 12. 2019 г. № 443 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря РАСПОРЯЖЕНИЕ «30» 12. 2019 г. № 443 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

Об       утверждении       плана       мероприятий

(«дорожной    карты»)   по   регистрации  права

муниципальной собственности на бесхозяйные

и    незавершенные      объекты   недвижимости

автомобильные дороги   на  территории  города

Чувашской Республики

В соответствии со статьями 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Положением о порядке принятия в муниципальную собственность муниципального образования города Алатыря Чувашской Республики бесхозяйных вещей и выморочного имущества, утвержденным постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 01.08.2018 №575, Уставом города Алатыря Чувашской Республики

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные и незавершенные объекты недвижимости автомобильные дороги на территории города Алатыря Чувашской Республики (приложение).

2. Отделу информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ (Калякановой Т.Н.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города Алатыря.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации - начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ Федорову М. В.

Глава администрации

города Алатыря                                                                                                                    В. И. Степанов

Исп. Маторкина М.И.

Тел. 8 (83531) 2-04-09.

| Должность | Подпись | ФИО | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение

к распоряжению администрации

города Алатыря от 30.12. 2019 г. № 443

План мероприятий («дорожная карта»)

по регистрации прав муниципальной собственности на бесхозяйные и незавершенные объекты недвижимости автомобильные дороги,

расположенные на территории города Алатыря Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственные структурные подразделения администрации города Алатыря Чувашской Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение инвентаризации, выявление, обследование объектов и формирование перечня бесхозяйных и незавершенных объектов недвижимости - автомобильные дороги, расположенные на территории города Алатыря Чувашской Республики |  | 01.01.2020 | 31.05.2020 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской (совместно с отделом архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ и МУП «БТИ») |
| 2. | Направление запросов в МТУ Росимущества в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области, Минюст Чувашской Республики, администрация Алатырского района Чувашской Республики о наличии в реестре бесхозяйных объектов недвижимости - автомобильные дороги, расположенные на территории города Алатыря Чувашской Республики |  | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской |
| 3. | Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости - автомобильные дороги, расположенные на территории города Алатыря Чувашской Республики. |  | 01.07.2020 | 31.12.2020 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской (совместно с МУП «БТИ») |
| 4. | Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости - автомобильные дороги, расположенные на территории города Алатыря Чувашской Республики |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской (совместно с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике) |
| 5. | Обращение в суд за признанием права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимости, регистрация права на автомобильные дороги, расположенные на территории города Алатыря Чувашской Республики |  | 01.01.2022 | 31.01.2022 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской |
| 6. | Вовлечение в хозяйственный оборот бесхозяйных объектов недвижимости - автомобильные дороги, расположенные на территории города Алатыря Чувашской Республики |  | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации города Алатыря Чувашской |