| Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШ~НУ «15 » октября 2020 г. № 608 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «15 »октября 2020 г. № 608 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

Об утверждении краткосрочного муниципального                                                                                           плана реализации в 2021-2023 годах на территории                                                                                города Алатыря Чувашской Республики Республиканской                                                                                       программы капитального ремонта общего имущества                                                                                                                         в многоквартирных домах, расположенных на                                                                                        территории Чувашской Республики,                                                                                                                                      на 2014-2043 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.03.2014 № 77 «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республиканского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы» администрация города Алатыря Чувашской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить краткосрочный муниципальный план реализации в 2021-2023 годах на территории города Алатыря Чувашской Республики Республиканской программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики,.на 2014-2043 годы, (далее-муниципальный план), согласно приложениям.

2. Отделу информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ  управления организационно- контрольной и  кадровой работы администрации города Алатыря Чувашской Республики (Т.Н. Каляканова) в течение трех дней со дня утверждения муниципального плана, разместить данное постановление на официальном сайте администрации  города Алатыря.

3.Направить краткосрочный муниципальный план в Минстрой Чувашии в течении пяти дней со дня его утверждения.

4.   Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации - начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря Чувашской Республики Федорову М.В.

Глава администрации  города Алатыря                                                                           С.А.Лукишин

Исп Е.С.Шлямина

тел.: 8 (83531) 2-03-09

Приложение № 1

к постановлению администрации города Алатыря Чувашской Республики от "15 "октября 2020 года №608

П Е Р Е Ч Е Н Ь

многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых в 2021 -2023 годах  планируется проведение

| № пп | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей в много- квартирном доме | Количество подъездов в многоквартирном доме | Общая площадь многоквартирного дома | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Удельная стоимость капитального ремонта одного квадратного метра общей площади помещений много-квартирного дома | Предельная стоимость капитального ремонта одного квадратного метра общей площади помещений в много-квартир- ном доме | Способ формирования фонда капитального ремонта | Минимальный размер фонда капитального ремонта (для домов, выбравших спец счет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию много-квартирного дома | завершения послед-него капитального ремонта в многоквартирном доме |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего | за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв. м | рублей/кв. м |  | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2021 год |
| 1 | г.Алатырь, мкр. Стрелка д. 12 | 1977 |  | панель | 5 | 6 | 4 563,60 | 4 563,60 | 4 243,89 | 162 | система горячего водоснабжения, система электроснабжения, система теплоснабжения, система водоотведения | 14 987 382,00 |  |  |  | 14 987 382,00 | 3 284,11 | 14047,81 | на счете рег оператора | 6,30 |
| 2 | г.Алатырь, мкр.Стрелка, д.6 | 1976 |  | панель | 5 | 5 | 3 818,31 | 3 818,31 | 3 604,44 | 143 | ремонт крыши, система горячего водоснабжения, система водоотведения | 5 624 443,50 |  |  |  | 5 624 443,50 | 1 473,02 | 14047,81 | на счете рег оператора | 6,30 |
| 3 | г.Алатырь, ул.Ленина, д.27 | 1954 |  | кирпич | 2 | 3 | 699,02 | 699,02 | 592,71 | 26 | система холодного водоснабжения, система водоотведения, система теплоснабжения | 2 188 258,60 |  |  |  | 2 188 258,60 | 3 130,47 | 14047,81 | на счете рег оператора | 6,30 |
| 4 | г.Алатырь, ул.40 лет Победы, д.102 | 1979 |  | кирпич | 2 | 3 | 831,36 | 831,36 | 710,36 | 19 | система холодного водоснабжения, система водоотведения | 735 938,80 |  |  |  | 735 938,80 | 885,22 | 14047,81 | на счете рег оператора | 6,30 |
|  | Итого: 4 дома |  |  |  |  |  | 9 912,29 |  |  | 350 |  | 23 536 022,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |
| 1 | г.Алатырь, ул.40 лет Победы, д.104 | 1979 |  | кирпич | 2 | 3 | 836,72 | 836,72 | 664,75 | 11 | ремонт крыши, система холодного водоснабжения, система водоотведения | 1 870 607,60 |  |  |  | 1 870 607,60 | 2 235,64 | 14047,81 | на счете рег оператора | 6,30 |
| 2 | г.Алатырь, ул.Комиссариатская, д.79 | 1979 |  | кирпич | 5 | 4 | 3818,61 | 3818,61 | 3619,79 | 130 | ремонт крыши, система холодного водоснабжения, система водоотведения, система теплоснабжения | 11 491 310,30 |  |  |  | 11 491 310,30 | 3 009,29 | 14047,81 | на счете рег оператора | 6,30 |
| 3 | г.Алатырь, ул.Ленина, д.43 | 1979 |  | кирпич | 5 | 8 | 5434,94 | 5434,94 | 4661,48 | 142 | ремонт крыши | 3 185 000,00 |  |  |  | 3 185 000,00 | 586,02 | 14047,81 | на счете рег оператора | 6,30 |
|  | Итого: 3 дома |  |  |  |  |  | 10 090,27 |  |  | 283 |  | 16 546 917,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |
| 1 | г.Алатырь, мкр.Стрелка д. 1 | 1980 |  | кирпич | 5 | 5 | 3477,54 | 3477,54 | 3279,53 | 150 | система электроснабжения | 2 156 074,80 |  |  |  | 2 156 074,80 | 620,00 | 14047,81 | на счете рег оператора | 6,30 |
| 2 | г.Алатырь, ул.40 лет Победы, д.100 | 1981 |  | кирпич | 2 | 3 | 870,90 | 870,90 | 870,90 | 10 | система холодного водоснабжения, система водоотведения | 768 757,00 |  |  |  | 768757,00 | 882,72 | 14047,81 | на счете рег оператора | 6,30 |
| 3 | г.Алатырь, ул.40 лет Победы, д.106 | 1981 |  | кирпич | 2 | 3 | 857,26 | 857,26 | 810,46 | 34 | ремонт крыши, система холодного водоснабжения, система водоотведения | 1 909 495,80 |  |  |  | 1 909 495,80 | 2 227,44 | 14047,81 | на счете рег оператора | 6,30 |
| 4 | г.Алатырь, ул.40 лет Победы, д.108 | 1981 |  | кирпич | 2 | 3 | 847,42 | 847,42 | 752,32 | 15 | ремонт крыши, система холодного водоснабжения, система водоотведения | 1 877 668,60 |  |  |  | 1 877 668,60 | 2215,75 | 14047,81 | на счете рег оператора | 6,30 |
| 5 | г.Алатырь, ул.40 лет Победы, д.96 | 1981 |  | кирпич | 2 | 3 | 830,10 | 830,10 | 721,70 | 3 | ремонт крыши, система холодного водоснабжения, система водоотведения | 1 828 713,00 |  |  |  | 1 828 713,00 | 2 203,00 | 14047,81 | на счете рег оператора | 6,30 |
| 6 | г.Алатырь, ул.Ленина, д.43 | 1979 |  | кирпич | 5 | 8 | 5434,94 | 5434,94 | 4661,48 | 142 | система теплоснабжения, система горячего водоснабжения, система водоотведения | 14 292 733,00 |  |  |  | 14 292 733,00 | 2 629,79 | 14047,81 | на счете рег оператора | 6,30 |
| 7 | г.Алатырь, ул.Московская, д.118 | 1981 |  | панель | 4 | 5 | 3103,26 | 3103,26 | 3103,26 | 68 | ремонт крыши, система холодного водоснабжения, система теплоснабжения | 8 383 855,60 |  |  |  | 8 383 855,60 | 2 701,63 | 14047,81 | на спец.счете | 6,30 |
|  | Итого: 7 домов |  |  |  |  |  | 15 421,42 |  |  | 422 |  | 31 217 297,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к постановлению администрации города Алатыря Чувашской Республики от "15" октября 2020 года № 608

Р Е Е С Т Р

многоквартирных домов, расположенных на территории  Чувашской Республики,

в отношении которых планируется проведение   капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта

| № пп | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта общего имущества в много- квартирном доме – всего | Ремонт внутри- домовых инженерных систем | Замена коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасадов многоквартирного дома | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Энергетическое обследование многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица, № дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2021 год |
| 1 | г.Алатырь, мкр. Стрелка д. 12 | 14 987 382,00 | 14 987 382,00 | 977 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | г.Алатырь, мкр.Стрелка, д.6 | 5 624 443,50 | 3 245 563,50 | 533 400,00 | 1 014,00 | 1 845 480,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | г.Алатырь, ул.Ленина, д.27 | 2 188 258,60 | 2 188 258,60 | 489 640,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | г.Алатырь, ул.40 лет Победы, д.102 | 735 938,80 | 735 938,80 | 45 910,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | итого: 4 дома | 23 536 022,90 | 21 157 142,90 | 2 046 080,00 | 1 014,00 | 1 845 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год |
| 1 | г.Алатырь, ул.40 лет Победы, д.104 | 1 870 607,60 | 694 477,60 | 45 910,00 | 621,00 | 1 130 220,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | г.Алатырь, ул.Комиссариатская, д.79 | 11 491 310,30 | 9 279 222,30 | 489 640,00 | 946,40 | 1 722 448,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | г.Алатырь, ул.Ленина, д.43 | 3 185 000,00 | - | - | 1 750,00 | 3 185 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | итого: 3 дома | 16 546 917,90 | 9 973 699,90 | 535 550,00 | 3 317,40 | 6 037 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год |
| 1 | г.Алатырь, мкр.Стрелка д. 1 | 2 156 074,80 | 2 156 074,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | г.Алатырь, ул.40 лет Победы, д.100 | 768 757,00 | 722 847,00 | 45910,00 | _ | _ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | г.Алатырь, ул.40 лет Победы, д.106 | 1 909 495,80 | 711 525,80 | 45910,00 | 633,00 | 1 152 060,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | г.Алатырь, ул.40 лет Победы, д.108 | 1 877 668,60 | 703 358,60 | 45910,00 | 620,00 | 1 128 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | г.Алатырь, ул.40 лет Победы, д.96 | 1 828 713,00 | 688 983,00 | 45910,00 | 601,00 | 1 093 820,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | г.Алатырь, ул.Ленина, д.43 | 14 292 733,00 | 13315603,00 | 977130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | г.Алатырь, ул.Московская, 118 | 8 383 855,60 | 6392715,60 | 489640,00 | 825,00 | 1501500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого: 7 домов | 31 217 297,80 | 24 691 107,80 | 1 650 410,00 | 2679,00 | 4 875 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к постановлению администрации города Алатыря Чувашской Республики от " 15" октября 2020 года № 608

'ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения республиканского краткосрочного плана реализации в 2021-2023 годах Республиканской программы капитального ремонта общего имущества                                                                        в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014–2043 годы

| № пп | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал 2021 - 2023 г. | II квартал 2021 - 2023 г. | III квартал 2021 - 2023 г. | IV квартал 2021 - 2023 г. | всего | I квартал 2021 - 2023 г. | II квартал 2021 - 2023 г. | III квартал 2021 - 2023 г. | IV квартал 2021 - 2023 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2021 |
| 1 | г. Алатырь | 9 912,29 | 350 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 23 536 022,90 | 23 536 022,90 |
|  | Итого | 9 912,29 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 536 022,90 | 23 536 022,90 |
| 2022 |
| 1 | г. Алатырь | 10 090,27 | 283 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 16 546 917,90 | 16 546 917,90 |
|  | Итого | 10 090,27 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 546 917,90 | 16 546 917,90 |
| 2023 |
| 1 | г. Алатырь | 15 421,42 | 422 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 32 347 517,80 | 32 347 517,80 |
|  | Итого | 15 421,42 | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 217 297,80 | 31 217 297,80 |
|  | Всего по городу Алатырь за 2021-2023 г. | 35 423,98 | 1 055,00 |  |  |  | 14,00 | 14,00 |  |  |  | 71 300 238,60 | 71 300 238,60 |