| Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ «26» 02. 2020 г. № 140 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «26» февраля 2020 г. №140 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

О мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов города Алатыря  в период весеннего паводка 2020 года

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, защиты населения на территории города Алатыря Чувашской Республики в период прохождения весеннего паводка 2020 года администрация города Алатыря :

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии города Алатыря (Приложение № 1).

2.Утвердить План проведения мероприятий, направленных на прогнозирование, локализацию и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций во время паводкового периода на территории города Алатыря Чувашской Республики в 2020 году (Приложение № 2).

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Алатыря  в срок до 11 марта 2020 года:

3.1.Определить перечень потенциально опасных участков и объектов, попадающих в зону возможных подтоплений и разрушений в результате весеннего паводка 2020 года.

3.2.Подготовить и довести до исполнителей расчет сил и средств, порядок их привлечения к аварийно-спасательным работам в период весеннего паводка.

3.3.Организовать работу по подготовке и проведению мероприятий в период весеннего паводка на предприятиях, в организациях и учреждениях города Алатыря.

3.4.Организовать  привлечение сил и средств Государственной инспекции по маломерным судам по Чувашской Республике к спасательным работам на водных бассейнах города Алатыря.

3.5. Обеспечить постоянный контроль за прохождением весеннего паводка, координацию выполнения мероприятий и привлечения сил и средств к ликвидации аварийных ситуаций.

3.6.Сбор и обобщение информации о состоянии потенциально опасных участков и объектов, в период весеннего паводка.

4.Рекомендовать предприятиям: АО«Завод ЭЛЕТЕХ» в г.Алатырь, АО«Завод «Электроприбор», МУП «Водоканал», филиалу АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в городе Алатыре, МУП «Алатырские городские электрические сети»  до 20.03.2020 г. создать внештатные аварийно-спасательные формирования, обеспечить их переправочными средствами, оснащением, техникой  и средствами первой медицинской помощи.

5.Рекомендовать начальнику 17 пожарно-спасательной части, 1 разряда 9 ПСО, по охране г.Алатырь и Алатырского района Чувашской Республики  Кедярову С.Н.  провести обучение  членов аварийно-спасательных формирований мерам безопасности при выполнении задач и действиям, направленным на смягчение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в паводковый период.

6.Начальнику отдела образования и молодежной политики Ермолаевой Е.А., на базе общеобразовательных учреждений,  подготовить места для временного размещения граждан, проживающих в домах, в зоне возможного подтопления.

7. Рекомендовать  МО МВД России «Алатырский» в зависимости от погодно-климатических условий принять меры по ограничению движения транспортных средств по дорогам местного значения с учетом технического состояния дорожного полотна, организовать контроль за соблюдением режима указанного ограничения.

8.Заместителю главы администрации по экономическим и финансовым вопросам - начальнику  отдела  экономики администрации города Алатыря Васягиной Е.Е., обеспечить финансирование мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций.

9.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций независимо от организационной правовой формы организовать завоз необходимых материально-технических ресурсов для обеспечения производственной деятельности на период весеннего паводка, до ввода ограничения движения автотранспортных средств по дорогам местного значения.

10.Рекомендовать руководителю Алатырского ЛТЦ филиала в ЧР ПАО «Ростелеком»  Сидельникову Д.А. обеспечить устойчивую связь во время паводка между единой дежурно-диспетчерской службой города Алатыря и дежурно-диспетчерскими службами учреждений и организаций.

11.Директору МУП «Алатырские городские электрические сети» Трифонову Д.В. обеспечить безопасное проведение аварийно-восстановительных работ на линиях электропередач, трансформаторных подстанциях, распределительных устройствах в зонах подтопления.

12.Рекомендовать Военному Комиссару Военного Комиссариата Чувашской Республики по г.Алатырь и Алатырскому району Игошину С.В. организовать взаимодействие с воинскими частями для проведения взрывных работ по ликвидации ледовых заторов на водоемах, в случае необходимости.

13.Начальнику отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ Калякановой Т.Н. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте администрации города Алатыря в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

города Алатыря                                                                                                              В.И. Степанов

исп:. Ермилов Н.Б.

8(83531)2-00-08

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Алатыря

№140 от «26» февраля 2020 г.

Состав противопаводковой комиссии

Председатель комиссии:

Степанов В.И.  -  глава администрации города Алатыря.

Заместители председателя комиссии:

Фёдорова М.В. - первый заместитель  главы администрации начальник

отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ;

Васягина Е.Е.   -  заместитель главы администрации по экономическим и

финансовым вопросам - начальник отдела экономики.

Члены комиссии:

Маслова Е.С.    - и.о. управляющего делами – начальник Управления организационно-

## контрольной и кадровой работы

Ермилов Н.Б.    -  начальник отдела специальных программ, ГО и ЧС;

Ермолаева Е.А. -  начальник отдела образования и  молодежной политики;

Зайкин Н.И.     -  директор МУП «АПОК и ТС»

Шоронов В.И.  - директор МУП «Водоканал» г.Алатыря ЧР;

Трифонов Д.В.  -  директор МУП «АГЭС»;

Комарова Л.А.   - директор МУП «Алатырьторгсервис»;

Зимин И.В. - директор филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Алатыре (по согласованию);

Боголюбов А.В. - начальник МО МВД РФ «Алатырский»  (по согласованию);

Захаров Е.Б. - начальник ОНД и ПР по г.Алатырь и Алатырскому району ГУ МЧС России по

Чувашской Республики-Чувашии (по согласованию);

Кедяров С.Н..   -  начальник 17 пожарно- спасательной части, 1 разряда 9 ПСО ГУ МЧС России по Чувашской Республики-Чувашии (по согласованию);

Минибаева Н.А. - главный врач  БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии (по согласованию);

Полянская Л.К.  -  заведующий отделением подстанции скорой медицинской помощи города Алатырь БУ ЧР «Республиканская станция скорой медицинской помощи» Минздрава  Чувашии (по согласованию);

Игошин С. В.  - Военный Комиссар  Военного комиссариата  Чувашской  Республики  по

г. Алатырь и Алатырскому району (по согласованию);

Сидельников Д.А. - руководитель Алатырского ЛТЦ  филиала в ЧР ПАО  «Ростелеком» (по согласованию);

Афанасьев А.Н. - генеральный директор АО «Завод  «Электроприбор» (по согласованию);

Игонин М.Е. - директор  АО «Завод ЭЛЕТЕХ» в г. Алатырь (по согласованию);

Шушарин Ю.В. - начальник ФКУ ИК-2 ФСИН России по Чувашской Республике -Чувашии (по согласованию);

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Алатыря

№ 140 от «26» февраля 2020 г.

ПЛАН

проведения мероприятий, направленных на прогнозирование, локализацию и ликвидацию

возможных чрезвычайных ситуаций во время паводкового периода

на территории города Алатыря Чувашской Республики в 2020 году.

| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Исполнитель | Привлекаются | Привлекаемые средства | Отметка о выполнении |
| 1 | Заседания противопаводковой комиссии, выездной противопаводковой комиссии | 09.03.2020 г., 07.04.2020 г. | Председатель комиссии | Члены комиссии |  |  |
| 2 | Подготовка постановления « О мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов города Алатыря в период весеннего паводка 2020 года» | 26.02-2.03. 2020 г. | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  |  |
| 3 | Доведение постановления « О мерах по защите населения и обеспечению сохранности объектов города Алатыря в период весеннего паводка 2020 года» | 03.03.2020 г. | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ | Факс, электронная почта |  |
| 4 | Составление плана мероприятий, оформление документации проведения КЧС и ОПБ, противопаводковой комиссии. Доведение требований ГУ МЧС России по Чувашской Республике, МЧС Чувашии. | 03-12.03.2020 г. | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Муниципальные и функциональные АС | Информация в вышестоящие организации ( по требованию) |  |
| 5 | Сбор информации, анализ, мониторинг, доведение через СМИ о предстоящей угрозе подтопления (наводнения) и порядке действий в указанной зоне. | На протяжении всего периода | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | члены комиссии |  |  |
| 6 | Доклады по указаниям | (по требованию) | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Канцелярия |  |  |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1 | Проверка подготовки к паводковому периоду МУП «Водоканал»; АО «Завод ЭЛЕТЕХ» в г. Алатырь; филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в городе Алатыре; МУП “ Алатырские городские электрические сети” | 11-13.03.2020 г. 11-13.03.2020 г. 11-13.03.2020 г. 19-20.03.2020 г. | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Руководители предприятий Члены комиссии | Техническая документация. |  |
| 2 | Создание аварийно спасательных формирований (АСФ) на базе объектов экономики, учреждений, организаций. | 5-20.03.2020 г. | Руководители на объектах | Персонал объектов | Нормативные акты |  |
| 3 | Обучение АСФ, проведение инструктажей по правилам и мерам безопасности, медицинская проверка персонала АСФ, заключение договоров, выдача допусков к работе в условиях ЧС | 9.03. -20.03.2020 г. | Руководители на объектах | Персонал аварийно спасательных формирований (АСФ) | Учебные пособия, учебно-материальная база |  |
| 4 | Подготовка техники, материально-технических средств (МТС), индивидуальных средств защиты (ИСЗ), спасательных средств, съемной оснастки, приборов разведки и наблюдения, спец. одежды. | 9.03.–27.03.2020 г. | Руководители на объектах, инженерно-технический персонал | Персонал аварийно спасательных формирований (АСФ) | Оборудование и инструменты ПТО, мастерских |  |
| 5 | Создание запасов продовольствия, медикаментов, дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих растворов, перевязочных средств. | 27.02- 30.03.2020г. | Руководители на объектах, зав. отделением подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь | начальники складов, жители города, персонал АСФ | Медикаменты, специальные растворы |  |
| 6 | Подготовка проверка средств связи, с территориями, находящимися в паводковой зоне | 18.03-26.04.2020 г. | Председатель КЧС | Начальник Алатырского ЛТЦ | Средства связи |  |
| 7 | Доклады по указаниям | По требованию | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Канцелярия |  |  |
| 2.1 Проверка готовности формирований к паводковому периоду а) Формирований для переправки и эвакуации населения |
| 1 | Частные владельцы плав.средств: Маломерные суда с мотором - от 2 до 4 шт. (укомплектованные спасательными кругами, веслами, спасательными жилетами, аккумуляторными фонарями, медицинской аптечкой) | 20.03. -31.03.2020 г. | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Частные владельцы плав. средств | Нормативная документация |  |
| 2 | Администрация города Алатыря отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ | 20.03. - 30.03.2020 г. | ОГИБДД МО МВД России «Алатырский», Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Руководство и водители | Нормативная документация |  |
| б) Формирований предназначенных для ликвидации ЧС |
| 1 | АО «Завод ЭЛЕТЕХ” в г. Алатырь | 20.03. - 30.03.2020 г. | Рук.учреждений | Главный нженер, л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 2 | АО “Завод “Электроприбор” | 20.03. - 30.03.2020 г. | Рук.учреждений | Главный нженер, л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 3 | МУП «Водоканал» | 20.03. - 30.03.2020 г. | Рук.учреждений | Главный нженер, л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 5 | МУП «Алатырьторгсервис» | 20.03. - 30.03.2020 г. | Рук.учреждений | Главный нженер, л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 6 | МУП “Алатырские городские электрические сети” | 20.03. - 30.03.2020 г. | Рук.учреждений | Главный нженер, л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 7 | филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г..Алатыре | 20.03. - 30.03.2020 г. | Рук.учреждений | Главный нженер, л/с АСФ | Разработанные инструкции, положения |  |
| 8 | Доклады по указаниям | По требованию | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Канцелярия |  |  |
| 2.2 Проверка готовности к приему эваконаселения, проверка обеспеченности продовольствием и медикаментами эвакуируемого населения |
| 1 | Обеспечение продуктами планируемых мест размещения эваконаселения | 22.03.2020 г. 27.03.2020 г. | Отдел экономики, финансовый отдел | Отдел экономики |  |  |
| 2 | Обеспечение медикаментами планируемых мест размещения эваконаселения | 22.03.2020 г. 27.03.2020 г. | Зав. отделением подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь | Зав. отделением подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь |  |  |
| 3 | Доклады по указаниям | По требованию | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Канцелярия |  |  |
| 2.3 Проверка объектов ЖКХ |
| 1 | Мероприятия согласно планов отделов градостроительства и природопользования, ЖКХ по подготовке к паводковому периоду | 22.03.2020 г. 27.03.2020 г. | Отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ | Руководители объектов | Измерительные приборы, техника |  |
| 2 | Доклады по указаниям | По требованию | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Канцелярия |  |  |
| 2.4 Тренировки объектов экономики и АСФ (аварийно спасательных формирований) по действиям в период паводка |
| 1 | Проведение тренировок на объектах согласно внутриобъектовых планов | 22.03.2020 г. 27.03.2020 г. | Начальники ГО объектов | АСФ (аварийно спасательные формирования) , население города | ГСМ, техника, ИСЗ, обучающий материал, приборы РХР. |  |
| 2 | Проведение штабного учения по действиям в период ледохода и паводка “Действие противопаводковой комиссии и Алатырского городского звена ТП РСЧС в условиях возникновения ЧС в паводковый период” | Согласно плана | Начальник ГО города | КЧС и ОПБ, АСФ, население города | Планы мероприятий, документация начальников служб ГО города |  |
| НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКОВОГО ПЕРИОДА |
| 1 | Круглосуточное дежурство членов КЧС и ОПБ, Противопаводковой комиссии, АСФ (аварийно спасательных формирований) Алатырского городского звена ТП РС ЧС Чувашской Республики | При введении режимов Повышенный или ЧС | Начальник ГО города | члены КЧС, АСФ | Средства связи, документация |  |
| 2 | Выполнение задач по прогнозированию, локализации и ликвидации ЧС | 03.04.2020 г.- 27.04.2020г. | Начальник ГО города, КЧС и ОПБ | члены КЧСиОПБ, АСФ | Техника, МТС, ГСМ ИСЗ, аналитическая информация |  |
| 3 | Контроль за соблюдением правил и мер безопасности при выполнении мероприятий в период паводка | Постоянно | Все должностные лица КЧС и ОПБ, противопаводковой комиссии | л/с АСФ, население города | Правила ТБ |  |
| 4 | Доклады по указаниям | Ежедневно. (в случае ЧС немедленно) | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Канцелярия |  |  |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |
| 1 | Подведение итогов Издание приказов | 23,24,27. 04.2020 г. | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел спец.программ, ГО и ЧС. |  | Материалы докладов |  |
| 2 | Освещение в СМИ информации “О прохождении паводка 2020” | 05.04.2020 г. | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | отдел информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ | Материалы подведения итогов |  |
| 3 | Доклады по указаниям | По завершению мероприятий | Отдел спец.программ, ГО и ЧС. | Канцелярия | Материалы подведения итогов |  |

Начальник отдела специальных программ, ГО и  ЧС

администрация  города Алатыря                                                                                 				            Н.Б.Ермилов