**Муниципальная программа**

**«Социально-экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики на 2020-2025 годы»**

Ответственный исполнитель: администрация города Канаш Чувашской Республики

Утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики

от №

**Муниципальная программа**

**«Социально-экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики на 2020-2025 годы»**

**Паспорт программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел экономики администрация города Канаш Чувашской Республики |
| Соисполнители муниципальной программы | - | отдел строительства администрации города Канаш Чувашской Республики;  отдел имущественных и земельных отношений администрации города Канаш Чувашской Республики;  отдел ЖКХ администрации города Канаш Чувашской Республики;  финансовый отдел администрации города Канаш Чувашской Республики;  отдел образования и молодежной политики администрации города Канаш Чувашской Республики;  отдел специальных программ администрации города Канаш Чувашской Республики;  отдел культуры, по делам национальностей и архивного дела администрации города Канаш Чувашской Республики;  отдел физической культуры и спорта администрации города Канаш Чувашской Республики;  сектор учета и распределения жилья администрации города Канаш Чувашской Республики |
| Участники муниципальной программы | - | Министерство финансов Чувашской Республики;  Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики;  [Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики](http://construc.cap.ru/); [Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики](http://mintrans.cap.ru/);  Министерство здравоохранения Чувашской Республики; Министерство образования Чувашской Республики;  МУП «Водоканал»;  МУП «Каналсеть»;  МП «УК ЖКХ» МО «г.Канаш ЧР»;  ООО «Аурат-СВ»;  ООО «Аркто»;  ООО «Новитэк»;  ООО «Канашский завод алюминиевых конструкций»;  ООО «РЭМИСС»;  АО «Чувашхлебопродукт» |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | нет |
| Цели муниципальной программы | - | Обеспечение качества жизни населения путем:  комплексной модернизации, поэтапного развития, благоустройства улично-дорожной сети и повышения безопасности дорожного движения в городе Канаш Чувашской Республики;  - повышение качества жилищно-коммунальных услуг со снижением к 2026 году аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры в теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышением уровня удовлетворенности граждан качеством таких услуг;  - повышение качества жилищно-коммунальных услуг со снижением к 20 - поддержки в решении жилищной проблемы многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, проживающих на территории города Канаш, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; - обеспечения гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городе Канаш; - повышения уровня экологической безопасности и улучшения состояния окружающей природной среды; - обеспечения доступности качественного образования, - обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Канаш, оптимизация долговой нагрузки на бюджет города Канаш; - повышения эффективности бюджетных расходов, качества управления общественными финансами |
| Задачи муниципальной программы | - | - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог;  - модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;  - уменьшение основной очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий; - улучшение экологической ситуации за счет утилизации, обезвреживания и безопасного размещения отходов; - ликвидация объектов накопленного экологического ущерба; - повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; - совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного планирования; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - | к 2026 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  - прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 18 %; - удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг - 85%; - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, - 6 человек ежегодно; - увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов – 77,7%; - удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 100 процентов; - отношение муниципального долга города Канаш Чувашской Республики к доходам бюджета города Канаш (без учета безвозмездных поступлений) – 50% |
| Срок и этапы реализации муниципальной программы | - | Программа реализуется в 2020-2025 годах в один этап. |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | - | Планируемый объем финансирования программы составляет 1505950,0 тыс. рублей,  из них средства:  федерального бюджета – 174220,0 тыс. рублей,  в том числе:  в 2019 году – 50600,0 тыс.рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 78620,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 45000,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс.рублей;  конс. бюджет ЧР – 767930,0 тыс. рублей,  в том числе:  в 2019 году – 57000,0 тыс.рублей;  в 2020 году – 190100,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 196680,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 75550,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 68100,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 68100,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 68100,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 44300,0 тыс.рублей;  средств внебюджетных источников – 563800,0 тыс. рублей,  в том числе:  в 2020 году – 145500,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 387500,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 18000,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 3800,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 5000,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 4000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | реализация муниципальной программы позволит повысить качество жизни населения города путем:  - снижения доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счет реконструкции и ремонта автомобильных дорог; - снижения среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры; - снижения количества многодетных семей, имеющих пять и более детей, состоящих на учете на улучшение жилищных условий в городе Канаш; - обеспечения специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - уменьшения негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на элементы природной среды; - доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования для всех детей независимо от места проживания и дохода родителей; - снижения долговой нагрузки на бюджет города при неуклонном исполнении долговых обязательств. |

# Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы

Главный приоритет в сфере реализации муниципальной программы – устойчивый рост качества жизни населения города. Целью муниципальной программы является обеспечение качества жизни населения путем: - комплексной модернизации, поэтапного развития, благоустройства улично-дорожной сети и повышения безопасности дорожного движения в городе Канаш Чувашской Республики; - создания условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения; - поддержки в решении жилищной проблемы многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, проживающих на территории города Канаш, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; - обеспечения гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в городе Канаш; - повышения уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей природной среды; - обеспечения доступности качественного образования, - обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Канаш, оптимизация долговой нагрузки на бюджет города Канаш; - повышения эффективности бюджетных расходов, качества управления общественными финансами Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог; - строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов; - уменьшение основной очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий; - улучшение экологической ситуации за счет утилизации, обезвреживания и безопасного размещения отходов; - ликвидация объектов накопленного экологического ущерба; - повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; - совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление общественными финансами, повышение качества и социальной направленности бюджетного планирования. Программа реализуется в 2020-2025 годах в один этап.

# Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий (проектов) муниципальной программы

## **Коммерческие и инфраструктурные проекты, планирующиеся к реализации в период с 2020-2025 гг.**

В период с 2020 по 2025 годы в рамках программы будет реализовано 18 проектов инфраструктурной направленности и 7 коммерческих проектов.

Проекты инфраструктурной направленности будут профинансированы на общую сумму 942,15 млн рублей, в том числе за счет федерального финансирования на сумму 174,22 млн рублей, за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики – 767,93 млн рублей.

Объем финансирования коммерческих проектов составит 563,8 млн рублей за счет внебюджетных источников финансирования.

### **Инфраструктурные проекты**

### **Дорожная инфраструктура**

Неудовлетворительное состояние более 75% автомобильных дорог города.

В рамках реализации программы «Развитие транспортной системы города Канаш Чувашской Республики» на 2019-2035 гг. предусмотрены средства на 2020 год:

- на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним предусмотрено 7 488,0 тыс. рублей. Начат ремонт 15 дворовых территории МКД и 2 проезд к МКД общей площадью 9,9 тыс. м2.

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, предусмотрено на 2020 год 26 508,7 тыс. рублей. Администрацией планировался капитальный ремонт ул. К. Маркса на период 2020-2022 гг. Объявленные аукционы 24.04.2020 и 06.05.2020 признаны не состоявшимися, в виду отсутствия участников закупки по выбору подрядчика.

В связи с этим средства перенаправлены на текущий ремонт участков автомобильных дорог по ул. Канашская, ул. Полевая, ул. Свободы, ул. Машиностроителей, ул. Первомайская, пер. Б. Хмельницкого, ул. Дружбы, территория Элеватор.

На проведение 1 этапа капитального ремонта автомобильной дороги «ул. К. Маркса», протяженностью 0,62 км необходима сумма 78 523,93 тыс. рублей, 2 этапа, протяженностью 0,911 км, - 81 090,6 тыс. рублей. В соответствии с выделенным бюджетом ремонт растягивается на 6 лет, что затруднит движение транспортных средств по городу Канаш.

- на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа на 2020 год предусмотрена сумма 41 962,667 тыс. рублей, в том числе:

- продолжается реконструкция ул. Фрунзе 1 и 2 этапы – 1,044 км (всего на сумму 82,899 млн рублей).

- реконструкция пр-та Ленина на сумму 3,5 млн рублей на 2020 год, на общую сумму на 2020-2022 гг. 92 451,4 тыс. рублей. Ведется подготовка документации для проведения централизованной закупки.

На проведение реконструкции автомобильной дороги «пр. Ленина» 1 этап, протяженностью 0,92 км, необходима сумма 92 451,5 тыс. рублей, 2 этапа, протяженностью 1,55 км - 190 980 тыс. рублей. В соответствии с выделенным бюджетом реконструкция растягивается на 6 лет, что затруднит движение транспортных средств по городу Канаш, так как пр-т Ленина является единственной центральной автодорогой, соединяющей районы города.

Для решения ситуации необходимо предусмотреть в республиканском и местном бюджетах дополнительные средства на 2020 год – 92 451,5 тыс. рублей, на 2021 год - 190 980,0 тыс. рублей.

Из бюджета города Канаш выделены денежные средства на проектирование автомобильной дороги ул. Красноармейская, протяженностью 2,1 км, стоимость проектирования 2,5 млн рублей.

*Пути решения*

Выделение денежных средств на реализацию проектов из республиканского и местного бюджетов.

Привлечение граждан и заинтересованных лиц для участия в Республиканском конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 года № 7 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах». В 2020 году на конкурс направлено 5 проектов по ремонту автомобильных дорог, на сумму 12, 485 млн рублей.

*Источники и объемы финансирования:*

Республиканский бюджет - 400 829,4 тыс. рублей.

Местный бюджет-44 536,59 тыс. рублей.

Необходима реконструкция автомобильной дороги по ул. Красноармейской, т.к. улица является связующим звеном между центральным и западным районами города. На данной улице расположен выход с железнодорожного вокзала, на который приезжают жители и гости Чувашской Республики

*Пути решения*

Выделение денежных средств на реализацию проектов из республиканского и местного бюджетов.

*Объемы финансирования*

Не определены объемы денежных средств в виду отсутствия ПСД.

### **ЖКХ**

1. Завершение строительства объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15 тыс. м3/сутки в г. Канаш Чувашской Республики» в 2020 году.

Необходимы средства в размере 190 049,615 тыс. рублей. Предусмотренные в бюджете города Канаш средств в размере 19 004,962 тыс. рублей для софинансирования завершения строительства объекта; в республиканском бюджете средств в размере 171 044,654 тыс. рублей.

*Что делается*

Ранее заключенный муниципальный контракт расторгается в судебном порядке. После расторжения контракта будет объявлен новый аукцион на оставшиеся объемы работ.

*Источники и объемы финансирования*

Республиканский бюджет - 171 044,654 тыс. рублей.

Местный бюджет- 19 004,62 тыс. рублей.

1. Изношенность сетей водоснабжения. Протяженность водопроводных сетей составляет 155,9км, сетей износ составляет 82,0%. Необходимы:

- реконструкция насосных станций 1-3 подъема водовода «Бахтиарово-Канаш»;

- строительство сооружений для смешивания воды Бахтиаровского и Высоковского водозаборов с целью ее умягчения;

- реконструкция двух линий водовода «Бахтиарово-Канаш» D=400 мм; протяженностью-2223 м.

- реконструкция водопроводных сетей по городу;

- строительство станции обезжелезивания на насосной станции 3-го подъема водовода «Высоковка - Канаш»;

- вынос двух линий водовода «Высоковка - Канаш» из-под территории городского кладбища;

- замена одной линии водовода «Высоковка-Канаш» D=400 мм в районе 4 км автодороги Канаш-Урмары;

- разработка ПСД на реконструкцию насосных станций и в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.».

- канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 82,1%. Необходимы реконструкция:

- канализационной насосной станции перекачки сточных вод №№1,2,4,6 (замена кровли, внутренней электропроводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов);

- замена самотечного коллектора напорной линии КНС №4 от крайнего колодца в районе Шевле до Главной насосной станции Д 600 мм, длиной 500 м + 500 м;

- канализационной насосной станции УПП ВОС «Ритм» в районе домов по ул. Свободы на автоматизированную КНС;

- замена напорной линии от КНС №3 по ул. Свободы до ул. Железнодорожная.

*Пути решения*

Необходимы денежные средства на проектирование вышеперечисленных работ в сумме 40,0 млн рублей для дальнейшего включения этих объектов в состав мероприятий программы «Чистая вода», «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 гг.».

*Объемы финансирования*

Не определены объемы денежных средств в виду отсутствия ПСД

Дополнительно необходимо предусмотреть объем финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (реконструкцию) тепловых сетей и котельных в микрорайоне Восточный - объем финансирования 250 млн рублей.

### **Строительство жилья**

1. Расселение граждан из аварийного жилого фонда. На 01.01.2020 года признаны аварийными и подлежащие к сносу 10 многоквартирных домов общей площадью 2734 м2, где проживают 224 человека. Так как в городе Канаш дома признаны аварийными после 01.01.2017 года, то они не вошли в программу переселения граждан из аварийного жилого фонда 2019-2024 годы.

*Пути решения*

Для расселения граждан, проживающих в аварийных домах, потребуется порядка 80 млн рублей.

*Источники финансирования*

Фонд реформирования ЖКХ, республиканский бюджет и местный бюджет. Итого-80,0 млн рублей.

1. На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят 76 детей-сирот, из них 47 имеют право на получение жилья. Из-за дефицита жилых помещений в строящихся домах приобретается вторичное жилье, соответствующее установленным критериям отбора.

На учет по предоставлению земельных участков приняты 656 многодетных семей. Обеспечено участками 506 семей, ожидают очереди 150 семей.

*Пути решения*

Дополнительные денежные средства в сумме 47 000,0 тыс. рублей. Привлечение подрядных организаций для строительства жилого фонда.

*Источники и объемы финансирования*

Республиканский бюджет-47 000,0 тыс. рублей.

### **Экология (мусор, свалки, угольная пыль и т.д.)**

1. Имеющаяся городская свалка не соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (строительный техникум находится в 800 метрах, дачные участки примыкают к границам свалки при нормативе 1000 метров) и ее эксплуатация прекращена в связи с окончанием лицензии на утилизацию ТБО.

*Что делается*

В настоящее время выполнена проектно-сметная документация на рекультивацию свалки твердых коммунальных отходов г. Канаш и прошла экологическую экспертизу, стоимость проекта - 67,9 млн рублей.

Проект включен в федеральный проект «Чистая страна».

Пути решения. Выделение денежных средств на рекультивацию свалки

*Источники и объемы финансирования*

Федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет. Итого-67,9 тыс. рублей.

### **Образование**

Реконструкция здания МБОУ "СОШ №11 им. И.А. Кабалина" г. Канаш со строительством пристроя на 500 мест. Необходимость реконструкции обусловлена потребностью ликвидации второй смены учащихся. *Пути решения* Выделение денежных средств на реализацию проектов из федерального, республиканского и местного бюджетов. *Объемы финансирования* Не определены объемы денежных средств в виду необходимости корректировки ПСД.

### **Муниципальные финансы**

Неустойчивая долговая политика бюджета города Канаша. Рост расходов на обслуживание муниципального долга.

На 2020 год расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены в объеме 3000,0 тыс. рублей, рост к уровню 2019 года в 7,4 раза. На начало 2020 года муниципальный долг составил 56,3 млн рублей.

*Что делается*

Разработана дорожная карта по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2020-2022 гг., предусмотрено сокращение нерезультативных расходов на 2,5 млн рублей.

*Пути решения*

Снижение затрат на обслуживание коммерческих заимствований путем замещения бюджетными кредитами. Реструктуризация муниципальных долговых обязательств.

*Источники и объемы финансирования*

Законом Чувашской Республики от 12 марта 2020 года № 15 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» дополнительно предусмотрена сумма до 1000000,0 тыс. рублей в 2020 году на срок до трех лет для погашения долговых обязательств муниципальных образований в виде обязательств по бюджетным кредитам, кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций.

Основные мероприятия (проекты) муниципальной программы отражены в приложении №2 к муниципальной программе.

# Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации муниципальной программы)

В период с 2020 по 2025 годы в рамках программы будет реализовано 18 проектов инфраструктурной направленности и 7 коммерческих проектов, с общим объемом финансирования 1505950,0 тыс.рублей.

Проекты инфраструктурной направленности будут профинансированы на общую сумму 942150,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального финансирования на сумму 174220 тыс. рублей, за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики – 767930 тыс. рублей.

Объем финансирования коммерческих проектов составит 563800,0 тыс. рублей за счет внебюджетных источников финансирования.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы составляет 1505950,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 174220,0 тыс. рублей,

в том числе: в 2019 году – 50600,0 тыс.рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 78620,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 45000,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 0,0 тыс.рублей;

конс. бюджет ЧР – 767930,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 57000,0 тыс.рублей;

в 2020 году – 190100,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 196680,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 75550,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 68100,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 68100,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 68100,0 тыс. рублей;

в 2026 году – 44300,0 тыс.рублей;

внебюджетных источников – 563800,0 тыс. рублей,

в том числе:

в 2020 году – 145500,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 387500,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 18000,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 3800,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 5000,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 4000,0 тыс. рублей.

Приложение № 1  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
«Социально-экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики на 2020-2025 годы»

Сведения  
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики на 2020-2025 годы» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 3 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями | чел. | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов | % | 76,2 | 76,5 | 76,8 | 77,1 | 77,4 | 77,7 |
| 5 | удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 91,5 | 91,0 | 93,0 | 95,0 | 97,0 | 100 |
| 6 | Отношение муниципального долга города Канаш Чувашской Республики к доходам бюджета города Канаш (без учета безвозмездных поступлений) | % | 34,9 | 30,8 | 23,2 | 15,6 | 50,0 | 50,0 |

Приложение № 2  
к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики на 2020-2025 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики на 2020-2025 годы» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы города Канаш (основного мероприятия, мероприятия) | задачи | Ответсвенный исполнитель | Код [бюджетной классификации](garantF1://70308460.100000) | | | | Источники финансирования |  | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | [Раздел](garantF1://70308460.100330), подраздел | [целевая статья расходов](garantF1://70308460.500) | группа (подгруппа) [вида расходов](garantF1://70308460.10035201) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 и далее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| Муниципальная программа | «Социально-экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики на 2020-2025 годы» |  | Администрация г. Канаш | Х | Х | Х | Х | **всего** | 107600,0 | 190100,0 | 275300,0 | 120550,0 | 68100,0 | 68100,0 | 68100,0 |  |
| Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 50600,0 |  | 78620,0 | 45000,0 |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Инфраструктурные проекты | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дорожное хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. | Реконструкция автомобильной дороги «улица Фрунзе» I и II этапы |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** | 44100,0 | 38300,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР | 44100,0 | 38300,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса (1 этап) |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  | 26200,0 | 26200,0 | 26200,0 |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  | 26200,0 | 26200,0 | 26200,0 |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. К. Маркса (2 и 3 этап) |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  |  |  |  | 26200,0 | 26200,0 | 26200,0 | 2400,0 |
|  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  |  |  |  | 26200,0 | 26200,0 | 26200,0 | 2400,0 |
|  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Реконструкция автомобильной дороги пр.Ленина (1 этап) |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  | 3500,0 | 41500,0 | 41500,0 |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  | 3500,0 | 41500,0 | 41500,0 |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Реконструкция автомобильной дороги пр.Ленина (2 этап) |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  |  |  |  | 41900,0 | 41900,0 | 41900,0 | 41900,0 |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  |  |  |  | 41900,0 | 41900,0 | 41900,0 | 41900,0 |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  | 7450,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  | 7450,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  |  | 7450,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  |  | 7450,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  |  |  | 7450,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  |  |  | 7450,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖКХ | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** | 1300,0 | 51000,0 | 120000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР | 1300,0 | 51000,0 | 120000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  |  | 61600,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Ильича, просп. Ленина и реконструкция напорной канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод № 2 до ул. Чернышевского |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  | 61000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  |  |  | 45400,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.11. | Установка станции водоподготовки из Бахтиаровского источника и расширение системы водоснабжения |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  | 45000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.12. | Строительство (реконструкция) водопровода |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  | 10500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  | 10500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.13. | Строительство (реконструкция) водоотведение |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  | 12200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  | 12200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.14. | Строительство (реконструкция) Теплоснабжение и котельные |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  | 18900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  | 18900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.15. | Капитальный ремонт водозабора "Высоковка" |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  | 10600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  | 10600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.16. | Капитальный ремонт водозабора "Бахтиарово" |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  | 8450,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  | 8450,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 1.17. | Строительство поликлиник, амбулаторий, ОВОП |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  |  | 18550,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  | 17620,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  |  | 930,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 1.18. | Строительство объекта "Детский сад на 240 мест", расположенный в мкр. "Восточный" |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** | 62200,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 50600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР | 11600,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Коммерческие проекты | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | Производство алюминия хлоргидрата производительностью 20 тыс. тн/год, ООО «Аурат-СВ», г. Канаш |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  | 39200,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. |  | ООО «Аурат-СВ» | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  | 39200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производство гранулированных коагулянтов мощностью 10 тыс.тонн в год, ООО «Аурат-СВ», г. Канаш |  |  | Х | Х | Х | Х | **всего** |  |  | 235100,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. |  | ООО «Аурат-СВ» | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  |  | 235100,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Производство коммерческого машиностроения, ООО «Аркто», г. Канаш |  | ООО «Аркто» | Х | Х | Х | Х | **всего** |  | 59500,0 | 50000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  | 59500,0 | 50000,0 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Производство химических реагентов для нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаний, ООО «Новитэк», г. Канаш |  | ООО «Новитэк» | Х | Х | Х | Х | **всего** |  | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Развитие глубокой переработки алюминия, ООО «Канашский завод алюминиевых конструкций», г. Канаш |  | ООО «Канашский завод алюминиевых конструкций» | Х | Х | Х | Х | **всего** |  | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Строительство битумохранилища на 2000 т., ООО «РЭМИСС», г. Канаш |  | ООО «РЭМИСС» | Х | Х | Х | Х | **всего** |  | 1800,0 | 2400,0 | 3000,0 | 3800,0 | 5000,0 | 4000,0 |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  | 1800,0 | 2400,0 | 3000,0 | 3800,0 | 5000,0 | 4000,0 |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Техническое перевооружение Канашского элеватора, АО «Чувашхлебопродукт», г. Канаш |  | АО «Чувашхлебопродукт» | Х | Х | Х | Х | **всего** |  | 15000,0 | 85000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | конс. бюджет ЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | внебюджетные источники |  | 15000,0 | 85000,0 |  |  |  |  |  |