Чувашская Республика

администрация

города Шумерля

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Чёваш Республикин

+,м,рле хулА администраций,

ХУШУ

06.06.2019 =. 137-п№				 		 06.06.2019 г. №137-п

+.м.рле хули						           г. Шумерля

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом города Шумерля Чувашской Республики:

1. Утвердить рабочий план реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды» на территории города Шумерля Чувашской Республики, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям организовать своевременное выполнение рабочего плана регионального проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации начальника – Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля.

Глава администрации                                                            			    А.Д. Григорьев

Будков И.А.,

2-60-54

Приложение

к распоряжению администрации города Шумерля

от 06.06.2019 г. №137-п

Рабочий план реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды»

на территории города Шумерля

- Показатели реализации регионального проекта на территории города Шумерля

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | дополнительный | Чувашская Республика | 5 | 01.01.2018 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2. | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г. На территории города Шумерля | дополнительный | город Шумерля | 0 | 01.01.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- План мероприятий по достижению результатов регионального проекта на территории

города Шумерля Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Провести общественные обсуждения и определить территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) на территории города Шумерля | 01.01.2019, | 01.03.2019 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Протокол общественных обсуждений | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.1. | Провести общественные обсуждения и определить территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) на территории города Шумерля | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Протокол общественных обсуждений | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.2. | Провести общественные обсуждения и определить территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) на территории города Шумерля | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Протокол общественных обсуждений | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.3. | Провести общественные обсуждения и определить территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) на территории города Шумерля | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Протокол общественных обсуждений | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.4. | Провести общественные обсуждения и определить территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) на территории города Шумерля | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Протокол общественных обсуждений | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.5. | Провести общественные обсуждения и определить территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) на территории города Шумерля | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Протокол общественных обсуждений | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.6. | По итогам общественных обсуждений актуализировать действующие муниципальные программы формирования современной городской среды (в соответствующем году) на территории города Шумерля | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Постановление администрации города Шумерля | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.7. | По итогам общественных обсуждений актуализировать действующие муниципальные программы формирования современной городской среды (в соответствующем году) на территории города Шумерля | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Постановление администрации города Шумерля | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.8. | По итогам общественных обсуждений актуализировать действующие муниципальные программы формирования современной городской среды (в соответствующем году) на территории города Шумерля | 01.03.2021 | 31.03.2021 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Постановление администрации города Шумерля | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.9. | По итогам общественных обсуждений актуализировать действующие муниципальные программы формирования современной городской среды (в соответствующем году) на территории города Шумерля | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Постановление администрации города Шумерля | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.10. | По итогам общественных обсуждений актуализировать действующие муниципальные программы формирования современной городской среды (в соответствующем году) на территории города Шумерля | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Постановление администрации города Шумерля | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.11.. | По итогам общественных обсуждений актуализировать действующие муниципальные программы формирования современной городской среды (в соответствующем году) на территории города Шумерля | 01.03.2024 | 31.03.2024 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Постановление администрации города Шумерля | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.12. | Реализовать мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды на территории города Шумерля | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Отчет о выполнении мероприятий | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.13. | Реализовать мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды на территории города Шумерля | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Отчет о выполнении мероприятий | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.14. | Реализовать мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды на территории города Шумерля | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Отчет о выполнении мероприятий | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.15. | Реализовать мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды на территории города Шумерля | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Отчет о выполнении мероприятий | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.16. | Реализовать мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды на территории города Шумерля | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Отчет о выполнении мероприятий | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 1.17 | Реализовать мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные муниципальными программами формирования современной городской среды на территории города Шумерля | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля | Отчет о выполнении мероприятий | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |