«Утверждаю»

Председатель контрольно-счетной палаты города Шумерля

Т.Н.Ефимова

05 ноября 2020 года

Отчет

по результатам проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета, выделенных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах за 2019 год и истекший период 2020 года.

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.7 плана работы контрольно-счетной палаты города Шумерля на 2020 год и распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Шумерля на проведение контрольного мероприятия от 15.09.2020 г № 8.

Цель проверки: оценка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета, выделенных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах за 2019 год и истекший период 2020 года.

Объекты проверки: МКУ «Центр финансового обеспечения муниципальных учреждений города Шумерля Чувашской Республики», учреждения образования, управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля.

Проверяемый период: 2019 год, истекший период 2020 года.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 сентября по 16 октября 2020 года.

Проверяемые документы: нормативно-правовые, бухгалтерские и другие документы, подтверждающие выделение и использование средств бюджета города Шумерля, направленных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах за 2019 год и истекший период 2020 года.

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 г. № 7 на территории Чувашской Республики осуществляется реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Постановлением Администрации города Шумерля Чувашской Республики от 01.03.2018 «О реализации инициативного бюджетирования в городе Шумерля» утверждены:

- Положение о реализации инициативного бюджетирования в городе Шумерля;

- Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городе Шумерля;

- Положение о муниципальной конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах города Шумерля.

Инициативное бюджетирование - форма участия жителей в решении вопросов местного значения посредством определения направлений расходования бюджетных средств.

Участники проектов инициативного бюджетирования - жители города Шумерля, территориальные общественные самоуправления (далее - ТОС), товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), юридические лица, индивидуальные предприниматели, общественные организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Шумерля.

Целью инициативного бюджетирования является активизация участия жителей в определении приоритетов расходования средств местного бюджета и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения.

Финансирование проектов инициативного бюджетирования осуществляется в денежной форме за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Шумерля, населения города Шумерля, ТОС, ТСЖ, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Уровень софинансирования проектов инициативного бюджетирования, отобранных по результатам конкурсного отбора на республиканском уровне, составляет:

за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики не более 50 процентов стоимости проекта (части проекта);

за счет средств бюджета города Шумерля не более 47 процентов стоимости проекта (части проекта);

за счет средств жителей, ТОС, ТСЖ, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций не менее 3 процентов стоимости проекта (части проекта).

В нарушение постановления администрации города Шумерля от 01.03.2018 № 173 «О реализации инициативного бюджетирования в городе Шумерля» не соблюдена процедура муниципального этапа конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования:

- отсутствуют протоколы заседания муниципальной конкурсной комиссии, протоколы подведения итогов конкурсного отбора;

- отсутствует журнал регистрации заявок на участие в конкурсном отборе;

- не размещены извещения о проведении и итоги конкурсного отбора на официальном сайте города Шумерля;

- не внесены изменения в состав муниципальной конкурсной комиссии.

1. Анализ финансирования мероприятий по реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах за 2019 год и истекший период 2020 года.

2019 год.

### Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2019 году бюджету города Шумерля от 04.06.2019 №18-49 (далее – Соглашение) заключено между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией города Шумерля Чувашской Республики.

### Согласно Соглашению субсидия предоставляется при условии софинансирования за счет средств муниципального бюджета города Шумерля и за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

### Согласно дополнительному соглашению от 15.08.2019 № 18-61 финансирование проектов предусмотрено в следующих объемах:

| Наименование проекта | Размер субсидии из республи-канского бюджета Чувашской Республики, руб. | Объем средств (местные), руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |
|  |  |  | бюджета города Шумерля | населения, юридичес-ких лиц, индиви-дуальных предпри-нимателей |
| 1. Капитальный ремонт плавательного бассейна в МБДОУ «Детский сад № 19 «Родничок» г. Шумерля ЧР | 778,7 | 778,7 | 698,7 | 80,0 |
| 2. Ремонт кровли здания в МБДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко» г. Шумерля ЧР | 1279,1 | 1279,1 | 1229,1 | 50,0 |
| 3. Текущий ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка» г. Шумерля ЧР | 769,8 | 889,8 | 781,3 | 108,5 |
| 4. Текущий ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотой ключик» г. Шумерля ЧР | 991,4 | 991,4 | 959,4 | 32,0 |
| 5. Капитальный ремонт пожарных лестниц МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» г. Шумерля ЧР | 247,1 | 1170,0 | 1120,0 | 50,0 |
| ИТОГО | 4066,0 | 5109,0 | 4788,5 | 320,5 |

### Решением Собрания депутатов города Шумерля от 29.11.2018 года № 639 «О бюджете города Шумерля на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом изменений) объем финансирования реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах утвержден в сумме 7855,2 тыс. рублей, в том числе 3515,1 тыс. рублей (44,8%) – средства республиканского бюджета Чувашской Республики, 4340,1 тыс. рублей (55,2%) – средства бюджета города Шумерля.

2020 год.

### Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2020 году бюджету города Шумерля от 12.02.2020 № 18/02/01-20 (далее – Соглашение) заключено между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией города Шумерля Чувашской Республики.

Согласно дополнительному соглашению от 18.08.2020 № 18-97 финансирование проектов предусмотрено в следующих объемах:

| Наименование проекта | Объем финансового обеспечения мероприятия, руб. |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе средства Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики | уровень софинансирования, % |
| 1. Устройство спортивной площадки МБДОУ «Детский сад № 4 «Ладушки» г. Шумерля Чувашской Республики | 1496,8 | 748,4 | 50 |
| 2. Ремонт асфальтового покрытия в МБДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» г. Шумерля Чувашской Республики | 1415,5 | 707,7 | 50 |
| 3. Устройство детской спортивной площадки МБДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» г. Шумерля Чувашской Республики | 1496,8 | 748,4 | 50 |
| 4. Благоустройство территории перед зданием военного комиссариата г. Шумерля, Шумерлинского и Порецкого районов с установкой памятника пограничника | 1468,4 | 734,2 | 50 |
| 5. Установка футбольного поля в МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля Чувашской Республики | 1150,8 | 575,4 | 50 |
| ИТОГО | 7028,4 | 3514,2 |  |

### Решением Собрания депутатов города Шумерля от 28.11.2019 года № 777 «О бюджете города Шумерля на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом изменений) объем финансирования реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах утвержден в сумме 7064,8 тыс. рублей, в том числе 3514,2 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики, 3550,6 тыс. рублей – средства бюджета города Шумерля.

2. Проверка расходования бюджетных средств, направленных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах за 2019 год и истекший период 2020 года.

2019 год.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, предусмотрен в общей сумме 7855,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 3515,1 тыс. рублей, за счет бюджета города Шумерля 4255,6 тыс. рублей.

Согласно отчету об исполнении бюджета на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2019 году направлено 7770,8 тыс. рублей, что составило 99% от плановых назначений.

На реализацию проектов по программе инициативного бюджетирования заключены следующие контракты:

1) МДОУ «Детский сад № 1 «Золотой ключик»:

- от 05.08.2019 № 0815300003419000056_165831 с ООО «Гарант» на выполнение работ по текущему ремонту кровли – 1487,0 тыс. рублей (соглашение о расторжении от 09.01.2020 на сумму 1292,2 тыс. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 758,4 тыс. рублей (659,0 тыс. руб.), за счет средств бюджета города Шумерля – 696,7 тыс. рублей (605,4 тыс. руб.), за счет приносящей доход деятельности (спонсорская помощь, добровольные пожертвования) – 32,0 тыс. рублей (27,8 тыс. руб.);

- от 05.08.2019 № 359 с ООО «ДорСтройКонтроль» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по текущему ремонту кровли – 14,9 тыс. рублей (средства бюджета города Шумерля);

- от 12.09.2019 № 395 с ООО «Гарант» на выполнение работ по текущему ремонту кровли – 216,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 102,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Шумерля – 109,5 тыс. рублей;

2) МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга»:

- от 22.10.2019 № 081530000349000099_275442 с ИП Львовым А.Н. на выполнение работ по капитальному ремонту пожарных лестниц – 1467,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 227,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Шумерля – 1190,7 тыс. рублей, за счет приносящей доход деятельности (спонсорская помощь, добровольные пожертвования) – 50,0 тыс. рублей;

3) МБДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко»:

- от 29.07.2019 № 0815300003419000046_232709 с ООО «СтройСервис» на выполнение работ по текущему ремонту кровли – 2110,5 тыс. рублей (соглашение о расторжении от 18.11.2019 на сумму 1736,3 тыс. руб.), в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 1055,3 тыс. рублей (869,6 тыс. руб.), за счет средств бюджета города Шумерля – 1005,3 тыс. рублей (828,4 тыс. руб.), за счет приносящей доход деятельности (спонсорская помощь, добровольные пожертвования) – 50,0 тыс. рублей (41,2 тыс. руб.);

- от 29.07.2019 № 234 с ООО «ДорСтройКонтроль» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по текущему ремонту кровли – 21,1 тыс. рублей (средства бюджета города Шумерля);

- от 26.09.2019 № 278 с ООО «СтройСервис» на выполнение работ по текущему ремонту кровли – 599,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 310,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Шумерля – 289,4 тыс. рублей;

- от 10.10.2019 № 293 с ООО «СтройСервис» на выполнение работ по текущему ремонту кровли – 27,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 13,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Шумерля – 5,0 тыс. рублей, за счет приносящей доход деятельности (спонсорская помощь, добровольные пожертвования) – 8,8 тыс. рублей;

4) МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка»:

- от 29.07.2019 № 0815300003419000047_214804 с ООО «БытСервис» на выполнение работ по текущему ремонту кровли – 1335,9 тыс. рублей (соглашение о расторжении от 15.10.2019 на сумму 1309,6 руб.), в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 681,3 тыс. рублей (667,9 тыс. руб.), за счет средств бюджета города Шумерля – 546,1 тыс. рублей (535,4 тыс. руб.), за счет приносящей доход деятельности (спонсорская помощь, добровольные пожертвования) – 108,5 тыс. рублей (106,4 тыс. руб.);

- от 29.07.2019 № 235 с ООО «ДорСтройКонтроль» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по текущему ремонту кровли – 13,4 тыс. рублей (средства бюджета города Шумерля);

- от 05.08.2019 № 241/1 с ООО «БытСервис» на выполнение работ по текущему ремонту кровли – 44,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 15,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Шумерля – 26,3 тыс. рублей, за счет приносящей доход деятельности (спонсорская помощь, добровольные пожертвования) – 2,1 тыс. рублей;

5) МДОУ «Детский сад № 19 «Родничок»:

- от 04.10.2019 № 0815300003419000095_232726 с ИП Степанов А.Ю. на выполнение работ по капитальному ремонту плавательного бассейна – 1135,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 573,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Шумерля – 482,0 тыс. рублей, за счет приносящей доход деятельности (спонсорская помощь, добровольные пожертвования) – 80,0 тыс. рублей;

- от 09.10.2019 № 290 с ООО «Партнер» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту плавательного бассейна – 11,4 тыс. рублей (средства бюджета города Шумерля);

- от 29.10.2019 № 311 с ИП Степанов А.Ю. на выполнение работ по капитальному ремонту плавательного бассейна – 151,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 75,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Шумерля – 75,5 тыс. рублей.

Всего в 2019 году по программе инициативного бюджетирования реализовано пять проектов по ремонту образовательных учреждений на общую сумму 8040,9 тыс.рублей, из них: ремонт кровли в трех детских садах, капитальный ремонт плавательного бассейна в МДОУ «Детский сад № 19 «Родничок», капитальный ремонт пожарных лестниц МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга». Привлечено средств населения и спонсоров 316,3 тыс. рублей.

2020 год.

Объем ассигнований на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, предусмотрен в общей сумме 7064,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 3514,2 тыс. рублей, за счет бюджета города Шумерля 3450,6 тыс. рублей, за счет средств населения - 100,0 тыс.рублей.

Согласно отчету об исполнении бюджета на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, за 9 месяцев 2020 года направлено 2957,2 тыс. рублей, что составило 41,9% от плановых назначений.

На реализацию проектов по программе инициативного бюджетирования заключены следующие контракты:

1) МБДОУ «Детский сад № 4 «Ладушки»:

- от 12.07.2020 № 0815300003420000034_200124 с ООО «СтройМеханика» на сооружение (устройство) спортивной площадки для игр на открытом воздухе – 1450,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 725,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Шумерля – 680,4 тыс. рублей, за счет приносящей доход деятельности (спонсорская помощь, добровольные пожертвования) – 45,0 тыс. рублей;

- от 22.07.2020 № 190 с ООО «СтройМеханика» на сооружение (устройство) спортивной площадки для игр на открытом воздухе – 32,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 16,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Шумерля – 16,3 тыс. рублей;

2) МБДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик»:

- от 04.08.2020 № 0815300003420000038_165860 с ООО «СтройМеханика» на сооружение (устройство) спортивной площадки для игр на открытом воздухе – 1485,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 742,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Шумерля – 697,7 тыс. рублей, за счет приносящей доход деятельности (спонсорская помощь, добровольные пожертвования) – 44,9 тыс. рублей;

- от 21.08.2020 № 0815300003420000045_165860 с ООО «Алмар 21» на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия 1406,3 тыс. рублей (соглашение о расторжении от 09.10.2020 на сумму 1392,5 тыс. руб.), в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 703,1 тыс. рублей (696,3 тыс. руб.), за счет средств бюджета города Шумерля – 660,3 тыс. рублей (653,8 тыс. руб.), за счет приносящей доход деятельности (спонсорская помощь, добровольные пожертвования) – 42,9 тыс. рублей (42,5 тыс. руб.);

- от 26.08.2020 № 221 с ООО «СтройМеханика» на сооружение (устройство) спортивной площадки для игр на открытом воздухе – 34,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 17,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Шумерля – 17,2 тыс. рублей, за счет приносящей доход деятельности (спонсорская помощь, добровольные пожертвования) – 0,1 тыс. рублей;

3) Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля:

- от 05.10.2020 № 0815300003420000053_342349 с ООО «СтройМеханика» на выполнение работ по благоустройству территории прилегающей к зданию военного комиссариата – 1468,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 734,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Шумерля – 734,2 тыс. рублей;

В нарушение порядка финансирования проектов инициативного бюджетирования в контракте неправильно указаны источники финансирования (не отражены средства населения в сумме 100,0 тыс.рублей).

4) 6 октября 2020 года состоялся аукцион на право заключения контракта на выполнение работ по благоустройству территории МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля. По результатам аукциона будет заключен контракт на сумму 1166,5 тыс. рублей, в том числе .за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 583,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Шумерля – 553,3 тыс. рублей, за счет приносящей доход деятельности (спонсорская помощь, добровольные пожертвования) – 30,0 тыс. рублей.

Всего в 2020 году по программе инициативного бюджетирования будет реализовано пять проектов на общую сумму 7030,7 тыс. рублей, из них по ремонту образовательных учреждений - 4 проекта, по благоустройству территории перед зданием военного комиссариата - 1 проект. Привлечено средств населения и спонсоров 163,5 тыс.рублей.

4. Аудит в сфере закупок.

2019 год.

В детских садах города Шумерля в 2019 году закупки осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с изменениями и дополнениями (далее - Федеральный закон №44-ФЗ).

Планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год размещены в установленные законодательством сроки.

1) МДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко»:

Контракт от 29.07.2019 № 0815300003419000046_232709 с ООО «СтройСервис» на выполнение работ по текущему ремонту кровли на сумму 2110,5 тыс. рублей, заключен с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ по результатам проведения электронного аукциона (протокол № 0815300003419000046 от 17.07.2019).

Закупка (№ 0815300003419000046) на выполнение работ по текущему ремонту кровли включена в план-график закупок на 2019 год.

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки (№ 0815300003419000046) и аукционная документация на выполнение работ по текущему ремонту кровли размещены на сайте закупок 08.07.2019.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен на основании положений Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», а также приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный метод.

Сметная стоимость на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания МБДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» города Шумерля, определена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. №15/1, на основе нормативной базы 2001 г. по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 для Чувашской Республики в редакции 2014 года, с пересчетом в цены 1 квартала 2019 года базисно-индексным методом согласно ежеквартальному сборнику индексов пересчета стоимости строительства на территории Чувашской Республике.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2558,2 тыс. рублей.

На основании Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 16.07.2019 № 0815300003419000046-1 три заявки, поданные на рассмотрение первых частей заявок, комиссией признаны участниками закупки.

Согласно Протоколу проведения электронного аукциона от 17.07.2019 № 0815300003419000046-2 из трех участников, допущенных к участию в аукционе, ценовые предложения подали два участника с понижением цены.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 17.07.2019 № 0815300003419000046-3 между МБДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко» и ООО «СтройСервис» (подрядчик) заключен контракт от 29.07.2019 № 0815300003419000046_232709 на выполнение работ по текущему ремонту кровли на сумму 2110,5 тыс. рублей (бюджетная эффективность торгов составила 17,5%).

В подтверждение выполненных работ по контракту представлены справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 07.10.2019 № 1, от 07.10.2019 № 2, от 21.10.2019 № 3, акты о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 07.10.2019 № 1, от 07.10.2019 № 2, от 21.10.2019 № 3 подписанные сторонами заказчика и подрядчика на общую сумму 1739,3 тыс. рублей, принятые и оплаченные в полном объеме.

В ходе исполнения контракта по соглашению сторон заключено соглашение о расторжении контракта 18.11.2019, исходя из которого, стороны выполнили свои обязательства на сумму 1736,3 тыс. рублей и в дальнейшем не считают себя связанными какими-либо правами и обязанностями.

В ходе сверки объемов выполненных работ отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и с объемами работ, отраженными в локальных сметах отклонений не установлено.

Пунктом 4.2 контракта предусмотрен срок исполнения подрядчиком своих обязательств: с момента подписания контракта до 30 сентября 2019 года.

Однако в нарушение п. 4.2 муниципального контракта (согласно актам о приемке выполненных работ) работы подрядчиком выполнены 21.10.2019. Таким образом, просрочка по исполнению обязательств составила в целом 20 день. За несвоевременное исполнение обязательств МБДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко» предъявлена претензия от 28.10.2019 года на сумму 6,7 тыс. рублей. Сумма неустойки была рассчитана Заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства от 30.08.2017 № 1042. Платежным поручением от 30.10.2019 №756 сумма пени была перечислена Подрядчиком на счет Учреждения.

В соответствии с пунктом 10.1. контракта 21 октября 2019 года была проведена экспертиза выполненных работ в части их соответствия условиям контракта силами Заказчика, нарушений условий контракта не установлено.

Контракт от 29.07.2019 № 234 с ООО «ДорСтройКонроль» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по текущему ремонту кровли здания на сумму 21,1 тыс. рублей.

В подтверждение выполненных работ ООО «ДорСтройКонтроль» представлен акт сдачи-приемки оказания услуг от 05.11.2019 № 15/6, подписанный сторонами заказчика и исполнителя. Счет на оплату от 55.11.2019 № 70 на сумму 21,1 тыс. рублей, принят и оплачен в полном объеме.

Контракт от 26.09.2019 № 278 с ООО «СтройСервис» на выполнение работ по текущему ремонту кровли на сумму 599,8 тыс. рублей, заключен без проведения конкурентных процедур на основании пункта 5, части 1, статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

В подтверждение выполненных работ по контракту представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 08.10.2019 № 1, акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 08.10.2019 № 1, подписанные сторонами заказчика и подрядчика на сумму 599,8 тыс. рублей, принятые и оплаченные в полном объеме.

В ходе сверки объемов выполненных работ отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и с объемами работ, отраженными в локальных сметах отклонений не установлено.

Контракт от 10.10.2019 № 293 с ООО «СтройСервис» на выполнение работ по текущему ремонту кровли на сумму 27,6 тыс. рублей, заключен без проведения конкурентных процедур с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ.

В подтверждение выполненных работ по контракту представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 21.10.2019 № 1, акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 21.10.2019 № 1, подписанные сторонами заказчика и подрядчика на сумму 27,6 тыс. рублей, принятые и оплаченные в полном объеме.

В ходе сверки объемов выполненных работ отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и с объемами работ, отраженными в локальных сметах отклонений не установлено.

2) МДОУ «Детский сад № 15 «Сказка»:

Контракт от 29.07.2019 № 0815300003419000047_214804 с ООО «БытСервис» на выполнение работ по текущему ремонту кровли на сумму 1335,9 тыс. рублей, заключен с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ по результатам проведения электронного аукциона (протокол № 0815300003419000047 от 17.07.2019).

Закупка (№ 0815300003419000047) на выполнение работ по текущему ремонту кровли включена в план-график закупок на 2019 год.

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки (№ 0815300003419000047) и аукционная документация на выполнение работ по текущему ремонту кровли размещены на сайте закупок 08.07.2019.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен на основании положений Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», а также приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный метод.

Сметная стоимость на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №15 "Сказка" города Шумерля Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, город Шумерля, улица Горького, дом 18, определена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. №15/1, на основе нормативной базы 2001 г. по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 для Чувашской Республики в редакции 2014 года, с пересчетом в цены 1 квартала 2019 года базисно-индексным методом согласно ежеквартальному сборнику индексов пересчета стоимости строительства на территории Чувашской Республике.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1659,5 тыс. рублей.

На основании Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 16.07.2019 № 0815300003419000047-1 пять заявок, поданные на рассмотрение первых частей заявок, комиссией признаны участниками закупки.

Согласно Протоколу проведения электронного аукциона от 17.07.2019 № 0815300003419000047-2 из пяти участников, допущенных к участию в аукционе, ценовые предложения подали два участника с понижением цены.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 17.07.2019 № 0815300003419000047-3 между МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка» и ООО «БытСервис» (подрядчик) заключен контракт от 29.07.2019 № 0815300003419000047_214804 на выполнение работ по текущему ремонту кровли на сумму 1335,9 тыс. рублей (бюджетная эффективность торгов составила 19,5%).

В ходе исполнения контракта по соглашению сторон заключено соглашение о расторжении контракта 15.10.2019, исходя из которого стороны выполнили свои обязательства на сумму 1309,6 тыс. рублей и в дальнейшем не считают себя связанными какими-либо правами и обязанностями.

В подтверждение выполненных работ по контракту представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 26.09.2019 № 1, акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 26.09.2019 № 1, подписанные сторонами заказчика и подрядчика на общую сумму 1309,6 тыс. рублей, принятые и оплаченные в полном объеме.

В ходе сверки объемов выполненных работ отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и с объемами работ, отраженными в локальных сметах отклонений не установлено.

В соответствии с пунктом 10.1. контракта 15 октября 2019 года была проведена экспертиза выполненных работ в части их соответствия условиям контракта силами Заказчика.

Контракт от 29.07.2019 № 235 с ООО «ДорСтройКонроль» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по текущему ремонту кровли здания на сумму 13,4 тыс. рублей.

В подтверждение выполненных работ ООО «ДорСтройКонтроль» представлен акт сдачи-приемки оказания услуг от 15.10.2019 № 15/2, подписанный сторонами заказчика и исполнителя. Счет на оплату от 15.10.2019 № 54 на сумму 13,4 тыс. рублей, принят и оплачен в полном объеме.

Контракт от 05.08.2019 № 241/1 с ООО «БытСервис» на выполнение работ по текущему ремонту кровли на сумму 44,0 тыс. рублей, заключен без проведения конкурентных процедур на основании пункта 5, части 1, статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

В подтверждение выполненных работ по контракту представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 13.09.2019 № 2, акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 13.09.2019 № 2, подписанные сторонами заказчика и подрядчика на общую сумму 44,0 тыс. рублей, принятые и оплаченные в полном объеме.

В ходе сверки объемов выполненных работ отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и с объемами работ, отраженными в локальных сметах отклонений не установлено.

3) МДОУ «Детский сад № 1 «Золотой ключик»:

Контракт от 29.07.2019 № 0815300003419000056_165831 с ООО «Гарант» на выполнение работ по текущему ремонту кровли на сумму 1335,9 тыс. рублей, заключен с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ по результатам проведения электронного аукциона (протокол № 0815300003419000056 от 18.07.2019).

Закупка (№ 0815300003419000056) на выполнение работ по текущему ремонту кровли включена в план-график закупок на 2019 год.

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки (№ 0815300003419000056) и аукционная документация на выполнение работ по текущему ремонту кровли размещены на сайте закупок 09.07.2019.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен на основании положений Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», а также приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный метод.

Сметная стоимость на выполнение работ по текущему ремонту кровли Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №1 "Золотой ключик" города Шумерля Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, город Шумерля, улица Щербакова, дом 27, определена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. №15/1, на основе нормативной базы 2001 г. по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 для Чувашской Республики в редакции 2014 года, с пересчетом в цены 1 квартала 2019 года базисно-индексным методом согласно ежеквартальному сборнику индексов пересчета стоимости строительства на территории Чувашской Республике.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1982,7 тыс. рублей.

На основании Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 17.07.2019 № 0815300003419000056-1 девять заявок, поданные на рассмотрение первых частей заявок, комиссией признаны участниками закупки.

Согласно Протоколу проведения электронного аукциона от 18.07.2019 № 0815300003419000056-2 из девяти участников, допущенных к участию в аукционе, ценовые предложения подали пять участника с понижением цены.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 18.07.2019 № 0815300003419000056-3 между МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотой ключик» и ООО «Гарант» (подрядчик) заключен контракт от 05.0.78.2019 № 0815300003419000056_165831 на выполнение работ по текущему ремонту кровли на сумму 1487,1 тыс. рублей (бюджетная эффективность торгов составила 19,5%).

В ходе исполнения контракта по соглашению сторон заключено соглашение о расторжении контракта 09.01.2020, исходя из которого стороны выполнили свои обязательства на сумму 1292,2 тыс. рублей и в дальнейшем не считают себя связанными какими-либо правами и обязанностями.

В подтверждение выполненных работ по контракту представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 30.09.2019 № 1, акты о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 30.09.2019 № 1, подписанные сторонами заказчика и подрядчика на общую сумму 1292,2 тыс. рублей, принятые и оплаченные в полном объеме.

В ходе сверки объемов выполненных работ отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и с объемами работ, отраженными в локальных сметах отклонений не установлено.

В соответствии с пунктом 10.1. контракта 30 сентября 2019 года была проведена экспертиза выполненных работ в части их соответствия условиям контракта силами Заказчика.

Контракт от 29.07.2019 № 359 с ООО «ДорСтройКонроль» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по текущему ремонту кровли здания на сумму 14,9 тыс. рублей.

В подтверждение выполненных работ ООО «ДорСтройКонтроль» представлен акт сдачи-приемки оказания услуг от 25.11.2019 № 35/1, подписанный сторонами заказчика и исполнителя. Счет на оплату от 25.11.2019 № 72 на сумму 14,9 тыс. рублей, принят и оплачен в полном объеме.

Контракт от 12.09.2019 № 395 с ООО «Гарант» на выполнение работ по текущему ремонту кровли на сумму 216,4 тыс. рублей, заключен без проведения конкурентных процедур с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ.

В подтверждение выполненных работ по контракту представлены справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 30.09.2019 № 1, от 22.10.2020 № 2, акты о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 30.09.2019 № 1, от 22.10.2020 № 2, подписанные сторонами заказчика и подрядчика на общую сумму 216,4 тыс. рублей, принятые и оплаченные в полном объеме.

В ходе сверки объемов выполненных работ отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и с объемами работ, отраженными в локальных сметах отклонений не установлено.

4) МДОУ «Детский сад № 19 «Родничок»:

Контракт от 04.10.2019 № 0815300003419000095_232726 с ИП Степанов А.Ю. на выполнение работ по капитальному ремонту плавательного бассейна на сумму 1135,3 тыс. рублей, заключен с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ по результатам проведения электронного аукциона (протокол № 0815300003419000095 от 04.10.2019).

Закупка (№ 0815300003419000095) на выполнение работ по капитальному ремонту плавательного бассейна включена в план-график закупок на 2019 год.

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки (№ 0815300003419000056) и аукционная документация на выполнение работ по текущему ремонту кровли размещены на сайте закупок 12.09.2019.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен на основании положений Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», а также приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный метод.

Сметная стоимость на выполнение работ по капитальному ремонту плавательного бассейна в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №19 «Родничок» города Шумерля Чувашской Республики, расположенном по адресу: Чувашская Республика, город Шумерля, улица Горького, дом 6 определена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г. базисно-индексным методом.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1401,6 тыс. рублей.

Согласно Протоколу проведения электронного аукциона от 20.09.2019 № 0815300003419000095 из пяти участников, допущенных к участию в аукционе, ценовые предложения подали четыре участника с понижением цены.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 23.09.2019 № 0815300003419000095-3 между МБДОУ «Детский сад № 19 «Родничок» и ИП Степановым А.Ю. (подрядчик) заключен контракт от 04.10.2019 № 0815300003419000095_232726 на выполнение работ по капитальному ремонту плавательного бассейна на сумму 1135,3 тыс. рублей (бюджетная эффективность торгов составила 19%).

В ходе исполнения муниципального контракта по соглашению сторон заключено дополнительное соглашение 29.11.2019 № 1, исходя из которого, сторонами было принято решение изменить и изложить в редакции приложения к данному соглашению сметную документацию на выполнение работ по капитальному ремонту плавательного бассейна, цена контракта при этом не менялась.

В подтверждение выполненных работ по контракту представлены справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 30.11.2019 № 1, № 22 акты о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 30.11.2019 № 1, № 22 подписанные сторонами заказчика и подрядчика на общую сумму 1135,3 тыс. рублей, принятые и оплаченные в полном объеме.

В ходе сверки объемов выполненных работ отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и с объемами работ, отраженными в локальных сметах отклонений не установлено.

В соответствии с пунктом 10.1. контракта 30 ноября 2019 года была проведена экспертиза выполненных работ в части их соответствия условиям контракта силами Заказчика, нарушений условий контракта не установлено.

Контракт от 09.10.2019 № 290 с ООО «Партнер» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по текущему ремонту кровли здания на сумму 11,4 тыс. рублей.

В подтверждение выполненных работ ООО «Партнер» представлена счет-фактура от 02.12.2019 № 206 на сумму 11,4 тыс. рублей, подписанная сторонами заказчика и исполнителя и оплачена в полном объеме.

Контракт от 29.10.2019 № 311 с ИП Степанов А.Ю. на выполнение работ по капитальному ремонту плавательного бассейна на сумму 151,0 тыс. рублей, заключен без проведения конкурентных процедур с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ.

В подтверждение выполненных работ по контракту представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 12.11.2019 № 19, акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 12.11.2019 № 19, подписанные сторонами заказчика и подрядчика на общую сумму 151,0 тыс. рублей, принятые и оплаченные в полном объеме.

В ходе сверки объемов выполненных работ отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и с объемами работ, отраженными в локальных сметах отклонений не установлено.

5) МДОУ «Детский сад № 5 «Радуга»:

Контракт от 22.10.2019 № 0815300003419000099_275442 с ИП Львов А.Н. на выполнение работ по капитальному ремонту пожарных лестниц на сумму 1135,3 тыс. рублей, заключен с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ по результатам проведения электронного аукциона (протокол № 0815300003419000099 от 24.09.2019).

Закупка (№ 0815300003419000099) на выполнение работ по капитальному ремонту пожарных лестниц включена в план-график закупок на 2019 год.

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки (№ 0815300003419000099) и аукционная документация на выполнение работ по капитальному ремонту пожарных лестниц размещены на сайте закупок 13.09.2019.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1467,9 тыс. рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен на основании положений Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», а также приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный метод.

Сметная стоимость на выполнение работ по капитальному ремонту пожарных лестниц в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад №5 "Радуга" города Шумерля Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, город Шумерля, улица Пролетарская, дом 6 определена в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г. базисно-индексным методом.

Согласно Протоколу рассмотрения единственной заявки от 24.09.2019 № 0815300003419000099 аукцион признан несостоявшимся, контракт заключен с единственным участником.

В подтверждение выполненных работ по контракту представлены справки о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 28.10.2019 № 1, от 15.11.2019 № 2 акты о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 28.10.2019 № 1, от 15.11.2019 № 2 подписанные сторонами заказчика и подрядчика на общую сумму 1467,9 тыс. рублей, принятые и оплаченные в полном объеме.

В ходе сверки объемов выполненных работ отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и с объемами работ, отраженными в локальных сметах отклонений не установлено.

В соответствии с пунктом 10.1. контракта 15 ноября 2019 года была проведена экспертиза выполненных работ в части их соответствия условиям контракта силами Заказчика, нарушений условий контракта не установлено.

2020 год.

В учреждениях образования и в Управлении градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля в 2020 году закупки осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с изменениями и дополнениями (далее - Федеральный закон №44-ФЗ).

Планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2020 год размещены в установленные законодательством сроки.

1) МБДОУ «Детский сад № 4 «Ладушки»:

Контракт от 12.07.2020 № 0815300003420000034_200124 с ООО «СтройМеханика» на сооружение (устройство) спортивной площадки для игр на открытом воздухе на сумму 1450,8 тыс. рублей, заключен с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ по результатам проведения электронного аукциона (протокол № 0815300003420000034 от 30.06.2020).

Закупка (№ 0815300003420000034) на сооружение (устройство) спортивной площадки для игр на открытом воздухе включена в план-график закупок на 2020 год.

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки (№ 0815300003420000034) и аукционная документация на сооружение (устройство) спортивной площадки для игр на открытом воздухе размещены на сайте закупок 19.06.2020.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1450,8 тыс. рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен на основании положений Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», а также приказа Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный метод.

Сметная стоимость на сооружение (устройство) спортивной площадки для игр на открытом воздухе на территории МБДОУ детский сад №4 «Ладушки», расположенного по адресу: Чувашская Республика, город Шумерля, улица Интернациональная, дом 20, определена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. №15/1, на основе нормативной базы 2001 г. по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 для Чувашской Республики в редакции 2014 года, с пересчетом в цены 2 квартала 2020 года базисно-индексным методом согласно ежеквартальному сборнику индексов пересчета стоимости строительства на территории Чувашской Республики.

Согласно Протоколу рассмотрения единственной заявки от 30.06.2020 № 0815300003420000034 аукцион признан несостоявшимся, контракт заключен с единственным участником.

В подтверждение выполненных работ по контракту представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 14.08.2020 акты о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 14.08.2020 подписанные сторонами заказчика и подрядчика на общую сумму 1450,9 тыс. рублей, принятые и оплаченные в полном объеме.

В ходе сверки объемов выполненных работ отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и с объемами работ, отраженными в локальных сметах отклонений не установлено.

Контракт от 22.07.2020 № 190 с ООО «СтройМеханика» на сооружение (устройство) спортивной площадки для игр на открытом воздухе на сумму 32,6 тыс. рублей, заключен без проведения конкурентных процедур с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ.

В подтверждение выполненных работ по контракту представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 14.08.2020, акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 14.08.2020, подписанные сторонами заказчика и подрядчика на общую сумму 32,6 тыс. рублей, принятые и оплаченные в полном объеме.

В ходе сверки объемов выполненных работ отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и с объемами работ, отраженными в локальных сметах отклонений не установлено.

2) МБДОУ «Детский сад № 11»:

Контракт  от 04.08.2020 № 0815300003420000038_165860 с ООО «СтройМеханика» на сооружение (устройство) спортивной площадки для игр на открытом воздухе на сумму 1485,3 тыс. рублей, заключен с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ по результатам проведения электронного аукциона (протокол № 0815300003420000038 от 24.07.2020).

Закупка (№ 0815300003420000038) на сооружение (устройство) спортивной площадки для игр на открытом воздухе включена в план-график закупок на 2020 год.

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки (№ 0815300003420000038) и аукционная документация на сооружение (устройство) спортивной площадки для игр на открытом воздухе размещены на сайте закупок 16.07.2020.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1485,3 тыс. рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен на основании положений Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», а также приказа Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный метод.

Сметная стоимость на сооружение (устройство) спортивной площадки для игр на открытом воздухе на территории МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик», расположенного по адресу: Чувашская Республика, город Шумерля, улица Ленина, дом 9, определена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. №15/1, на основе нормативной базы 2001 г. по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 для Чувашской Республики в редакции 2014 года, с пересчетом в цены 1 квартала 2020 года базисно-индексным методом согласно ежеквартальному сборнику индексов пересчета стоимости строительства на территории Чувашской Республики.

Согласно Протоколу рассмотрения единственной заявки от 24.07.2020 № 0815300003420000038 аукцион признан несостоявшимся, контракт заключен с единственным участником.

В подтверждение выполненных работ по контракту представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 28.08.2020 и акты о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 28.08.2020 подписанные сторонами заказчика и подрядчика на общую сумму 1485,3 тыс. рублей, принятые и оплаченные в полном объеме.

В ходе сверки объемов выполненных работ отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и с объемами работ, отраженными в локальных сметах отклонений не установлено.

Контракт от 21.08.2020 № 0815300003420000045_165860 с ООО «Алмар 21» на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия на сумму 1406,3 тыс. рублей, заключен с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ по результатам проведения электронного аукциона (протокол № 0815300003420000045 от 10.08.2020).

Закупка (№ 0815300003420000045) на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия включена в план-график закупок на 2020 год.

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки (№ 0815300003420000045) и аукционная документация на сооружение (устройство) спортивной площадки для игр на открытом воздухе размещены на сайте закупок 30.07.2020.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1413,3 тыс. рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен на основании положений Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», а также приказа Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный метод.

Сметная стоимость на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия на территории МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик», расположенного по адресу: Чувашская Республика, город Шумерля, улица Ленина, дом 9, определена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. №15/1, на основе нормативной базы 2001 г. по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 для Чувашской Республики в редакции 2014 года, с пересчетом в цены 2 квартала 2020 года базисно-индексным методом согласно ежеквартальному сборнику индексов пересчета стоимости строительства на территории Чувашской Республики.

На основании Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 07.08.2020 № 0815300003420000045-1 две заявки, поданные на рассмотрение первых частей заявок, комиссией признаны участниками закупки.

Согласно Протоколу проведения электронного аукциона от 10.08.2020 № 0815300003420000045-2 из двух участников, допущенных к участию в аукционе, ценовое предложение с понижением цены подал один участник.

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 10.08.2020 № 0815300003420000045-3 между МБДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» и ООО «Алмар 21» (подрядчик) заключен контракт от 21.08.2020 № 0815300003420000045_165860 на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия на сумму 1406,3 тыс. рублей (бюджетная эффективность торгов составила 0,5%).

В ходе исполнения контракта по соглашению сторон заключено соглашение о расторжении контракта 09.10.2020, исходя из которого стороны выполнили свои обязательства на сумму 1393,5 тыс. рублей и в дальнейшем не считают себя связанными какими-либо правами и обязанностями.

В подтверждение выполненных работ по контракту представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 07.09.2020 № 1 и акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 07.09.2020 подписанные сторонами заказчика и подрядчика на общую сумму 1392,5 тыс. рублей, принятые и оплаченные в полном объеме.

В ходе сверки объемов выполненных работ отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и с объемами работ, отраженными в локальных сметах отклонений не установлено.

Контракт от 26.08.2020 № 221 с ООО «СтройМеханика» на сооружение (устройство) спортивной площадки для игр на открытом воздухе на сумму 34,6 тыс. рублей, заключен без проведения конкурентных процедур с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ.

В подтверждение выполненных работ по контракту представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3 от 26.08.2020 № 1, акт о приемке выполненных работ ф. № КС-2 от 26.08.2020 № 1, подписанные сторонами заказчика и подрядчика на общую сумму 34,6 тыс. рублей, принятые и оплаченные в полном объеме.

В ходе сверки объемов выполненных работ отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и с объемами работ, отраженными в локальных сметах отклонений не установлено.

3) Управление градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля:

Контракт от 05.10.2020 № 0815300003420000053_342349 с ООО «СтройМеханика» на выполнение работ по благоустройству территории прилегающей к зданию военного комиссариата на сумму 1468,4 тыс. рублей заключен с соблюдением требований Федерального закона № 44-ФЗ по результатам проведения электронного аукциона (протокол № 0815300003420000053 от 23.09.2020)

Закупка (№ 0815300003420000053) на выполнение по благоустройству территории прилегающей к зданию военного комиссариата включена в план-график закупок на 2020 год.

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки (№ 0815300003420000053) и аукционная документация на сооружение (устройство) спортивной площадки для игр на открытом воздухе размещены на сайте закупок 15.09.2020.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1468,4 тыс. рублей.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен на основании положений Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», а также приказа Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный метод.

Сметная стоимость на выполнение работ по благоустройству территории прилегающей к зданию военного комиссариата, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. М.Жукова, д.5 определена в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. №15/1, на основе нормативной базы 2001 г. по сборникам территориальных единичных расценок ТЕР-2001 для Чувашской Республики в редакции 2014 года, с пересчетом в цены 2 квартала 2020 года базисно-индексным методом согласно ежеквартальному сборнику индексов пересчета стоимости строительства на территории Чувашской Республике.

Согласно Протоколу рассмотрения единственной заявки от 23.09.2020 № 0815300003420000053 аукцион признан несостоявшимся, контракт заключен с единственным участником ООО «СтройМеханика».

На момент проверки выполнение работ по данному контракту не завершено.

Выводы:

1. В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 г. № 7 на территории Чувашской Республики осуществляется реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. В городе Шумерля реализация проектов инициативного бюджетирования регламентируется постановлением Администрации города Шумерля Чувашской Республики от 01.03.2018 «О реализации инициативного бюджетирования в городе Шумерля».

2. В нарушение постановления администрации города Шумерля от 01.03.2018 № 173 «О реализации инициативного бюджетирования в городе Шумерля» не соблюдена процедура муниципального этапа конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования:

- отсутствуют протоколы заседания муниципальной конкурсной комиссии, протоколы подведения итогов конкурсного отбора;

- отсутствует журнал регистрации заявок на участие в конкурсном отборе;

- не размещены извещения о проведении и итоги конкурсного отбора на официальном сайте города Шумерля;

- не внесены изменения в состав муниципальной конкурсной комиссии.

3. В 2019 году по программе инициативного бюджетирования в городе Шумерля реализовано пять проектов по ремонту образовательных учреждений на общую сумму 8040,9 тыс.рублей, из них: ремонт кровли в трех детских садах, капитальный ремонт плавательного бассейна в МДОУ «Детский сад № 19 «Родничок», капитальный ремонт пожарных лестниц МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга». Привлечено средств населения и спонсоров 316,3 тыс. рублей.

В 2020 году по программе инициативного бюджетирования в городе Шумерля будет реализовано пять проектов на общую сумму 7030,7 тыс. рублей, из них по ремонту образовательных учреждений - 4 проекта, по благоустройству территории перед зданием военного комиссариата - 1 проект. Привлечено средств населения и спонсоров 163,5 тыс. рублей.

4. Закупки в учреждениях образования и в Управлении градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля в 2019 и 2020 годах осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Предложения:

1.Направить представление по устранению выявленных нарушений и недостатков в администрацию города Шумерля.

2. Направить отчет о результатах проверки Собранию депутатов города Шумерля, в Шумерлинскую межрайонную прокуратуру.

Инспектор контрольно-счетной

палаты города Шумерля	                                                                                    Е.В. Потапова