ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ибресинского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы»

за 2019 год

Ответственный исполнитель:

Гл.специалист-эксперт отдела строительства

и развития общественной  инфраструктуры

администрации Ибресинского района

______________ А.В.Ишалев

88353821256

ibrconstr1@ibresi.cap.ru

Годовой отчет о ходе реализации и  об оценке эффективности муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ибресинского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» по итогам 2019 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ибресинского района №564 от 23.10.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ибресинского района».

Раздел I. Сведения об основных результатах реализации

основных мероприятий муниципальной  программы

Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ибресинского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы»

Целевые индикаторы программы:

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики (подпрограмм муниципальной программы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланированное значение индикатора по муниципальной программе | Плановые показатели | Фактические показатели |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ибресинского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы» |
| Подпрограмма «Автомобильные дороги» |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 48,0 | 66,0 | 70,6 | увеличение по результатам проведения диагностики состояния автодорог |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2 | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе детской смертности | чел. | 1 | 2 | 4 | увеличение на 2 чел. Все ДТП с погибшими произошли на республиканских автодорогах |
| 3. | Снижение тяжести последствий (по сравнению с 2019 годом) | Число погибших на 100 пострадавших | 6 | 7 | 19 | увеличение на 12 пунктов за счет ДТП на республиканских автодорогах |
| 4. | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП | процентов | 13 | 14 | 6 | Основная часть ДТП произошли по вине водителей транспортных средств |

Раздел II. Сведения о выполнении расходных обязательств Ибресинского района Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ибресинского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы»

за 2019 год

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Автомобильные дороги» на 2019-2035 годы;

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» на 2019-2035 годы;

Подпрограмма «Автомобильные дороги» на 2019-2035 годы».

Расходы по данной подпрограмме в 2019 году были запланированы в объеме 36 698,400 тыс.руб., освоено в объеме 43 909,692 тыс.руб. или 119,6 %  на выполнение следующих мероприятий:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района в объеме 16 162,505 тыс.руб.;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района в объеме 9 478,511 тыс.руб.;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района в объеме  5 813,301 тыс.руб.;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального района в объеме  10 960,475 тыс.руб.;

- ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов муниципального района в объеме 1 494,900 тыс.руб.:

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» на 2019-2035 годы;

Расходы по данной подпрограмме в 2019 году  были запланированы в объеме 200,0 тыс.руб., освоено в объеме 172,0 тыс.руб. или 86,0 процентов на выполнение следующих мероприятий:

-устройство искусственной неровности около ддетского садика «Аистенок» в д.Айбечи и разворотной и посадочной площадки для школьного автобуса в д.Тарнвар в объеме 172,0 тыс.руб.;

Кроме того дополнительные затраты составили 2 216,650 тыс.руб. и направлены  на выполнение следующих мероприятий:

- оснащение и техническое обслуживание на школьных автобусах системы спутниковой навигации ГЛОНАСС в объеме 48,750 тыс.руб.;

- уличное освещение (техническое обслуживание) населенных пунктов в объеме 2 167,900 тыс.руб.

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы) | Источники финансирования | Плановые назначения, рублей | кассовое исполнение, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Ибресинского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы» | всего | 36 898,400 | 44081,692 | 119,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 33028,600 | 31682,700 | 95,9 |
|  |  | местный бюджет Ибресинского района | 3869,800 | 12398,992 | 320,4 |
| Подпрограмма | «Автомобильные дороги» | всего | 36 698,400 | 43909,692 | 119,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 33028,600 | 31682,700 | 95,9 |
|  |  | местный бюджет Ибресинского района | 3669,800 | 12226,992 | 333,2 |
| Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 200,0 | 172,000 | 86,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет Ибресинского района | 200,0 | 172,000 | 86,0 |

Раздел III. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы Ибресинского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы»

за 2019 год

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлена с использованием показателей выполнения муниципальной программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений которые позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и принять оптимальное управленческое решение.

Анализ включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Ибресинского района запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств бюджета Ибресинского района (оценка экономической эффективности достижения результатов).

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Всего в рамках муниципальной программы запланировано выполнение 4 целевых индикаторов. Фактически за 2019 год исполнен 1 целевой индикатор. 2 показателя индикатора не выполнены по независящим от администрации Ибресинского района причинам ( дорожно-транспортные происшествия с погибшими произошли на республиканских автомобильных дорогах). 1 показатель индикатора не выполнен ввиду отсутствия результатов диагностики автомобильных дорог местного значения.

- Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета Ибресинского района на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню.

План расходов на реализацию муниципальной программы составляет 36 898,400 тыс.руб.

Фактически освоено 44 81,692тыс.руб.

3. Расчет эффективности использования средств бюджета Ибресинского района на реализацию муниципальной программы показал, что за 2019 год эффективность программы составила 119,5%.