| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 28.02.2020 № 118 Йěпреç поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2020 № 118 поселок Ибреси |

# О создании районной

противопаводковой комиссии

Для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и летне-осенних паводков в 2020 году на территории района администрация Ибресинского района п о с т а н о в л я е т:

- Создать районную комиссию в следующем составе:

| Ермошкин М.П. - заместитель главы администрации района - начальник отдела сельского хозяйства (председатель комиссии); |
| --- |
| Андреева М.Д. - | заместитель главы администрации района - начальник отдела строительства и развития общественной инфраструктуры (заместитель председателя); |
| Захаров А.Л. - | заведующего сектором специальных программ (заместитель председателя); |
| Ишалев А.В. - | главный специалист – эксперт по дорогам и электрификации отдела строительства и развития общественной инфраструктуры (ответственный секретарь); |
| Члены комиссии: |
| Лабанова Н.К.- | заместитель начальника отдела - государственный регистратор Чувашской Республики (по согласованию); |
| Макаров А.Н. - | Глава К(Ф)Х «Макаров Алексей Николаевич» (по согласованию); |
| Филиппов А.И. - | директор МУП «Водоканал Ибресинского района» (по согласованию); |
| Новиков О.А. - | главный специалист - эксперт отдела сельского хозяйства администрации Ибресинского района; |
| Иванова В.А. - Асанов А.В. – Кузьмин С.А. - | начальник ГУ «Станция по борьбе с болезнями животных Ибресинского района» (по согласованию); начальника Ибресинского ЛТЦ МЦТЭТ г. Шумерля Ибресинского филиала Чувашской Республики ПАО Ростелеком (по согласованию); директор ООО «Веха»; |
| Капитонов Г.А. - | директор Канашского филиала ФГБУ «Управления «Чувашмелиоводхоз»»(по согласованию). |

2. Возложить на районную противопаводковую комиссию обеспечение безопасности людей и сохранности имущества и других ценностей в период паводков, а также выполнения мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод 2020 года.

3. Главам городского и сельских поселений района до 1 марта 2020 года организовать противопаводковые комиссии на местах по исполнению мероприятий на период пропуска весеннего паводка.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ибресинского района – начальника отдела сельского хозяйства Ермошкина М.П.

Глава администрации

Ибресинского района                                                                         С.В. Горбунов

исп. Новиков О.А.

тел. 2-10-74

УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Ибресинского района С.В.Горбунов

ПЛАН

основных мероприятий на период пропуска весеннего паводка

в 2020 года на территории Ибресинского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведе-ния | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать противопаводковые комиссии на местах по исполнению мероприятий на период пропуска весеннего паводка. | до 1 марта 2020 года | Председатель противопаводковой комиссии района |
| 2 | Организовать обследование ледового покрова водохранилищ с целью оценки возможности образования заторов | в конце февраля 2020 г. | Члены районной комиссии, руководители хозяйств, главы сельских и городских поселений |
| 3 | Подготовить аварийный запас материалов (камня, гравия, песка, цемента, бревен, досок, канатов, тросов и т.п.), орудий труда (багров, ломов, лопат и т.п.) спецодежды, машин и механизмов, плавсредств | до 15 марта 2020 года | Члены районной комиссии, руководители хозяйств, главы сельских и городских поселений, отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района |
| 4. | Произвести расчистку русел под мостовыми переходами, открыть отверстия в водопропускных трубах | до 1 апреля 2020 года | Сельские и городское поселения, К(Ф)Х «Макаров Алексей Николаевич» |
| 5. | Очистить обочины и откосы земляного полотна от образованных валов и от снега | до 1 апреля 2020 года | Сельские, городское поселения, К(Ф)Х «Макаров Алексей Николаевич» |
| 6. | Очистить водоотводные каналы вокруг водоемов и других сооружений. | до 20 марта 2020 г. | Руководители хозяйств, сельские и городское поселения, начальник Ибресинского РЭС ЮЭС |
| 7. | Произвести околку льда у опор и ледорезов мостовых переходов и других сооружений | до 1 апреля 2020 года | Руководители хозяйств, сельские и городское поселения, К(Ф)Х «Макаров Алексей Николаевич» |
| 8. | Организовать дежурство по охране искусственных сооружений на автодорогах, гидротехнических сооружений, жилых домов и других зданий и сооружений во время паводка и ледохода | с 20 марта 2020 года | Руководители хозяйств, сельские и городское поселения, К(Ф)Х «Макаров Алексей Николаевич» |
| 9. | Обследовать техническое состояние плотин, мостовых переходов, находящихся на автодорогах, гидротехнических и других инженерных сооружений, очистных сооружений, водозаборных узлов, а также постоянно обследовать состояние автодорог. | постоянно | Сельские и городское поселения, администрация района, К(Ф)Х «Макаров Алексей Николаевич» |
| 10. | Принять меры по предупреждению размыва скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления; установить санитарно-эпидемиологический надзор за территориями, попадающими в зону возможного затопления. | на период весеннего паводка | ГУ «Станция по борьбе с болезнями животных Ибресинского района» |
| 11. | Информировать через местную печать о прогнозе погоды и предполагаемом уровне весеннего половодья, о сроках ограничения или закрытия движения автотранспортного на автодорогах и в сельских населенных пунктах. | до 1 апреля 2020 года | отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района, сельские и городское поселения, отдел специальных программ администрации Ибресинского района |
| 12. | Провести внеочередной осмотр высоковольтных линий на переходах через реки Киря, Кубня, Кошлаушка, Черная речка, Хома, через овраги; произвести работы по укреплению защит их от паводковых вод. | до 1 апреля 2020 года | Начальник Ибресинского РЭС ЮЭС Димитриев В.Ф. |
| 13. | Установить дежурство при ледоходе в местах пересечений высоковольтных линий с вышеназванными реками. | в период паводка | Начальник Ибресинского РЭС ЮЭС Димитриев В.Ф. |
| 14. | Уточнять планы эвакуационных мероприятий, определить дополнительные меры по заблаговременному вывозу населения, скота, культурных ценностей из угрожаемой зоны. | до 1 апреля 2020 года | Сельские и городское поселения, председатель эвакуационной комиссии |
| 15. | Осуществлять контроль за соблюдением правил пользования автомобильными дорогами и временным ограничением движения транспортных средств по дорогам района | на весь период ограни- чения | отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района, отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ибресинскому району, К(Ф)Х «Макаров Алексей Николаевич» |
| 16. | Обеспечивать работу оперативных штабов в усиленном составе и готовность выездных оперативных групп; проверить системы оповещения членов оперативных штабов и комиссии по ЧС | на период весеннего паводка | отдел специальных программ администрации Ибресинского района |
| 17. | Регулярно информировать Департамент дорожного хозяйства Минстроя Чувашии, ГУ МЧС России по Чувашской Республике о состоянии дорог и пропуске паводковых вод. | на весь период ограниче-ния | отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района, отдел специальных программ администрации Ибресинского района |

Председатель противопаводковой комиссии

Ибресинского района                                                                 М.П. Ермошкин