| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КАНАШ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ХУШУ 25.02.2020 ç. № 78 Канаш хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Распоряжение 25.02.2020 г. № 78 город Канаш |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Чувашской Республики от 15.04.1996 г. № 7 «О защите населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях обеспечения устойчивой работы объектов социального и производственного назначения, а также сохранения гидротехнических сооружений, мостов во время весеннего паводка и летне-осеннего половодья:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод во время весеннего паводка и летне-осеннего половодья в 2020 году.

- Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте органа местного самоуправления Канашского района Чувашской Республики.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации района                                                                                 В.Н. Степанов

Утвержден

распоряжением

администрации Канашского района

от 25.02.2020 г. № 78

План

мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод во время весеннего паводка и летне-осеннего половодья в 2020 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание рабочих групп по обеспечению устойчивой работы предприятий, организаций во время весеннего половодья и летне-осенних паводков 2020 года. | 02.03.2020 | Сельские поселения*, предприятия и организации независимо от организационно-правовой формы* |
| 2. | Разработка мероприятий по обеспечению устойчивой работы предприятий, организаций во время весеннего половодья и летне-осенних паводков 2020 года. | 02.03.2020 | Сельские поселения*, отдел имущественных и земельных отношений администрации Канашского района |
| 3. | На каждую ГТС, находящееся на балансе хозяйств, назначить ответственных лиц. Обеспечить безаварийную работу в паводковый период. | 02.03.2020 | Сельские поселения*, предприятия и организации независимо от организационно-правовой формы* |
| 4. | Освободить стены зданий по периметру от снега и обеспечить сток воды от зданий, территорий ферм, школ, культурно-досуговых учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, больниц. Принять меры по защите артезианских скважин от попадания талых вод. | 10.03.2020 | Сельские поселения*, предприятия и организации независимо от организационно-правовой формы* |
| 5. | Оценка состояния мостов, плотин через реки района и проведение необходимых мероприятий по их укреплению, поддержанию в готовности на период весеннего половодья. | 10.03.2020 | Противопаводковая комиссия * |
| 6. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых для борьбы со стихией во время весеннего половодья. | 13.03.2020 | Противопаводковая комиссия * |
| 7. | Проведение в общеобразовательных школах инструкторско-методических занятий со школьниками по практическим действиям в зонах опасных весенних паводков. | 10.03.2020 -10.04.2020 | Управление образования администрации Канашского района |
| 8. | Обработка мероприятий по возможному отселению из зон опасного весеннего паводка и их жизнеобеспечение. | В случае необходимости | Сельские поселения* |
| 9. | Организация охраны общественного, индивидуального хозяйства в зонах весеннего половодья. | 10.03.2020 | Сельские поселения*, ОМВД РФ по Канашскому району* |
| 10. | Организация медицинской помощи населению в зоне весеннего паводка. | 10.03.2020 | БУ «Канашская районная центральная больница им. Ф.Г. Григорьева» Минздрава Чувашии* |
| 11. | Организация пункта питания, обеспечение отселенного населения из зон опасного весеннего паводка горячей пищей и товарами первой необходимости. | В случае необходимости | Противопаводковая комиссия*, Канашское районное потребительское общество* |
| 12. | Освободить от снежных заносов водопропускные трубы, мосты на автодорогах, выкопать траншеи вдоль дорог. | 13.03.2020 | Сельские поселения*, предприятия и организации независимо от организационно-правовой формы*, отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района |
| 13. | Обеспечить сток талых вод по улицам населенных пунктов путем раскопки каналов вдоль улиц с выходом их за пределы населенных пунктов. | С начала оттепели | Сельские поселения* |
| 14. | Провести подготовительные работы по обеспечению нормального спуска воды с Оженарской плотины. | 10.03.2020 | ФГУ «Управление «Чувашмелиоводхоз»* |
| 15. | Организовать круглосуточное дежурство на местах в период весеннего половодья и контролировать состояние мостов, плотин и прудов. | С начала оттепели | Сельские поселения* |
| 16. | Обеспечить защиту линий электропередачи от паводка, особенно в районах рек и в населенных пунктах. | С начала оттепели | ЮПО филиал ПАО «МРСК-Волги» Чувашэнерго*. |
| 17. | Обеспечить защиту линий и объектов электросвязи Филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком» | С начала оттепели | Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком»*. |
| 18. | Очистить все подъездные пути к плотинам и прудам и обеспечить дополнительными материальными ресурсами для защиты от прорыва весенними водами. | 13.03.2020 | Сельские поселения*, предприятия и организации независимо от организационно-правовой формы * |

*мероприятия выполняются по  согласованию с исполнителями