| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КАНАШ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ _______.2020 г. №_____ Канаш хули |  | П Р О Е К Т АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ _________.2020 г. № _____ город Канаш |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.12.2019 № 606 «О государственной программе Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», Администрация Канашского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Канашского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа).

- Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной программы отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района Чувашской Республики.

3. Финансовому отделу администрации Канашского района при формировании проекта бюджета Канашского района на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы.

4. Рекомендовать администрациям сельских поселений Канашского района Чувашской Республики принять участие в реализации мероприятий Муниципальной программы.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации района                                                                                 В.Н. Степанов

Приложение

к постановлению администрации Канашского района Чувашской Республики

от _________2020 г. №_____

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы Канашского района  Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий Канашского района

Чувашской Республики»

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – | отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Муниципальной программы | – | отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района; управление образования администрации Канашского района; сектор по физической культуре и спорту администрации Канашского района; отдел экономики администрации Канашского района; сектор культуры и по делам архивов администрации Канашского района; отдел имущественных и земельных отношений администрации Канашского района; сельские поселения Канашского района (по согласованию) |
| Подпрограммы Муниципальной программы | – | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»; «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Канашского района»; «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на территории Канашского района»; «Обеспечение реализации муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики» |
| Цели Муниципальной программы | – | повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения; сохранение доли сельского населения в общей численности населения Канашского района Чувашской Республики |
| Задачи Муниципальной программы | – | удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности; содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами; содействие в повышении уровня занятости населения; создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | – | к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): сохранение доли сельского населения в общей численности населения Канашского района Чувашской Республики – 16,7 процентов; соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского домохозяйства Канашского района Чувашской Республики - 40 процентов |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | – | 2020–2025 годы: |
| Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | – | Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2020–2025 годах составляет 15530,7 тыс. рублей, в том числе в: 2020 году – 5334,15 тыс. рублей; 2021 году – 923,65 тыс. рублей; 2022 году – 3322,4 тыс. рублей; 2023 году – 1983,5 тыс. рублей; 2024 году – 1983,5 тыс. рублей; 2025 году – 1983,5 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 10012,5 тыс. рублей (64,5 %), в том числе в: 2020 году – 2053,3 тыс. рублей; 2021 году – 614,4 тыс. рублей; 2022 году – 1836,2 тыс. рублей; 2023 году – 1836,2 тыс. рублей; 2024 году – 1836,2 тыс. рублей; 2025 году – 1836,2 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 606,9 тыс. рублей (3,9 %), в том числе в: 2020 году – 124,5 тыс. рублей; 2021 году – 37,2 тыс. рублей; 2022 году – 111,3 тыс. рублей; 2023 году – 111,3 тыс. рублей; 2024 году – 111,3 тыс. рублей; 2025 году – 111,3 тыс. рублей; местного бюджета – 1214,19 тыс. рублей (7,8 %), в том числе в: 2020 году – 1060,19 тыс. рублей; 2021 году – 10,0 тыс. рублей; 2022 году – 36,0 тыс. рублей; 2023 году – 36,0 тыс. рублей; 2024 году – 36,0 тыс. рублей; 2025 году – 36,0 тыс. рублей; бюджетов сельских поселений – 3697,11 (23,8 %), в том числе в: 2020 году – 2096,16 тыс. рублей; 2021 году – 262,05 тыс. рублей; 2022 году – 1338,9 тыс. рублей; 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 2025 году – 0,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 0,0 (0 %) тыс. рублей, в том числе в: 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 2025 году – 0,0 тыс. рублей Объемы и источники финансирования, направляемые на реализацию Муниципальной программы, могут уточняться. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | – | удовлетворение потребности организаций в квалифицированных трудовых кадрах; повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; повышение уровня занятости сельского населения; создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях; повышение транспортной доступности сельских населенных пунктов, развитие телекоммуникационной, инженерной, социальной инфраструктуры сельских территорий; снижение миграционного оттока сельского населения; улучшение демографической ситуации в сельской местности и сохранение тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения; повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской местности для проживания и работы. |

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Канашского района

Чувашской Республики», цели, задачи,

описание сроков и этапов реализации

Приоритеты государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий определены государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696, Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р, Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, Стратегией социально-экономического развития Канашского района до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Канашского района от  28 февраля 2019 года № 3.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей:

повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности;

содействие в повышении уровня занятости населения;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2020–2025 годах.

Муниципальная программа не предусматривает выделение отдельных этапов.

К целевым показателям (индикаторам) Муниципальной программы относятся:

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;

доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат;

количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях);

объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения;

ввод в действие распределительных газовых сетей;

количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях;

ввод в действие локальных водопроводов;

количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций;

количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере.

Раздел II. Обобщенная характеристика Муниципальной

программы Канашского района  Чувашской Республики и основных мероприятий

подпрограмм Муниципальной программы

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм Муниципальной программы: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения».

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе.

Данное мероприятие направлено на улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях, предусматривающее:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;

предоставление гражданам жилищных (ипотечных) кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях).

Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог.

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий:

развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий;

развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий;

реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;

реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций;

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий.

Данное мероприятие предусматривает благоустройство сельских территорий.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Муниципальной программы 
(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам

реализации Муниципальной программы)

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета, бюдже-тов сельских поселений и средств внебюджетных источников.

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2020–2025 годах составляет 15530,7 тыс. рублей, в том числе в:

2020 году – 5334,15 тыс. рублей;

2021 году –   923,65 тыс. рублей;

2022 году – 3322,4   тыс. рублей;

2023 году – 1983,5   тыс. рублей;

2024 году – 1983,5   тыс. рублей;

2025 году – 1983,5   тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 10012,5 тыс. рублей (64,5 %), в том числе в:

2020 году – 2053,3   тыс. рублей;

2021 году –   614,4   тыс. рублей;

2022 году – 1836,2   тыс. рублей;

2023 году – 1836,2   тыс. рублей;

2024 году – 1836,2   тыс. рублей;

2025 году – 1836,2   тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 606,9 тыс. рублей (3,9%),  в том числе в:

2020 году –   124,5  тыс. рублей;

2021 году –     37,2    тыс. рублей;

2022 году –   111,3    тыс. рублей;

2023 году –   111,3    тыс. рублей;

2024 году –   111,3    тыс. рублей;

2025 году –   111,3    тыс. рублей;

местного бюджета – 1214,19 тыс. рублей (7,8 %), в том числе в:

2020 году – 1060,19   тыс. рублей;

2021 году –     10,0     тыс. рублей;

2022 году –     36,0     тыс. рублей;

2023 году –     36,0     тыс. рублей;

2024 году –     36,0     тыс. рублей;

2025 году –     36,0     тыс. рублей;

бюджетов сельских поселений - 3697,11 (23,8 %), в том числе в:

2020 году – 2096,16    тыс. рублей;

2021 году –   262,05   тыс. рублей;

2022 году – 1338,9     тыс. рублей;

2023 году –       0,0     тыс. рублей;

2024 году –       0,0     тыс. рублей;

2025 году –       0,0     тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 (0 %) тыс. рублей, в том числе в:

2020 году –       0,0     тыс. рублей;

2021 году –       0,0     тыс. рублей;

2022 году –       0,0     тыс. рублей;

2023 году –       0,0     тыс. рублей;

2024 году –       0,0     тыс. рублей;

2025 году –       0,0     тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограмм Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Подпрограммы Муниципальной программы приведены в приложениях № 3 и 4 к Муниципальной программе.

Приложение №1

к Муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики»

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики»

| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м. | 152 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 | 90 |  |
| 2 | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | % | 8,1 |  | 4,7 | 4,5 |  | 4,6 |  | 4,7 |  |  | 4,7 | 4,7 |  |
| 3 | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) | единица | x |  | 2 | 3 |  | 11 |  | 11 |  |  | 11 | 12 |  |
| 4 | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв. м. | x |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | x | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0,5 | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 2 | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | единица | x | 4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | единица | x | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 |
| 4 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | x | 5,2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 5 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | единица | x | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 6 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | единица | x | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 7 | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | единица | 28 | 28 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |
| 8 | Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единица | x | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |

Приложение №2

к Муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики»

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы (подпрограммы)

«Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики»

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Канашского района (основного мероприятия) | Задача муниципальной программы (подпрограммы) Канашского района | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики» | Удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности; содействие в повышении уровня занятости населения; создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях | Администрация Канашского района, отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района, отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района, администрации сельских поселений Канашского района (по согласованию), | всего | х | х | х | х | 5334,15 | 923,65 | 3322,4 | 1983,5 | 1983,5 | 1983,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 2053,3 | 614,4 | 1836,2 | 1836,2 | 1836,2 | 1836,2 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 124,5 | 37,2 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 1060,19 | 10,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 2096,16 | 262,05 | 1338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Повышение уровня обеспечения сельского населения благоустроенным жильем; предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов (займов); реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения | Администрация Канашского района Чувашской Республики, отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района, администрации сельских поселений Канашского района (по согласованию) | всего | х | х | х | х | 1601,1 | 661,6 | 1983,5 | 1983,5 | 1983,5 | 1983,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 1488,5 | 614,4 | 1836,2 | 1836,2 | 1836,2 | 1836,2 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 90,3 | 37,2 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 22,3 | 10,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Улучшение жилищных условий граждан на селе |  |  | всего |  |  |  |  | 1601,1 | 661,6 | 1983,5 | 1983,5 | 1983,5 | 1983,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 1488,5 | 614,4 | 1836,2 | 1836,2 | 1836,2 | 1836,2 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 90,3 | 37,2 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 22,3 | 10,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Подпрограмма 2 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях; развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях; благоустройство сельских территорий | Администрация Канашского района Чувашской Республики, отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района, отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района, администрации сельских поселений Канашского района (по согласованию) | всего | х | х | х | х | 3733,05 | 262,05 | 1338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 564,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 1037,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 2096,16 | 262,05 | 1338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог |  | отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района, | всего | х | х | х | х | 3733,05 | 262,05 | 1338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 564,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 1037,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 2096,16 | 262,05 | 1338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий» |  | Администрация Канашского района Чувашской Республики, отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района, отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района, администрации сельских поселений Канашского района (по согласованию) | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №4

к Муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий

Канашского района Чувашской Республики»

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы Соисполнители подпрограммы Основные мероприятия подпрограммы | – - | Администрация Канашского района Чувашской Республики Отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района, отдел по взаимодействию общественной инфраструктуры администрации Канашского района улучшение жилищных условий граждан на селе |
| --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | – | улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях |
| Задачи подпрограммы | – | повышение уровня обеспечения сельского населения благоустроенным жильем; предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов (займов); реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, – 0,54 тыс. кв. метров; доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат, – 4,7 процента; количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) – 50 ед. объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, – 0,0 тыс. кв. метров |
| Сроки реализации подпрограммы | – | 2020–2025 годы |
| Объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | – | Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 10196,7 тыс. рублей, в том числе в: 2020 году – 1601,1 тыс. рублей; 2021 году – 661,6 тыс. рублей; 2022 году – 1983,5 тыс. рублей; 2023 году – 1983,5 тыс. рублей; 2024 году – 1983,5 тыс. рублей; 2025 году – 1983,5 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 9447,7 тыс. рублей (92,7 %), в том числе в: 2020 году – 1488,5 тыс. рублей; 2021 году – 614,4 тыс. рублей; 2022 году – 1836,2 тыс. рублей; 2023 году – 1836,2 тыс. рублей; 2024 году – 1836,2 тыс. рублей; 2025 году – 1836,2 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 572,7 тыс. рублей (5,6 %), в том числе в: 2020 году – 90,3 тыс. рублей; 2021 году – 37,2 тыс. рублей; 2022 году – 111,3 тыс. рублей; 2023 году – 111,3 тыс. рублей; 2024 году – 111,3 тыс. рублей; 2025 году – 111,3 тыс. рублей; местного бюджета – 176,3 тыс. рублей (1,7 %), в том числе в: 2020 году – 22,3 тыс. рублей; 2021 году – 10,0 тыс. рублей; 2022 году – 36,0 тыс. рублей; 2023 году – 36,0 тыс. рублей; 2024 году – 36,0 тыс. рублей; 2025 году – 36,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 %), в том числе в: 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 2025 году – 0,0, тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | обеспечение комфортным жильем сельского населения; создание необходимой инженерной инфраструктуры и благоустройство территорий под жилищное строительство |

Раздел I. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий

Канашского района Чувашской Республики»,

цели, задачи и сроки реализации подпрограммы Муниципальной программы

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) является обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях, благоустроенным жильем.

Основной целью подпрограммы является улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач:

повышение уровня обеспечения сельского населения благоустроенным жильем;

предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов (займов);

реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения.

В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики.

Подпрограмма Муниципальной программы будет реализовываться в 2020 - 2025 годах.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;

доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат;

количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях);

объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики».

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в сфере социально-экономического развития Канашского района и Чувашской Республики.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы Муниципальной программы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе.

Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, является обеспечение граждан, проживающих и работающих на сельских территориях, благоустроенным жильем.

Данное мероприятие предусматривает предоставление гражданам, проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве.

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам предоставляются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета.

Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, и выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях утверждается постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

Мероприятие 1.2. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения.

Целью мероприятия по строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, является удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье.

Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета   и средств работодателя.

Мероприятие 1.3. Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях).

Целью данного мероприятия является предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов (займов) на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях по льготной ставке от 0,1 до 
3 процентов годовых.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в 2020–2025 годах.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Муниципальной программы

Расходы подпрограммы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и средств внебюджетных источников.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы   в 2020–2025 годах составляет 10196,7 тыс. рублей, в том числе в:

2020 году – 1601,1   тыс. рублей;

2021 году –   661,6   тыс. рублей;

2022 году – 1983,5   тыс. рублей;

2023 году – 1983,5   тыс. рублей;

2024 году – 1983,5   тыс. рублей;

2025 году – 1983,5   тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета –  9447,7 тыс. рублей (92,7 %), в том числе в:

2020 году – 1488,5   тыс. рублей;

2021 году –   614,4   тыс. рублей;

2022 году – 1836,2   тыс. рублей;

2023 году – 1836,2   тыс. рублей;

2024 году – 1836,2   тыс. рублей;

2025 году – 1836,2   тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 572,7 тыс. рублей (5,6 %),

в том числе в:

2020 году –    90,3    тыс. рублей;

2021 году –     37,2    тыс. рублей;

2022 году –   111,3    тыс. рублей;

2023 году –   111,3    тыс. рублей;

2024 году –   111,3    тыс. рублей;

2025 году –   111,3    тыс. рублей;

местного бюджета – 176,3 тыс. рублей (1,7 %), в том числе в:

2020 году –     22,3     тыс. рублей;

2021 году –     10,0     тыс. рублей;

2022 году –     36,0     тыс. рублей;

2023 году –     36,0     тыс. рублей;

2024 году –     36,0     тыс. рублей;

2025 году –     36,0     тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 (0 %) тыс. рублей, в том числе в:

2020 году –       0,0     тыс. рублей;

2021 году –       0,0     тыс. рублей;

2022 году –       0,0     тыс. рублей;

2023 году –       0,0     тыс. рублей;

2024 году –       0,0     тыс. рублей;

2025 году –       0,0     тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к подпрограмме Муниципальной программы.

.

Приложение № 1

к подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий  Канашского района

Чувашской Республики»

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий

Канашского района Чувашской Республики»

| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м. | 152 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | % | 8,1 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 3 | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) | единица | х | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 4 | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв.м. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»   Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района

Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики»

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Канашского района (основного мероприятия) | Задача муниципальной программы (подпрограммы) Канашского района | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Повышение уровня обеспечения сельского населения благоустроенным жильем; предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов (займов); реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения | Администрация Канашского района Чувашской Республики, отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района; администрации сельских поселений Канашского района (по согласованию) | всего | х | х | х | х | 1601,1 | 661,6 | 1983,5 | 1983,5 | 1983,5 | 1983,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 1488,5 | 614,4 | 1836,2 | 1836,2 | 1836,2 | 1836,2 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 90,3 | 37,2 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 22,3 | 10,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Улучшение жилищных условий граждан на селе |  |  | всего | х | х | х | х | 1601,1 | 661,6 | 1983,5 | 1983,5 | 1983,5 | 1983,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 1488,5 | 614,4 | 1836,2 | 1836,2 | 1836,2 | 1836,2 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 90,3 | 37,2 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 22,3 | 10,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  | Отдел по реализации общественной инфраструктуры администрации Канашского района | всего | х | х | х | х | 1601,1 | 661,6 | 1983,5 | 1983,5 | 1983,5 | 1983,5 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 1488,5 | 614,4 | 1836,2 | 1836,2 | 1836,2 | 1836,2 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 90,3 | 37,2 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 22,3 | 10,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  | Отдел по реализации общественной инфраструктуры администрации Канашского района | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) |  | Отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района, администрации сельских поселений Канашского района | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к Муниципальной программе

«Комплексное развитие сельских территорий

Канашского района Чувашской Республики»

П О Д П Р О Г Р А М М А

- «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

- Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы Соисполнители подпрограммы Основные мероприятия подпрограммы | – – - | Администрация Канашского района Чувашской Республики Отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района; отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района, администрации сельских поселений Канашского района (по согласованию) комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог; реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий |
| --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | – | обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения |
| Задачи подпрограммы | – | развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях; развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях; благоустройство сельских территорий |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | к 2021 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, – 4 единицы; ввод в действие локальных водопроводов – 5,2 км; к 2023 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций – 1 единица; к 2024 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях, – 1 единица; к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): ввод в действие распределительных газовых сетей – 1,5 км; количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий – 1 единица; количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, – 78 единиц; количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку – 5 единиц |
| Сроки реализации подпрограммы | – | 2020–2025 годы |
| Объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | – | Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы составляет 5334,0 тыс. рублей, в том числе в: 2020 году – 3733,05 тыс. рублей; 2021 году – 262,05 тыс. рублей; 2022 году – 1338,9 тыс. рублей; 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 2025 году – 0,0 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 564,8 тыс. рублей (10,6 %), в том числе в: 2020 году – 564,8 тыс. рублей; 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 2025 году – 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 34,2 тыс. рублей (0,6 %), в том числе в: 2020 году – 34,2 тыс. рублей; 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 2025 году – 0,0 тыс. рублей; местного бюджета – 1037,89 тыс. рублей (19,5 %), в том числе в: 2020 году – 1037,89 тыс. рублей; 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 2025 году – 0,0 тыс. рублей; бюджетов сельских поселений– 3697,11 тыс. рублей (69,3 %), в том числе в: 2020 году – 2096,16 тыс. рублей; 2021 году – 262,05 тыс. рублей; 2022 году – 1338,9 тыс. рублей; 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 2025 году – 0,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 %), в том числе в: 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 2025 году – 0,0, тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий; снижение миграционного оттока сельского населения; преодоление оторванности жителей села от социальных учреждений, более полное удовлетворение их общественно-культурных потребностей; повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской местности для проживания и работы. |

Раздел I. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Муниципальной программы    «Комплексное развитие сельских территорий  Канашского района

Чувашской Республики»,

цели, задачи и сроки реализации подпрограммы Муниципальной программы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Муниципальной программы (далее – подпрограмма) является повышение уровня жизни в сельской местности.

Основными целями подпрограммы являются обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения.

В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие администрации сельских поселений Канашского района Чувашской Республики.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

ввод в действие распределительных газовых сетей;

количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях;

ввод в действие локальных водопроводов;

количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций;

количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики».

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в сфере социально-экономического развития Канашского района и Чувашской Республики.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы Муниципальной программы

- Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.

- Подпрограмма включает два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Мероприятие 1.1. Развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий.

Данное мероприятие направлено на повышение уровня снабжения населения сетевым газом.

Мероприятие 1.2. Развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить сельское население питьевой водой надлежащего качества.

Мероприятие 1.3. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

В рамках мероприятия предусматривается государственная поддержка проектов, предусматривающих комплексное освоение земельных участков в целях осуществления компактного жилищного строительства и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан на территории компактной застройки.

Мероприятие 1.4. Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

Данное мероприятие предусматривает разработку проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

Мероприятие 1.5. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций.

Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов комплексного развития сельских территорий и сельских агломераций.

Мероприятие 1.6. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

Данное мероприятие предусматривает строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

- Мероприятие 1.7. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Мероприятие 1.8. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий.

Мероприятие 2.1. Благоустройство сельских территорий.

Данное мероприятие предусматривает реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

- Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в 2020–2025 годах.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Муниципальной программы

Расходы подпрограммы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы Муниципальной программы   в 2020–2025 годах составляет 5334,0 тыс. рублей, в том числе в:

2020 году – 3733,05 тыс. рублей;

2021 году –   262,05 тыс. рублей;

2022 году – 1338,9   тыс. рублей;

2023 году –       0,0   тыс. рублей;

2024 году –       0,0   тыс. рублей;

2025 году –       0,0   тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета –  564,8 тыс. рублей (10,6 %), в том числе в:

2020 году –    564,8   тыс. рублей;

2021 году –        0,0   тыс. рублей;

2022 году –        0,0   тыс. рублей;

2023 году –        0,0   тыс. рублей;

2024 году –        0,0   тыс. рублей;

2025 году –        0,0   тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 34,2 тыс. рублей (0,6 %),

в том числе в:

2020 году –    34,2    тыс. рублей;

2021 году –       0,0    тыс. рублей;

2022 году –       0,0    тыс. рублей;

2023 году –       0,0    тыс. рублей;

2024 году –       0,0    тыс. рублей;

2025 году –       0,0    тыс. рублей;

местного бюджета – 1037,89 тыс. рублей (19,5 %), в том числе в:

2020 году – 1037,89   тыс. рублей;

2021 году –       0,0     тыс. рублей;

2022 году –       0,0     тыс. рублей;

2023 году –       0,0     тыс. рублей;

2024 году –       0,0     тыс. рублей;

2025 году –       0,0     тыс. рублей;

бюджетов сельских поселений – 3697,11 тыс. рублей (69,3 %), в том числе в:

2020 году – 2096,16   тыс. рублей;

2021 году –   262,05   тыс. рублей;

2022 году –  1338,9    тыс. рублей;

2023 году –       0,0     тыс. рублей;

2024 году –       0,0     тыс. рублей;

2025 году –       0,0     тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 (0 %) тыс. рублей, в том числе в:

2020 году –       0,0     тыс. рублей;

2021 году –       0,0     тыс. рублей;

2022 году –       0,0     тыс. рублей;

2023 году –       0,0     тыс. рублей;

2024 году –       0,0     тыс. рублей;

2025 году –       0,0     тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к подпрограмме Муниципальной программы.

Приложение № 1

к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики»

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий

Канашского района Чувашской Республики»

| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | х | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | единица | х | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | единица | х | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | х | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | единица | х | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | единица | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | единица | 28 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единица | х | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики»

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»   Муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Канашского района Чувашской Республики»

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Канашского района (основного мероприятия) | Задача муниципальной программы (подпрограммы) Канашского района | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Подпрограмма 2 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях; развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях; благоустройство сельских территорий | Администрация Канашского района Чувашской Республики, отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района, администрации сельских поселений Канашского района (по согласованию) | всего | х | х | х | х | 3733,05 | 262,05 | 1338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 564,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 1037,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 2096,16 | 262,05 | 1338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  |  | всего | х | х | х | х | 3733,05 | 262,05 | 1338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 564,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 1037,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 2096,16 | 262,05 | 1338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий |  |  | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий |  |  | всего | х | х | х | х | 636,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 564,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 37,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  |  | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5 | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций |  |  | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  |  | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |  |  | всего | х | х | х | х | 3096,16 | 262,05 | 1338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 2096,16 | 262,05 | 1338,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий» |  | Администрация Канашского района Чувашской Республики, отдел по развитию общественной инфраструктуры администрации Канашского района, отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района, администрации сельских поселений Канашского района (по согласованию) | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Благоустройство сельских территорий |  |  | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |