## Slide 1
О резервах эффективного использования бюджетных средств, направленных на благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в рамках реализации программ инициативного бюджетирования и приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Докладчик:
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Чувашской Республики
С.И. Аристова
г.Чебоксары
2019 г.

## Slide 2
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры
108 проектов,
основанных
на местных инициативах
265 проектов,
основанных
на местных инициативах
388,5 млн. руб.
2018 год
2019 год
2017 год
Проверено
141,9 млн. руб.
Выявлено
10,5 млн.руб.
Предотвращено и устранено
5,2 млн.руб.
23 общественных территорий
43 дворовых территорий
645 проектов,
основанных
на местных инициативах
30 дворовых территорий
14 общественных территорий
31 общественная территория
73 дворовых территорий
364,2 млн. руб.
672,0 млн. руб.
Проанализировано ЭАМ
106,2 млн.руб.,
риски неэффективного использования бюджетных средств установлено
на 3,0 млн.руб.

## Slide 3
Результаты контрольных мероприятий
Организационные недостатки
Не обеспечено проведение полной инвентаризации дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству
Не осуществлена своевременная разработка и утверждение дизайн-проектов
Не соблюдаются рекомендуемые сроки проведения работ по озеленению территории, а также не обеспечивается синхронизация поэтапного выполнения работ
Проведение конкурсных процедур осуществляется без учета результатов государственной экспертизы сметной документации
Расходование средств на оплату фактически не выполненного объема работ, по благоустройству территорий
Неприменение мер ответственности за несоблюдение сроков исполнения работ по контрактам
Создание объектов благоустройства, которые длительное время не могли быть использованы по прямому назначению, а также уничтожение ранее выполненных работ
Завышение Н(М)ЦК на благоустройство общественных территорий
Несоблюдение условий предоставления (использования) межбюджетных субсидий, в том числе в части обеспечения уровня софинансирования со стороны населения
Нарушения в части оформления в муниципальную собственность вновь созданных объектов благоустройства
Системные недостатки
3,0
0,3
1,7
2,2
3,3
млн.руб.
3
Notes: Сделать ярче

## Slide 4
Анализ заключенных контрактов и исполнения рекомендаций ГРБС
Янгильдинское с.п. Козловского района
Фактическая стоимость - 25.2 тыс.руб.
Предмет контракта:армированная бетонная площадка Фактически: Бетонная плита +Площадка
Гарантийные обязательства - 1 год
3 контейнера
Шумерлинский район
Фактическая стоимость - 70,8 тыс.руб.
Завышение цены за счет применение расценки
«Устройство бетонного фундамента»
Отсутствие гарантийных обязательств
4 контейнера
Устройство фундамента
Расчет ориентировочной стоимости площадки, определенная Минстроем Чувашии: 29,4 тыс.руб. (на 2 контейнера) СанПиН 42-128-4690-88

## Slide 5
Сравнительный ценовой анализ, фактически смонтированных детских площадок
 | Наименование | Диапазон цен производителя ООО «ДиКом» | Диапазон производителя ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования Romana»
 | Качели-балансир | от 14,0 до 20,0 | от 11,0 до 12,0
 | Качели на цепочках | от 16,8 до 73,4 | от 7,5 до 14,0
 | Карусели | от 40,7 | от 24,0 до 33,5
 | Песочница | от 14,5 до 29,0 | от 7,4 до 31,7

## Slide 6
Спасибо за внимание!