| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КОМСОМОЛЬСКИ РАЙОНĔН АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШĂНУ 28.02.2020ç. № 76 Комсомольски яле |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2020г. № 76 село Комсомольское |
| --- | --- | --- |

О создании районной комиссии по

подготовке и пропуску паводковых вод

Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, смягчения негативных последствий весеннего паводка в 2020 году, сохранения от разрушений, повреждений животноводческих ферм, жилых домов, строений, дорог, мостовых сооружений на реках, а также сельскохозяйственных угодий, администрация Комсомольского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить список районной комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод на 2020 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план первоочередных мероприятий в Комсомольском районе по безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий в Комсомольском районе в 2020 году согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить ответственных лиц по гидротехническим сооружениям, в том числе бесхозяйным, на период весеннего паводка в Комсомольском районе на 2020 год согласно приложение № 4 к настоящему постановлению.

5. Начальнику финансового отдела Чернову Е.И в случае ухудшения паводковой обстановки и введения режима чрезвычайной ситуации в районе использовать резервный фонд районного бюджета в сумме до 250 000 рублей.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций выделить личный состав, финансовые средства, технику, материальные средства в соответствии с установленным расчетом сил и средств, выделяемых для проведения противопаводковых мероприятий в 2020 году.

7. Рекомендовать главам сельских поселений Комсомольского района и руководителям сельскохозяйственных предприятий создать на местах соответствующие комиссии по безаварийному пропуску паводковых вод.

8. Признать утратившим силу постановление администрации Комсомольского района от 26.02.2019 года № 159 «О создании районной комиссии по подготовке и пропуску паводковых вод».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Краснова А.В.,  заместителя главы администрации района – начальника ОКС и ЖКХ.

Глава администрации

Комсомольского района 		                                	          А.Н. Осипов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Комсомольского района
от «__» февраля 2020г. № ___

С П И С О К

районной комиссии по подготовке и пропуску

паводковых вод на 2020 год

| Краснов А.В. тел.5-12-62, 8-937-372-64-07 |  | - | заместитель главы администрации района - начальник ОКС и ЖКХ- председатель комиссии; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гимальтдинов К.Г тел. 5-14-75 |  | - | Врио заместителя начальника отдела сельского хозяйства, экономики, имущественных и земельных отношений- заместитель председателя комиссии; |  |  |
| Галкин Д.С. тел.5-12-95, 8-909-303-02-65 |  | - | заведующий сектором специальных программ- заместитель председателя комиссии; |  |  |
| Соловьева А.В. тел.5-12-95, 8-937-397-45-99 |  | - | ведущий специалист-эксперт сектора специальных программ администрации района– секретарь комиссии. |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |
| Дряблов М.Ю. тел.5-16-49, 8-927-853-16-33 |  | - | начальник ПЧ-31 по охране с. Комсомольское КУ «ЧРПС» ГКЧС Чувашии (по согласованию) |  |  |
| Давыдов В.А. тел. 5-11-48, 8-961-347-96-96 |  | - | начальник ОНД и ПР по Комсомольскому району ГУ МЧС России по ЧР (по согласованию) |  |  |
| Прохоров С.П. тел. 5-14-16, 8-999-756-02-16 |  | - | заместитель начальника полиции по ООП МО МВД РФ «Комсомольский», (по согласованию) ; |  |  |
| Журавлев А.В. тел.5-15-78, 8-903-379-97-02 |  | - | начальник ОАО «МРСК Волги – Чувашэнерго» южное ПО Комсомольский (по согласованию); |  |  |
| Шишкин Н.И. тел. 5-13-38, 8-953-019-99-53 |  | - | начальник ЛТЦ Комсомольского МЦТЭТ ЛТ г.Канаш филиал в ЧР ПАО «Ростелеком» (по согласованию); |  |  |
| Макаров С.Н. тел.5-11-30, 8-927-841-09-56 |  | - | директор ОАО «Коммунальный сервис» (по согласованию); |  |  |
| Мухутдинов З.З. тел.5-15-05, 8-905-198-47-91 |  | - | директор Комсомольского филиала ФГБУ «Управление Чувашмелиоводхоз» (по согласованию); |  |  |
| Чернов В.А. тел.5-26-04, 8-927-855-04-23 |  | - | начальник структурного подразделения филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" в г. Канаше (по согласованию); |  |  |
|  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Комсомольского района от «__» февраля 2020г. № ___ |  |

П Л А Н

первоочередных мероприятий в Комсомольском районе по

безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году

Основной задачей на предстоящий период считать незамедлительное действие по приведению в готовность ГТС, объектов хозяйств, населенных пунктов к паводку, определение мер и конкретных исполнителей с указанием сроков, периодичности и порядка контроля за их выполнением по следующим основным задачам:

1. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям хозяйств и предприятий, директорам учебных заведений, принять меры по готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, усилить работу по предупреждению населения от несчастных случаев в период паводка.

а) в период, предшествующий паводку:

- до 02 марта 2020 года уточнить районы возможного затопления и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки;

- проверить состояние мостовых сооружений, линий электропередач и связи, основных дорог, шлюзов, закрытых водоемов, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

- до 06 марта 2020 года создать комиссии, штабы по подготовке и пропуску паводковых вод;

- проверить состояние и при необходимости провести комплекс инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб в наиболее уязвимых местах;

- до 10 марта 2020 года обеспечить удаление с крыш административных зданий, жилых домов, объектов здравоохранения, образования, соцкультбыта, торговли и общепита снежно-ледяных наростов для безопасности людей;

- до 10 марта 2020 года принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможного затопления;

- до 25 марта 2020 года создать в необходимых объемах и необходимой номенклатуры запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения;

- до 25 марта 2020 года в водосборных плотинах опорожнить запас воды до минимального уровня. Создать систему взаимного информирования об изменении обстановки в угрожаемый период и в период возникновения чрезвычайных ситуаций по направлению развития событий от деревни к деревне.

б) в период прохождения паводковых вод:

- организовать круглосуточную работу системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями;

- обеспечить работу в усиленном составе членов комиссий, оперативных штабов и готовность выездных оперативных групп;

- проверить системы оповещения членов оперативных штабов и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, организовать тренировку по их сбору;

- в угрожаемый период провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы экстренной эвакуации и порядок действий по ним. Принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой.

2. Районной комиссии по подготовке к пропуску паводка в 2020 году, до 15 марта 2020 года провести совещание с главами сельских поселений, руководителями хозяйств, организаций и предприятий. Доложить ожидаемую весенне-паводковую обстановку и поставить задачи на организацию в пиковые паводковые периоды круглосуточного дежурства и принятие оперативных мер по безаварийному и безопасному пропуску весеннего половодья.

До 25 марта 2020 года провести корректировку планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними паводками. В ходе корректировки уточнить:

- наиболее вероятные районы подтопления;

- состав сил и средств, привлекаемых к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, места их базирования, порядок оповещения и сбора.

3. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий и организаций еженедельно по пятницам, а с 01 апреля 2020 года ежедневно к 1400, в случае ухудшения обстановки каждые 2 часа представлять информацию оперативному дежурному ЕДДС Комсомольского района по телефонам:

5-18-40 сот. 8-967-792-18-89.

4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Комсомольский» обеспечить и поддерживать общественный порядок в местах проведения спасательных работ, расселения пострадавшего населения, регулирования движения транспорта и охрану имущества и ценностей населения в чрезвычайной паводковой обстановке.

5. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Комсомольский» о необходимости разработать мероприятия по борьбе с нарушителями правил пользования автодорогами и осуществлять контроль за соблюдением правил временного ограничения в период весенней распутицы.

6. Рекомендовать главному врачу БУ «Комсомольская ЦРБ» Минздрава Чувашии организовать и провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попадающего в зону затопления, острыми кишечными инфекциями.

7. Рекомендовать начальнику Комсомольского МЦТЭТ ЛТ г.Канаш филиала в ЧР ПАО «Ростелеком» проведение комплекса мер по обеспечению гарантированной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления.

8. Рекомендовать редактору газеты «Касал ен» с целью проведения разъяснительной работы, доводить еженедельное информирование населения о мероприятиях по пропуску паводковых вод.

|  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации Комсомольского района от «___» февраля 2020г. № ___ |
| --- | --- | --- |

## Р А С Ч Е Т

сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий

в Комсомольском районе в 2020 году

| №№ пп | Наименование района | Резерв финансовых ресурсов (тыс.руб.) | Резерв материально-технических средств (песок, гравий, щебень) | Техника вед. (Бульдозеры, самосвалы, экскаватор и др.) | Личный состав чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комсомольский район | 250 тыс.руб. | песок – 100 тонн гравий-10 тонн лесоматериал –10м3 | ООО«Стройсервис»: 5 ед.тех, в том числе: 1 – Автокран 1 – Бульдозер 1 – Самосвал 1-Эксковатор 1-погрузчик ОАО«Комсомольск агропромхимия»– 3 ед. техн 2 – грузовых автомобиля (КАМАЗ) 1 – эксковатор (ХИТАЧИ) ООО «Коммунальный сервис»: 2 ед.техн 1 – сварочн.аппарат 1 - а/м для перекачки воды. РОО – 2 ед. 2 – автобуса школьных «Чувашмелиоводхоз» - 3 ед. 1 – Бульдозер на базе трактора Т-150 1 – грузов автом. ЗИЛ( бортовой) 1 – экскаватор (МТЗ). | 5 чел 4 чел 4 чел 3 чел 4 чел |
|  | Итого | 250 тыс.руб. | песок – 100 тонн гравий-10 тонн лесоматериал – 10м3 | 15 ед.техники | 20 чел |

| Ответственные лица по гидротехническим сооружениям, в том числе бесхозяйным, |  | Приложение № 4 к постановлению администрации Комсомольского района от «___» февраля 2020г. № ___ |
| --- | --- | --- |

на период весеннего паводка в Комсомольском районе на 2020 год.

| № п/п | Наименование гидротехнического сооружения с указанием водного объекта и населенного пункта | Ответственное лицо (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плотина на р. Кубня рядом с д.Починок- Инели | Зайцев А.Н. председатель колхоз «Искра» |
| 2 | Плотина на р. Кубня у д. Александровка | Полякова Л.А. глава Александровского с/п |
| 3 | Плотина на р. Пумыш рядом с д. Старый Сундырь | Хайртдинов Ф.Г. директор КФХ Хайртдинова Ф.Г. |
| 4 | Плотина на р. Малая Ерлыка рядом с д. Полевое Шептахово | Михайлов Н.В. председатель СХПК «Турхан» |
| 5 | Плотина в д. Степные Шихазаны | Селиванов А.В. зам. директора ООО «Агрофирма «Слава картофелю» |
| 6 | Плотина на р. Пумыт рядом с д. Починок-Быбыть | Шарафутдинов М.Г. директор КФХ «Кызыл Сабанча» |
| 7 | Плотина в д. Полевое Шептахово | Михайлов Н.В. председатель СХПК «Турхан» |
| 8 | Плотина на р. Малая Була у д. Степные Шихазаны | Семенов А.В. зам. директора ООО «Агрофирма «Слава картофелю» |
| 9 | Плотина на р. Малая Була в д. Новочелны-Сюрбеево | Рябчиков Е.Н. директор ООО «Восход» |
| 10 | Плотина на р. Марат-Сирми у д. Альбусь-Сюрбеево | Ильязов Р.Г. управляющий ООО «Сюрбеево» |
| 11 | Плотина на р. Малая Була рядом с д. Нюргечи | Ефремов Г.Е. глава Полевосундырского с/п |
| 12 | Плотина на р. Малая Ерыкла у д. Полевой Сундырь | Ефремов Г.Е. глава Полевосундырского с/п |
| 13 | Плотина рядом с д. Полевой Сундырь | Ефремов Г.Е. глава Полевосундырского с/п |
| 14 | Плотина в д. Новочелны-Сюрбеево | Рябчиков Е.Н. директор ООО «Восход» |
| 15 | Плотина на р. Чиканка рядом с д. Подлесные Чурачики | Михеев В.Г. председатель СХПК «Восток» |
| 16 | Плотина рядом с д. Вотланы | Плешков Н.Г. староста деревни |
| 17 | Плотина на р. Турисирма в д. Старые Высли | Попов А.Г. староста деревни |
| 18 | Плотина на р. Хундурла рядом с д. В. Тимерчеево | Иванов Н.М. староста деревни |
| 19 | Плотина у д. Тугаево | Никифоров В.А. староста деревни |
| 20 | Плотина на овраге Яушинский у д. Новые Высли | Мансуров Р.М. председатель СХПК «Дружба» |
| 21 | Плотина на р. Марат Сирми у д. Альбусь-Сюрбеево | Мансуров Р.М. председатель СХПК «Дружба» |
| 22 | Плотина на ручье Марат-Сирми у с. Урмаево | Мухутдинов З.З. директор Комсомольского филиала ФГБУ «Управление Чувашмелиоводхоз» |
| 23 | Плотина на р. Учук у д. Малые Кошелеи | Мухутдинов З.З. директор Комсомольского филиала ФГБУ «Управление Чувашмелиоводхоз» |
| 24 | Плотина на р. Кубня | Илларионова М.А. глава Комсомольского с/п |
| 25 | Плотина на р. Малая Була рядом с д. Изамбаево | Агамирян В.С. предприниматель |
| 26 | Плотина на овр. Поварсирма у д. Новый Сундырь | Полякова Л.А. глава Александровского с/п |
| 27 | Плотина в д. Бикмурзино | Атласкин Г.В. директор КФХ Атласкина Г.В. |