Реализация на территории Козловского района Чувашской Республики приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году.

В 2020 году планируется проведение работ по благоустройству общественного пространства  - набережной  р. Волга в г.  Козловка (1 этапа). Сумма финансовых средств планируемых к реализации в текущем году составляет 6213,4 тыс. рублей, в том числе федеральный  бюджет – 6 151,3 тыс. рублей;  республиканский бюджет Чувашской Республики – 42,5 тыс. рублей; местный  бюджет Козловского городского поселения –18,6 тыс. рублей. В настоящее время заключены договора на выполнение проектных работ. Завершены работы по геодезическим изысканиям. Проектные  работы планируют завершить до конца марта  2020 года.

# По реализации  Указа Главы Чувашии М.В. Игнатьева от 27 ноября 2019 г. № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики»

# В 2020 году на благоустройство дворовых территории и ремонту тротуаров Козловскому району предусмотрены финансовые средства в  сумме 41 382,8 тыс. рублей, в том числе 39 292,7 тыс. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики, 2090,0 тыс. рублей - средства местного бюджета Козловского района.

# В настоящее время имеется следующая  проектная документация

| №№ п/п | Наименование объекта и местоположение | Стадия формирования | Сметная стоимость, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустройство (ремонт) дворовых территорий |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 20 | Документация согласована с Главным архитектором Чувашской Республики Проектная документация имеет положительные заключения достоверности сметной стоимости. | 6,5 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 22 | Документация согласована с Главным архитектором Чувашской Республики Проектная документация имеет положительные заключения достоверности сметной стоимости. | 3,5 |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: г. Козловка, ул. Лобачевского, д.24 | Документация согласована с Главным архитектором Чувашской Республики Проектная документация имеет положительные заключения достоверности сметной стоимости. | 3,4 |
| 4 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: г. Козловка, ул. Лобачевского, д.26А | Документация согласована с Главным архитектором Чувашской Республики Проектная документация имеет положительные заключения достоверности сметной стоимости. | 3,1 |
| 5 | Благоустройство (ремонт) дворовый территории многоквартирных жилых домов №3 по ул. Рабочая, №4 по ул. Ленкина, №2 по ул. Комсомольская, №20, №20А, № 20Б по ул. К.Маркса в г. Козловка | Документация согласована с Главным архитектором Чувашской Республики Проектная документация направлена в АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Минстроя Чувашии для получения положительного заключения достоверности сметной стоимости. | Ориентировочная стоимость -7,5 |
| 6 | Благоустройство (ремонт) дворовый территории многоквартирных жилых домов №4, №6, №8, №10, №12, №14, №13, №15, №7, №9 по ул. Герцена, в г. Козловка | Документация согласована с Главным архитектором Чувашской Республики Проектная документация направлена в АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Минстроя Чувашии для получения положительного заключения достоверности сметной стоимости. | Ориентировочная стоимость -15,0 |
| 7 | Благоустройство (ремонт) дворовый территории многоквартирных жилых домов №1, №5 по ул. Маяковского в г. Козловка | Документация согласована с Главным архитектором Чувашской Республики Проектная документация направлена в АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Минстроя Чувашии для получения положительного заключения достоверности сметной стоимости. | Ориентировочная стоимость -2,1 |
| 8 | Благоустройство (ремонт) дворовый территории многоквартирных жилых домов №91, №93 по ул. Октябрьская в г. Козловка | Проектная документация на стадии завершения. | Ориентировочная стоимость -3,1 |