**План**

**Чадукасинского сельского поселения по планируемым работам по строительству и благоустройству на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Населенный пункт | Объемы работ | сумма |
|  **январь** |
| 1 |  Зимнее содержание дороги | Все насел. пункты | 13,5 км |  |
|  **февраль** |
| 2 | Работ по вырубке деревьев на кладбищах |  |  |  |
| 3 |  Зимнее содержание дороги | Все насел. пункты | 13,5 км |  |
|  |  | Д.Чадукасы |  |  |
|  |  | Д.Сявал Сирма |  |  |
|  |  | Д.Енешкасы |  |  |
|  |  | Д.Шинарпоси |  |  |
|  **март** |
| 4 | Работ по вырубке деревьев на кладбищах |  |  |  |
|  |  | Д.Чадукасы |  |  |
|  |  | Д.Сявал Сирма |  |  |
|  |  | Д.Енешкасы |  |  |
|  |  | Д.Шинарпоси |  |  |
|  **апрель** |
| 5 | Весенняя санитарная очистка от мусора | Во всех деревнях |  |  |
| **май** |
| 6 | Открытие стеллы  | Д.Типвары |  |  |
|  |  | Д.Полайкасы |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт дороги по ул.Овражная по инициативному бюджетированию | Д.Типвары | 120 м. | 280 т.р. |
| 8 | Капитальный ремонт дороги по ул. Овражная из бюджета поселения | Д.Типвары | 100м | 200т.р |
| **Май-июнь** |
| 9 | Закладка «парка Победы» по ул. Школьная | д.Енешкасы |  |  |
|  **июнь** |
| 10 | Замена водопроводной сети по ул. 40 лет Победы по инициативному бюджетированию | Д.Чадукасы | 600м | 630 т.р |
| 11 | Строительство тротуара по ул. Молодежная  | Д.Полайкасы | 600м | 1000000р |
| 12 | Капитальный ремонт дороги по ул.Молодежная по инициативному бюджетированию | Д.Полайкасы | 600м | 1500,0т,р, |
| 13 | Республиканский фестиваль «Унга шевлисем» | Д.Чадукасы |  |  |
|  **июль** |  |
| 14 | Летнее содержание дорог | Во всех деревнях |  |  |
| 15 | Обустройство родника  | Д.Арзюнакасы |  | 10т.р. |
|  |  | Д.Чадукасы |  | 5 т,р. |
|  **август** |
| 16 | Перепись населения |  |  |  |
| 17 | Работа по межеванию безхозных плотин и строений |  |  |  |
| 18 | Открытие парка Победы и музея в д. Енешеасы |  |  |  |
|  **сентябрь** |
| 19 | Осенний месячник по очистке и уборке общественных мест | Во всех деревнях |  |  |
| 20 | Уборка кладбищ | Во всех деревнях |  |  |
|  **октябрь** |
| 21 | Подготовка к отопительному сезону |  |  |  |
|  **ноябрь** |
| 22 |  Зимнее содержание дороги | Все насел. пункты | 13,5 км |  |
|  **декабрь** |
| 23 |  Зимнее содержание дороги | Все насел. пункты | 13,5 км |   |

Содержание уличного освещения постоянно

Содержание в чистоте мусорных площадок постоянно

Дежурство добровольной пожарной дружины и содержание пожарной машины постоянно