План Убеевского сельского поселения

по планируемым работам по строительству и благоустройству

на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта, проекта, работы | Сроки | Ответственные | Планируемая сумма |
| **Инициативное бюджетирование** | | | | | |
| 1 | Д.Байсубино | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина | Июнь-июль | Глава сельского поселения  Димитриева Н.И | 3031852,00 рубля  (н-454778 руб., м\б-757963 руб., р/б-1819111 руб.) |
| **В рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики №139** | | | | |  |
| 2 | Д.Досаево | Благоустройство территории по пер Зеленая д.Досаево | Июнь -август | Глава сельского поселения  Димитриева Н.И | 1000000 рубля |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** | | | | |  |
| 3 | с. Убеево | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина | Июнь-сентябрь | Глава сельского поселения Димитриева Н.И | 391220 рубля  (м\б-39120 руб., р/б-352100 руб.) |
| 4 |  | Содержание дорог местного значения | Январь-декабрь | 326070 рубля  (м\б-32610 руб., р/б-293460 руб.) |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории»** | | | | |  |
| 5 |  | Благоустройство территории кладбища | Апрель-октябрь | Глава сельского поселения  Димитриева Н.И. |  |
| 6 |  | Содержание уличного освещения (замена ламп, восстановление линии уличного освещения ) | Январь-февраль | 20000 рубля  (м\б-20000 руб., |
| **«Местный дом культуры»** | | | | |  |
| 7 | с. Убеево | Ремонт дома культуры | Май-август | Глава сельского поселения  Димитриева Н.И. | 6181,3 рубля |