**ПЛАН**

**Караевского сельского поселения по планируемым работам по строительству и благоустройству на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Наименование объекта, проекта, работы** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемая**  **сумма** |
| **Проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в рамках**  **постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2017 № 71** | | | | | |
| 1 | Д.Сормхири | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Шоссейная | Июнь-июль | Глава сельского поселения | 413 334 рубля  население - 82000 руб.,  местный бюджет - 82000 руб.,  республиканский бюджет - 249334 руб. |
| 2 | Д.Кюльхири | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Озерная и Лесная | Июнь-июль | Глава сельского поселения | 540 534 рубля  население - 81100 руб.,  местный бюджет - 135113 руб.,  республиканский бюджет - 324320 руб. |
| **Проекты в рамках Указа Главы ЧР от 27.11.2019 № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности**  **среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики»** | | | | | |
| 3 | с. Караево | Благоустройство территории по ул. Центральная с устройством спортивных площадок | Июнь - август | Глава сельского поселения | 1000210 рубля  (население - 10000 руб.,  местный бюджет - 50010 руб.,  республиканский бюджет - 940020 руб.) |
| **Капитальный ремонт водонапорных башен в рамках Указа Главы ЧР от 26.09.2019 № 118**  **«О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики»** | | | | | |
| 4 | с. Сормхири | Капитальный ремонт водонапорной емкости | Июнь-сентябрь | Глава сельского поселения | 1000000 рубля  (местный бюджет - 100000 руб.,  республиканский бюджет - 900000 руб.) |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** | | | | | |
| 5 | с. Караево | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Лесная | Июнь-сентябрь | Глава сельского поселения | 267920 рубля  (местный бюджет - 26800 руб.,  республиканский бюджет - 241120 руб.) |
| 6 |  | Содержание дорог местного значения | Январь-декабрь | Глава сельского поселения | 223360 рубля  (местный бюджет - 22340 руб.,  республиканский бюджет - 201020 руб.) |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»** | | | | | |
| 7 | с. Караево | Ремонт дома культуры | Май-август | Глава сельского поселения | 4521652 рубля  (местный бюджет - 316516 руб.,  республиканский бюджет - 4205136 руб.) |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории»** | | | | | |
| 8 |  | Благоустройство территории кладбища | Апрель-октябрь | Глава сельского поселения |  |
| 9 |  | Содержание уличного освещения (замена ламп, восстановление линии уличного освещения) | Январь-февраль | Глава сельского поселения | 5000 рубля  местный бюджет - 5000 руб., |
| 10 | с.Караево | Благоустройство парка и посадка деревьев по ул. Центральная |  | Глава сельского поселения |  |