**ПЛАН**

**Яншихово-Челлинского сельского поселения по планируемым работам по строительству и благоустройству на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Наименование объекта, проекта, работы** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемая**  **сумма** |
| **Проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в рамках**  **постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2017 № 71** | | | | | |
| 1 | с. Именево | Устройство нежилого помещения на территории кладбища | Май - июль. | Глава сельского поселения | 385 384,00.  местный бюджет - 77116,8 т.р (20%)  Население - 77116,8 т.р (20%)  республиканский бюджет - 231358,00 (60%) |
| 2 | д. Санькасы | Ремонт грунтовой дороги по улицам Комсомольская от д.№ 1 до дома № 4 ул.Клубная (650 м.) | Май - сентябрь | Глава сельского поселения | 1 669 780,00  местный бюджет – 500 934,00 (30%)  население – 166 978,00 (10%)  республиканский бюджет – 1 001 868,00 (60%) |
| 3 | д. Яншихово – Челлы | Ремонт грунтовой дороги 200 м. от съезда автомобильной дороги Красноармейское – Шивбоси до дома № 3 по ул. Парковая | Май - Сентябрь | Глава сельского поселения | 511 530,00  местный бюджет – 102 306,00 (20%)  население – 102 306, (20%)  республиканский бюджет - 306 918,00 (60%) |
| 4 | д. Шорги | Ремонт колодцев по ул. Николаева, д.№3 и ул. Ленина, д.№ 5. Замена деревянных срубов на железобетонные кольца | Январь | Глава сельского поселения | Местный бюджет - 16 500 рубл. |
| **Проекты в рамках Указа Главы ЧР от 27.11.2019 № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности**  **среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики»** | | | | | |
| 5 | с. Именево | Благоустройство переулка Центральный | Июнь-август | Глава сельского поселения | Республиканский бюджет - 1 000 000 рубл. |
| **Капитальный ремонт водонапорных башен в рамках Указа Главы ЧР от 26.09.2019 № 118**  **«О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики»** | | | | | |
| 6 | д.Яншихово-Челлы | Капитальный Ремонт водонапорной башни ул. Московская |  | Глава сельского поселения | Республиканский бюджет 1000000,00 руб. |
| 7 | д. Первые Синьялы | Капитальный Ремонт водонапорной башни |  | Глава сельского поселения | Республиканский бюджет 1000000,00 руб. |
| 8 | д. Яншихово-Челлы | Капитальный Ремонт водонапорной башни, ул. Лесная |  | Глава сельского поселения | Республиканский бюджет 1000000,00 руб. |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории»** | | | | | |
| 9 |  | Благоустройство территорий и кладбищ |  | Глава сельского поселения |  |
| 10 |  | Благоустройство центральной усадьбы. Спил деревьев |  | Глава сельского поселения |  |
| 11 | д.Яншихово-Челлы | Закладка парка по ул. Учительская | Май | Глава сельского поселения |  |