**Отчет**

**о выполнении основных мероприятий Плана по импортозамещению в сфере промышленности Чувашской Республики за 2019 год**

| № пп | Наименование основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок реализац. | | Ход  реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нач. | ок. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Мероприятия общеорганизационного и нормативного характера** | | | | | | | |
| *Направление «Продвижение региональных предприятий для участия в ресурсных и технологических цепочках кооперации предприятий»* | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение рабочих встреч (совещаний) с руководителями субъектов деятельности в сфере промышленности в Чувашской Республике с целью реализации совместных проектов на основе межпроизводственного кооперирования | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | 2020 г. | | Выполняется.  Минэкономразвития Чувашии совместно с Союзом «Торгово-Промышленная палата Чувашской Республики» регулярно проводят совещания с руководителями субъектов деятельности в сфере промышленности Чувашской Республики (в т.ч. с субъектами среднего и малого предпринимательства), где рассматриваются возможности субъектов в реализации совместных проектов на основе межпроизводственного кооперирования.  10 января 2019 г. врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики С.И. Ананьева и уполномоченный по защите прав предпринимателей А.Н. Рыбаков посетили крупнейшие инвестиционные объекты, реализуемые в г. Новочебоксарск – тепличный комплекс «Новочебоксарский» и завод фотоэлектрических модулей «Хевел» (площадь тепличного комплекса составит 24 Га, выход на проектную мощность производства продукции первой очереди ожидается в 2020 году, второй - в 2021г., общий объем выпускаемых овощей составит около 16 тысяч тонн в год);  31 января 2019 г. врио министра экономического развития, промышленности и торговли С.И.Ананьева провела рабочую встречу с представителями ООО «Аркто» (резидент территории опережающего социально-экономического развития «Канаш»).  28 февраля в новом здании завода НПО «Каскад» прошло очередное заседание Клуба промышленников при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики, в котором приняли участие учредители и руководители технических подразделений 20 предприятий республики.  12 марта в АНО «Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике» Минэкономразвития Чувашии состоялся день открытых дверей, в рамках которого представители предприятий республики ознакомились с производственными мощностями Центра.  26 апреля 2019 г. состоялось совещание с Экспертной группой по мониторингу и контролю за внедрением целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в Чувашской Республике АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В рамках совещания рассмотрены итоги реализации ряда целевых моделей  6 июня 2019 г. на полях ПМЭФ-2019 Председатель Совета директоров ПАО «Химпром» Ярослав Кузнецов и Председатель Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов подписали кредитное соглашение о выделении финансирования в сумме 4,5 млрд рублей.  6 июня 2019 года в рамках участия делегации Чувашской Республики в ПМЭФ-2019 Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев обсудил с  президентом АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексеем Рахмановым планами по применению продукции электротехнических предприятий Чувашской Республики в производстве судов и кораблей в рамках программы импортозамещения.  председателем правления ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» Андреем Водопьяновым перспективы дальнейшего развития заводов, расположенных на территории Чувашии.  11 сентября в ТПП Чувашской Республики состоялось собрание представителей предприятий и предпринимателей г. Чебоксары - членов ТПП Чувашской Республики в сферах "Машиностроение", "Электротехника", "Химическая промышленность". В ходе мероприятия были обсуждены вопросы взаимодействия власти и бизнеса по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства, развитие кооперационных связей.  11 декабря с участием министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики П.В. Иванова состоялась встреча Руководителя обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в Нижнем Новгороде Н.В. Ереева с крупными промышленными предприятиями Чувашской Республики. |
| 1.2. | Наполнение портала «Центр производственной кооперации Чувашской Республики» (<http://www.subcontract.tppchr.ru>) на сайте Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» | Союз  «ТПП ЧР»\* | 2016 г. | | 2020 г. | | Выполняется.  В ТПП ЧР создан и функционирует Центр промышленной субконтрактации Чувашской Республики. Центр является членом Национального Партнерства Развития Субконтрактации (www.subcontract.ru), объединяющего 42 центра субконтрактации по РФ.  В настоящее время в Центре зарегистрировано 286 предприятий, из них 53 предприятия позиционирует себя как Контрактор (заказчик) и 233 предприятие позиционирует себя как Субконтрактор (исполнитель заказов). В настоящее время активно пользуются услугами центра 15 предприятий. За I полугодие 2019 года на сайте Производственной кооперации Чувашской Республики было размещено 140 производственных заказов, поступило 85 обращений. Проведена актуализация карты технологических возможностей предприятий Чувашской Республики.  Направления деятельности Центра:  оптимизация кооперационных связей предприятий республики, ведение базы данных по промышленным предприятиям республики, организация информационного обмена между предприятиями;  привлечение кооперационных заказов (субконтрактов) в регион,  развитие межрегиональных связей (с использованием возможностей информационного обмена в системе центров субконтрактации). |
| *Направление «Участие в межрегиональных и международных форумах по тематике создания импортозамещающих производств»* | | | | | | | |
| 1.3. | Участие делегации Чувашской Республики в Петербургском международном экономическом форуме | Минэкономразвития Чувашии | ежегодно | | | В период с 6 по 8 июня т.г. делегация Чувашской Республики, возглавляемая Главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым приняла участие в ПМЭФ-2019.  По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России 2019 года, оглашенного в ходе форума, Чувашская Республика вошла в число 20 регионов-лидеров, расположившись на 11 строчке.  В рамках ПМЭФ-2019 подписано  соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах между Правительством Ленинградской области и Кабинетом Министров Чувашской Республики.  соглашение о взаимодействии между Чувашской Республикой и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».  соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Правительством Кемеровской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.  соглашение о взаимодействии между Чувашской Республикой и федеральным государственным казенным военным образовательным учреждением высшего образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова». | |
| 1.4. | Презентация экономического и промышленного потенциала Чувашской Республики и компаний-поставщиков с целью заключения контрактов с ключевыми государственными заказчиками *(ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «РОССЕТИ», ОАО «РЖД», ПАО «РУСГИДРО» и др.)* | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | 2020 г. | Выполняется.  23-26 апреля 2019 года в г. Чебоксары состоялась V Международная научно-практическая конференция и выставка Релавэкспо 2019 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России.  Для участия в форуме зарегистрировались более 800 специалистов из 252 организаций, в т.ч. представители компаний из Германии, Швейцарии, Китая, Турции, Казахстана, Белоруссии и других стран.  Поддержку форуму выразили Министерство энергетики России, а также мощные федеральные компании – «Россети», «РусГидро», Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, Системный оператор Единой энергетической системы.  Впервые в рамках форума прошло заседание рабочей группы по кадрам российского национального комитета СИГРЭ, выездное заседание Научно-технического совета ПАО «Россети».  6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева с Министром инноваций и технологического развития Республики Сербия, Председателем Сербской Народной Партии Ненадом Поповичем. | |
| *Направление «Содействие продвижению продукции на зарубежные рынки»* | | | | | | | |
| 1.5. | Участие субъектов деятельности в сфере промышленности в Чувашской Республике в международных выставках (в том числе специализированных) | ЦЭП\*,  Союз «ТПП ЧР»\* | постоянно | | | Выполняется.  15-17 мая 2019 г. 7 субъектов МСП приняли участие в 14-ой Международной выставке "Энергетика, энергосбережение, альтернативные источники энергии" "Power Uzbekistan 2019", Узбекистан, г. Ташкент;  22-24 мая 2019 г. 3 субъекта МСП приняли участие в 1-ой Российско-Узбекской выставке «Expo-contract foods&goods Uzbekistan 2019», Узбекистан, г. Ташкент;  2-5 апреля 2019 г. 6 субъектов МСП приняли участие в 25-ой Международной выставке строительных и отделочных материалов "MosBuild 2019", г. Москва  с 24 по 27 сентября кондитерская фабрика «АККОНД» приняла участие в одной из крупнейших в России выставок продуктов питания «World Food-2019» в МВЦ «Крокус Экспо» г. Москва. | |
| 1.6. | Создание для предпринимателей информационной карты об особенностях законодательства Российской Федерации, стран ближнего зарубежья, Европейского союза в области экспорта товаров | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | 2020 г. | Выполняется.  На интернет-сайте www.ved21.ru в русской и английской версиях размещена информация об изменениях в законодательстве, касающихся участников ВЭД. | |
| 1.7. | Проведение презентаций промышленного и инвестиционного потенциала Чувашской Республики и продукции, выпускаемой организациями региона | Минэкономразвития Чувашии,  ЦЭП\*,  Союз  «ТПП ЧР»\* | еже-квартально | | | Выполняется.  В 1 полугодии 2019 года в рамках следующих мероприятий российского и международного уровня были проведены презентации Чувашской Республики, в том числе промышленного и инвестиционного потенциала:  2 февраля т.г. делегации Посольства Республики Куба в Российской Федерации и Межрегиональной общественной организации «Общество дружбы с Кубой» посетила Чувашскую Республику, где ознакомилась с производственными площадками ОАО «Чувашторгтехника», ПАО «Промтрактор», ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования», ООО «Хевел»;  6 февраля в Москве, в рамках форума Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» «Роль бизнеса в достижении национальных целей развития», состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». В рамках документа планируется совместно работать над ключевыми вопросами развития сферы предпринимательства, создания наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса, развития инвестиционной деятельности и конкуренции на территории региона;  12 февраля 2019 года врио министра С.И.Ананьева и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике А.Н.Рыбаков в г. Москве встретились с директором представительства Японского бизнес клуба в России господином Окада Кунио, а также с советником по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков России господином Ивао Охаси. В ходе встреч обсуждались перспективы сотрудничества Чувашской Республики с японскими деловыми кругами, а также возможность их участия в мероприятиях в рамках празднования Дня Республики в июне 2019 года;  14 февраля на полях Российского инвестиционного форума – 2019 в Сочи Глава Чувашии Михаил Игнатьев и временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписали План мероприятий по реализации ранее принятого Соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Кабинетом Министров Чувашской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2019-2024 годы. Также заключено Соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Ассоциацией развития кластеров и технопарков России.  12-15 февраля в рамках организованного под эгидой Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков «Совета главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ» в состоялось совещание главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ. В нем принимали участие специалисты научно-исследовательских и проектных институтов, компаний-производителей оборудования, инжиниринговых фирм и другие отраслевые специалисты.  На мероприятии с докладом на тему «Повышение надёжности и безопасности технологических процессов за счёт применения новой линейки интеллектуальных электроприводов ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» выступил Руководитель департамента средств автоматизации ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» А.С. Тимофеев.  С 10 по 12 апреля 2019 г. Минэкономразвития Чувашии совместно с АУ «Центр энергосбережения» Минэкономразвития Чувашии организована коллективная экспозиция Чувашской Республики на XX Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» в г. Казани в рамках Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности  18 апреля 2019 г. проведено заседание рабочей группы по подготовке и проведению в Чувашской Республике третьего заседания Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики с участием заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе О.А. Машковцева.  С 21 по 22 апреля 2019 г. Чувашскую Республику посетили представители Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации и Генерального консульства Китайской Народной Республики в г. Казань. В ходе своего пребывания представители Посольства и генконсульства провели встречу с представителями органов исполнительной власти Чувашской Республики по вопросу подготовки майского визита члена Госсовета Китайской Народной Республики г-на Ван Юна в Чувашскую Республику для проведения третьего заседания Совета по сотрудничеству регионов Верхнего, Среднего течения реки Янцзы и регионов Приволжского федерального округа.  4 июня Филиал АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» посетили представители итальянского концерна "Ламберти": Марко Мильявакка, руководитель подразделения «Агрохимия», Анна Близгарова, менеджер по развитию российского подразделения компании. Вместе с ними в качестве консультанта приехал управляющий директор швейцарской фирмы "Селагро" Бенуа Дюкре. Представители Филиала АО Фирма «Август» представили свой потенциал для развития дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.  6 июня 2019 года состоялась рабочая встреча Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Ивана Моторина с представителями фирмы Siemens AG (ФРГ), компании «Сименс технологии газовых турбин» (г. Санкт-Петербург) и АО «ЭЛАРА». *На встрече представители АО «ЭЛАРА» поделились планами сторон использовать технический потенциал российского предприятия для целей локализации в России производства газовых турбин фирмы Сименс.*  6 июня 2019 года в рамках участия делегации Чувашской Республики в ПМЭФ-2019 Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев обсудил с президентом АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексеем Рахмановым планами по применению продукции электротехнических предприятий Чувашской Республики в производстве судов и кораблей в рамках программы импортозамещения.  с 17 по 20 сентября 2019 г. предприятия Чувашской Республики приняли участие в 53-й Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром. Осень-2019». На коллективной экспозиции Чувашской Республики была представлена продукция Швейной фабрики «Kaysarov», ООО «Спецодежда «Вилан», «Чебоксарский трикотаж»;  10-13 сентября 2019 г. сформирован коллективный стенд на Международной специализированной B2B выставке обуви, аксессуаров и комплектующих материалов MosShoes 2019, г. Москва. | |
| *Направление «Организация выставочных мероприятий, торгово-экономических миссий, конкурсов, бизнес-форумов и участие в них»* | | | | | | | |
| 1.8. | Организация и проведение Чебоксарского экономического форума | Минэкономразвития Чувашии | ежегодно | | | Выполняется.  21 июня 2019 года в г. Чебоксары состоялся Чебоксарский культурный форум, посвященный празднованию 100-летия образования Чувашской автономной области. Тематика форума охватит вопросы социально-экономического развития, культуры, туризма и сервиса.  Чебоксарский культурный форум собрал на своей площадке представителей органов государственной власти, бизнеса, общественных организаций и культурных учреждений.  В рамках мероприятий форума прошли дискуссии с ведущими экспертами по актуальным вопросам развития культуры и бизнеса.  В форуме также приняли участие представители из Японии – советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков Ивао Охаси и директор представительства Японского бизнес-клуба в России Окада Кунио.  Кроме того, в рамках пленарного заседания обсуждались проблемы привлечения молодежи в бизнес, а также внедрения событийного туризма. | |
| 1.9. | Организация и проведение Межрегиональной выставки «Регионы – сотрудничество без границ» | Минэкономразвития Чувашии | ежегодно | | | Выполняется.  С 21 по 24 июня 2019 года в г. Чебоксары в рамках празднования Дня Республики состоялась XXVI Межрегиональная выставка «Регионы – сотрудничество без границ».  Направления выставки: пищевая промышленность и сельское хозяйство, химическая промышленность, легкая промышленность, здравоохранение, транспорт и жкх, образования и науки, строительства и архитектура, электротехника и приборостроение, банки инвестиции, страхование, спорт туризм и отдых, сми, полиграфия, реклама, торговля и товары народного потребления. Формат выставки: Шатры с площадью более 1500 м2. (оснащены полом, ковровым покрытием, панелями). | |
| 1.10. | Организация бизнес-миссий в регионы Российской Федерации | Минэконом-развития Чувашии,  Союз «ТПП ЧР»\* | 2016 г. | 2020 г. | | Выполняется.  14-15 марта 2019 года в г. Тольятти на площадке технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» прошла Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион». Более 30 человек из Чувашии приняли участие в самом масштабном в России мероприятии по поиску перспективных инновационных идей.  С 10 по 12 апреля 2019 г. Минэкономразвития Чувашии совместно с АУ «Центр энергосбережения» Минэкономразвития Чувашии организована коллективная экспозиция Чувашской Республики на XX Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» в г. Казани в рамках Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности. | |
| *Направление «Реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли импортозамещающими товарами потребительского спроса»* | | | | | | | |
| 1.11. | Ведение реестра производителей импортозамещающей продукции | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | 2020 г. | Выполняется.  Минэкономразвития Чувашии сформирован, размещен на сайте министерства и ежеквартально обновляется перечень организаций Чувашской Республики - производителей импортозамещающей продукции (Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие импортозамещения в отдельных отраслях экономики Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012–2020 годы»). | |
| 1.12. | Организация семинаров-совещаний, рабочих встреч товаропроизводителей в Чувашской Республике с торговыми организациями с целью продвижения продукции местного производства | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | 2020 г. | Выполняется.  11 января 2019 г. проведено совещание с торговыми сетями и контролирующими органами по вопросам маркировки табачной продукции.  29 января 2019 г. проведено заседание Координационного совета по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики.  1 февраля 2019 г. проведено совещание с представителями товаропроизводителей и местных торговых сетей по вопросу о реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2019 г. № 50 «О внесении изменений в Правила продажи отдельных видов товаров».  7 февраля 2019 г. проведен семинар для специалистов органов местного самоуправления Чувашской Республики по вопросам регулирования сферы потребительского рынка.  8 февраля 2019 г. совещание с представителями товаропроизводителей и торговых сетей по проблемным вопросам и ситуации по ценам в Чувашкой Республике.  27 февраля 2019 г. совещание с представителями Роспотребнадзора и общественных объединений по вопросам ЗПП.  14 марта 2019 круглый стол по защите прав потребителей.  20 марта – переговорная площадка на базе ООО «Мясоперерабатывающее предприятие «Приволжские колбасы».  28 мая - заседание Координационного совета по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики.  29 мая - рабочее совещание в Минэкономразвития Чувашии по вопросам инфляционных процессов в отдельных отраслях экономики.  3 июля - совещание по вопросу о реализации на территории Чувашской Республики социального проекта «Карта жителя Чувашии», с участием представителей торговых сетей;  24 августа - выставка продукции чувашских товаропроизводителей в рамках Всечувашского межрегионального фестиваля национальной кухни «Гостеприимная Чувашия»;  6 сентября руководители и специалисты сферы розничной торговли посетили Чебоксарский элеватор АО «Чувашский хлебопродукт» в рамках деятельности переговорной площадки товаропроизводителей Чувашской Республики с организациями розничной торговли при Минэкономразвития Чувашии (с целью ознакомления с производством и продукцией, производимой АО «Чувашский хлебопродукт»). В мероприятии приняли участие представители торговых сетей «Смак-Гурмэ», «Сахарок», «Санар», «Акконд-торг», ТК «Метро», «Деревенский дворик», Продфонда Чувашии, системы Чувашпотребсоюза и др.;  заседание Координационного совета по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики (24 сентября);  27 сентября т.г. на базе Минсельхоза Чувашии организована встреча товаропроизводителей с представителями оптовой организации ООО «Стрелец» (г.Москва) по вопросам организации поставки в федеральные сети сырной, овощной и колбасной продукции;  с 7 сентября по 6 октября во всех городах республики и почти во всех муниципальных районах организованы ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции «Дары осени», на которых товаропроизводителям места для торговли предоставлялись бесплатно.  Такие мероприятия дают возможность товаропроизводителям участвовать в открытом диалоге как с представителями ритейла, так и органами власти, презентовать свою новую продукцию и устанавливать деловые контакты. Одной из основных целей Правительства Чувашии является расширение сбыта продукции местного производства как на нашем рынке, так и за пределами региона.  В настоящее время продолжается переговорный процесс чувашских товаропроизводителей со всеми торговыми сетями, работающими в нашей республике.  Созданная на базе Минэкономразвития Чувашии переговорная площадка позволила ускорить процессы заключения договоров поставки и увеличить долю продажи товаров местного производства в розничной сети до 70,5% (в 2010 году эта доля составляла 31,1%). | |
| 1.13. | Разработка и реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли, в первую очередь малых и средних форматов торговли, ярмарочной и рыночной торговли | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | 2020 г. | Выполняется.  В целях развития многоформатной торговли в Чувашской Республике организовано 102 места размещения ярмарок, на которых сельхозтоваропроизводителям предоставляются торговые места гражданам, имеющим личные подсобные хозяйства. Перечень ярмарок на 2019 год согласован и утвержден администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики. Ярмарки «выходного дня» проводятся еженедельно во всех районных центрах и городах Чувашской Республики. | |
| *Направление «Обеспечение информационной и консультационной поддержки»* | | | | | | | |
| 1.14. | Размещение на Портале органов власти Чувашской Республики ([www.cap.ru](http://www.cap.ru)), официальном сайте Мин-экономразвития Чувашии (http://www.economy.cap.ru), сайтах «Инвестиционный портал Чувашской Республики» (<http://investchr.ru/>) и «Государственная информационная система промышленности» (https://gisp.gov. ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о промышленном, инновационном и инвестиционном потенциале Чувашской Республики, реализуемых инвестиционных проектах, существующих мерах государственной поддержки | Минэкономразвития Чувашии | постоянно | | | Выполняется.  На сайтах Минэкономразвития Чувашии (http: www.economy.cap.ru), «Инвестиционный портал Чувашской Республики» (http://investchr.ru/) и «Государственная информационная система промышленности» (https://gisp.gov.ru) размещена и ежемесячно обновляется информация о промышленном, инновационном и инвестиционном потенциале Чувашской Республики, реализуемых инвестиционных проектах, существующих мерах государственной поддержки.  По состоянию на 13 декабря в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП) зарегистрировано 85 промышленных организации Чувашии в 26 отраслях промышленности. Минэкономразвития Чувашии ведет активную адресную работу по увеличению количества, зарегистрированных в ГИСП республиканских предприятий.  Электронный паспорт Чувашской Республики также размещается на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации. | |
| 1.15. | Создание на Портале органов власти Чувашской Республики (www.cap.ru) в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» баннера об основной импортозамещающей продукции и ее производителях на территории Чувашской Республики | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | | Выполнено.  *(снято с контроля поручением КМ ЧР от 22.12.2017 к распоряжению КМ ЧР от 06.12.2016 № 872-р)* | |
| 1.16. | Создание информационного диска «Государственная поддержка промышленности в Чувашской Республике» (памятка руководителю) | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | | Выполнено.  *(снято с контроля поручением КМ ЧР от 22.12.2017 к распоряжению КМ ЧР от 06.12.2016 № 872-р)* | |
| 1.17. | Организация семинаров для товаропроизводителей по применению и исполнению технических регламентов Таможенного союза | Управление  Роспотребнадзора по Чувашской  Республике –  Чувашии\*,  Союз «ТПП Чувашии»\* | 2016 г. | | 2020 г. | Выполняется.  Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии (далее - Управление) осуществляет информирование участников экономической деятельности о применении технических регламентов Таможенного союза.  В текущем году специалисты Управления приняли участие в проведении семинаров - совещаний с руководителями и специалистами организаций, осуществляющих производство и оборот пищевой и непищевой продукции, по вопросам применения и исполнения требований технических регламентов Таможенного союза:  27 февраля в Управлении проведен семинар - совещание для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота пищевых продуктов по вопросам соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза при производстве и реализации пищевой продукции;  20 марта специалистами Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» проведен обучающий семинар для организаций, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота пищевых продуктов по вопросам соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза и правилам продажи отдельных видов товаров.  27 марта в Доме Правительства состоялось совещание по теме «Вопросы правоприменительной практики соблюдения обязательных требований в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».  8 мая проведено совещание с представителями торговых сетей по вопросу реализации на территории Чувашской Республики проекта «Карта жителя». Результат – привлечение хозяйствующих субъектов к реализации проекта, направленного на увеличение доли безналичных расчетов и поддержание малоимущих граждан.  8 мая 2019 г. проведено заседание Координационного совета по защите прав потребителей при Главе Чувашской Республики. Результат – протокольное решение, направленное на совершенствование защиты прав потребителей в Чувашской Республике.  20 июня на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» прошел семинар для руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания. На обучающем мероприятии в формате диалога были рассмотрены актуальные вопросы соблюдения обязательных требований технических регламентов и действующего законодательства.  19 сентября в Управлении Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии организован «День открытых дверей для предпринимателей». В рамках мероприятия с представителями малого и среднего бизнеса, предпринимательским сообществом республики проведен семинар, в рамках которого специалистами Управления предоставлена бесплатная консультационную помощь по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, технического регулирования и иным аспектам деятельности. | |
| 1. **Мероприятия по содействию реализации инвестиционных проектов** | | | | | | | |
| *Направление «Создание инфраструктуры для инвестиций»* | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение анализа потребности в продукции, возникшей в результате введенния санкций (ограничений), с целью освоения производства данной продукции субъектами деятельности в сфере промышленности в Чувашской Республике | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | | Выполнено.  *(снято с контроля поручением КМ ЧР от 22.12.2017 к распоряжению КМ ЧР от 06.12.2016 № 872-р)* | |
| 2.2. | Подготовка предложений в адрес федеральных органов исполнительной власти по совершенствованию нормативного регулирования экспортно-импортных операций по ряду позиций товарной номенклатуры | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | 2020 г. | Выполняется.  Правительством Чувашской Республики ведется активная работа по защите республиканского производителя, в том числе с помощью регулирования нормативно-правовых актов и внесения предложений по изменению действующего законодательства Российской Федерации.  В настоящее время принят ряд положительных решений по вопросу поддержки отечественных производителей и создания условий по обновлению парка специальной техники.  20 сентября т.г. на базе ЗАО «ЧП Сеспель» состоялось расширенное заседание Чувашского регионального отделения Союза машиностроителей России под председательством индустриального директора кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех С.Абрамова. Обсуждались актуальные вопросы развития промышленности региона - возможности и инструменты оказания господдержки на развитие и техническое переоснащение предприятий, организа-цию новых современных производств, вопросы подго-товки и переподготовки кадров для машиностроитель-ной отрасли Чувашии.  В последствии, совместно с ООО «МИГ «КТЗ» и ЗАО «ЧП «Сеспель», в адрес руководства ГК «Ростех» были подготовлены предложения:  - об избыточных требованиях к сертификации про-дукции (танк-контейнеров в Российском Морском Регистре Судоходстве),  - о необходимости создания равных конкурентных условий с иностранными компаниями,  - о потребностях в предоставлении дополнительной государственной поддержки машиностроительного комплекса РФ (в т.ч. в экспорте),  - о наличии на рынке контрафактной строительно-дорожной и сельскохозяйственной техники и комплек-тующих и т.д. | |
| 2.3. | Создание на территории Чувашской Республики новых производств по выпуску импортозамещающей продукции или патентованных продуктов (в том числе трансфер лицензированных зарубежных технологий и привлечение иностранных инвестиций) | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | 2020 г. | Выполняется.  В 2019 году завершилась реализация следующих проектов:  АО «Лента» (организация серийного производства текстильной контактной ленты (липучка);  В индустриальном парке города Чебоксары (первая очередь) два резидента завершили строительные работы и в августе 2019 г. ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест» запустило новый производственный комплекс по производству и крупноузловой сборке турбокомпрессоров.  Группа компаний «Хевел» завершила модернизацию производственных мощностей на заводе в Новочебоксарске (годовой объем выпуска гетероструктурных солнечных модулей позволит на 50 процентов обеспечить текущие потребности российского рынка солнечной энергетики. Также завод начал производить двухсторонние солнечные ячейки и модули.  Продолжается реализация следующих крупных и значимых инвестиционных проектов:  АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» (высокотехнологичное производство уплотнительных элементов для нефтегазо-добывающей промышленности);  ОАО «ВНИИР» (разработка высокотехнологичных энергосберегающих устройств частотного регулирования высоковольтных двигателей);  • АО «ЧЭАЗ» (производство воздушных автоматических выключателей, серии электроприводов);  • ООО «Фросто» (серийное производство промышленных ледогенераторов для предприятий общественного питания и супермаркетов);  • АО «Марпосадкабель» (производство огнестойких силовых кабелей). | |
| 2.4. | Разработка и реализация государственной программы Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика» с включением в нее подпрограммы «Развитие импортозамещения в отдельных отраслях экономики Чувашской Республики» | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | 2020 г. | Выполнено.  *(снято с контроля поручением КМ ЧР от 05.07.2017 к распоряжению КМ ЧР от 06.12.2016 № 872-р)* | |
| 2.5. | Реализация Соглашения между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики о взаимодействии в сфере промышленной политики и политики в области торговой деятельности от 20 сентября 2014 года | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | 2020 г. | Выполняется. | |
| 2.6. | Реализация Соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности) от 15 июля 2015 года | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | 2020 г. | Выполняется.  28 марта сотрудники АУ Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минэкономразвития Чувашии приняли участие в практическом семинаре Фонда развития промышленности «Взаимодействие федерального и региональных ФРП по программам совместного финансирования» в г. Москве.  В ходе данного семинара подробно обсуждались особенности софинансирования и контроля реализации проектов. Кроме того, серьезное внимание уделено взаимодействию ФРП и РФРП в процессе анализа инвестиционных проектов, а также развитию нефинансовых мер поддержки промышленников, в частности, системы одного окна на базе Консультационного центра и Навигатора ГИСП.  Представители Минэкономразвития Чувашии в период с 7 по 11 июля 2019 г. приняли участие в Международной выставке «Иннопром» в г. Екатеринбург, где на полях выставки встретились с сотрудниками Фонда развития промышленности. | |
| *Направление «Формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций»* | | | | | | | |
| 2.7. | Заключение специальных инвестиционных контрактов | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | 2020 г | Выполняется.  В связи с принятием Федерального закона от 02.08.2019 № 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов (СПИК)" вносятся изменения в нормативно-правовые акты Чувашской Республике" в целях приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации.  Согласно указанному Федеральному закону существенно изменен порядок заключения СПИК - предусматривается уточнение предмета СПИК, которым будет являться разработка и (или) внедрение современных технологий, перечень которых в настоящее время не утвержден Правительством Российской Федерации, и применение которых позволяет осуществлять производство конкурентоспособной промышленной продукции.  Кроме того, расширяется круг участников СПИК, предусматривается обязательное одновременное участие в качестве стороны контракта Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (при этом полностью исключается возможность заключения СПИК без участия РФ), к обязательствам которых относится обеспечение стабильности условий ведения хозяйственной деятельности для инвестора и применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные СПИК в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъекта РФ, муниципальными правовыми актами.  В настоящее время Минпромторг России ведет работу по формированию перечня современных технологий, принятию и актуализации подзаконных нормативных правовых актов в части механизма СПИК, после утверждения которых будут разработаны и утверждены республиканские нормативные-правовые акты.  В настоящее время к использованию механизма СПИК проявляют заинтересованность 4 промышленные предприятия Чувашской Республики: ООО «Хевел», ПАО «Химпром», АО «ЧЭАЗ», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева». | |
| 2.8. | Участие организаций Чувашской Республике в государственных программах Российской Федерации и отраслевых планах по импортозамещению | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | 2020 г. | Выполняется.  В реализации мероприятий 3 отраслевых Планов по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности Российской Федерации принимают участие 4 промышленных предприятий Чувашии по 8 позициям (проекту/продукту):  *в отрасли химической промышленности* - *3 проекта: ПАО «Химпром»* - по производству следующих продуктов: перекись водорода (шифр в отраслевом плане - Д13Х14), глифосат (шифр Д13Х15), *АО «Группа «Оргсинтез» -* MDI (Д13Х31)*,*  *по сельскохозяйственному машиностроению - 2 проекта: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» -* центр производства трансмиссий (шифр 20СХМ11), гусеничные сельскохозяйственные трактора классов 3-6» (шифр 20СХМ17) (*реализация проекта приостановлена в связи с проведением мероприятий по финансово-экономическому оздоровлению предприятия и перехода под управление АО «РТ-Тракторные заводы»*),  *в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности - 3 проекта: ЗАО «ЧЭАЗ»:* воздушные автоматические выключатели низковольтные на токи от 630 до 4000 А (шифр 05ЭМ13), электродвигатели, преобразователи, выпрямители, стабилизаторы частоты вращения, станции управления и другое оборудование для комплектации кораблей ВМФ (шифр 05ЭМ14) - *(выполняется в рамках госконтракта с Минпромторгом России от 18.12.2015г. № 15411.162017.09.002);* *ООО «Релематика» -* аппаратная платформа комплекса РЗА (шифр 05ЭМ18)*.* | |
| 2.9. | Участие организаций в Чувашской Республике в программах, реализуемых Фондом развития промышленности, и др. | Минэкономразвития Чувашии | постоянно | | | Выполняется.  В текущем периоде 2019 года в АУ «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минэкономразвития Чувашии (далее – РФРП) подано 5 заявок на получение займа.  Всего за время работы Фонда (с 2017 г. по 18.07.2019 г.) подано 16 заявок, 4 из которых были рассмотрены на заседании Экспертного совета Фонда (ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», ПАО «Химпром», ООО «Инструментально-экспериментальный завод», ООО «Аркто»), по 2 заявкам подписан договор займа (ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», ООО «Инструментально-экспериментальный завод»).  17 июля 2019 года Экспертным советом одобрен займ ООО «Аркто» в размере 300,0 млн. рублей по проекту «Строительство производства коммерческого машиностроения г.Канаш Чувашской Республики» (бюджет проекта: 600,0 млн. рублей), заем будет предоставлен после получения гарантии в Корпорации МСП.  Одновременно РФРП ведет работу с ПАО «Химпром», ООО «Завод ОБД», АО «Акконд», АО «ЧПО им.В.И.Чапаева», Концерном «Тракторные заводы», АО «Марпосадкабель», АО «НПО «Каскад», ООО «Волгастальконструкция» а также с резидентами ТОСЭР г. Канаш (ООО «Новитэк», ООО «КанПромТех») по получению ими льготного займа для реализации новых инвестиционных проектов.  Одновременно сегодня Фондом ведется активная работа по разработке новых, перспективных и востребованных промышленным комплексом республики направлений поддержки. Разработан и проходит согласование новый порядок предоставления займов по программе «Повышение производительности труда», направленной на оказание финансовой поддержки предприятиям, участвующим в республиканской программе повышение производительности труда *(размер займа - от 25,0 млн. рублей до 300,0 млн. рублей; срок займа - не более 5 (пяти) лет; процентная ставка - 3% годовых)*.  Также планируется разработка программы «Цифровизация промышленности», в рамках которой планируется заемное финансирование проектов, направленных на внедрение цифровых и технологических решений, призванных оптимизировать производственные процессы на предприятии. | |
| 2.10. | Создание АУ Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минэкономразвития Чувашии | Минэкономразвития Чувашии | 2016 г. | | 2017 г. | Выполнено.  *(снято с контроля поручением КМ ЧР от 22.12.2017 к распоряжению КМ ЧР от 06.12.2016 № 872-р)* | |
| 2.11. | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике государственной поддержки | Минэкономразвития Чувашии | постоянно | | | Выполняется.  В 2019 году на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике всего выделено 292,6 млн. рублей, в том числе: из республиканского бюджета Чувашской Республики – 12,4 млн. рублей, из федерального бюджета – 280,2 млн. рублей.  Всеми формами государственной поддержки за данный период воспользовалось 3023 субъекта МСП, молодых граждан и лиц, желающих открыть собственный бизнес.  С 2019 по 2024 годы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Чувашской Республике Минэкономразвития Чувашии всего будет реализовано 4 региональных проекта.  Мероприятия регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлены на увеличение численности занятых в сфере МСП и числа субъектов МСП, получивших поддержку. Также целью проекта является увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт (в рамках проекта будут проведены мероприятия по модернизации системы поддержки экспортеров – субъектов МСП, оказана поддержка субъектам МСП в моногородах, обеспечен упрощенный доступ в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, повышено качество закупочной деятельности крупнейших заказчиков, продолжится развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП).  В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» осуществляется деятельность Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.  Центр обеспечивает предоставление экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства услуги, связанные выводом продукции на экспорт (организация выставок, бизнес-миссий, поиск рынков сбыта)  В 2019 году Центром оказана поддержка 305 субъектам МСП, количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, при поддержке АНО «ЦЭП» составило 29 единиц.  Продолжается работа по созданию Центра «Мой бизнес», который объединит все объекты инфраструктуры на базе Республиканского бизнес-инкубатора. Т.е. будет создана единая точка входа для предпринимателей для получения всех видов государственной поддержки и государственных услуг, начиная от консультирования, разработки бизнес-плана, получения мер финансовой поддержки и до вывода их на экспорт.  Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» направлен на расширение финансовой поддержки (будет запущена программа льготного кредитования субъектов МСП со ставкой кредита не более 8,5% годовых, дальнейшее развитие получит гарантийная и кредитная поддержка, объем поручительств к 2024 году увеличится в 2 раза и составит порядка 900 млн. рублей. Количество выданных микрозаймов увеличится в среднем на 36%).  В 2019 предоставлено всего 398 микрозайма на сумму 654,1 млн. рублей.  В рамках реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» будет снижена административная нагрузка на малые и средние предприятия, расширена имущественная поддержка субъектов МСП, а также созданы благоприятные условия осуществления деятельности для самозанятых граждан.  Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» обеспечит увеличение в Чувашской Республике количества человек в возрасте от 14 до 30 лет, обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. Основная цель проекта - формирование положительного образа предпринимателя, выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса (будут реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов, женщин, военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускники и воспитанники детских домов).  В мероприятиях проекта в 2019 году приняло участие 3551 человек. | |
| 2.12. | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным хозяйствующими субъектами на реализацию инвестиционных проектов, нацеленных на выпуск качественной и конкурентоспособной импортозамещающей продукции (приоритетными являются станкостроение, тяжелое машиностроение, легкая, электронная, фармацевтическая, медицинская промышленность, машиностроение для пищевой промышленности). | Минэкономразвития Чувашии | 2016  г. | | 2020 г. | Выполняется.  В рамках реализации мер, направленных на стимулирование деятельности промышленных предприятий Чувашской Республики, продолжена работа по проведению адресной работы с предприятиями по оказанию содействия в получении государственной поддержки за счет средств федерального и республиканского бюджетов.  В 2019 г. поддержку в форме субсидий из федерального бюджета (478,3 млн. рублей) получили АО «ЧЭАЗ», ПАО «Химпром», ООО «Производственная компания «Промтрактор», ООО «Волжский комбайновый завод».  Направления, по которым получены субсидии:  - компенсация части затрат на уплату процентов по кредитам;  -компенсация части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной, сельскохозяйственной, самоходной и прицепной техники. | |
| 2.13. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в программах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. | Минэкономразвития Чувашии | постоянно | | | Выполняется.  Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» поддержан проект «Высококалорийные топливные пеллеты из органического сырья с ежегодным возобновлением» по программе СТАРТ (сумма поддержки - 2 млн. руб.). На конкурс «Коммерциализация-8» на получение гранта, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационного проекта, результаты которого имеют перспективу коммерциализации технологии в России от ООО «Завод электрических исполнительных механизмов и приводов «ПРИМЕХ» направлена заявка инновационного проекта «Производство интеллектуальных модулей для электроприводов, применяемых для управления трубопроводной арматурой с функциональными блоками – магнитный редуктор, интегральный блок управления, модуль диагностики и мониторинга состояния электропривода через облачные сервисы». | |
| *Направление «Налоговое стимулирование инвестиций»* | | | | | | | |
| 2.14. | Предоставление в соответствии с законодательством налоговых льгот хозяйствующим субъектам, реализующим инвестиционные проекты, нацеленные на выпуск качественной и конкурентоспособной импортозамещающей продукции | Минфин Чувашии | постоянно | | | Выполняется.  Меры налогового стимулирования в Чувашской Республике предусмотрены Законом Чувашской Республики от 23.07.2001 № 38 «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации».  В 2019 году предоставлена налоговая льгота по налогу на имущество ООО «Хевел» в размере 36 млн. рублей (план на 2019 г. – 140,0 млн. рублей). | |
| *Направление «Кадровое обеспечение инвестиционного процесса»* | | | | | | | |
| 2.15. | Подготовка кадров в Межрегиональном центре компетенций | МЦК – ЧЭМК  Минобразования Чувашии | 2016 г. | | 2020 г. | Выполняется.  В 2019 году в Межрегиональном центре компетенций подготовлено 575 человек, в том числе: 1 токарь, 1 фрезеровщик, 78 электромонтеров по ремонту и обслуживанию электро-оборудования, аргонно-дуговая сварка 7 человек, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 63 человека, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 17 человек, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 1 человек, электрогазосварщик 96 человек, оператор станков с программным управлением 49 человек, пробоотборщик 3 человека, кабельщик-спайщик 12 человек, электросварщик ручной сварки 128 человек, дефектоскопист по ВИК и УЗК 2 человека, математическое программирование 43 человека, начинающий электрик 13 человек, прикладная математика 24 человека, проектирование и выполнение работ по эксплуатации объектов промышленной автоматики на базе контроллеров Siemens 2 человека, осуществление проектно-инженерных работ на объ-ектах промышленной автоматики 5 человек, разработка систем управления объектами промыш-ленной автоматики на базе контроллеров Siemens 10 человек, особенности проектирования и реализации новых программ и технологий обучения при подготовке кадров по ФГОС ТОП-50 11 человек, подготовка кадров для участия в чемпионате рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») в компетенции «Промышленная автоматика» 1 человек, подготовка кадров для участия в чемпионате рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») в компетенции «Лаборант химического анализа» 3 человека, современные технологии производства и аналитического контроля 1 человек, физико-химические методы анализа в лаборатории 1 человек, лабораторный контроль жидких, газообразных и твердых веществ и материалов в различных отраслях промышленности 1 человек, качественный и количественный анализ органических веществ 1 человек, качественный и количественный анализ неорганических веществ 1 человек. | |
| 2.16. | Реализация проектов при содействии Инжинирингового центра на базе ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» \* | 2016 г. | | 2020 г. | Выполняется.  В рамках постановления № 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследова-тельского сектора" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы" выполняется две научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках импортозамещения:  Согласно плану-графику работ на выполнение НИОКТР совместно с АО «ЧПО имени В.И.Чапаева» за счет субсидии по теме: «Разработка рецептур резин на основе карбоцепных каучуков с использованием функциональных ингредиентов» объем выполняемых работ составляет 26,838 млн. рублей за 1 полугодие 2019 года.  Согласно плану-графику работ на выполнение НИОКТР совместно с АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» за счет субсидии по теме: «Разработка нового поколения серии установочных автоматических выключателей на токи до 1000 А для импортозамещения в наукоёмких отраслях промышленности и освоение их высокотехнологичного производства» объем выполняемых работ составляет 18,862 млн. рублей за 1 полугодие 2019 года.  15 февраля 2019 года подписано соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на софинансирование расходов, связанных с оплатой услуг по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 учебном году. Размер предоставляемой субсидии составляет 1 084,1 тыс. рублей. Соглашением предусмотрено подготовить 28 специалистов.  *Справочно: Обучение специалистов в Чувашской Республике в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров осуществляется на базе ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова». В настоящее время Чувашский государственный университет реализует образовательную программу профессиональной переподготовки «Эффективный менеджмент» (тип А).* | |
| *Направление «Стимулирование спроса на продукцию, созданную в Чувашской Республике»* | | | | | | | |
| 2.17. | Проведение мероприятий по популяризации брендов Чувашской Республики, стимулированию спроса на продукцию, произведенную в Чувашской Республике | Минэкономразвития Чувашии | постоянно | | | Выполняется.  Минэкономразвития Чувашии с АУ «НТРК Чувашии» Мининформполитики Чувашии подписаны государственные контракты на выпуск и размещение в 2019 году на местном телевидении передач «Качество» и  «Хочу, могу, знаю».  В марте т.г. организована сьемка телепередачи «Качество» с дегустацией сметаны покупателями на базе магазина «Калач». Результат - повышение потребительских знаний жителей Чувашской Республики, увеличение доли продажи товаров местного производства.  На базе ООО «Мясоперерабатывающее предприятие «Приволжские колбасы» федеральных и местных представители торговых сетей ознакомлены с производимой на предприятии продукцией.  26 марта 2019 в Торгово-промышленной палате Чувашской Республики состоялся семинар для представителей предприятий по организации квалификационного отбора потенциальных участников корпоративных программ повышения конкурентоспособности, с целью расширения экспортной продукции. Приняли участие более 30 промышленных предприятий.  В  мае т.г. в эфир вышла первая передача «Качество», в которой население выбирало лучший батон «Нарезной». В  июне т.г. в эфир вышла передача «Хочу, могу, знаю», в которой рассказывалось о национальном мясном продукте шартан. | |
| 2.18. | Организация визитов делегаций в субъекты деятельности в сфере промышленности в Чувашской Республике, ознакомление с производством и выпускаемой продукцией, презентация преимуществ, в том числе в рамках импортозамещения | Минэкономразвития Чувашии | постоянно | | | Выполняется.  13-14 марта с визитом в Чувашской Республике находился начальник Департамента релейной защиты, метрологии и АСУТП ПАО «ФСК ЕЭС» А.Салёнов и начальник отдела развития РЗА и ИТС ПАО «Россети» С.Вергазов.  В ходе визита гости ознакомились с площадкой проведения РЕЛАВЭКСПО-2019, посетили ООО «НПП «ЭКРА», лабораторию электромагнитной совместимости Центра сертификации, стандартизации и испытаний и ряд электротехнических предприятий республики.  23-26 апреля 2019 г. в Чебоксарах состоялся очередной, международный форум РЕЛАВЭКСПО-2019 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России». Форум проводится в Чебоксарах с 2012 года.  Инициатива проведения форума РЕЛАВЭКСПО исходила от Некоммерческого партнерства «Содействие развитию релейной защиты, автоматики и управления в электроэнергетике» (НП «СРЗАУ»), и была активно поддержана Правительством Чувашской Республики. Основным местом проведения форума был выбран город Чебоксары являющийся центром притяжения специалистов и имеющий неофициальный статус столицы релейной защиты.  Свои стенды на выставке разместили такие известные предприятия как ООО НПП «ЭКРА», ООО «Релематика», АО «ЧЭАЗ», АО «НПК «ЭЛАРА», ООО «НПП «Бреслер», ООО «РЗА СИСТЕМЗ», ООО «Интеллектуальные системы» и другие.  В мероприятиях форума приняли участие директор ситуационно-аналитического центра – заместитель главного инженера ПАО «Россети» Игорь Алюшенко, заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «ФСК ЕЭС» Руслан Измайлов, член правления Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» Петр Варганов. | |
| *Направление «Формирование преференций при осуществлении муниципального заказа»* | | | | | | | |
| 2.19. | Подготовка предложений для федеральных органов власти по:  ограничению импорта отдельных видов товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в том числе по введению мер таможенно-тарифного регулирования);  запрету постоплаты поставленной продукции, выполненных работ и оказанных услуг (ужесточению финансово-платежной дисциплины, увеличению процентов (пеней) по не оплаченным в установленные сроки контрактам и т.д.) | Минэкономразвития Чувашии | постоянно | | | Выполняется.  Письма от имени Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева от 15.03.2019 № 01/05-3511 и № 01/05-3510 Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву и Министру промышленности и торговли Российской Федерации соответственно о продлении сроков заключения договоров лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, на которые распространяется предоставление субсидий, и принятия проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2017 г. №518». | |
| 1. **Меры, направленные на реализацию механизма контроля за выполнением Плана** | | | | | | | |
| 3.1. | Мониторинг и координация развития отраслей промышленности Чувашской Республики, а также реализации Плана | Минэкономразвития Чувашии | постоянно | | | Выполняется.  Мониторинг и координация векторов направления и индикаторных показателей развития отраслей промышленности Чувашской Республики проводится министерством ежемесячно. Итоги докладываются Главе Чувашской Республики регулярно (ежемесячно), а также в ходе проведения еженедельных совещаний с его участием. | |
| 3.2. | Организация и проведение заседаний рабочей группы по формированию перечня первоочередных мероприятий (продуктов, технологий и оборудования), способствующих импортозамещению | Минэкономразвития Чувашии | ежеквартально начиная со второго полугодия 2016 года | | | Заседание рабочей группы в 2019 году не проводилось. | |
| 3.3. | Рассмотрение предварительных итогов реализации Плана на заседании рабочей группы по формированию перечня первоочередных мероприятий (продуктов, технологий и оборудования), способствующих импортозамещению | Минэкономразвития Чувашии | один раз в полугодие начиная со второго полугодия 2016 года | | | Выполняется.  Предварительные итоги реализации Плана доведены до сведения членов рабочей группы и размещены на сайте министерства. | |
| 3.4. | Представление отчета о реализации Плана в федеральные органы исполнительной власти, ответственные за реализацию соответствующих планов по импортозамещению | Минэкономразвития Чувашии | один раз в год (не позднее 15 декабря отчетного года) | | | Выполняется.  Отчет о реализации Плана за 2019 год направлен в Минпромторг России и размещен на портале «Государственная информационная система промышленности» (https://gisp.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с ответственным исполнителем.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_