**Методические рекомендации по заполнению**

**Отчета о мониторинге исполнения отраслевого плана мероприятий по импортозамещению**

**Общая информация**

Отчет о мониторинге необходимо ежеквартально в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в Департамент. Отчет направляется в табличной форме согласно приложению № 1 к Приказу от 15.06.2015 г. № 1544.

В таблице необходимо привести краткую информацию по каждому технологическому направлению из утвержденного отраслевого плана.

**Заполнение Таблицы**

В графе «Краткое описание проекта» необходимо кратко описать проект. Данное описание необходимо начинать со слов, выражающих действие, далее указывается объект или сфера воздействия, например: «строительство завода», «расширение производства» и т.п. Указать продукт и шифр продукта в Плане.

В графе «Срок реализации проекта» указываются даты начала и окончания реализации проекта;

В графе «Этапы реализации проекта» указываются этапы реализации проекта в формате:

«I этап - …

II этап - …

III этап - …»;

В графе «Исполнитель» указываются полное наименование исполнителя, реализующего проект;

В графе «Регион» указывается место реализации проекта;

В графах «Необходимые средства», «Собственные средства», «Заемные средства» указываются суммы на реализацию проекта (в миллионах рублей);

В графе «Бюджетные средства» указываются сумма в миллионах рублей, финансируемая из средств бюджета Российской Федерации. Это может быть финансирование из любого органа государственной власти, в том числе, муниципального.

Графа «Бюджетные средства» подразделяется на 3 вида поддержки:

«НИОКР» - указывается сумма, выделенная в рамках поддержки научно-исследовательской и/или опытно-конструкторской работы (в миллионах рублей). В данной графе указывается сумма, например, выделяемая в рамках субсидий по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 1312, либо в рамках финансирования НИОКР по федеральным целевым программам;

«КИП» - указывается сумма, выделенная в рамках комплексного инвестиционного проекта (в миллионах рублей). В данной графе указывается сумма, выделяемая, например, в рамках субсидий по постановлению Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 г. № 3;

В графе «Источник финансирования (№ ПП РФ/мероприятие ГП)» через запятую указываются прочие источники финансирования, например, займ в Фонде Развития Промышленности, субсидии по государственным программам, прочие виды финансирования Минпромторга России или других органов власти.

Все три графы («НИОКР», «КИП», «Источник финансирования») заполняются в формате «Сумма - Источник – Текущая стадия», например:

300 – ПП РФ № 218 - заключен договор;

100 – участие в федеральной целевой программе Минобрнауки России «Исследования и разработки» - реализация гос. контракта;

50 – займ в Фонде Развития Промышленности – переговоры.

В графе «Необходимые регуляторные меры поддержки» указываются необходимые меры поддержки для сокращения рисков или ускорения реализации проекта;

В графе «Плановые показатели проекта» указывается снижение доли импорта в результате реализации данного проекта (в процентах) и планируемый объем реализации продукции (в штуках за период в годах, объемом в миллионах рублей на указанный год)

В графе «Текущий этап реализации проекта» указывается этап реализации проекта, происходящий в настоящее время и затем в скобках указывается общее состояние реализации проекта. Возможны следующие варианты:

- проект успешно завершен;

- проект идет по графику;

- проект отстает от графика.

Пример заполнения графы «Текущий этап реализации проекта»: «Заключение договора на выделение субсидии (проект идет по графику)».

В графе «Фактические расходы» указывается общая сумма в миллионах рублей, которая была затрачена на проект на текущий момент, с учетом разбивки по источникам финансирования: «Собственные средства», «Заемные средства», «Бюджетные средства».

В столбце «Инструмент получения бюджетных средств» указываются все суммы из столбца «Бюджетные средства» с разбивкой по инструментам получения бюджетных средств, например,

«50 - субсидия в рамках ПП РФ №…, 50 - займ в Фонде Развития Промышленности, 100 – госпрограмма № 16 и т.п.»;

В графе «Используемые регуляторные меры поддержки» указывается мера поддержки, например, «освобождение от уплаты НДС по ПП РФ №\_\_\_\_от \_\_\_\_»;

Графа «Текущие показатели проекта (с начала выпуска продукции)» подразделяется на 2 подграфы «Снижение доли импорта (по факту реализации проекта)» – указывается в процентах и «Достигнутый объем реализации продукции» - указывается в \_\_\_шт. (ед.), \_\_\_\_млн. руб.;

В графе «Сложности/препятствия в реализации проекта» указываются факторы, ограничивающие исполнение проекта (ресурсные обеспечения, ограничения, связанные с законодательством и т.д.).