Итоги реализации национального проекта за 2019 год

В целях безусловного исполнения Указа Президента Российской Федерации            от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Чувашская Республика принимает участие по трем региональным проектам:

«Дорожная сеть»;

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

«Безопасность дорожного движения».

Общий объем выделенных средств в 2019 году на реализацию трех региональных проектов составлял 2804,2 млн. рублей, из них субсидии федерального бюджета 919,9 млн. рублей и средства консолидированного республиканского бюджета Чувашской Республики 1884,3 млн. рублей (средства республиканского бюджета 1761,9 млн. рублей и средства местных бюджетов 122,4 млн. рублей).

При этом объем использованных средств составил 2553,2 млн. рублей (91,0%), из них субсидии федерального бюджета 777,7 млн. рублей (84,5%) и средства консолидированного республиканского бюджета Чувашской Республики 1775,5 (94,2%) млн. рублей (средства республиканского бюджета 1654,1 млн. рублей (93,9%) и средства местных бюджетов 121,4 млн. рублей (99,2%)).

1.1) На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году                 объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики составил 2 524,3 млн. рублей, в том числе субсидии федерального бюджета – 919,9 млн. рублей и средства консолидированного республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 604,4 млн. рублей (средства республиканского бюджета 1482,0 млн. рублей и средства местных бюджетов 122,4 млн. рублей).

Данные средства направлены на увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Чебоксарской агломерации, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности.

Так, в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году отремонтировано 103,7 км дорог, в том числе на региональной и межмуниципальной сети автодорог – 73,9 км и на местной сети автодорог Чебоксарской агломерации – 29,8 км, отреконструировано 4,5 км автомобильных дорог местного значения. Это позволило увеличить долю соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения – 44,1% и долю соответствующих нормативным требованиям дорожной сети Чебоксарской агломерации – 65,3%, в их общей протяженности. Построены 38,8 км линии электроосвещения, что позволило улучшить безопасность на дорогах в 26 населенных пунктах, в которых проживает более 12 тыс. человек.

Объем использованных средств на 31.12.2019 составил 2 278,7 млн. рублей (90,3%), в том числе субсидии федерального бюджета – 777,7 млн. рублей (84,5%) и средства консолидированного республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 501,0 млн. рублей (93,6%) (средства республиканского бюджета 1379,6 млн. рублей (93,1%) и средства местных бюджетов 121,4 млн. рублей (99,2%)).

Остаток средств по факту выполненных работ составляет 245,6 млн. рублей (9,7%), в том числе субсидии федерального бюджета – 142,2 млн. рублей (15,5%) и средства консолидированного республиканского бюджета Чувашской Республики – 103,4 млн. рублей (6,4%) (средства республиканского бюджета 102,4 млн. рублей (6,9%) и средства местных бюджетов 1,0 млн. рублей (0,8%)).

Плановые показатели по региональному проекту «Дорожная сеть» достигнуты.

Справочно:

Остатки образовались по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования Шихазаны – Калинино, км 15+624 – км 28+000 в Вурнарском районе Чувашской Республики протяженностью 12,376 км». Причинами, которого послужило неэффективная организация труда, укладка песка в основание дорожной одежды на первоначальном этапе работ не соответствующего техническим требованиям по коэффициенту фильтрации.

В настоящее время транспортная доступность по данной автомобильной дороге обеспечена.

Показатель «Доля автомобильных дорог регионального значения соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности – 44,1%» достигнут за счет перевыполненных объемов дорожных работ по объектам:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги Шемурша – Сойгино – Алтышево – а.д. «Аниш», км 57+700 – км 67+700 в Алатырском районе Чувашской Республики»                 - 10,0 км (подрядная организация – ООО «Дортех»);

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Аниш», км 23+850 – км 28+280, км 29+380 – км 31+390 в Урмарском районе Чувашской Республики» - 2,376 км (подрядная организация – ООО «Воддорстрой»).

Подрядные организация выполняли работы сверх установленного плана на 2019 год «шли заделам».

1.2) На реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2019 году объем предусмотренных средства за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики составил 276,0 млн. рублей, из них:

на внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в сумме 227,9 млн. рублей, закуплено 87 камер (в 3,5 раза больше при плане - 25 камер);

на внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в сумме 48,1 млн. рублей, установлено – 1 АПВГК, на автомобильной дороге Чебоксары – Сурское в Алатырском районе (100% при плане - 1 АПВГК).

Объем использованных средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 31.12.2019 составил 271,3 млн. рублей (98,3%). По результатам конкурсных процедур получена экономия – 4,7 млн. рублей.

По данному региональному проекту имеются 2 показателя с плановым значением на 2019 год - 10 %:

«доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Показатель достигнут в рамках заключенных в 2019 году двух государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автодорог регионального значения с применением новых и наилучших технологий включенных в Реестр. При этом данный показатель на конец года составил 22,2% при плане 10%;

«доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Показатель достигнут в рамках заключенных в 2019 году двух государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. При этом данный показатель на конец года составил 22,2% при плане 10%.

Плановые показатели по региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» достигнуты.

1.3) На реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2019 году объем предусмотренных средства за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики составил 3,9 млн. рублей, в том числе за счет местных бюджетов – 0,1 млн. рублей. Данные средства направлены:

на приобретение 3-х мобильных автогородка;

на мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся светвозвращающими элементами;

на проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге;

на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

Объем использованных средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 31.12.2019 составил 3,22 млн. рублей (82,6%). По результатам конкурсных процедур получена экономия – 0,68 млн. рублей. Закуплено три мобильных автогородка, проведены мероприятия по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения на дорогах республики, изготовлены и распространены полиграфическе продукции, разработаны и размещены аудио-видеоролики.

Целевым показателем регионального проекта «Безопасность дорожного движения» является снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, показатель на 2019 год - 11,8 человек (при базовом значении на 31.12.2017 года 13,0 человек). В целях выполнения данного показателя количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 31.12.2019 не должно превышать 144 человек.

Так, по информации УГИБДД МВД по Чувашии количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 31.12.2019 - 130 человек. При расчете количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения на 31.12.2019 составляет - 10,63 человек. Показатель достигнут.