по 1 вопросу

- О ликвидации аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах Чувашской Республики в 2019 году и реализация мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. Утверждение перечня мероприятий на местах концентрации ДТП на 2020 год

Осипов Владимир Михайлович –

И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

Справочно:

Протяженность сети автомобильных дорог в Чувашской Республике составляет 12 514,2 км, из них: 326,4 км – федеральная сеть, 1 542,8 км – региональная сеть,10 645,0 км – местная сеть.

В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был реализован ряд мероприятий направленных на ликвидацию аварийно-опасных участков.

А именно, в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году отремонтировано 103,7 км дорог, в том числе на региональной и межмуниципальной сети автодорог – 73,9 км и на местной сети автодорог Чебоксарской агломерации – 29,8 км, отреконструировано 4,5 км автомобильных дорог местного значения. Это позволило увеличить долю соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения – 44,1% и долю соответствующих нормативным требованиям дорожной сети Чебоксарской агломерации – 65,3%, в их общей протяженности. Построены 38 км линии искусственного электроосвещения, что позволило улучшить безопасность на дорогах в 26 населенных пунктах, в которых проживает более 12 тыс. человек.

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» внедрены 87 камер фотовидеофикасации нарушений правил дорожного движения (в 3,5 раза больше при плане - 25 камер) и автоматический пункт весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильной дороге общего пользования регионального и межмуниципального значения Чебоксары – Сурское в Алатырском районе (100% при плане - 1 АПВГК) в сумме 48,1 млн. рублей.

На пешеходных переходах нанесена дорожная разметка с применением покрытия контрастного цвета, выполнена установка и замена дорожных знаков «Пешеходный переход» с флуоресцентной пленкой. Дополнительно установлены недостающие и заменены поврежденные дорожные знаки с окантовкой из флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета в общей сложности более 1 тыс., выполнены работы по устройству искусственных дорожных неровностей возле образовательных организаций, проведены работы по оснащению отдельных пешеходных переходов, устройство тротуара – 7,2 км, установлено 3 423 пог.м. барьерного ограждения и 1 344 пог.м. пешеходного ограждения, установлено 188 шт. направляющих устройств, 7 – светофорных объектов, а также выполнены работы по нанесению дорожной разметки в 2 этапа.

В целом принятыми мерами из 33 аварийно-опасных участков утвержденных протоколом Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от 07.03.2019 № 1 в 2019 году, удалось ликвидировать 27 мест концентрации ДТП. В частности удалось ликвидировать аварийно-опасные участки на а/д Атлашево-«Волга»-Марпосад,

Справочно: причины ДТП – выезд на полосу встречного движения, отсутствие направляющих устройств. Был установлен комплекс фотовидеофиксации, проведено устройство барьерного ограждения по обеим сторонам, нанесена дорожная разметка с использованием долговечных материалов, установка спец. щита «Внимание аварийный участок»

на а/д Вурнары-Убеево-Красноармейское

Справочно: причины ДТП – нарушение очередности проезда перекрестка, нарушение правил расположения Т/С на проезжей части. Был установлен комплекс фотовидеофиксации, установка спец. щита «Внимание аварийный участок», установлен дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости 70 км/ч, нанесена дорожная разметка с использованием долговечных материалов.

Но, несмотря на выполнение запланированных мероприятий в полном объеме имеются 6 аварийных очагов переходящие на 2020 г., причиной возникновения которых является нарушение ПДД водителями транспортных средств.

Справочно: Чебоксары участки переходящие на 2020 год:

1) пр. Тракторостроителей – ул. Пролетарская (7-0-10);

2) Эгерский бр - пр. 9-й Пятилетки – пр. Тракторостроителей (6-0-6);

3) ул. Гражданская, перекресток с круговым движением (5-0-5);

4) ул. К.Воробьевых – Президентский бульвар (4-0-6);

5) ул. Калинина – ул. Декабристов (3-0-3);

6) пр. 9-ой Пятилетки – ул. Хузангая (3-0-4).

Работа по созданию безопасных условий в области дорожного движения будет продолжена. Так, на 2020 год запланировано строительство наружного освещения – 32 км (на региональной сети, что позволит улучшить безопасность на дорогах в 23 населенных пунктах), устройство тротуара – 3,3 км; остановочного пункта – 2 шт., установка направляющих устройств – 895 шт., барьерного ограждения – 1 791,0 пог.м., перильного ограждения – 1 673,0 пог.м, обустройство пешеходных переходов – 23 шт.

В настоящее время в Чувашской Республике проводится целенаправленная работа по поэтапному исполнению требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"), а именно по приведению пешеходных переходов в соответствие с новыми требованиями национальных стандартов вблизи образовательных учреждений.

Справочно: Национальные стандарты по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений предполагают устройство искусственного освещения в темное время суток, пешеходных ограждений протяженностью по 50 м в каждую сторону, искусственных дорожных неровностей на проезжей части, тротуаров, светофора (мигающий жёлтый), дорожной разметки (жёлто-белая), двухсторонних дорожных знаков «Пешеходный переход» из флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета.

Ежегодно органам исполнительной власти необходимо обеспечить утверждение перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.

Справочно: В соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации Д. Медведевым 04 августа 2015 г. № 5063п-П9

Вашему вниманию представлен проект перечня наиболее аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер на 2020 год, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП, подготовленный с учетом предложений членов комиссии и согласованный с УГИБДД МВД по Чувашской Республике.

Уважаемые коллеги, предлагается утвердить представленный перечень наиболее аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер на 2020 год протокольным решением заседания Правительственной Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чувашской Республике.