Приложение № 8

к Решению Моргаушского районного Собрания

депутатов от 26.03.2020 г.  №С-48/1

"Об исполнении   районного бюджета Моргаушского

района Чувашской Республики за 2019 год"

Информация об осуществлении бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства

в соответствии с инвестиционной программой

за 2019 год

(руб.)

| №№ п/п | Объекты строительства | План за 2019 г. | Исполнено на 31.12.2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства | 600 000,00 | 186 000,00 |
| 2. | Строительство (реконструкция) котельных объектов социальной сферы в муниципальных образованиях (Строительство блочно - модульной котельной в МБОУ «Детский сад «Золушка») (Строительство газовой котельной в МБОУ Орининская СОШ ) | 3 959 000,00 1 714 000,00 2 245 000,00 | 3 953 317,93 1 708 317,93 2 245 000,00 |
| 3. | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (Корректировка проекта на строительство Кашмашской общеобразовательной школы на 108 мест в д. Кашмаши Моргаушского района) | 1 374 660,00 1 374 660,00 | 1 354 659,57 1 354 659,57 |
|  | Итого: | 5 933 660,00 | 5 493 977,50 |