| ## Чăваш Республики # Муркаш районěн ## Администраций. ### ЙЫШĂНУ _________ 2020 ç. №________ ## Муркаш сали |  | ## Чувашская Республика ## Администрация ## Моргаушского района ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ ## 24.04.2020 г. №480 ## с. Моргауши |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского района Чувашской Республики»

Администрация Моргаушского района Чувашской Республики                       п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Моргаушского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского района Чувашской Республики».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Моргаушского района- начальника отдела капитального строительства и развития общественной инфраструктуры Матросова А.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации Моргаушского

района  Чувашской Республики                                                Р.Н.Тимофеев

- Приложение

- к постановлению администрации

- Моргаушского района Чувашской Республики

- от 24.04. 2020 № 480

- Паспорт

муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий

Моргаушского района Чувашской Республики»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - | Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики и отдел экономики и развития агропромышленного комплекса администрации Моргаушского района Чувашской Республики, сельские поселения Моргаушского района (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»; «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»; |
| Цели муниципальной программы | - | повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения |
| Задачи муниципальной программы | - | удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности; создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | - | к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, – 90 тыс. кв. метров; доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат, – 4,7 процента; объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, – 0,0 тыс. кв. метров к 2021 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, – 4 единицы; ввод в действие локальных водопроводов – 5,2 км; к 2023 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций – 1 единица; к 2024 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях, – 1 единица; к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): ввод в действие распределительных газовых сетей – 1,5 км; количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий – 5 единица; количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, – 133 единиц; количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку – 5 единиц |
| Срок реализации муниципальной программы | - | 2020 - 2025 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | - | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 - 2025 годах составляют 65289,3 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 52285,6 тыс. рублей; в 2021 году – 1044,9 тыс. рублей; в 2022 году – 2989,7 тыс. рублей; в 2023 году - 2989,7 тыс. рублей; в 2024 году - 2989,7 тыс. рублей; в 2025 году - 2989,7 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 14649,4 тыс. рублей (22,4 процента), в том числе: в 2020 году – 2270,7 тыс. рублей; в 2021 году – 935,5 тыс. рублей; в 2022 году – 2860,8 тыс. рублей; в 2023 году - 2860,8 тыс. рублей; в 2024 году - 2860,8 тыс. рублей; в 2025 году - 2860,8 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики -31428,5 тыс. рублей (48,1 процента), в том числе: в 2020 году – 31303,5 тыс. рублей; в 2021 году – 9,4 тыс. рублей; в 2022 году – 28,9 тыс. рублей; в 2023 году - 28,9 тыс. рублей; в 2024 году - 28,9 тыс. рублей; в 2025 году - 28,9 тыс. рублей; местных бюджетов – 715,2 тыс. рублей (1,1 процента), в том числе: в 2020 году – 215,2 тыс. рублей; в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; в 2022 году – 100,0 тыс. рублей; в 2023 году – 100,0 тыс. рублей; в 2024 году – 100,0 тыс. рублей; в 2025 году – 100,0 тыс. рублей; бюджет сельских поселений – 13697,2 тыс. рублей (21,0 процента), в том числе: в 2020 году – 13697,2 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные перечисления физических и юридических лиц – 4799,0 тыс. рублей (7,4 процента), в том числе: в 2020 году – 4799,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процента), в том числе: в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях; повышение транспортной доступности сельских населенных пунктов, развитие телекоммуникационной, инженерной, социальной инфраструктуры сельских территорий; снижение миграционного оттока сельского населения; улучшение демографической ситуации в сельской местности и сохранение тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения; повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской местности для проживания и работы. |

- Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,

ОПИСАНИЕ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий определены государственной программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696, Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. N 151-р, Стратегией пространственного развития Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей:

повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чувашской Республики.

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2020 - 2025 годах. Муниципальная программа не предусматривает выделение отдельных этапов.

К целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся:

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;

доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат;

объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения;

ввод в действие распределительных газовых сетей;

количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях;

ввод в действие локальных водопроводов;

количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций;

количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере.

- Раздел II. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение целей и решение задач муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм муниципальной программы: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения».

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе.

Данное мероприятие направлено на улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях, предусматривающее:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения.

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог.

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация следующих мероприятий:

развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий;

развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий;

реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;

реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций;

проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений;

реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий.

Данное мероприятие предусматривает благоустройство сельских территорий.

- Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,

ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и средств внебюджетных источников.

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 2020 - 2025 годах составляет  65289,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 52285,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 1044,9 тыс. рублей;

в 2022 году – 2989,7 тыс. рублей;

в 2023 году - 2989,7 тыс. рублей;

в 2024 году - 2989,7 тыс. рублей;

в 2025 году - 2989,7 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета -  14649,4 тыс. рублей (22,4 процента), в том числе:

в 2020 году – 2270,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 935,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 2860,8 тыс. рублей;

в 2023 году - 2860,8 тыс. рублей;

в 2024 году - 2860,8 тыс. рублей;

в 2025 году - 2860,8 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики -31428,5 тыс. рублей (48,1 процента), в том числе:

в 2020 году – 31303,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 9,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 28,9 тыс. рублей;

в 2023 году - 28,9 тыс. рублей;

в 2024 году - 28,9 тыс. рублей;

в 2025 году - 28,9 тыс. рублей;

местных бюджетов – 715,2 тыс. рублей (1,1 процента), в том числе:

в 2020 году – 215,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;

бюджет сельских поселений – 13697,2 тыс. рублей (21,0 процента), в том числе:

в 2020 году – 13697,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные перечисления физических и юридических лиц – 4799,0 тыс. рублей (7,4 процента), в том числе:

в 2020 году – 4799,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.

План реализации Муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период приведен в приложении №3 к Муниципальной программе.

- Приложение N 1

к муниципальной программе

Моргаушского района Чувашской Республики

"Комплексное развитие сельских

территорий Моргаушского района

Чувашской Республики"

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ", ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N пп | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | 505,4 | 252,7 | 142,7 | 419,7 | 503,6 | 462,02 | 420,0 |
| 2. | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | % | 5 | 3 | 1,7 | 5 | 6 | 5,5 | 5 |
| 4. | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
| 2. | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | единиц | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | единиц | 18 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8. | Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |

- Приложение N 2

к муниципальной программе

Моргаушского района Чувашской Республики

"Комплексное развитие сельских территорий

Моргаушского района Чувашской Республики

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

| Статус | Наименование муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики, основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа Моргаушского района Чувашской Республики | «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского района Чувашской Республики» | х | х | всего | 52285,6 | 1044,9 | 2989,7 | 2989,7 | 2989,7 | 2989,7 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 2270,7 | 935,5 | 2860,8 | 2860,8 | 2860,8 | 2860,8 |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 31303,5 | 9,4 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
|  |  | х | х | местные бюджеты | 215,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | х | х | бюджет сельских поселений | 13697,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | Безвозмездные перечисления физических и юридических лиц | 4799,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | х | х | всего | 2393,6 | 1044,9 | 2989,7 | 2989,7 | 2989,7 | 2989,7 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 2270,7 | 935,5 | 2860,8 | 2860,8 | 2860,8 | 2860,8 |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 22,9 | 9,4 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
|  |  | х | х | местные бюджеты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Улучшение жилищных условий граждан на селе» | х | х | всего | 2393,6 | 1044,9 | 2989,7 | 2989,7 | 2989,7 | 2989,7 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 2270,7 | 935,5 | 2860,8 | 2860,8 | 2860,8 | 2860,8 |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 22,9 | 9,4 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
|  |  | х | х | местные бюджеты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | х | х | всего | 49892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 31280,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | местные бюджеты | 115,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | бюджет сельских поселений | 13697,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | Безвозмездные перечисления физических и юридических лиц | 4799,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» | х | х | всего | 49892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 31280,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | местные бюджеты | 115,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | бюджет сельских поселений | 13697,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | Безвозмездные перечисления физических и юридических лиц | 4799,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий» | х | х | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение N 3

к муниципальной программе

Моргаушского района Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий

Моргаушского района Чувашской Республики»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, соисполнители участники) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджета Моргаушского района Чувашской Республики, бюджета сельских поселений) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского района Чувашской Республики» |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 | Повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения; повышение уровня занятости сельского населения; создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях; повышение транспортной доступности сельских населенных пунктов, развитие телекоммуникационной, инженерной, социальной инфраструктуры сельских территорий; снижение миграционного оттока сельского населения; улучшение демографической ситуации в сельской местности и сохранение тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения; повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской местности для проживания и работы. | х | 52285,6 | 1044,9 |  | 2989,7 |
| ИТОГО по Муниципальной программе |  |  |  |  | х | 52285,6 |  | 1044,9 | 2989,7 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Улучшение жилищных условий граждан на селе |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 | Обеспечение комфортным жильем сельского населения; создание необходимой инженерной инфраструктуры и благоустройство территорий под жилищное строительство | х | 2393,6 |  | 1044,9 | 2989,7 |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | х | 2393,6 |  | 1044,9 | 2989,7 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 | Повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий; снижение миграционного оттока сельского населения; преодоление оторванности жителей села от социальных учреждений, более полное удовлетворение их общественно-культурных потребностей; повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской местности для проживания и работы. | х | 49892,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий |  | 01.01 2020 | 31.12. 2025 |  | х | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  |  | 49892,0 |  | 0,0 | 0,0 |

- Приложение N 4

к муниципальной программе

Моргаушского района Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий

Моргаушского района Чувашской Республики»

ПОДПРОГРАММА

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ

ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | - | улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях |
| Задачи подпрограммы | - | повышение уровня обеспечения сельского населения благоустроенным жильем; реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, – 2706,12 кв. метров; доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат, – 5 процента; объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения, – 0,0 тыс. кв. метров |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2020 - 2025 годы |
| Объемы финансирования реализации подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | - | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 15397,3 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 2393,6 тыс. рублей; в 2021 году – 1044,9 тыс. рублей; в 2022 году – 2989,7 тыс. рублей; в 2023 году - 2989,7 тыс. рублей; в 2024 году - 2989,7 тыс. рублей; в 2025 году - 2989,7 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 14649,4 тыс. рублей (95,1 процента), в том числе: в 2020 году – 2270,7 тыс. рублей; в 2021 году – 935,5 тыс. рублей; в 2022 году – 2860,8 тыс. рублей; в 2023 году – 2860,8 тыс. рублей; в 2024 году – 2860,8 тыс. рублей; в 2025 году – 2860,8 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 147,9 тыс. рублей (1,0 процента), в том числе: в 2020 году – 22,9 тыс. рублей; в 2021 году – 9,4 тыс. рублей; в 2022 году – 28,9 тыс. рублей; в 2023 году – 28,9 тыс. рублей; в 2024 году – 28,9 тыс. рублей; в 2025 году -28,9 тыс. рублей; местных бюджетов – 600,0 тыс. рублей (3,9 процента), в том числе: в 2020 году – 100,0 тыс. рублей; в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; в 2022 году - 100,0 тыс. рублей; в 2023 году - 100,0 тыс. рублей; в 2024 году - 100,0 тыс. рублей; в 2025 году - 100,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе: в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | обеспечение комфортным жильем сельского населения; создание необходимой инженерной инфраструктуры и благоустройство территорий под жилищное строительство |

- Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ,

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" муниципальной программы (далее - подпрограмма) является обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях, благоустроенным жильем.

Основной целью подпрограммы является улучшение жилищных условий населения, проживающего на сельских территориях.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач:

повышение уровня обеспечения сельского населения благоустроенным жильем;

реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения.

В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие сельские поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

Подпрограмма Муниципальной программы будет реализовываться в 2020 - 2025 годах.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;

доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат;

объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» Муниципальной программы Моргаушского района «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского района Чувашской Республики».

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в сфере социально-экономического развития Моргаушского района и Чувашской Республики.

- Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе.

Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, является обеспечение граждан, проживающих и работающих на сельских территориях, благоустроенным жильем.

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам предоставляются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов.

Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, и выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях утверждается постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

Мероприятие 1.2. Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения.

Целью мероприятия по строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, является удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье.

Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и средств работодателя.

Реализация подпрограммы осуществляется в 2020 - 2025 годах.

- Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,

ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 15397,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 2393,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 1044,9 тыс. рублей;

в 2022 году – 2989,7 тыс. рублей;

в 2023 году -  2989,7 тыс. рублей;

в 2024 году -  2989,7 тыс. рублей;

в 2025 году -  2989,7 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 14649,4 тыс. рублей (95,1 процента), в том числе:

в 2020 году – 2270,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 935,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 2860,8 тыс. рублей;

в 2023 году - 2860,8 тыс. рублей;

в 2024 году – 2860,8 тыс. рублей;

в 2025 году -2860,8 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 147,9 тыс. рублей (1,0 процента), в том числе:

в 2020 году – 22,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 9,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 28,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 28,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 28,9 тыс. рублей;

в 2025 году -  28,9 тыс. рублей;

местных бюджетов – 600,0 тыс. рублей (3,9 процента), в том числе:

в 2020 году - 100,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 100,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 100,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 100,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2025 году -  0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

План реализации подпрограммы Муниципальной программы Моргаушского района на очередной финансовый год и плановый период приведен в приложении №3 к подпрограмме Муниципальной программы.

- Приложение N 1

к подпрограмме «Создание условий

для обеспечения доступным и комфортным жильем

сельского населения» муниципальной программы

Моргаушского района Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий

Моргаушского района Чувашской Республики»

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м. | 505,4 | 252,7 | 142,7 | 419,7 | 503,6 | 462,02 | 420,0 |
| 2 | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | % | 5 | 3 | 1,7 | 5 | 6 | 5,5 | 5 |
| 3 | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение N2

к подпрограмме «Создание условий

для обеспечения доступным и комфортным жильем

сельского населения» муниципальной программы

Моргаушского района Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий

Моргаушского района Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Моргаушского района (основного мероприятия) | Задача муниципальной программы (подпрограммы) Моргаушского района | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ###### Подпрограмма | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  | всего | х | х | х | х | 2393,6 | 1044,9 | 2989,7 | 2989,7 | 2989,7 | 2989,7 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 2270,7 | 935,5 | 2860,8 | 2860,8 | 2860,8 | 2860,8 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 22,9 | 9,4 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Улучшение жилищных условий граждан на селе |  |  | всего | х | х | х | х | 2393,6 | 1044,9 | 2989,7 | 2989,7 | 2989,7 | 2989,7 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 2270,7 | 935,5 | 2860,8 | 2860,8 | 2860,8 | 2860,8 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 22,9 | 9,4 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  |  | всего | х | х | х | х | 2393,6 | 1044,9 | 2989,7 | 2989,7 | 2989,7 | 2989,7 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 2270,7 | 935,5 | 2860,8 | 2860,8 | 2860,8 | 2860,8 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 22,9 | 9,4 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  |  | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение N 4

к подпрограмме «Создание условий

для обеспечения доступным и комфортным жильем

сельского населения» муниципальной программы

Моргаушского района Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий

Моргаушского района Чувашской Республики»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ       МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, соисполнители участники) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджета Моргаушского района, бюджета сельских поселений) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 | Обеспечение комфортным жильем сельского населения; создание необходимой инженерной инфраструктуры и благоустройство территорий под жилищное строительство | х | 2393,6 | 1044,9 | 2989,7 |
| ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  |  |  | х | 2393,6 | 1044,9 | 2989,7 |
| Основное мероприятие 1 Улучшение жилищных условий граждан на селе |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 | Обеспечение комфортным жильем сельского населения; создание необходимой инженерной инфраструктуры и благоустройство территорий под жилищное строительство | х | 2393,6 | 1044,9 | 2989,7 |
| Мероприятие 1.1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 | Обеспечение комфортным жильем сельского населения; создание необходимой инженерной инфраструктуры и благоустройство территорий под жилищное строительство | х | 2393,6 | 1044,9 | 2989,7 |
| Мероприятие 1.2 Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  | 01.01 2020 | 31.12. 2025 | Обеспечение комфортным жильем сельского населения; создание необходимой инженерной инфраструктуры и благоустройство территорий под жилищное строительство | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение N 5

к муниципальной программе

Моргаушского района Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий

Моргаушского района Чувашской Республики»

ПОДПРОГРАММА

«СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «КОМПЛЕКСНОЕ

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

- Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - | Отдел экономики и развития агропромышленного комплекса администрации Моргаушского района Чувашской Республики и отдел капитального строительного и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| Цели подпрограммы | - | обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения |
| Задачи подпрограммы | - | развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях; развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях; благоустройство сельских территорий |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | к 2021 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, – 4 единицы; ввод в действие локальных водопроводов – 0 км; к 2023 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций – 0 единица; к 2024 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях, – 1 единица; к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов): ввод в действие распределительных газовых сетей – 1,5 км; количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий – 1 единица; количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, – 176 единиц; количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку – 5 единиц |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2020 - 2025 годы |
| Объемы финансирования реализации подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | - | прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 49892,0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 49892,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе: в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 31280,6 тыс. рублей (62,7 процента), в том числе: в 2020 году – 31280,6 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; местных бюджетов – 115,2 тыс. рублей (0,2 процента), в том числе: в 2020 году – 115,2 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; бюджета сельских поселений – 13697,2 тыс. рублей (27,5 процента), в том числе: в 2020 году – 13697,2 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; безвозмездные перечисления физических и юридических лиц – 4799,0 тыс. рублей (9,6 процента), в том числе: в 2020 году – 4799,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; внебюджетных источников -0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе: в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий; снижение миграционного оттока сельского населения; преодоление оторванности жителей села от социальных учреждений, более полное удовлетворение их общественно-культурных потребностей; повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской местности для проживания и работы. |

- Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА

В ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" муниципальной программы (далее - подпрограмма) является повышение уровня жизни в сельской местности.

Основными целями подпрограммы являются обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения.

В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие администрации сельских поселений Моргаушского района Чувашской Республики.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

ввод в действие распределительных газовых сетей;

количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях;

ввод в действие локальных водопроводов;

количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций;

количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Муниципальной программы Моргаушского района «Комплексное развитие сельских территорий Моргаушского района Чувашской Республики».

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в сфере социально-экономического развития Моргаушского района и Чувашской Республики.

- Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.

Подпрограмма включает два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Мероприятие 1.1. Развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий.

Данное мероприятие направлено на повышение уровня снабжения населения сетевым газом.

Мероприятие 1.2. Развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить сельское население питьевой водой надлежащего качества.

Мероприятие 1.3. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

В рамках мероприятия предусматривается государственная поддержка проектов, предусматривающих комплексное освоение земельных участков в целях осуществления компактного жилищного строительства и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан на территории компактной застройки.

Мероприятие 1.4. Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

Данное мероприятие предусматривает разработку проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства.

Мероприятие 1.5. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций.

Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов комплексного развития сельских территорий и сельских агломераций.

Мероприятие 1.6. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

Данное мероприятие предусматривает строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Мероприятие 1.7. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Мероприятие 1.8. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий.

Мероприятие 2.1. Благоустройство сельских территорий.

Данное мероприятие предусматривает реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

Реализация подпрограммы осуществляется в 2020 - 2025 годах.

- Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,

ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют 49892,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году –  49892,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2024 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2025 году –  0,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:

в 2020 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2024 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2025 году –  0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 31280,6 тыс. рублей (62,7 процента), в том числе:

в 2020 году – 31280,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 115,2 тыс. рублей (0,2 процента), в том числе:

в 2020 году – 115,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

бюджета сельских поселений – 13697,2 тыс. рублей (27,5 процента), в том числе:

в 2020 году – 13697,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные перечисления физических и юридических лиц – 4799,0 тыс. рублей (9,6 процента), в том числе:

в 2020 году – 4799,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе:

в 2020 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2024 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2025 году –  0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

- Приложение N 1

к подпрограмме «Создание и развитие

инфраструктуры на сельских территориях»

муниципальной программы

Моргаушского района Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий

Моргаушского района Чувашской Республики»

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | х | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | единица | х | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | единица | х | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | х | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | единица | х | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | единица | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | единица | 18 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 8 | Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единица | х | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Приложение N 2

к подпрограмме «Создание и развитие

инфраструктуры на сельских территориях»

муниципальной программы

Моргаушского района Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий

Моргаушского района Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ»   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Моргаушского района (основного мероприятия) | Задача муниципальной программы (подпрограммы) Моргаушского района | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ###### Подпрограмма | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях; развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях; благоустройство сельских территорий |  | всего | х | х | х | х | 49892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 31280,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 115,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 13697,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Безвозмездные перечисления физических и юридических лиц | х | х | х | х | 4799,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» |  |  | всего | х | х | х | х | 49892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 31280,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 115,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 13697,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Безвозмездные перечисления физических и юридических лиц | х | х | х | х | 4799,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий |  |  | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий |  |  | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  |  | всего | х | х | х | х | 5893,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 5481,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 115,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 297,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5 | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций |  |  | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Безвозмездные перечисления физических и юридических лиц | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  |  | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |  |  | всего | х | х | х | х | 43998,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 25799,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 13399,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Безвозмездные перечисления физических и юридических лиц | х | х | х | х | 4799,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8 | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий» |  |  | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Благоустройство сельских территорий |  |  | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет сельских поселений | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение N3

к подпрограмме «Создание и развитие

инфраструктуры на сельских территориях»

муниципальной программы

Моргаушского района Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий

Моргаушского района Чувашской Республики»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ « КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ  СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

| Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, соисполнители участники) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджета Моргаушского района, бюджета сельских поселений) | Финансирование, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 | Повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий; снижение миграционного оттока сельского населения; преодоление оторванности жителей села от социальных учреждений, более полное удовлетворение их общественно-культурных потребностей; повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской местности для проживания и работы | х | 499892,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 | Повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий; снижение миграционного оттока сельского населения; преодоление оторванности жителей села от социальных учреждений, более полное удовлетворение их общественно-культурных потребностей; повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской местности для проживания и работы | х | 49892,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 Развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 |  | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 Развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 |  | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 |  | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 |  | х | 5893,8 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5 Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 |  | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 |  | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 |  | х | 43998,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8 Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 |  | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий |  | 01.01 2020 | 31.12. 2025 | Повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий; снижение миграционного оттока сельского населения; преодоление оторванности жителей села от социальных учреждений, более полное удовлетворение их общественно-культурных потребностей; повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской местности для проживания и работы | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 Благоустройство сельских территорий |  | 01.01. 2020 | 31.12. 2025 |  | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |