В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть»; в городе Новочебоксарске на 2020 г. предусмотрено 124 800 тыс. руб., в том числе:

из Федерального бюджета: 62 400 тыс. руб.;

из средств Республиканского бюджета: 56 160 тыс. руб.;

из средств Местного бюджета: 6 240 тыс. руб.

**Выполнены следующие работы:**

**1.** Ремонт участка автомобильной дороги ул. Промышленная участок от проходной ПАО «Химпром» до отстойно — разворотной площадки, протяженностью 1,944 км.

**2.** Ремонт автомобильной дороги от проходной ПАО «Химпром» - к пожарной части №17, протяженностью 0,600 км.

**3.** Ремонт автомобильной дороги по ул. Промышленной от дома 46 до пересечения ул. Коммунистической, протяженностью 0,460 км.

**4.** Ремонт автомобильной дороги по ул. Винокурова (4 этап) участок ул. Пионерская до ул. В. Интеранационалистов.

**5.** Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольской

**6.** Ремонт участка автомобильной дороги по ул. 10 Пятилетки (Поворот от насосной станции до ул. Советская, д. 132).

**7.** На сумму образовавшейся бюджетной эффективности и остатка ранее проведенных аукционов заключен переходящий контракт на 2020-2021 г. на ремонту участка автомобильной дороги по ул. Советской (от границы города до д.77) и участка автомобильной дороги ул. Советской (нечетная сторона от д.77 до д.65) в городе Новочебоксарске Чувашской Республики.

2021 г.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть»; в городе Новочебоксарске на 2021 г. предусмотрено 124 800 тыс. руб., в том числе:

из Федерального бюджета: 62 400 тыс. руб.;

из средств Республиканского бюджета: 56 160 тыс. руб.;

из средств Местного бюджета: 6 240 тыс. руб.

**На указанные средства планируется выполнить:**

**1.** Завершение работ по переходящему контракту по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Советской (от границы города до д.77) и участка автомобильной дороги ул. Советской (нечетная сторона от д.77 до д.65) в городе Новочебоксарске Чувашской Республики.

**2.** Ремонт покрытия проезжей части по ул. Промышленной, участок от Нижнего кольца до кольца «Химпрома», начало выполнения работ по переходящему контракту 2020 — 2021 г.г.