**О реализации муниципальной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Ядринском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»**

 **за август 2019 года**

В рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» в 2019 году между Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ и Ядринской районной администрацией Чувашской Республики подписано соглашение, согласно которому необходимо ввести по Ядринскому району Чувашской Республики **–6 800 кв.м.**

 За январь-август 2019 года ввод жилья по Ядринскому району Чувашской Республики составил **1880,0 кв.м.**

 **В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 №1710 основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»** по Ядринскому району Чувашской Республики предусмотрены социальные выплаты 13 молодым семьям, от общего количества молодых семей-170, на что предусмотрены денежные средства в федеральном бюджете **– 4 709646 рублей 91 коп**., в республиканском бюджете Чувашской Республики - **1 848 938 рублей 92 коп**., в Ядринском районном бюджете Чувашской Республики – **787 214 рублей 10 копеек. В**ыданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 13 молодым семьям. Приобрели жилые помещения 7 молодых семей.

Согласно **Закону Чувашской Республики от 17.10.2005 г. № 42 «О регулировании жилищных отношений»** по Ядринскому району Чувашской Республики планируется обеспечить жильем 3 детей-сирот, на что предусмотрены средства, в республиканском бюджете Чувашской Республики в размере **2 891 790** **рублей 00 копеек,** проведены 3 электронных аукциона на **2 520 676 рублей 95 копеек**.

На обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17.10.2005 года №42 «О регулировании жилищных отношений» предусмотрены средства в республиканском бюджете Чувашской Республики в размере **5 473 954 рубля 00 копеек**. Планируется приобрести жилые помещения для 2 многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, объявлен электронный аукцион.

В рамках реализации подпрограммы **«Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»**  по Ядринскому району Чувашской Республики предусмотрены денежные средства в федеральном бюджете **– 4 698 400 рублей 00 копеек**, в республиканском бюджете Чувашской Республики **– 299 897 рублей 87 копеек, в** Ядринском районном бюджете **– 142 808 рублей 51 копеек,** на предоставление социальной выплаты 2 гражданам и 3 молодым семьям. Приобретено 1 жилое помещение, ведется строительство 4 жилых домов.

В рамках реализации **подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, указанных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»** в 2019 году был выдан государственный жилищный сертификат 1 участнику ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «МАЯК» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств федерального бюджета в размере 5 209 217 руб. Приобретены жилые помещения.

Зам. главы районной администрации-

начальник отдела строительства,

дорожного хозяйства и ЖКХ А.Г.Осипов