Информация по Дорожному хозяйству

Протяженность дорожной сети по Ядринскому району по состоянию на 01.01.2019г. составляет 592,532 км, в том числе 28,4 км – федеральная автомобильная автодорога «М-7 Волга» (без учета длины съездов и развязок), 101,376 км – автодороги республиканского значения, 462,756 км – местного значения. Из 462,756 км автодорог местного значения 349,4км (75,5%) имеют твердое покрытие, 292,3 км (64%) усовершенствованное (асфальтобетонное) покрытие. На дорожной сети эксплуатируется 22 моста/3030,72.м. (2шт/1671,9м - на федеральной автодороге (в том числе новый мост – 1242м), 9шт/ 892,02м -на республиканской сети, 11шт/466,8м на местной сети автодорог). По территории Ядринского района проходят 4 автомобильные дороги республиканского значения: автодорога «Сура» протяженностью 28,89 км, автодорога «Никольское-Ядрин-Калинино» протяженностью 40,884 км, автодорога «Ядрин-Канаш» протяженностью 12,002 км, автодорога «Ядрин-Николаевское-Новые Атаи» протяженностью 19,6 км.

Участок автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» в границах Ядринского района (км 573 – км 601) обслуживает ООО «Воддорстрой» Работы финансируются за счет средств федерального бюджета, Заказчиком работ является ФКУ Упрдор «Волго-Вятскуправтодор».

Автодороги республиканского значения по Ядринскому району общей протяженностью 101,376км («Сура», «Никольское-Ядрин-Калинино», «Ядрин-Канаш», «Ядрин-Николаевское-Н.Атаи») обслуживает  ООО «ДорТех». Работы финансируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, Заказчиком работ является КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии.

Содержание автомобильных дорог районного значения по Ядринскому району осуществляют следующие подрядные организации:

ООО «Перспектива», – содержит 109,06 км автодорог;

ООО «СК «АЛСЕР СТРОЙ»– содержит 51,792 км автодорог;

ООО «Сурстройсервис»– содержит 60,357 км автодорог;

ООО «Стройка-21 – содержит 36,952 км автодорог.

Общая стоимость заключенных контрактов на содержание автодорог районного значения составляет 24 459,394 тыс. рублей.

Улично-дорожную сеть по г. Ядрин на основании заключенного администрацией Ядринского городского поселения Муниципального Контракта обслуживает Ядринское МПП ЖКХ.

Содержание автодорог в границах населенных пунктов поселений обеспечивается администрациями сельских поселений посредством заключения договоров на их содержание.

В 2019г по автодороге федерального значения «Волга» М-7 проводятся следующие работы:

-по восстановлению подхода к новому мосту через р. Сура со стороны г. Казань (строительства эстакады) – Подрядчиком является ПАО «Мостотрест» со стоимостью работ 1 473,189 млн. рублей, финансирование объекта запланировано на 3 года (2018 -2020гг). Из-за наличия грунтовых вод на участке спуска начались оползневые явления (просадки) на подходе к новому мосту, в связи с этим движение по подходу при вводе в эксплуатацию моста не было запущено. Для исправления ситуации в соответствии с проектным решением предусмотрена разборка земляного полотна на участке просадки и строительство дорожной эстакады длиной 768 метров. Подрядчику необходимо будет также построить подходы к эстакаде, ограждения, мачты освещения, предстоит устроить очистные сооружения с водоотводными лотками, систему видеонаблюдения и систему предупреждения обледенения дороги, срок сдачи объекта – 2020г. Движение по эстакаде запущено 13 декабря 2019г.

-завершены работы по ремонту участка автодороги М-7 «Волга» на участке км 573+790 – км 579+820 (от границы с Нижегородской областью до подхода к старому мосту – выполнен ремонт покрытия с фрезированием, укреплением обочин, установкой барьерных ограждений). В 2018г выполнено устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, в текущем году уложен верхний слой покрытия. Стоимость работ 293,542 млн. рублей, подрядчик ООО «Элитстрой».

-ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию участка автодороги М-7 «Волга» на км 601- км 613. (граница с Моргаушским районом); на строительство 2-ой очереди моста через р. Сура на км 582+300 автодороги М-7 «Волга».

По автодорогам республиканского значения:

-В рамках исполнения Контракта по содержанию дорог силами ООО «ДорТех» уложен выравнивающий слой асфальтобетона на проблемном участке км 8+550 –км 9+200 автодороги «Никольское-Ядрин-Калинино», покрытие на котором было полностью изношено.

- Ведется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги «Никольское-Ядрин-Калинино» на км 21+110 – км 31+120 (участок Бараниха – с. Советское).

По программе «Безопасные и качественные дороги» по Ядринскому району построено 2 объекта:

-Завершены работы по строительству линии наружного освещения автомобильной дороги «Никольское – Ядрин – Калинино» на участках км 22+282 – км 22+912, км 31+120 – км 31+817 и км 33+182 – км 34+897 ( по с.Малое Чурашево, д.Старое Шуматово, с.Советское). Подрядчиком по результатам проведенного открытого аукциона определилось ООО «Электромонтаж» (г. Шумерля). Стоимость работ по Государственному контракту составляет более 3 млн. рублей. Построена линия по 3-м населенным пунктам общей протяженностью 3,042 км.

-Завершены работы по строительству наружного освещения  автомобильной дороги Ядрин-Николаевское—Новые Атаи с км 2+855 — км 5+190 и км 13+455 — км 15+200 с пешеходными переходами вблизи образовательного учреждения км 13+756, км 3+527 в Ядринском районе Чувашской Республики, подрядчик ООО «Регион-Свет», стоимость работ 6,4 млн. рублей (обустроено освещение автодороги по 4 населенным пунктам: Персирланы, Чербай, Орабакасы, Верхние Ачаки общей протяженностью 4,390 км).

По автодорогам местного значения:

В 2019г осуществлялось строительство автомобильной дороги по ул. Школьная д. Кильдишево протяженностью 1,442 км с переходным типом покрытиям, а также по ул. Якунина с Балдаево протяженностью 0,405км. На указанные цели из республиканского бюджета Чувашской Республики планируется выделить 11100 тыс. рублей. По итогам аукционов подрядчиками на объектах определились ООО «Стройка-21» и ООО «СК Гарант» соответственно. По строительству автодороги по с. Балдаево работы начаты в конце июня, к концу года объект введен в эксплуатацию (стоимость объекта составила 4 426,318 тыс. рублей). Финансирование строительства автомобильной дороги по ул. Школьная д. Кильдишево предусмотрено на 2 года (с вводом в эксплуатацию в 2020г). На объекте выполнен перенос линии электропередач, уложена водопропускная труба, уложены песчаное и щебеночное основания под автодорогу, построен тротуар.

Разработана проектно-сметная документация на строительство автодороги по ул. Чистякова с. Полянки протяженностью 0,7 км, исполнитель АО «Проектно-сметное бюро». Строительство объекта планируется реализовать с использованием средств федерального бюджета по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2020году.

На содержание и ремонт автодорог в границах муниципального района в 2019г выделено 61 083,828 тыс. рублей (51310,4 тыс. рублей – субсидии из республиканского бюджета, 9773,428 тыс. рублей – из Ядринского районного бюджета). Из указанной суммы 31 026,847 тыс. рублей– выделены на содержание дорог, 30142,757 тыс. рублей.– на ремонт.

В 2019г выполнен ремонт участка автомобильной дороги «Волга»-Чебаково-Кудаши-Алексеевка» протяженностью 3,85км. Муниципальный Контракт заключен с ООО «СтройКом» (№7 от 07.07.2019г), стоимость работ с учетом всех затрат составляет 17 406,093 тыс. рублей. Строительный контроль на объекте осуществлял ООО «Анвар». Работы на объекте завершены.

Выполнен ремонт водопропускной трубы на км 0+080 автомобильной дороги «Сура»-Верхние Мочары»-с.Чиганары. Подрядчиком по ремонту объекта по результатам проведенного аукциона определилось ООО «СК АлсерСтрой», стоимость работ составляет 2,705 млн. руб.

Выполнены работы по восстановлению изношенного слоя асфальтобетонного покрытия на  участках автомобильной дороги «Сура»-Б.Сундырь-М.Сундырь-М.Кумаркино-Егоркино», подрядчик ООО «ДРСУ», стоимость работ 4,264 млн. рублей. Уложено асфальтобетонное покрытие на 4 участках автодороги общей протяженностью 1,358 км.

За счет сэкономленных по итогам торгов средств и дополнительных средств в счет лимитов 2020г выполнен ремонт участков автодорог Волга»-Чебаково-Кудаши-Алексеевка» и «Подъезд к с. Чебаково №1» (до с. Чебаково) общей протяженностью 2,9 км., подрядчик ООО «СтройКом), стоимость работ составила 9896,965 тыс. рублей.

Кроме этого выполнены работы по установке барьерного ограждения общей протяженностью 202 п.м., установлено 15 автопавильонов на дорогах местного значения.

На содержание и ремонт автодорог в границах населенных пунктов поселений в 2019г выделено 17 703,632 тыс. рублей (14748,3 тыс. рублей – субсидии из республиканского бюджета, 2955,332тыс. рублей – из бюджетов поселений), из них 6465,388 тыс. рублей – на содержание дорог, 11238,244 тыс. рублей – на ремонт. По результатам проведенных торгов (аукционов в электронной форме) заключены контракты и выполнен ремонт 7,35 км автодорог в границах населенных пунктов поселений по 16 сельским поселениям. Работы по ремонту всем объектам выполнены в щебеночном исполнении.

В 2019 году выполнен ремонт дворовой территории №№7а, 9а по ул.Садовая в г. Ядрин и проезда к дворовой территории многоквартирных домов №№24,28,30 по ул. Молодежная. На указанные цели выделены средства в размере 1345,96 тыс. рублей. По итогам торгов подрядчиками по ремонту объектов определились ООО «ДРСУ» и ООО «Сурстройсервис» соответственно. Выполнен ремонт вышеуказанного двора площадью 473 кв.м. и  проезда площадью 1021 кв.м.

В рамках программы «Инициативное бюджетирование» в 2019г выделены средства на ремонт 3 объектов по Кукшумскому, Персирланскому, Стрелецкому поселениям. По всем объектам (ремонт дороги в д. Ойкасы 0,12км, ремонт дороги в д. Персирланы 0,27км, ремонт дворовой территории МКД в д. Стрелецкая 0,1 км) работы завершены в установленные контрактами сроки.

За.2019г. по содержанию и ремонту автомобильных дорог районного значения выполнены работы общей стоимостью 61083,828 тыс. рублей, по содержанию и ремонту автодорог поселений – 17703,632 тыс. рублей.