**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики**

Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики

**за 2019 год**

Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики. утверждена муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы». Программа состоит из 3 подпрограмм: *«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Пассажирский транспорт», «Повышение безопасности дорожного движения»*. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики (без учета подпрограмм «Обеспечение реализации муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики») следующие:

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 2019 году реализованы 3 подпрограммы.

***Подпрограмма*** «Автомобильные дороги»

В результате реализации подпрограммы обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения, как вне границ населенных пунктов поселений, так и в границах населенных пунктов поселений. Проведен ремонт участка автомобильной дороги местного значения «Волга»-Чебаково-Кудаши-Алексеевка и автодороги «Подъезд к с. Чебаково №1» (вне границ населенных пунктов поселений в границах муниципального района) общей протяженностью 6,75 км. Также выполнено восстановление изношенного асфальтобетонного покрытия на участках «Сура»-Б. Сундырь-М.Кумаркино-Егоркино общей протяженностью 1,358 км. Также выполнен ремонт водопропускной трубы на км 0+080 автомобильной дороги «Сура»-Верхние Мочары»-с.Чиганары. Кроме этого выполнены работы по установке барьерного ограждения общей протяженностью 202 п.м., установлено 15 автопавильонов на дорогах местного значения.

Выполнен ремонт 7,35 км автодорог в границах населенных пунктов поселений, выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Ядрин общей площадью 1494 кв.м.

***Подпрограмма «***Повышение безопасности дорожного движения в Ядринском районе Чувашской Республики***»***

В 2019г по подпрограмме реализованы следующие мероприятия:

-установлено 52,0 п.м. барьерного ограждения на опасном участке автодороги "Волга"-сЮваново-д. Верхние Ирзеи ;

-нанесена дорожная разметка на 139,084 км автомобильных дорог местного значения, на 13 пешеходных переходах (желто-белое исполнение);

- проведены районный этап ЮИД «Безопасное колесо» (30 апреля на базе МБОУ «Верхнеачакская СОШ им. А. П. Айдак» районный этап республиканского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»), также обеспечено участие команды-победителя в Республиканском конкурсе «Безопасное колесо», который состоялся 16-17 мая на базе ДОЛ «Белые камни» Мариинско-Посадского района, изготовлено 4 баннера на тематику по безопасности дорожного движения в г. Ядрин (в том числе по детской безопасности).

Информация по безопасности дорожного движения до населения доводилась регулярно через районную газету «Знамя труда» -опубликовано 13 статей, на сайте Ядринского района и отдела МВД размещено 32 информации.

***Подпрограмма***«Пассажирский транспорт»

В рамках подпрограммы организованы пассажирские перевозки пассажиров по 15 муниципальным автобусным маршрутам. Перевозчиками на маршрутах являются 3 индивидуальных предпринимателя. За 2019г на местных маршрутах перевезено 532,2 тыс. пассажиров.