Приложение №1

к постановлению администрации города Алатыря

от _______.2021года  №  ___

План

мероприятий по подготовке объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Алатыря к осенне-зимнему периоду 2021/2022 г.г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. |  | Запланированный объем | Срок выполнения (квартал) |  | Финансовые средства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоканал» города Алатыря |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена водопровода по ул. Московская-Горшенина |  |  |  | II |  | 141,144 |
| 2 | Замена врезки дома по ул. Кирова, d-63 |  |  |  | II |  | 23,172 |
| 3 | Ремонт задвижек на водопроводных сетях |  |  |  | IV |  | 66,495 |
| 4 | Ремонт смотровых колодцев |  |  |  | IV |  | 213,517 |
| 5 | Ремонт горловин смотровых колодцев |  |  |  | IV |  | 76,613 |
| НФС |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт наружного освещения территории НФС |  |  |  | III |  | 153,899 |
| 7 | Ремонт вытяжной вентиляции фильтровального зала НФС с установкой турбо дефлектора |  |  |  | II |  | 28,703 |
| 8 | Замена окон в здании НФС |  |  |  | III |  | 62 |
| 9 | Установка ультразвуковых датчиков расхода воды ПЭП-3-65 с УСД-300м |  |  |  | III |  | 152 |
| Насосная станция 1-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт кровли здания операторской станции 1-го подъема |  |  |  | II |  | 104,508 |
| 11 | Ремонт здания операторской станции 1-го подъёма |  |  |  | II |  | 496,093 |
| Канализационные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт канализационных колодцев |  |  |  | IV |  | 161,379 |
| 13 | Ремонт напорной канализации по ул. Московская (от КНС№2) |  |  |  | IV |  | 330,665 |
| ОСК |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт выпуска ОСК. D500мм, L80мм |  |  |  | IV |  | 698,71 |
| 15 | Обваловка дамб биопрудов |  |  |  | IV |  | 86 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2 794,898 |
| МУП «Алатырские городские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ -0,4 кВ по трассе Замена деревянных одностоечных опор, замена неизолированного провода 0,4 кВ, Перенос провода 0,4 кВ. на новые опоры. | Шт. Км. |  | 50 1,2 |  |  |  |
| 2 | ВЛ -0,4 кВ по трассе Замена деревянных одностоечных опор. Перенос провода 0,4 кВ. на новые опоры. | Шт. Км. |  | 30 0,9 |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт кабельных линий 10/6-0,4 кВ. замена соединительных муфт, замена концевых муфт | Шт. Шт. |  | 12 8 |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт ВЛ -10/6-0,4 кВ, расчистка трассы, выправка опор, перетяжка провода нумерация опор замер загнивания древесины | км. км. шт. км. шт. шт. |  | 7,1 7,1 20 3,0 50 50 |  |  |  |
| 4 | Ревизия трансформаторных подстанций питающих котельные города | шт. |  | 28 |  |  |  |
| 5 | Осмотр и проверка состояния кабельных линий, электрооборудовая. |  |  | Согласно установленных норм |  |  |  |
| 6 | Обеспечение запаса материальных и средств для аварийно-восстановительных работ | . |  | Согласно установленных норм |  |  |  |
| 7 | Проведение противопаводковых и противопожарных тренировок с оперативно-ремонтным персоналом |  |  | Согласно установленных норм |  |  |  |
| 8 | Проведение технического освидетельствования и диагностики оборудования | . |  | Согласно установленных норм |  |  |  |
| 9 | Укомплектовать персонал индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментом, а также нормативно технической документами, инструкциями и схемами |  |  | Согласно установленных норм |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт котельных | ед. |  | 12 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО УК «Горжилком»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли | кв.м |  | 1300 | II |  | 553.1 |
| 2 | Замена оконных блоков на ПХВ | Шт. |  | 126 | I-IV |  | 1108,3 |
| 3 | Ремонт канализации | П.м. |  | 60 | I |  | 42,62 |
| 4 | Ремонт электроосвещения, смена светильников смена счётчика | м шт шт |  | 2,0 1 1 | I |  | 13,19 |
| 5 | Текущий ремонт ГВС | п.м |  | 87 | I |  | 65,52 |
| 6 | Текущий ремонт ХВС | п.м |  | 69 | I |  | 42,65 |
| 7 | Косметический ремонт подъездов | шт. |  | 17 | II-IV |  | 1233,3 |
| 8 | Ремонт системы отопления, смена задвижек и кранов | м/шт. |  | 52/63 | I-II |  | 102,57 |
| 9 | ремонт межпанельных швов | шт. |  | 484 | III |  | 168,8 |
| 10 | Обшивка стен цоколя из профлиста | П.м |  | 90 | II |  | 83 |
| 11 | Ремонт кирпичной кладки наружных стен | Кв.м. |  | 10 | II |  | 11,2 |
| 12 | Устройства крылец с обшивкой |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 2911,45 |
| ООО УК «Управдом»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт отмосток | Кв.м | 572 |  |  |  | 976,00 |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 1751 |  |  |  | 2709,00 |
| 2 | Текущий ремонт канализации | П.м | 210 |  |  |  | 400,00 |
| 3 | Ремонт системы отопления | М.п | 1949 |  |  |  | 4540,00 |
| 4 | Текущий ремонт ГВС | П.м | 626 |  |  |  | 1459,00 |
| 5 | Текущий ремонт ХВС | п.м | 496 |  |  |  | 1160,00 |
| 6 | Ремонт системы электроснабжения | Мкд. | 2 |  |  |  | 1326,00 |
| 7 | Замена окон в подъездах | Шт | 26 |  |  |  | 346,00 |
| 8 | Прочие виды работ |  |  |  |  |  | 5076,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 17992,00 |
| ООО «Строительное управление № 7»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Остекление аварийных выходов | кв.м. | 12 |  |  | III | 3,00 |
| 2 | Смена задвижек на системе центрального отопления | шт. | 3 |  |  | III | 28,80 |
| 3 | Профилактика вводных электрощитов | шт. | 15 |  |  | III | 21,00 |
| 4 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом | 12 |  |  | III | 90,00 |
| 5 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | т/ц | 12 |  |  | III | 11,50 |
| 6 | Ремонт дверей на выходе на крышу дома | кв.м. | 3 |  |  | III | 5,00 |
| 7 | Смена задвижек на системе ХВС, ГВС | шт. | 4 |  |  | III | 12,90 |
| 8 | Ремонт ливневой канализаии | пог.м. | 10 |  |  | III | 32,00 |
| 9 | Ремонт входа в подъезд | кв.м. | 6 |  |  | III | 21,00 |
| 10 | Ремонт парапета на крыше | пог.м. | 3,1 |  |  | III | 3,70 |
| 11 | Ремонт и ревизия арматуры по вводным узлам | дом | 13 |  |  | III | 18,00 |
| 12 | Заготовка на зиму песчано-соляной смеси | куб.м. | 9 |  |  | III | 10,00 |
| 13 | Ремонт отмостки | кв.м. | 12 |  |  | III | 30,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 286,9 |
| ООО УК «Алатырь»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена окон на междуэтажных площадках на пластиковые | шт. | 31 |  |  | II-III |  |
| 2 | Ремонт козырьков над входом в подъезд | шт. | 17 |  |  | II-III |  |
| 3 | Замена задвижек на системе центрального отопления | шт. | 6 |  |  | II-III |  |
| 4 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | шт | 1 |  |  | II-III |  |
| 5 | Ремонт дверных блоков в подъезде | шт. | 2 |  |  | II-III |  |
| 6 | Замена запорной арматуры на ГВС и ХВС | шт. | 3 |  |  | II-III |  |
| 7 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 770 |  |  | II-III |  |
| 8 | Ремонт крылец | шт | 3 |  |  | II-III |  |
| 9 | Замена системы ХВС/ГВС | п.м. | 18/173 |  |  | II-III |  |
| 10 | Ремонт канализации | п.м. | 6 |  |  | II-III |  |
| 11 | Ремонт фасада/отмостки | кв.м. | 40/505 |  |  | II-III |  |
| 12 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 4 |  |  | II-III |  |
| 13 | Прочие виды работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| ООО «УК 21 ВЕК»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена задвижек на системе центрального отопления | шт. | 12 |  |  | II-III |  |
| 2 | Замена окон на междуэтажных площадках на пластиковые | шт. | 2 |  |  | II-III |  |
| 3 | Изоляция труб системы отопления | пог.м. | 40 |  |  | II-III |  |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 40 |  |  | II-III |  |
| ООО «УК Союз»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 68 |  |  | II-III |  |
| 2 | Изоляция труб системы отопления | пог.м. | 115 |  |  | II-III |  |
| 3 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | шт. | 15 |  |  | II-III |  |
| 4 | Ремонт верного проёма в чердачном помещении | шт. | 5 |  |  | II-III |  |
| 5 | Замена стёкол оконных проёмов | шт. | 10 |  |  | II-III |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 23987,94 |

*- по согласованию.

Приложение №2

к постановлению администрации города Алатыря

от ______2021 года № ____

Комиссия

по проверке готовности объектов топливно–энергетического комплекса, ЖКХ, социальной сферы и предприятий к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года

| Колов К.И. | –заместитель главы администрации - начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Ермилов Н. Б. | – начальник отдела специальных программ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, заместитель председателя комиссии; |
| Черкасов С.В. | - - заместитель начальника отдел архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ, секретарь комиссии; |
| Ермолаева Е.А. | - – начальника отдела образования и молодежной политики; |
| Антонова И.П. | –директор ООО «Горжилком» (по согласованию); |
| Паршин В.А. | – заведующий сектором физической культуры и спорта отдела образования и молодежной политики; |
| Шоронов В.И. | – директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Алатыря Чувашской Республики; |
| Трифонов Д.В. | – директор муниципального унитарного предприятия «Алатырские городские электрические сети»; |
| Герасимов А.И. | – директор муниципального унитарного предприятия «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей»; |
| Яруткин В.В. | -ведущий инженер – метролог ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» (по согласованию); |
| Хохлов А.В. | - директор Алатырского межрайонного отделения ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (по согласованию); |
| Блашенкова Т.И. | – председатель ТОС «Западный» (по согласованию); |
| Рябова Н.А. | –председатель ТОС «Северо-восточный» (по согласованию); |
| Кармызова К.В. | – председатель ТОС «Стрелка» (по согласованию); |
| Алипова Н.А. | -председатель ТОС «Северо-западный» (по согласованию); |
| Марков Ю.Н. | –государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Андреева З.С. | – старший государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Хомченко Д.И. | – государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Иванько С.Г. | - главный инженер АО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиала в г.Алатырь; |
| Варлашкин С.В. | директор ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии |

Приложение №3

к постановлению администрации города Алатыря

от ____.06.2021 года №  ___

Образец

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______ гг.

_____________________                 "_____"____________ 20__ г.

(место составление акта)                (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к отопительному периоду от   "____"__________ 20__ г.,   утвержденной _________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   N 190-ФЗ   "О теплоснабжении"провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________

(полное   наименование   муниципального   образования,    теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении

следующих объектов:

1.________________________;

2.________________________;

3.________________________;

......

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия

установила:________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительномупериоду:______________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду__/__ гг.*

Председатель комиссии:   __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:      ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"_________ 20__ г.  _________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №4

к постановлению администрации города Алатыря

от ___.06.2021 года  №  ___

Образец

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительном периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ N_________.

______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)