Внести в распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 декабря 2019 г. № 1069-р следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 ноября 2006 г. № 293 «О нефинансовых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» и на основании рекомендации Совета по инвестиционной политике (протокол от 15 ноября 2019 г. № 15) признать инвестиционный проект «Строительство производственного здания логистического центра инфраструктуры индустриального парка торговой марки «Abat» по упаковке, хранению, маркировке и отгрузке продукции» акционерного общества «Чувашторгтехника» приоритетным инвестиционным проектом, соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта, установленным статьей 3 Закона Чувашской Республики «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики, муниципальной собственности, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов», а также на основании рекомендации Совета по инвестиционной политике (протокол от 4 августа 2021 г. № 10) оказывать при его реализации нефинансовые меры государственной поддержки до 31 декабря 2022 г. согласно прилагаемому плану мероприятий.»;

в пункте 2 слова «Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики» заменить словами «Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики»;

разделы II, III приложения к указанному распоряжению изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «II. | Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации на строительство объекта |
| 2.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ | АО «Чувашторгтехника»* | август 2020 г. |
| 2.2. | Разработка проектной документации на строительство объекта и представление ее на проведение экспертизы | АО «Чувашторгтехника»* | сентябрь 2020 г. |
| 2.3. | Получение результатов экспертизы проектной документации на строительство объекта | АО «Чувашторгтехника»* | октябрь 2020 г. |
| 2.4. | Выдача разрешения на строительство | АО «Чувашторгтехника»*, администрация г. Чебоксары* | январь 2021 г. |
| III. | Строительство объекта и мониторинг реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство производственного здания логистического центра инфраструктуры индустриального парка торговой марки «Abat» по упаковке, хранению, маркировке и отгрузке продукции» акционерного общества «Чувашторгтехника» |
| 3.1. | Строительство объекта | АО «Чувашторгтехника»* | январь 2021 г. – июнь 2021 г. |
| 3.2. | Представление в администрацию г. Чебоксары документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | АО «Чувашторгтехника»* | август 2021 г. |
| 3.3. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | администрация г. Чебоксары* | сентябрь 2021 г. – октябрь 2021 г. |
| 3.4. | Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на объект | АО «Чувашторгтехника»* | декабрь 2021 г. |
| 3.5. | Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта «Строительство производственного здания логистического центра инфраструктуры индустриального парка торговой марки «Abat» по упаковке, хранению, маркировке и отгрузке продукции» акционерного общества «Чувашторгтехника» | АО «Чувашторгтехника»*, Минэкономразвития Чувашии | с IV квартала 2019 г. по IV квартал 2022 г. (ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)». |

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 						          О.Николаев

# Text boxes

25.08.2021

757-р

25.08.2021

757-р