| Чăваш Республики Красноармейски район Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2021.06.01 271 № |  | Чувашская Республика Администрация Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 01.06.2021 № 271 |
| --- | --- | --- |

| Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2021-2022 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2021-2022 годов администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов (приложение № 1).

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы  обеспечить:

- выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, объемов  ремонта жилищного фонда на 2021 год (приложение № 2), объемов замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, объемов замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей на 2021 год (приложение № 3);

- завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда, а также организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности, в срок  до                              15 сентября 2021 года;

-  завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии до 15 сентября 2021 года, теплоснабжающих организаций до 1 ноября 2021 года.

3. Утвердить состав комиссии по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района в осенне-зимний период                             2021-2022 годов (приложение № 4).

4. Районной комиссии по подготовке к отопительному сезону 2021-2022  годов осуществить в июне-сентябре 2021 года комплексную проверку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы сельских поселений по подготовке к осенне-зимнему периоду, соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

5. Отделу сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района с 1 сентября 2021 г. обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника  отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района В.В. Долгова.

Глава администрации

Красноармейского района                                                               А.Н. Кузнецов

# Приложение № 1

# к постановлению администрации

# Красноармейского района

# от 01.06.2021  № 271

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая координация работ по обеспечению готовности сельских поселений, предприятий и организаций к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов | до 1 июня 2021 г. | Администрация Красноармейского района |
| 2 | Выполнение установленных объемов замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей. | до 15 сентября 2021 г. | Главы сельских поселений (по согласованию), МУП ЖКХ Красноармейского района |
| 3 | Выполнение объемов капитального ремонта многоквартирных домов | до 15 сентября 2021 г. | ООО «УК «Коммунальщик» (по согласованию), |
| 4 | Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 15 сентября 2021 г. | ООО «УК «Коммунальщик» (по согласованию), МУП ЖКХ Красноармейского района |
| 5 | Выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснабжающих организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности | до 15 сентября 2021 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района, ООО «УК «Коммунальщик» (по согласованию), предприятия и организация |
| 6 | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду: потребителей тепловой энергии теплоснабжающей организации | до 15 сентября 2021 г. до 1 ноября 2021 г. | Администрация Красноармейского района Администрация Красноармейского района |
| 7 | Обеспечение текущих платежей и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями жилищно- коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы | постоянно | Финансовый отдел администрации Красноармейского района, Бюджетные учреждения и организации |
| 8 | Создание неснижаемых запасов материально- технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 1 октября 2021 г. | Администрация Красноармейского района и сельских поселений (по согласованию), МУП ЖКХ Красноармейского района |
| 10 | Продолжить работу по реализации энергоснабжающих мероприятий, оснащению жилищного фонда, объектов социальной сферы приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов | постоянно | Администрация Красноармейского района, ООО «УК «Коммунальщик» (по согласованию), главы сельских поселений |
| 11 | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовить в полном объеме противогололедные реагенты | до 1 октября 2021 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района ООО «УК «Коммунальщик» (по согласованию), |
| 12 | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 сентября 2021 г. | Сектор специальных программ администрации Красноармейского района, главы сельских поселений |
| 13 | Своевременное представление информации в администрацию Красноармейского района о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме 1-ЖКХ (зима) срочная | Ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2021 г. | МУП ЖКХ Красноармейского района |
| 14 | Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда в администрацию Красноармейского района | со дня начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Администрации сельских поселений, ООО «УК «Коммунальщик» (по согласованию), МУП ЖКХ Красноармейского района |
| 15 | Организация круглосуточной работы «горячих линий» с целью постоянного мониторинга и оперативного контроля за устранением случаев нарушения теплоснабжения многоквартирных домов или социально значимых объектов, ограничения или неосуществления теплоснабжения подключенных объектов, а также обеспечения надежности систем теплоснабжения поселений Красноармейского района | с 1 октября 2021 г. по 30 апреля 2022 г, | МУП ЖКХ Красноармейского района, ООО «УК «Коммунальщик» (по согласованию), ЕДДС Красноармейского района |

# Приложение № 2

# к постановлению администрации

# Красноармейского района

# от 01.06.2021  № 271

Объемы  ремонта  жилищного фонда на 2021 год

| № п/п. | Наименование муниципального района | Капитальный ремонт внутридомовых систем, погон. метров | Установка общедомовых приборов учета, ед. | Ремонт кровель кв.м. | Ремонт фасадов кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | электроснабжения | ХВС | ГВС | теплоснабжения | электроснабжения |  |  |
| 1. | Красноармейский район | 78 | 76 | 86 | 77 | - | - | - | - | 55 | - |

# Приложение № 3

# к постановлению администрации

# Красноармейского района

# от 01.06.2021  № 271

Объемы замены ветхих муниципальных тепловых  и водопроводных сетей;

капитального ремонта  на 2021 год  и  неисправных котлов

в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов

| № пп | Наименование муниципального района | Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении (км) | Ветхие водопроводные сети (км) | Капитальный ремонт и замена неисправных котлов (единиц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. предприятий жилищно-коммунального хозяйства | всего | в т.ч. предприятий жилищно-коммунального хозяйства | всего | в т.ч. организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | Красноармейский район | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1 |

# Приложение № 4

# к постановлению администрации

# Красноармейского района

# от 01.06.2021  № 271

Состав комиссии по обеспечению устойчивой работы

жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2021-2022 годов

| Долгов В.В. | - заместитель главы администрации Красноармейского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ (председатель комиссии); |
| --- | --- |
| Алексеева М.В. | - главный специалист-эксперт отдела строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района (секретарь комиссии); |
| Егоров В.М. | - исполнительный директор ООО «Управляющая компания «Коммунальщик» (по согласованию); |
| Марков Ю.Н. | - государственный инспектор Чувашского Территориального отдела (по согласованию); |
| Петров В.В. | - начальник районной эксплуатационной службы Красноармейского газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Цивильск (по согласованию); |
| Петров И.М. | - и.о. директора МУП ЖКХ Красноармейского района (по согласованию); |
| Стерхов А.И. | - директор Цивильского межрайонного отделения АО «Чувашская энергосбытовая компания» (по согласованию); |
| Тимков Р.В. | - государственный инспектор Приволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по надзору электрических сетей (по согласованию); |
| Главы сельских поселений Красноармейского района (по согласованию) |