| Чёваш Республикин Сěнтěрвёрри районěн администраций. Й Ы Ш Ё Н У № Сěнтěрвёрри хули |  | Чувашская Республика Администрация Мариинско-Посадского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 17.06.2021 № 360 г. Мариинский Посад |
| --- | --- | --- |

О подготовке к отопительному

сезону 2021-2022 г.г.

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г., повышения надежности электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также эксплуатации жилищного фонда и объектов социальной сферы населенных пунктов на территории Мариинско-Посадского района, администрация Мариинско-Посадского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г., подлежащих включению в планы подготовки предприятий и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории Мариинско – Посадского района (Приложение №1).

2. Образовать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного периода 2021-2022 г.г. в Мариинско-Посадском  районе и утвердить ее состав (приложение№2).

3. Предприятиям и организациям независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающим электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы (МУП ЖКУ Мариинско-Посадского городского поселения, ООО «ЭК Котельная», МУП ЖКУ Шоршелского сельского поселения, Мариинско-Посадский РЭС Северного производственного объединения ПАО «МРСК Волги Чувашэнерго», Мариинско-Посадский РЭС Чебоксарского ОСП ООО «Коммунальные технологии», Мариинско-Посадский газовый участок филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Новочебоксарске, управляющим компаниям и ТСЖ, ТСН):

1) представить в администрацию Мариинско-Посадского района в отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры в срок до 1 июля 2021 года планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г. и отчет о прохождении отопительного периода 2020-2021 года с информацией по выявленным недостаткам;

2) обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Мариинско-Посадского района в соответствии с утвержденными планами мероприятий к началу отопительного сезона;

3) провести проверку соответствия имеющихся мощностей подключенным нагрузкам по каждой системе теплоснабжения и представить в отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района, информацию по системам имеющим дефицит, в срок до 15 июля 2021 года;

4) произвести расчеты нормативных запасов топлива, необходимых для теплоснабжения жилищного фонда, объектов социальной сферы и иных потребителей, утвердить в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и обеспечить создание нормативных запасов топлива  до начала отопительного периода;

5) разработать и утвердить в установленном законодательством порядке графики ограничения отпуска электрической и тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций и недостатке тепловой мощности теплоисточника до 22 июля 2021 года;

6) обеспечить создание финансового резерва и неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-востановительных работ в срок до 1 октября 2021 года;

7) не производить в период подготовки к зимнему периоду отключений от электроэнергии объектов жизнеобеспечения (котельных, ремонтных баз, водонасосных станций) муниципальных предприятий, имеющих задолженность по оплате за электроэнергию;

8) провести противоаварийные и противопожарные тренировки эксплуатационного персонала;

9) провести пробные топки перед началом отопительного сезона 2021-2022 годов;

10) провести оценку готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г., с подписанием актов и паспортов готовности  в срок до 15 сентября 2021 года;

11) организовать работу по оценке готовности объектов энергосбережения к работе в отопительный период 2021-2022 г.г., с подписанием актов и паспортов готовности до 1 октября 2021 года.

12) предоставлять в отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района с 22 июля 2021 года оперативную информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ к работе в зимних условиях (приложение№3).

4. Отделу градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района:

1) подвести  итоги  прошедшего  отопительного  периода  2020-2021 г.г.  и  составить сводный  план  мероприятий по подготовке к  работе  в осенне-зимний период   на  2021-2022 г.г. за счет всех источников финансирования, включая ведомственные предприятия и организации других организационно-правовых форм собственности в срок до 23 июля 2021 года;

2) обеспечить выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения Мариинско-Посадского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.;

3) обеспечить контроль за:

- созданием нормального запаса топлива к отопительному периоду 2021-2022 г.г. теплоснабжающими предприятиями согласно сводным расчетам;

-  расчетами с поставщиками энергоресурсов (тепло-, электроэнергия);

- собираемостью платежей, целевым использованием предусмотренных и утвержденных в соответствии с законодательством о тарифах финансовых средств на выполнение производственных программ жилищно-коммунального хозяйства, ремонт и техническое обслуживание, зданий и сооружений, а также на приобретение топлива организациями:

- созданием в организациях жилищно-коммунального хозяйства финансового резерва и неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования в установленных объемах для проведения аварийно-восстановительных работ в срок до 1 октября 2021 года;

- подготовкой жилищного фонда и объектов социальной сферы организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности, в соответствии с заключенными договорами на ремонт и техническое обслуживание;

- проведение пробных топок котельных и противоаварийных тренировок перед началом отопительного сезона;

- началом и прохождением отопительного периода;

- наличием запасов и движением топливно-энергетических ресурсов;

4) провести оценку готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы Мариинско-Посадского района к работе в осенне-зимний отопительный период с подписанием паспортов готовности указанных объектов в срок до 15 сентября 2021 года;

5) организовать в установленном порядке работу по оценке  готовности организаций, обеспечивающих электро- и теплоснабжение населения и социально значимых объектов, к работе в осенне-зимний период с получением ими паспортов готовности в срок до 15 сентября 2021 года.

6) сформировать бюджетные заявки на включение в бюджет Мариинско-Посадского района целевых средств на выполнение ремонтных работ в рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, в том числе на оборудование объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергосбережения;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района.

Глава администрации

Мариинско – Посадского района                                                      Мустаев В.Н.

Приложение №1

к постановлению администрации

Мариинско-Посадского района

от  17.06.2021  № 360

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг., подлежащих включению в планы подготовки предприятий и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории Мариинско – Посадского района

| N п/п | Содержание мероприятия | Планируемый объем работ на год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений котельных, электрических и тепловых сетей, внутренних инженерных систем зданий | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| Котельные, насосные: |
| 2. | Техническое освидетельствование котлов и диагностирование технического состояния котлов, отработавших нормативный срок (специализированной организацией или своими силами) | все котлы |
| 3. | Приборное обследование баков - аккумуляторов горячей воды | все баки не реже 1 раза в 3 года |
| 4. | Осмотры зданий и сооружений (дымовых труб, газоходов, баков-аккумуляторов, емкостей, опор и так далее) | все здания и сооружения согласно требованиям нормативных документов |
| 5. | Опробование насосных станций | все насосные станции перед началом отопительного сезона |
| 6. | Ежегодное техническое обслуживание оборудования: промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников | все фильтры, отстойники, котлы, теплообменники, подогреватели; очистка мазутных емкостей не реже 1 раза в 5 лет |
| 7. | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и госповерка приборов и систем контрольно- измерительных приборов и автоматики, сигнализации | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 8. | Техническое обслуживание газового оборудования котельных | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 9. | Текущий ремонт газового оборудования котельных | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 10. | Консервация котлов и вспомогательного оборудования после завершения осенне- зимнего периода и выполнения работ по ремонту и обслуживанию | по завершению регламентных работ |
| Тепловые сети: |
| 11. | Гидравлическое испытание трубопроводов | все сети |
| 12. | Осмотр трубопроводов наружной прокладки | все сети |
| 13. | Шурфовка трубопроводов подземной прокладки (дистанционный контроль для труб с пенополиуретановой изоляцией) | в объеме, установленном нормативными документами |
| 14. | Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев | весь дренаж |
| 15. | Текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление тепло- и гидроизоляции | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 16. | Режимная наладка систем теплоснабжения | в межотопительный период |
|  | Электрические сети |  |
| 17. | Текущий ремонт трансформаторных подстанций и высоковольтных линий электропередачи | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 18. | Испытания электроустановок и электрических сетей | в сроки, установленные нормативными документами |
| 19. | Текущий ремонт дизельных электростанций, обеспечение их работоспособности | в сроки, установленные нормативными документами |
| 20. | Проверка систем резервного электроснабжения объектов социальной сферы (котельные, больницы, школы и так далее) | ежегодно |
| Водозаборные сооружения и сети: |
| 21. | Осмотры зданий, сооружений и сетей (на основе результатов разрабатывают и выполняют мероприятия по проведению профилактических, текущих и капитальных ремонтов) | не реже одного раза в два месяца |
| 22. | Профилактическое обслуживание сети (проведение мероприятий по предохранению устройств и оборудования сети от замерзания) | два раза в год |
| 23. | Проверка свободных напоров в водопроводной сети с установкой манометров в контрольных точках (колодцах с гидрантами, камерах со штуцерами) | выборочно один раз в квартал |
| 24. | Текущий ремонт сети: профилактические мероприятия - промывка и прочистка сети, колка льда, очистка колодцев и камер от грязи, откачка воды и другие мероприятия; ремонтные работы - замена люков, скоб, ремонт горловины колодца, подъем и спуск люков и так далее | по графикам планово- предупредительного ремонта, по мере необходимости |
| Здания (жилищный фонд и объекты социальной сферы): |
| 25. | Очистка подвалов от мусора, проверка и ремонт системы канализации | в межотопительный период |
| 26. | Общие осмотры зданий для определения ремонтных работ по подготовке к началу отопительного сезона | два раза в год, весной и осенью, до начала отопительного сезона |
| 27. | Утепление оконных и балконных проемов, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей | все здания |
| 28. | Ремонт печей и кухонных очагов | все здания по результатам осмотра |
| 29. | Промывка систем отопления и калориферов | все системы |
| 30. | Гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, калориферов, теплообменников, элеваторов | все системы |
| 31. | Текущий ремонт трубопроводов, арматуры, насосов, восстановление теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки | все здания |
| 32. | Проверка уплотнений вводов и выпусков подземных инженерных коммуникаций в подвалах зданий | ежегодно |
| 33. | Проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования общего пользования | не реже одного раза в три года |
| 34. | Проверка состояния вентиляционных и дымоотводящих систем в газифицированном жилищном фонде, в том числе металлических соединительных труб, оголовков дымоходов | по графикам планово- предупредительного ремонта не реже нормативных сроков |
| Сооружения и сети газоснабжения (СУГ): |
| 35. | Техническое обследование подземных газопроводов | по графикам обследования, не реже одного раза в пять лет |
| 36. | Техническое диагностирование подземных газопроводов, эксплуатируемых свыше 40 лет | по графикам диагностирования после 40 лет эксплуатации |
| 37. | Техническое освидетельствование резервуаров групповых подземных установок, газонаполнительных станций | по графикам освидетельствования не реже одного раза в 10 лет |
| 38. | Техническое диагностирование резервуаров групповых подземных установок, газонаполнительных станций, эксплуатируемых свыше 35 лет | по графикам диагностирования после 35 лет эксплуатации |
| 39. | Техническое обслуживание оборудования газорегуляторных пунктов, групповых подземных установок СУГ, газонаполнительных станций | по графикам, но не реже нормативных сроков |
| 40. | Текущий ремонт арматуры на наружных трубопроводах | один раз в год |
|  | Сооружения и сети газоснабжения (природный газ) |  |
| 41. | Техническое обслуживание: осмотр арматуры, опор и креплений газопроводов; осмотр состояния изоляции газопроводов и их окраски; выявление утечек газа | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 42. | Ревизия технического состояния газопроводов | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 43. | Текущий ремонт газопроводов | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 44. | Техническое обслуживание газораспределительных пунктов, газораспределительных пунктов шкафных, газораспределительных установок | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 45. | Текущий ремонт газораспределительных пунктов, газораспределительных пунктов шкафных, газораспределительных установок | по графикам планово- предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Мариинско-Посадского района

от  17.06.2021  № 360

Состав межведомственной комиссии

по подготовке и проведению отопительного периода 2021 – 2022 г.г. в Мариинско-Посадском районе:

Тихонова О.И. – начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района, председатель межведомственной комиссии;

Данилов И.В. – зам. начальника отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско – Посадского района, заместитель председателя межведомственной комиссии;

Венедиктова Г.В.  – секретарь межведомственной комиссии;

Члены комиссии:

Цветкова О.В. – начальник отдела юридической службы администрации Мариинско-Посадского района;

Албутов В.В. – директор ООО «ЭК-Котельная»;

Ямуков Д.Ю. – начальник Мариинско-Посадского газового участка филиала ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Новочебоксарск;

Яковлев Н.М. – и.о. начальник финансового отдела администрации Мариинско-Посадского района;

Иванов А.А – начальник Мариинско-Посадского РЭС Северного производственного отделения ОАО «МРСК Волги-Чувашэнерго»;

Представитель Мариинско-Посадского РЭС Чебоксарского ОСП ООО «Коммунальные технологии» (по согласованию);

Сыройкин В.В. – глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения;

Журавлев М.Ю. – глава администрации Шоршелского сельского поселения;

Остяк М.А. – директор ООО управляющая компания «Сервисные технологии»;

Представители федеральных органов власти, исполнительной власти Чувашской Республики (по согласованию):

Представитель –  государственной жилищной инспекции Чувашской Республики (по согласованию);

Сапожников А.В. – начальник отделения надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Чувашской Республике;

Германова Т.Г. – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе;

Марков Ю.Н. –государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора.

Баринов В.А. – государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора.

Чернобровкин С.А. – государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора.

Кошкин Н.Г. – зам. начальника по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары».

# Приложение №3

# к постановлению администрации

# Мариинско-Посадского района

от  17.06.2021  № 360

# Оперативная информация о ходе

подготовки к ОЗП 2021-2022 годов объектов ЖКХ

__________________________________________________

в Мариинско-Посадском районе

по состоянию на _________________________года.

| № | Показатели | Ед. изм. | Всего | План по подготовке | Подготовлено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка котельных - всего / в т.ч. муниципальных | ед \ ед |  |  |  |
| 2. | Подготовка тепловых сетей – всего / в т. ч. муниципальных. | км \ км |  |  |  |
| 3. | Замена ветхих тепловых сетей – всего / в т. ч. муниципальных | км \ км |  |  |  |
| 4. | Подготовка водопроводных сетей – всего / в т. ч. муниципальных | км \ км |  |  |  |
| 5. | Замена ветхих водопроводных сетей – всего / в т. ч. муниципальных | км \ км. |  |  |  |
| 6. | Подготовка электрических сетей – всего / в т. ч. муниципальных | км \ км |  |  |  |
| 7. | Замена ветхих электрических сетей - всего / в т. ч. муниципальных | км \ км |  |  |  |
| 8. | Подготовка газовых сетей и оборудования | км \ км |  |  |  |
| 9. | Подготовка жилищного фонда – всего, в том числе: | ед\т. м2 |  |  |  |
|  | Муниципального | ед \ т.м2 |  |  |  |
|  | ТСЖ | ед \ т.м2 |  |  |  |
| 10. | Капремонт жилищного фонда – всего, в том числе: | ед \ т.м2 |  |  |  |
|  | - муниципального | ед \т. м2 |  |  |  |
| 11. | Подготовка ВОС, КОС, КНС – всего / в т. ч муниципальных | ед. |  |  |  |
| 12. | Проведение противоаварийных и пожарных тренировок | ед. |  |  |  |
| 13. | Создание нормативного запаса ТЭР – в том числе: |  |  |  |  |
|  | Уголь | тн |  |  |  |
| 14. | Задолженность за ранее потребленные ТЭР–всего, в т. Ч | т. руб. |  |  |  |
|  | тепловая энергия | т. руб. |  |  |  |
| 15. | Формирование аварийного запаса материально -технических ресурсов | т. руб. |  |  |  |

# Информация о финансировании  подготовки к ОЗП из различных  источников (тыс. руб).

| Адресная инвестиционная программа ЧР | Местный бюджет | Средства предприятий: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | На капитальный ремонт |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |

Сведения о подготовке к работе в ОЗП  электро - и теплоснабжающих организаций                       и   жилищного фонда.

|  | Оформлено актов готовности | Оформлено паспортов готовности |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | % | план | факт | % |
| Электро- и теплоснабжающие организации |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия__________________

Информацию подготовил______________

контактный  тел. ___________