Об организации противопаводковых работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального района вне границ населенных пунктов сельских поселений

В целях обеспечения бесперебойного, безопасного движения и недопущения разрушения автомобильных дорог общего пользования местного значения в Аликовском районе Чувашской Республики, а также сохранности искусственных сооружений на них в период прохождения весеннего паводка 2021 г. администрация Аликовского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог и искусственных сооружений на них к пропуску весеннего паводка при администрации Аликовского района (далее –Комиссия) в следующем составе:

- Терентьев А.Ю. - заместитель главы администрации - начальник отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района, председатель комиссии;

- Осипов В.В. - заведующий сектором специальных программ и по делам ГО и ЧС администрации Аликовского района, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

- Малинов Н.В. - ведущий специалист-эксперт отдела строительства, ЖЛХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района;

- Степанов В.Б. - генеральный директор ЗАО «Алиководорстрой» (по согласованию);

- Иванов А.С. - индивидуальный предприниматель. (по согласованию).

2. В срок до 22.03.2021 г. утвердить план основных мероприятий на период пропуска весеннего паводка на автомобильных дорогах (Приложение № 1).

3. Усилить контроль за участками автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного затопления и обеспечить их регламентирующими дорожными знаками и указателями:

- круглая ж/б труба диам.1,0 м на км 1+366 на автомобильной дороге «Синькасы-Челкасы-Верхние Татмыши».

4.Генеральному директору ЗАО «Алиководорстрой» Степанову В.Б. и индивидуальному предпринимателю Иванову А.С. организовать круглосуточное дежурство на период пропуска весеннего паводка из числа специалистов.

5. Единой диспетчерской службе Аликовского района ежедневно в 7-00 и в 16-00   представлять  в ЦДС  КУ «Чувашупрдор»  информацию о состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в период весеннего паводка.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии Терентьева А.Ю.- заместитель главы администрации - начальник отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района.

Глава администрации

Аликовского района                                                                                         А.Н. Куликов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Аликовского района Чувашской Республики

от 19.03.2021 года № 237

План основных мероприятий на период пропуска паводковых вод в 2021 г.

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наблюдение за состоянием автомобильных дорог и дорожных сооружений в период паводка и своевременное внесение предложений о полном прекращении движения автотранспортных средств на отдельных участках и дорогах при возникновении угрозы разрушения. | На весь период | Генеральный директор ЗАО «Алиководорстрой» Степанов В.Б., ИП Иванов В.С. |
| 2. | Обеспечение контроля за подготовкой к защите мостовых сооружений и водопропускных труб от повреждений и разрушений в период весеннего паводка. Проведение обследования технического состояния мостовых сооружений и водопропускных труб. | На весь период | Ведущий специалист-эксперт отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи Малинов Н.В. |
| 3. | Очистка отверстий водопропускных труб на автомобильных дорогах, пропуск ледохода и паводковых вод через искусственные сооружения на реках с организацией в наиболее опасных местах круглосуточных постов. | март- апрель | Генеральный директор ЗАО «Алиководорстрой» Степанов В.Б., ИП Иванов В.С. |
| 4. | Установка временных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Аликовском районе Чувашской Республики, на которых вводится временное ограничение движения транспортных средств в весенний период, предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства на период временного ограничения движения. | до 25 марта | Генеральный директор ЗАО «Алиководорстрой» Степанов В.Б., ИП Иванов В.С. |
| 5. | Осуществление контроля соблюдения правил пользования автомобильными дорогами при временном ограничении движения автотранспортных средств по дорогам общего пользования местного значения в Аликовском районе Чувашской Республики на период весеннего паводка | На весь период | Ведущий специалист-эксперт отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи Малинов Н.В. |
| 6. | Регулярное обеспечение информацией о состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений на них во время весеннего паводка по действующей схеме передачи информации через центр управления производством КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии | На весь период | Заведующий сектором специальных программ и по делам ГО и ЧС Осипов В.В. |
| 7. | Создать аварийный запас дорожно- строительных материалов (песка, щебня, кулей и т.д.) для предотвращения размывов и разрушений автомобильных дорог и сооружений на них. | до 05 марта | Генеральный директор ЗАО «Алиководорстрой» Степанов В.Б., ИП Иванов В.С. |
| 8. | Создать аварийную бригаду в составе: - Дорожные рабочие – 10 чел. - Бульдозер – 1 ед. - Эксковатор – 2 ед. - Эксковатор – погрузчик – 1 ед. - Автогрейдер – 2 ед. - А/м КАМАЗ – 4 ед. - Погрузчик– 2 ед. | до 05 марта | Генеральный директор ЗАО «Алиководорстрой» Степанов В.Б., ИП Иванов В.С. |
|  | Разработать график круглосуточного дежурства. Регулярное обеспечение информацией о состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в период весеннего паводка по действующей схеме в ЦДС КУ «Чувашупрдор». | на весь период | Заведующий сектором специальных программ и по делам ГО и ЧС Осипов В.В. |

# Text boxes

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 19.03.2021    237 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021    № 237

с. Аликово