| Чёваш Республикин С.нт.рвёрри район.н администраций. Й Ы Ш Ё Н У № С.нт.рвёрри хули |  | Чувашская Республика Администрация Мариинско-Посадского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.02.2021 № 113 г. Мариинский Посад |
| --- | --- | --- |
| «Об организации пропуска весеннего паводка 2021 года на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» |

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, защиты населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в период прохождения весеннего паводка 2021 года,  администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории Мариинско-Посадского района Чувашской   Республики в  2021 году (Приложение №1).

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  (Приложение №2).

3. Рекомендовать главам  администрации городского и сельских поселений:

- провести предварительные работы по очистке водопропускных труб на территории города и поселений, закрепить ответственных лиц за водопропускными трубами. Водопропускные трубы держать в постоянной готовности для пропуска талых вод и ливневых дождей;

- организовать и довести до сведения каждого жителя информацию о функционировании номеров телефонов «01» и «112», «2-22-01»  предназначенных для вызова населением спасательных служб и обеспечения экстренного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации;

- о ходе подготовки и проведенных мероприятий по прохождению весеннего паводка докладывать в отдел специальных программ администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по доступным средствам связи;

- принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможных затоплений.

4. Возложить на противопаводковую комиссию вопросы организации работ по обеспечению безопасности людей и сохранению имущества и других ценностей в период паводка и выполнению первоочередных мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Посадский вестник».

| Глава администрации Мариинско-Посадского района | В.Н. Мустаев |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации                                                                                                                                                                   Мариинско-Посадского района                                                                                                                                                              Чувашской Республики

№ 113 от  «26» февраля 2021 г.

# План

противопаводковых мероприятий на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях, плотинах и водопропускных системах, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории. | Глава администрации городского и главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций. | март |  |
| 2. | Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. Заключение договоров на их поставку. | Глава администрации городского и главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций | март |  |
| 3. | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Глава администрации городского и главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций | апрель |  |
| 4. | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. Осуществление замеров уровня воды (3 раза в сутки в 9.00, 15.00, 20.00 час.). | Глава администрации городского и главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций | в паводковый период |  |
| 5. | Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. | Глава администрации городского и главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций | в паводковый период |  |
| 6. | Организация работы с садоводческими товариществами по подготовке прилегающих территорий по ликвидации стихийных свалок мусора. Доведение до них информации о прогнозе подъема паводковых вод. | Глава администрации городского и главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций | март - апрель |  |
| 7. | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. | Руководители предприятий и организаций | Постоянно |  |
| 8. | Проверка состояния гидротехнических сооружений на территории района. | Противопаводковая комиссия Мариинско-Посадского района | до 31.03.2021 |  |
| 9. | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы. | Противопаводковая комиссия Мариинско-Посадского района | март - апрель |  |
| 10. | Контроль за созданием необходимого запаса строительных материалов и заключением договоров на их поставку. | Противопаводковая комиссия Мариинско-Посадского района | до 31.03.2021 |  |
| 11. | Дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения возникающих задач (при необходимости). | Противопаводковая комиссия Мариинско-Посадского района | в паводковый период |  |
| 12. | Информирование населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Отдел специальных программ администрации Мариинско-Посадского района. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе. | в паводковый период |  |
| 13. | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод. | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры | до 31.03.2021 |  |
| 14. | Оборудование мест вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог знаками, указывающие естественные и катастрофические уровни подъема паводковых вод. | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры | до 31.03.2021 |  |
| 15. | Выделение автотранспортной техники для вывоза населения из зоны возможного подтопления. | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры | до 31.03.2021 |  |
| 16. | Контроль за очисткой колодцев, лотков, коллекторов и перепускных труб плотин от бытового мусора и льда. | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры | до 31.03.2021 |  |
| 17. | Подготовка пунктов временного размещения населения | Мариинско-Посадское городское, Шоршелское и Приволжское сельские поселения | до 31.03.2021 |  |
| 18. | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Комиссия по ЧС и ОПБ Мариинско-Посадского района | 20.03.2021 |  |
| 19. | Организация взаимодействия с военным комиссариатом Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов Чувашской Республики о порядке привлечения воинских подразделений и инженерной техники для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком. | Комиссия по ЧС и ОПБ Мариинско-Посадского района | 20.03. 2021 |  |
| 20. | Организация взаимодействия с гидрометереологическими постами, расположенными на реке Волга. | Комиссия по ЧС и ОПБ Мариинско-Посадского района. | В период весеннего паводка |  |
| 21. | Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Мариинско-Посадского района. Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости). | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе. | В период весеннего паводка |  |
| 22. | Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания медицинской помощи (при необходимости). | БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ им. Н.А.Геркена» Минздрава Чувашии | В период весеннего паводка |  |
| 23. | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления. | Отдел МВД РФ по Мариинско-Посадскому району (Сергеев А.А.) | В период весеннего паводка |  |
| 24. | Организовать и провести тренировки по эвакуации населения во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Чувашской Республике и ГКЧС Чувашии | Комиссия по ЧС и ОПБ Мариинско-Посадского района. | до 15.03.2021 |  |

## Начальник отдел специальных программ

## администрации Мариинско-Посадского района                                                       А.Н. Малинин

## Приложение 2

к постановлению администрации

Мариинско-Посадского района

Чувашской Республики

№ ____ от  «__» _________ 2021 г.

## Состав районной противопаводковой комиссии

| Прохоров С.Г. Малинин А.Н. | - - | первый заместитель главы администрации – начальник отдела экономики и имущественных отношений Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (председатель комиссии); начальник отдела специальных программ администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (заместитель председателя комиссии); |
| --- | --- | --- |
| Зейнетдинов Ф.Ф. | - | начальник отдела сельского хозяйства администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (заместитель председателя комиссии); |
| Бодров Г.В. | - | начальник 34 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии» (по согласованию); |
| Михайлова В.А. | - | главный специалист-эксперт отдела специальных программ администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (секретарь комиссии); |
| Хориков В.В. | - | начальник отдела МВД России по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); |
| Белова А.Н. | - | и.о. главного врача БУ ЧР «Мариинско-Посадская ЦРБ им.Н.А.Геркена» МЗ ЧР (по согласованию); |
| Данилов И.В. | - | заместитель начальника отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; |
| Краснов В.И. | - | генеральный директор ООО «Дорстройсервис» (по согласованию); |
| Сыройкин В.В. | - | глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения Чувашской Республики (по согласованию); |
| Васильев С.И. | - | государственный инспектор по маломерным судам - врио руководителя Мариинско-Посадского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии» (по согласованию); |
| Степанов М.Н. | - | начальник спасательной станции «Марпосадская» (по согласованию); |
| Гермонова Т.Г. | - | начальник территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе (по согласованию); |
| Почемов Р.В. | - | председатель Октябрьского районного потребительского общества (по согласованию); |
| Иванов А.А. | - | начальник Марпосадского района электрических сетей северное производственное отделение филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» (по согласованию); |
| Фадеев Н.С. - | начальник Линейно-технического цеха Мариинско-Посадский ПАО «Ростелеком» (по согласованию). |