Министерство транспорта и дорожного хозяйства       Чувашской Республики

ОТЧЕТ О

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗА 2020 ГОД

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Анализ деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Основные тенденции развития отрасли дорожного хозяйства и транспортного комплекса | 4 |
| 1.2. | Проблемы, препятствующие развитию отрасли, и пути их решения | 6 |
| 1.3. | Влияние деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики на общественно-политическую ситуацию в Чувашской Республике | 8 |
| 1.4. | Исполнение поручений и индикаторов, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», иных указах и Посланиях Президента Российской Федерации, в законе Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года», Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы, указов Главы Чувашской Республики, других значимых нормативных правовых актах | 10 |
| 1.5. | Деятельность Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года | 11 |
| 2. | Реализация государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» | 15 |
| 3. | Эффективность бюджетных расходов по направлениям деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | 25 |
| 4. | Деятельность Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, направленная на повышение инвестиционной активности | 26 |
| 5. | Нормотворческая деятельность Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики по реализации государственной политики | 30 |
| 6. | Повышение качества предоставления государственных услуг, межведомственное взаимодействие | 32 |
| 7. | Состояние исполнительской дисциплины в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | 33 |
| 8. | Работа с обращениями граждан | 34 |
| 9. | Повышение информационной открытости Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | 35 |
| 10. | Деятельность Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики по противодействию коррупции | 37 |
| 11. | Выводы и предложения, цели на долгосрочный период (2021-2025 годы) | 38 |

1. Анализ деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

1.1. Основные тенденции развития отрасли дорожного хозяйства и транспортного комплекса

Основными направлениями государственной политики Чувашской Республики в области транспорта и дорожного хозяйства является повышение эффективности деятельности организаций транспортной системы и дорожного хозяйства, развитие транспортной системы, дорожной сети и инфраструктуры, создание условий для сохранения, эффективного использования и развития производственного потенциала транспортного комплекса Чувашской Республики, обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности Чувашской Республики.

Приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспортного комплекса определены Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, национальными целями и стратегическими задачами развития Российской Федерации на период до 2024 года, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. 
№ 254, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности Чувашской Республики, является основной целью государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 
2018 г. № 599 (с изменениями, от 10.09.2019 № 364, от 11.12.2019 № 544,                       от 24.03.2020 № 107, от 19.06.2020 № 318, от 21.07.2020 № 396, от 05.09.2020                  № 499, от 27.11.2020 № 672).

Сегодня сеть автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики является наиболее сбалансированной в Поволжье. По плотности дорог с твердым покрытием Чувашская Республика занимает одно из ведущих мест                  (2 место) в Приволжском федеральном округе (1 место занимает Республика Татарстан). Обеспеченность автомобильными дорогами с твердым покрытием составляет 433 км на 1000 кв. км и 6,5 на 1000 жителей.

По экспертным оценкам зарубежных источников, минимальная плотность дорог для обеспечения хозяйственных и пассажирских связей освоенных территорий должна составлять не менее 200 км на 1000 кв. км. Чувашская Республика по количеству дорог находится на одном уровне со странами с развитой рыночной экономикой, но уступает им по техническому состоянию дорог.

Все эти факторы в совокупности вызывают необходимость обеспечения существенно более высоких требований к техническому уровню и эксплуатационному состоянию дорог и дорожных сооружений, разработки и применения в этих целях новых технических норм, прогрессивных технических решений, дорожных технологий и материалов, систем организации движения, отвечающих современным потребностям. В этих условиях развитие инновационной деятельности в дорожном хозяйстве приобретает особую актуальность.

При ремонте автомобильных дорог используются новые виды геосинтетических материалов для армирования асфальтобетонного покрытия (разнообразные геосетки и нетканые синтетические материалы), георешетки и габионы (для укрепления откосов при устройстве подпорных стенок, для укрепления основания дорожной одежды, для предотвращения размывов насыпи и берегоукрепления), применяются различные виды ресайклинга (регенерации асфальтобетонного покрытия) и фрезерования, новые технологии шероховатой поверхностной обработки, различные добавки для улучшения характеристик асфальтобетона (в том числе придающие покрытию противогололедные свойства), новые виды асфальтобетона с улучшенными характеристиками. Используются также новые технологии для выполнения ямочного ремонта, материалы и технологии для нанесения дорожной разметки.

Для ремонта мостовых сооружений разработаны и применяются новые материалы и технологии гидроизоляции, прогрессивные конструкции деформационных швов и т.д.

При содержании мостовых сооружений широко используются специальные составы для обеспечения коррозионной стойкости, ремонта разрушений и сколов бетона, а также его защиты.

Для оценки состояния автомобильных дорог разработаны и используются современные диагностические дорожные лаборатории, системы видеопаспортизации и видеодиагностики.

Применение прогрессивных технологий ремонта и содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений способствует улучшению транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети, повышению безопасности дорожного движения и снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Использование новых технологий, в первую очередь на участках с отложенным ремонтом, диктует необходимость применения новейшей техники.

При внедрении инновационной продукции и технологий в полном объеме в дорожном хозяйстве может быть достигнут значительный экономический эффект за счет увеличения долговечности дорог, сокращения себестоимости перевозок и повышения безопасности движения.

Состояние транспорта и развитие транспортных систем имеют для республики исключительное значение. Актуальность транспортной системы заключается в том, что система транспортного сообщения, как и другие инфраструктурные отрасли, является одним из основных условий жизнедеятельности региона. Транспорт, кроме того, является важнейшим инструментом в достижении экономических, социальных и внешнеполитических целей.

Транспортная система представляет собой совокупность различных видов транспорта, пути их передвижения и другие вспомогательные средства в рамках определенной территории, главной задачей	которой является осуществление перевозок.

Необходимо отметить, что эффективность работы транспортной системы заключается прежде всего в ее экономичности, безопасности, комфортности, а также мобильности.

Транспортная инфраструктура республики считается одной из наиболее развитых в России. Республика является крупным транспортным узлом, в котором пересекаются железнодорожные, водные пути, основные российские автомобильные магистрали, действует воздушный транспорт.

Наиболее значимыми транспортными организациями, осуществляющими деятельность на территории Чувашской Республики, являются ООО «Международный Аэропорт Чебоксары», акционерное общество «Чебоксарский речной порт», казенное предприятие Чувашской Республики «Аэропорт Чебоксары», муниципальное унитарное предприятие «Чебоксарское троллейбусное управление» и Новочебоксарское муниципальное унитарное предприятие троллейбусного транспорта.

В 2020 году пассажирским транспортом общего пользования в Чувашской Республике было перевезено 123,45 млн. человек, что составляет 80,3 % к уровню 2019 года (155,2 млн. человек).

Из 1720 населенных пунктов республики автобусным сообщением охвачено 1068.

За 2020 год автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок перевезено 80,0 млн. человек (87,4 % к уровню 2019 г.).

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом  по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Чувашской Республике по состоянию на 1 января 2021 г. осуществляли 70 частных перевозчиков, в том числе: 14 организаций и 56 индивидуальных предпринимателей. Перевозка пассажиров организована по 268 автобусным межмуниципальным маршрутам, в том числе по 95 междугородним и 173 пригородным маршрутам.

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом в 2020 году по 186 муниципальным маршрутам осуществляли 58 частных перевозчиков.

1.2. Проблемы, препятствующие развитию отрасли, и пути их решения

Основная сеть автомобильных дорог в Чувашской Республике была сформирована в 80-е годы прошлого столетия. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузкой 6-10 тонн на ось, что не соответствует современным требованиям и приводит к ускоренному износу автомобильных дорог при движении автотранспортных средств, эксплуатируемых в настоящее время. Более половины автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения и мостовых сооружений на них требует совершенствования прочностных характеристик.

Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2012 году Дорожного фонда Чувашской Республики, который, аккумулируя целевые средства, направляемые на дорожную деятельность, является надежным источником финансирования.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2014 года решениями представительных органов муниципальных образований создаются муниципальные дорожные фонды. Концентрация средств в дорожных фондах позволит улучшить состояние автомобильных дорог местного значения, повысит качество жизни населения.

Все эти факторы в совокупности вызывают необходимость обеспечения существенно более высоких требований к техническому уровню и эксплуатационному состоянию дорог и дорожных сооружений, разработки и применения в этих целях новых технических норм, прогрессивных технических решений, дорожных технологий и материалов, систем организации движения, отвечающих современным потребностям. В этих условиях развитие инновационной деятельности в дорожном хозяйстве приобретает особую актуальность.

На 1 января 2020 года показатель нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, от общей протяженности, составлял 44,1% или 679 км, на 1 января 2021 года – 46,7% или 719 км. По местной сети показатель нормативного состояния автомобильных дорог, от общей протяженности, составлял 29,8% или 3181 км, на 1 января 2021 – 30,9%.

На сегодняшний день имеется угроза потери существующей сети автомобильных дорог местного значения ввиду активного разрушения по причине роста интенсивности движения грузового и легкового транспорта. Помимо всего прочего текущее ненормативное состояние автомобильных дорог местного значения негативно сказывается на инвестиционной привлекательности региона и создании благоприятных условий для ведения бизнеса. В 2020 году в адрес Минтранса Чувашии по вопросам дорожного хозяйства поступило 2535 обращений. В связи с нехваткой финансовых средств удовлетворить доводы, изложенные в жалобах населения, зачастую не представляется возможным.

Решение данных проблем возможна благодаря концентрации бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики и муниципальных дорожных фондов на восстановительные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, и мостовых сооружений на них, а также на строительство автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах в сельской местности.

Нерешенность проблемы функционирования нелегального перевозочного бизнеса препятствует формированию цивилизованного рынка транспортных услуг и развитию конкурентной среды, наносит существенный вред экономике.

На сегодняшний день проблемы функционирования нелегального перевозочного бизнеса препятствует формированию цивилизованного рынка транспортных услуг и развитию конкурентной среды, наносит существенный вред экономике.

Нелегальные перевозчики используют старые и даже неисправные автобусы, отказываются страховать пассажиров на случай ДТП, не контролируют режим труда и отдыха водителей. Кроме того, водители не проходят медкомиссию, а транспортные средства – должный технический контроль. Работа низкоквалифицированных водителей в процессе нелегальных перевозок также повышает вероятность ДТП.

Государство является фактическим заказчиком безопасных и качественных транспортных услуг для населения, а также экономическим регулятором, обеспечивающим равные условия для всех участников на рынке. Поэтому решением обозначенных выше проблем должно заниматься государство, в первую очередь, путем внесения необходимых изменений в нормативно-правовую базу. Так, Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» перевозки на любом автотранспорте с количеством пассажирских мест более восьми, который принадлежит на праве собственности или ином законном основании, приравнены к деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. При получении лицензии сведения об автобусах лицензиата включаются в реестр лицензий на лицензируемую деятельность.

Вместе с тем, упорядочение системы государственного лицензирования усилит контроль над перевозчиками, но не решит всех проблем отрасли.

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси организована в соответствии с положениями, предусмотренными федеральным и региональным законодательством. Ответственность за нарушения в сфере перевозок такси установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В Чувашской Республике перевозки пассажиров и багажа легковым такси осуществляют 27 юридических лиц и 697 индивидуальных предпринимателей (всего 724 перевозчика), которым выдано более 1145 разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

Количество перевозчиков на «теневом» рынке перевозок такси на сегодняшний день составляет около 80%.

Сейчас нелегальные перевозчики маскируются под частные заказы, поэтому бороться с ними не так легко. Необходимо сделать так, чтобы выгоднее было стать легальным перевозчиком. Штрафы не смогут искоренить проблему.

Необходимо принятие мер по внедрению государственного регулирования сервисов попутных перевозок, повышение эффективности взаимодействия автовокзалов, интернет-агрегаторов и перевозчиков.

В свою очередь, администрация сервисов «попутчиков» должна нести ответственность за противоправные действия, также как и владельцы транспортных предприятий.

1.3 Влияние деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики на общественно-политическую ситуацию

в Чувашской Республике

Одним из основных факторов, влияющих на общественную политическую ситуацию в республике, является  повышение эффективности деятельности организаций транспортной системы и дорожного хозяйства, развитие транспортной системы, дорожной сети и инфраструктуры, создание условий для сохранения, эффективного использования и развития производственного потенциала транспортного комплекса Чувашской Республики.

Деятельность Минтранса Чувашии направлена на:

обеспечение надежного и бесперебойного функционирования перевозки пассажиров и грузов всеми видами транспорта;

осуществление регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;

исполнение федерального бюджета в части финансирования программы дорожного хозяйства, реализуемой на территории Чувашской Республики, управление средствами республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемыми на финансирование дорожного хозяйства Чувашской Республики;

выполнение функций по управлению автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения и имуществом, необходимым для обеспечения их функционирования;

формирование и совершенствование нормативно-правовой базы, форм и методов управления и регулирования деятельности транспортного комплекса и дорожного хозяйства;

создание в пределах своей компетенции условий для участия граждан и их объединений в осуществлении транспортного обслуживания;

совершенствование системы ценообразования и оптимизация стоимости работ в области дорожного хозяйства.

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – 47,8 км, автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Чебоксарской агломерации – 34,4 км, реконструировано – 2,4 км. Протяженность строительства наружного освещения вдоль региональной сети, в пределах населенных пунктов, составляет 29,5 км.

На реконструкцию автомобильной дороги по просп. И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца просп. 9-й Пятилетки г. Чебоксары (автомобильная дорога от ул. Кукшумская до ул. Ашмарина – 1 этап; автомобильная дорога от ул. Ашмарина до примыкания к Канашскому шоссе – 2 этап; автомобильная дорога от кольца просп. 9-й Пятилетки до ул. Кукшумская – 3 этап) было направлено 355,5 млн. рублей, в том числе 177,7 млн. рублей из федерального бюджета.

В 2020 году заключен контракт на объект «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая) в городе Чебоксары. Сроки выполнения дорожных работ по данному объекту 2020-2022 годы. Ввод объекта предусматривается в 2022 году.

Также в 2020 году в г. Чебоксары завершено строительство и реконструкция автомобильных дорог в новых микрорайонах города в рамках реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» в микрорайоне «Новый город» и в мкр. «Университетский - 2» с объемом финансирования – 134,9 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году в Чувашской Республике построено и реконструировано 6 объектов, общей протяженностью 7,046 км с объемом финансирования 167,2 млн. рублей, из которых за счет средств федерального бюджета – 94,3 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета - 72,9 млн. рублей.

1.4. Исполнение поручений и индикаторов, содержащихся

в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 7 мая 2018 г.

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года», иных указах и Посланиях Президента Российской Федерации, в законе Чувашской Республики

от 26 ноября 2020 г. № 102 «О стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года», Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы, указов Главы Чувашской Республики, других значимых нормативных правовых актах

В целях безусловного исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Чувашская Республика принимает участие по 3 региональным проектам:

- «Дорожная сеть»;

- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

- «Безопасность дорожного движения».

Паспорт регионального проекта Чувашской Республики «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» утвержден протоколом заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности 13 декабря 2018 г. № 12.

Целью регионального проекта является обеспечение в 2024 году:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

В целях реализации регионального проекта Чувашской Республики «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется достижение следующих показателей:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50 %.

На 31 декабря 2024 года – протяженность автодорог отвечающих нормативным требованиям составит  – 775,1 км или 50,2%;

- увеличение доли автомобильных дорог в границах Чебоксарской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, до 85 %.

На 31 декабря 2024 года	– протяженность автодорог, отвечающих нормативным требованиям,  составит  – 786,7 км или 85%;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувашской Республики в 2 раза по сравнению с 2017 годом.

На 31 декабря 2024 года - количество мест концентрации ДТП составит – 20 очагов или 50%.

Паспорт регионального проекта Чувашской Республики «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» утвержден протоколом заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности 13 декабря 2018 г. № 12.

Целью регионального проекта является обеспечение в 2024 году

– внедрение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;

–  внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.

В целях реализации регионального проекта Чувашской Республики «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется достижение следующих показателей:

- внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения -  6 шт.;

- внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения - 154 шт.

Паспорт регионального проекта Чувашской Республики «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» утвержден протоколом заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности 19 февраля 2019 г. № 1.

Целью регионального проекта является обеспечение в 2024 году снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего 4 человек на 100 тысяч населения.

В целях реализации регионального проекта Чувашской Республики «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется достижение следующего показателя:

- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения -  3,71.

1.6. Деятельность Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ожидается достижение к 2036 году следующих целевых показателей:

1) протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Чувашской Республики:

в 2020 году – 1539,9 км;

в 2021 году – 1542,8 км;

в 2022 году – 1542,8 км;

в 2023 году – 1542,8 км;

в 2024 году – 1542,8 км;

2) протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики:

в 2020 году – 719,1 км;

в 2021 году – 739,1 км;

в 2022 году – 748,8 км;

в 2023 году – 766,0 км;

в 2024 году – 775,1 км;

3) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности:

в 2020 году – 46,7 процента;

в 2021 году – 47,9 процента;

в 2022 году – 48,5 процента;

в 2023 году – 49,6 процента;

в 2024 году – 50,2 процента;

4) протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для приведения в нормативное состояние):

в 2020 году – 35,4 км;

в 2021 году – 10,0 км;

в 2022 году – 5,0 км;

в 2023 году – 10,0 км;

в 2024 году – 5,0 км;

5) протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии):

в 2020 году – 12,4 км;

в 2021 году – 10,0 км;

в 2022 году – 4,7 км;

в 2023 году – 7,2 км;

в 2024 году – 4,1 км;

6) снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки:

в 2020 году – 28,9 процента;

в 2021 году – 28,4 процента;

в 2022 году – 27,8 процента;

в 2023 году – 26,6 процента;

в 2024 году – 26,6 процента;

7) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувашской Республики:

в 2020 году – 83,4 процента;

в 2021 году – 75,1 процента;

в 2022 году – 66,8 процента;

в 2023 году – 56,5 процента;

в 2024 году – 50,0 процента;

8) протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации:

в 2020 году – 920,2 км;

в 2021 году – 921,2 км;

в 2022 году – 922,2 км;

в 2023 году – 923,8 км;

в 2024 году – 924,4 км;

9) общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики:

в 2020 году – 631,3 км;

в 2021 году – 658,9 км;

в 2022 году – 670,8 км;

в 2023 году – 693,3 км;

в 2024 году – 786,7 км;

10) доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, в ее общей протяженности:

в 2020 году – 68,6 процента;

в 2021 году – 71,5 процента;

в 2022 году – 72,7 процента;

в 2023 году – 75,0 процента;

в 2024 году – 85,0 процента;

11) общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту:

в 2020 году – 34,4 км;

в 2021 году – 21,2 км;

в 2022 году – 9,4 км;

в 2023 году – 20,9 км;

в 2024 году – 92,8 км;

12) общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по реконструкции:

в 2020 году – 2,4 км;

в 2021 году – 5,3 км;

в 2022 году – 1,5 км;

в 2023 году – 0,0 км;

в 2024 году – 0,0 км;

13) общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству:

в 2020 году – 0,0 км;

в 2021 году – 0,0 км;

в 2022 году – 1,0 км;

в 2023 году – 1,6 км;

в 2024 году – 0,6 км;

14) доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки:

в 2020 году – 58,0 процента;

в 2021 году – 56,0 процента;

в 2022 году – 54,0 процента;

в 2023 году – 52,0 процента;

в 2024 году – 50,0 процента;

15) доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем количестве новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог:

в 2020 году – 20,0 процента;

в 2021 году – 40,0 процента;

в 2022 году – 53,0 процента;

в 2023 году – 66,0 процента;

в 2024 году – 80,0 процента;

16) доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем количестве новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог:

в 2020 году – 20,0 процента;

в 2021 году – 35,0 процента;

в 2022 году – 50,0 процента;

в 2023 году – 60,0 процента;

в 2024 году – 70,0 процента;

17) количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Чувашской Республики:

в 2020 году – 0 шт. (нарастающим итогом);

в 2021 году – 1 шт. (нарастающим итогом);

в 2022 году – 1 шт. (нарастающим итогом);

в 2023 году – 1 шт. (нарастающим итогом);

в 2024 году – 1 шт. (нарастающим итогом);

18) количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения:

в 2020 году – 2 шт. (нарастающим итогом);

в 2021 году – 3 шт. (нарастающим итогом);

в 2022 году – 4 шт. (нарастающим итогом);

в 2023 году – 5 шт. (нарастающим итогом);

в 2024 году – 6 шт. (нарастающим итогом);

19) количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального, местного значения:

в 2020 году – 402/167,5 шт./процента (нарастающим итогом);

в 2021 году – 426/177,5 шт./процента (нарастающим итогом);

в 2022 году – 453/188,8 шт./процента (нарастающим итогом);

в 2023 году – 480/200,0 шт./процента (нарастающим итогом);

в 2024 году – 507/211,3 шт./процента (нарастающим итогом).

2. Реализация государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

- В целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в Чувашской Республики, повышения доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов в республике действует государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 599, задачи которой решаются в соответствии с пятью подпрограммами:

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- «Пассажирский транспорт»;

- «Безопасность дорожного движения»;

- «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива»;

- «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики».

- 1) Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

- Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью: защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения на территории Чувашской Республики на 1 января 2021 г. составляет 12582,7 км, в том числе:

- 337 км – федерального значения;

- 12245,7 км – регионального, межмуниципального и местного значения, из них:

- 1539,9 км – регионального и межмуниципального значения;

- 10705,8 км – местного значения, из них:

- 998,4 км – местного значения в границах городского округа;

- 3560,4 км – местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

- 6147,0 км – местного значения в границах населенных пунктов поселений.

- Из 12245,7 км автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения соответствует нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию 4030,2 км – 32,9 процента, в том числе:

- 719,1 км регионального и межмуниципального значения – 46,7 процента;

- 3311,1 км местного значения – 30,9 процента, из них:

- 413,0 км местного значения в границах городского округа – 41,4 процента;

- 1588,4 км местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района – 44,6 процента;

- 1309,7 км местного значения в границах населенных пунктов поселений – 21,3 процент.

- Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание в 2012 году Дорожного фонда Чувашской Республики, который, аккумулируя целевые средства, направляемые на дорожную деятельность, является надежным источником финансирования.

- Объем Дорожного фонда Чувашской Республики в 2020 году составил 5723,0 млн. рублей, освоено 5527,3 млн. рублей, что составило 96,6 процента. Расходы Дорожного фонда Чувашской Республики предусмотрены в 2021 году 4721,2 млн. рублей, в 2022 году 5773,1 млн. рублей и в 2023 году 7196,2 млн. рублей.

- В 2020 году построено 21,1 км дорог местного значения, 29,5 км линий электроосвещения вдоль региональной сети, отремонтировано 468 км дорог (в т.ч. 166 км – ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием и 302 км – ремонт грунтовых дорог с добавлением каменных материалов). Выполнен ремонт 133 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

- В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2014 года решениями представительных органов муниципальных образований создаются муниципальные дорожные фонды. Концентрация средств в дорожных фондах позволит улучшить состояние автомобильных дорог местного значения, повысит качество жизни населения.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 – 2035 годах составит 82 848 231,9 тыс. рублей, в том числе средства: федерального бюджета – 4 099 939,6  тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 69 086 655,4 тыс. рублей;

местных бюджетов – 2 837 636,9 тыс. рублей.

- Основными целями подпрограммы являются:

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процента (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);

- снижение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процента по сравнению с 2017 годом;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

- доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процента;

- увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности;

- снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

- Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих задач:

- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и  межмуниципального значения;

- организация работ по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности.

- Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также отражает участие органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации мероприятий подпрограммы по финансированию строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2) Подпрограмма «Пассажирский транспорт»

Целью долгосрочной экономической политики Чувашской Республики является создание эффективной, конкурентоспособной экономики. Республика обладает огромным потенциалом для развития транспортной системы. Транспортный комплекс республики обеспечивает потребности республики в перевозках пассажиров и грузов, включает многочисленные хозяйствующие общества в сфере автомобильного, железнодорожного, городского электрического, воздушного и водного транспорта.

В 2020 году пассажирским транспортом общего пользования в Чувашской Республике было перевезено 123,45млн. человек, что составляет 87,3 % к уровню 2019 года (155,2 млн. человек).

Из 1720 населенных пунктов республики автобусным сообщением охвачено 1068.

Автомобильный транспорт

За 2020 год автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок перевезено 80,0 млн. человек (87,4 % к уровню 2019 г.).

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом  по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Чувашской Республике по состоянию на 1 января 2021 г. осуществляли 70 частных перевозчиков, в том числе: 14 транспортных организаций и 56 индивидуальных предпринимателей. Перевозка пассажиров организована по 268 автобусным межмуниципальным маршрутам, в том числе по 95 междугородним и 173 пригородным маршрутам. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом в 2020 году по 186 муниципальным маршрутам осуществляли 58 частных перевозчиков.

Доля перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом на 1 января 2020 года составляла 100%. Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществлялись перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом на 1 января 2020 года составляла 100%. Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом составляла по состоянию на 1 января 2020 года составляла 100%.

В 2020 году Минтрансом Чувашии проведено 8 открытых конкурсов по 63 межмуниципальным маршрутам, по результатам которых на 41 межмуниципальном маршруте регулярных перевозок в Чувашской Республике работали частные перевозчики (индивидуальные предприниматели и юридические лица).

Также, Минтрансом Чувашии совместно с Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам в декабре 2020 года проведен 1 электронный аукцион на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по 1 межмуниципальному маршруту. С победителем аукциона заключен государственный контракт на срок до 31.12.2022.

Городской наземный электрический транспорт

Чувашская Республика – один из немногих субъектов Российской Федерации, в котором сохранен такой экологически чистый вид транспорта, как троллейбус. Троллейбусное сообщение в городах Чебоксары и Новочебоксарске организовано по 22 маршрутам, на которых ежедневно работает 195 троллейбусов. За 2020 год троллейбусами перевезено 43,0 млн. чел. (62,5 млн. чел. в 2019 году). С конца марта 2019 г. жителей микрорайона «Садовый» города Чебоксары обслуживает новый троллейбусный маршрут №10 с удлиненным автономным ходом, а также в 2019 году открыта новая троллейбусная линия «Новый город».

Законом Чувашской Республики от 3 декабря 2019 г. № 83 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в рамках реализации основного мероприятия «Обновление подвижного состава городского наземного электрического транспорта при реализации мероприятий социально-экономического развития Чувашской Республики» подпрограммы «Пассажирский транспорт» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»  Министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее - Минтранс Чувашии) предусмотрены средства в сумме 1184,4 млн. рублей на приобретение 68 троллейбусов.

В соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Минтрансом Чувашии в 2020 году приобретена партия из 10 троллейбусов низкопольных для государственных нужд.

Воздушный транспорт

В аэропорту г. Чебоксары в 2020 году обслужено 283,8 тыс. пассажиров (72,6 % у уровню 2019 г.). Осуществлялись полеты в Москву, Симферополь, Анапу, Сочи, Санкт–Петербург.

ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» заверешена разработка проектной документации. Объем инвестиций составит 450 млн. рублей. Инвестиционный проект «Реконструкция сектора  внутренних воздушных линий здания аэровокзала Международного аэропорта «Чебоксары» распоряжением  Кабинета  Министров  Чувашской   Республики  от  18.06.2020 
№ 564-р признан соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта, установленным Законом Чувашской Республики от 22.06.2015 № 32, и требующим оказания нефинансовых мер государственной поддержки.

В качестве одной из таких мер для реализации обозначенного инвестиционного проекта на основании распоряжения Главы Чувашской Республики от 01.07.2020 № 310-рг администрацией г. Чебоксары предоставлен в аренду без торгов ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» земельный участок из земель  населенных пунктов, площадью 1944 кв. метров,  с кадастровым номером  21:01:030611:729, расположенный по адресу: Чувашская  Республика, 
г. Чебоксары,  площадь Скворцова, на срок до  31.12.2022.

Внутренний водный транспорт

В Чувашской Республике АО «Чебоксарский речной порт» обслуживает транзитные и туристические суда. Внутренним водным транспортом в 2020 году пассажирские перевозки осуществлялись по маршрутам «Чебоксары — Левый берег» и «Чебоксары — Сосновка», а также часовые прогулочные рейсы. За пассажирскую навигацию 2020 года перевезено 54,7 тыс. пассажиров, принято 213 круизных судна и 26,4 тыс. пассажиров.

Железнодорожный транспорт

В 2020 году из г. Чебоксары железнодорожным транспортом осуществлялась перевозка пассажиров по следующим направлениям: гг. Москва, Санкт-Петербург, в летний период – г. Адлер.

Из г. Канаша жители и гости республики имели возможность совершать поездки в субъекты Российской Федерации по всем направлениям.

Пригородные железнодорожные перевозки в Чувашской Республике осуществляет ППК АО «Содружество» на основании соглашений с Кабинетом Министров Чувашской Республики.

В 2020 году пригородные железнодорожные перевозки выполнялись по следующим маршрутам: «Канаш – Казань – Канаш», «Чебоксары – Канаш – Чебоксары», «Канаш – Алатырь – Канаш», «Алатырь – Красный Узел – Алатырь», «Шумерля – Канаш – Шумерля».

По данным ОАО «Содружество», в 2020 году количество пассажиров, отправленных железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, составило 458,4 тыс. чел. (82,9% к 2019 г.).

Пригородные железнодорожные перевозки являются социально значимыми для жителей Чувашской Республики, так как данный вид перевозок для многих населенных пунктов и садоводческих товариществ является безальтернативным.

Реализация проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань» на территории Чувашской Республики

В настоящее время Правительством Российской Федерации совместно с ОАО «РЖД» реализуется проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань» (далее – ВСМ) со скоростью движения поездов до 400 км/ч. При этом время в пути в сообщении «Чебоксары – Москва» составит 2 ч. 50 мин. Время в пути между Москвой и Чебоксарами сократится более чем в 4 раза. Предварительная стоимость строительства ВСМ по территории Чувашской Республики по оценке АО «Скоростные магистрали» составит 204,2 млрд. рублей. В Чувашской Республике ВСМ пройдет по территориям Ядринского, Моргаушского, Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов.

На территории Чувашской Республики запланировано строительство новых железнодорожных вокзалов:

- «Чебоксары ВСМ» (вместимость около 1800 чел.) вблизи населенных пунктов Сирмапоси и Шинерпоси Чебоксарского района. На данном участке широко развита сеть автомобильных дорог, которая позволит обеспечить транспортную связь с другими населенными пунктами республики;

- на территории Ядринского района вблизи населенного пункта Никольское планируется размещение железнодорожной станции (вместимость около 50 чел.).

Размещение указанных станций окажет существенное влияние, на ускоренное развитие прилегающих территорий вышеуказанных объектов.

по сведениям, полученным от АО «Скоростные магистрали», получены положительные заключения государственной экспертизы по проектной документации для строительства объекта «Участок Москва – Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Казань - Екатеринбург» (ВСМ 2) (11 и 12 этапы строительства: ст. Чебоксары ВСМ – ст. Казань-2 ВСМ) от 21.12.2020 №00-1-1-3-065845-2020 и №00-1-1-3-066472-2020 соответственно.

В части проектной документации по 9 и 10 этапам строительства (ст. Аэропорт Нижний Новгород – Чебоксары ВСМ) сроки проведения государственной экспертизы были продлены до 18.02.2021.

3) Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»

Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из значимых направлений в деятельности Минтранса Чувашии. В 2020 году совместно с заинтересованными органами государственной власти Чувашской Республики продолжена реализация подпрограммы «Безопасность дорожного движения» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики».

На реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2020 году объем предусмотренных средств республиканского бюджета Чувашской Республики составил 3,9 млн. рублей, в том числе за счет местных бюджетов – 0,1 млн. рублей. Данные средства направлены:

При этом были реализованы следующие мероприятия:

1)	приобретение электронной  техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге. На реализацию данного мероприятия в 2020 году было запланировано  выделение средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 1021,0 тыс. рублей.  Ответственным исполнителем определено Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

В соответствии с контрактом, заключенным с ООО «Интерактивные системы» (г. Екатеринбург), на сумму 1 020,00 тыс. рублей произведена поставка трех программно-аппаратных комплексов для изучения правил дорожного движения Российской Федерации трем общеобразовательным учреждениям:

- МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары,

- МБОУ «СОШ № 11» г. Новочебоксарск,

- МБОУ «Азимсирминская СОШ» Вурнарского района.

2)	приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся светоотражающими элементами на сумму 1000,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем определено Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

В соответствии с контрактом, заключенным с ИП Увакиной Е.А. (г. Санкт-Петербург), на сумму 994 000 рублей произведена поставка 70 000 штук световозвращающих элементов для передачи в администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики:

3)	ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге в сумме 700,0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем определено Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Кассовый расход составил 695,997 тыс. рублей.

4)	Государственной программой Чувашской  Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2018 № 599 предусмотрено мероприятие по развитию системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, на реализацию которого в 2020 году из средств республиканского бюджета Чувашской Республики выделено порядка 1100,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения программного мероприятия Минтрансом Чувашии совместно с КУ ЧР «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии организована  работа:

интервью с министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики по вопросу безопасности дорожного движения, в том числе профилактики вождения в нетрезвом состоянии, которые проходят раз в квартал (4 передачи) в республиканских и районных (городских) средствах массовой информации, информация размещается на сайтах и аккаунтах в социальных сетях региональных средств массовой информации, сайтах муниципальных образований, сайте Минтранса Чувашии;

создание, размещение в телеэфире и распространение в сети Интернет социальных роликов на тему безопасности дорожного движения, которые размещаются на региональных телеканалах, сайтах и аккаунтах в социальных сетях региональных средств массовой информации. За 2020 год снято 5 видеороликов на тему безопасности дорожного движения, созданные по заказу КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, с сентября 2020 года транслировались в  телеэфирах «Национального телевидения Чувашии – Чӑваш Ен», ООО «Телекомпания ЮТВ», «Канашской студии телевидения». Также были размещены социальные ролики на интернет – портале «ПРОГОРОД»; интернет-портале «ГРАНИ»; группе в контакте АВТОЛЮБИТЕЛИ ЧУВАШИИ; официальных группах в социальных сетях Минтранса Чувашии;

трансляция в радиоэфире социальных аудиороликов на тему безопасности дорожного движения (изготовление 4 (четырех) аудиороликов хронометражем до 20 сек, размещение социальных роликов в эфире,  между 07:00 и 22:00, 5-6 раз в день с чередованием на радиостанциях, период ноябрь-декабрь. Длительность ролика до 20 сек. Всего 275  выходов);

изготовление и распространение полиграфической продукции (буклеты, памятки для водителей), информирующих население об опасности вождения автотранспортных средств в нетрезвом виде. С целью повышения безопасности дорожного движения, повышения культуры водителей транспорта, повышения навыков управления транспортным средством издан автосправочник «Помощник Водителя». Автосправочник распространяется в автошколах республики, на заправочных станциях. Тираж 3500 шт.;

производство и размещение в г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. Канаш, Чебоксарском районе баннеров, информирующих население об опасности вождения автотранспортных средств в нетрезвом виде. Разработаны 4 баннера по тематике; «Употребление алкоголя за рулем», «Превышение скоростного режима», «Повышение культуры участников дорожного движения», «Безопасный переход дороги». В Чебоксарах размещены 2 баннера, в г. Новочебоксарск -1, в г.Канаш – 1;

изготовлены и распространены светоотражающие жилетки в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для учащихся образовательных организаций г. Канаш и Ибресинского района;

изготовлен имиджевый видеоролик о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации УГИБДД МВД по Чувашии количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях по состоянию на 31.12.2020 составило 123 человека. При расчете количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения на 31.12.2020 составляет 10,1 человек.

Немаловажное значение Минтрансом Чувашии уделяется вопросам развития систем автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД). В 2020 году осуществлялись мероприятия по развитию технических средств, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений на автодорогах республики. В рамках указанного мероприятия дополнительно осуществлены мероприятия по выявлению нарушений ПДД передвижными комплексами фотовидеофиксации. Выполнена передислокация малоэффективных комплексов на новые точки.

В 2020 году Минтрансом Чувашии до введения ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции в Чувашской Республике проведено 5 совместных мероприятий, в которых проверено более 100 автобусов и легковых такси. По результатам за 12 месяцев 2020 года к административной ответственности привлечено 6 водителей. При этом наложено штрафов на общую сумму 51,0 тыс. рублей, которые направляются в доход республиканского бюджета Чувашской Республики.

За 2020 год в Чувашской Республике вынесено  963,9 тыс. постановлений за нарушение ПДД на сумму более 552,2 млн. рублей (442,2 млн. рублей в 2018 году).

На 1 января 2021 года на балансе КУ «Центр организации безопасности дорожного движения Чувашской Республики» Минтранса Чувашии числится 242 комплексов – 438 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движении, из них:

212 комплексов - 408 камеры стационарные;

30 комплексов - 30 камер передвижных.

В 2020 году установлено стационарных 12 комплексов - 30 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

4) Подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива»

Следующим приоритетным направлением в реализации Государственной программы является использование природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте.

По состоянию на 1 января 2021 г. в республике зарегистрировано более 347,3 тыс. ед. автотранспортных средств (без прицепов и полуприцепов). Из 5,3 тыс. ед. автобусов используют в качестве топлива сжиженный углеводородный газ (далее – СУГ) 581 ед. (10,9 %), КПГ – 58 ед. (1,1%). Из 48,4 тыс. ед. грузового транспорта использует СУГ более 6,1 тыс. ед. (12,6 %), КПГ – 498 ед. (1,0 %). Из 293,6 тыс. ед. легкового транспорта более 5,8 тыс. ед. (1,9 %) использует СУГ, КПГ используется на 427 автомобилей (0,15%). На территории республики действуют 55 автогазозаправочных станций и четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

В городе Чебоксары с 2019 года была проведена поэтапная замена автобусов малого класса на автобусы большого и среднего класса. перевозчики закупили автобусы среднего и большого класса. 137 автобусов (56 ед. большого класса и 81 ед. среднего класса) марки МАЗ, Лотос, Волгабас обслуживают 10 основных магистральных маршрутов на газомоторном топливе (метан).

В Чувашской Республике для организаций и индивидуальных предпринимателей в отношении используемых ими для осуществления предпринимательской деятельности автобусов и грузовых автомобилей, использующих природный газ в качестве моторного топлива, ставка транспортного налога на каждую лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства снижена на 50 процентов на срок до 1 января 2023 года.

Наряду с принимаемыми мерами для улучшения экологической обстановки по итогам изучения интенсивности транспортных потоков с учетом времени, дня недели, месяца и года осуществляются мероприятия, направленные на снижение выбросов от автомобилей путем организации движения автотранспортных потоков, строительства объездных дорог, настройкой работы светофоров и т.п. В городах, характеризующимся большими транспортными потоками, внедрена автоматизированная система управления дорожным движением. Внедрение данной системы позволило оптимизировать транспортные потоки и минимизировать простои автотранспорта, что в свою очередь снижает объем выделяемых ими в атмосферу выхлопных газов.

Реализация мер по стимулированию использования экологически чистого транспорта  в республике будет продолжена.

5) Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

Данная подпрограмма обеспечивает деятельность аппарата Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

Объем финансирования аппарата Минтранса Чувашии численностью 29 человек в 2020 году составил 23,3 млн. рублей, (100% от плана).

Контрольно-надзорная деятельность

В целях выявления нелегальных перевозчиков Минтрансом Чувашии совместно с сотрудниками Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, Управления государственного автодорожного надзора по Чувашской Республике Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике проводятся совместные выездные мероприятия по соблюдению перевозчиками требований при осуществлении ими пассажирских перевозок автомобильным транспортом. При контроле на линии особое внимание уделяется «нелегальным» перевозчикам, а также перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров с нарушением Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. В 2020 году Минтрансом Чувашии проведено 5 совместных мероприятия, в которых проверено более 100 автобусов и легковых такси. По результатам за 12 месяцев 2020 года к административной ответственности привлечено 6 водителей. При этом наложено штрафов на общую сумму 51,0 тыс. рублей, которые направляются в доход республиканского бюджета Чувашской Республики.

В целях предотвращения нелегальных перевозок пассажиров легковым такси Минтрансом Чувашии создана межведомственная комиссия с участием МВД по Чувашской Республике, УГИБДД МВД по Чувашской Республике, УФНС России по Чувашской Республике, Территориального отдела госавтодорнадзора по Чувашской Республике Средне-Волжского МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

За  период 2020 года Минтрансом Чувашии совместно с УГИБДД МВД по Чувашской Республике и Средне-Волжским МУГАДН в соответствии с Планом совместных выездных мероприятий, до введения режима повышенной готовности в Чувашской Республике и приостановления плановых проверок, было проведено 5 совместных выездных мероприятий, по результатам которых вынесено 4 постановления о наложении штрафа за отсутствие цветографической схемы и опознавательного фонаря на крыше автомобиля и путевого листа с отметкой о прохождении медицинского и технического осмотра.

До недавнего времени в рамках выездных мероприятий к административной ответственности привлекались лица, не имеющие официального разрешения на перевозку пассажиров и багажа только по статье 14.1. «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» КоАП РФ, предусматривающей наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей. В связи с тем, что данная мера не позволяла  должным образом прекращать нелегальные перевозки пассажиров, которые продолжают осуществляться с грубыми нарушениями законодательства и представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, имуществу физических и юридических лиц, возникновения дорожно-транспортных происшествий  принято решение привлекать нелегальных перевозчиков по статье 27.14 «Арест товаров, транспортных средств и иных вещей» КоАП РФ. Учитывая успешный опыт в Краснодарском крае, Архангельской области и Республики Татарстан  Минтрансом Чувашии разработан алгоритм действий при выявлении нелегальных перевозок на территории Чувашской Республики.

На сегодняшний день благодаря совместным усилиям УГИБДД МВД по Чувашской Республике и Минтранса Чувашии составлено порядка 6 административных материала по аресту транспортных средств,  которые перемещены на специализированную стоянку до принятия соответствующего решения судебными органами. Данная мера направлена на снижение количества нелегальных перевозчиков на территории Чувашской Республики и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, в т.ч. со смертельным исходом.

3. Эффективность бюджетных расходов по направлениям деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Чувашской Республики

Минтрансом Чувашии исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики по отраслевой направленности осуществляется на основе государственных программ Чувашской Республики, которые являются инструментом повышения эффективности бюджетных расходов.

Фактические расходы за 2020 год в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» составили 5 570,3 млн.рублей, что составляет  78,1 % от годовых значений.

Также осуществлено финансирование в рамках государственных программ Чувашской Республики, соисполнителем которых является Минтранс Чувашии, на общую сумму 195,7 млн.рублей,  из них:

- государственная программа Чувашской Республики  «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» -241,9 млн.рублей (95,4 %);

- государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» - 28,4 млн.рублей (99,8 % о  плана);

- государственная программа Чувашской Республики Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии» - 0,2 млн.рублей (100% от  плана).

В целом по направлениям деятельности министерства освоение бюджетных средств в 2020 году составило 5 542,8 млн.рублей (81,5 % от плановых назначений), в  том числе за счет средств федерального бюджета - 1 492,5 млн.рублей (58,2 % от плана), за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 4 050,4 млн.рублей (95,6% от плана), из них:

по отрасли «Дорожное хозяйство» - 5 133,9 млн.рублей (96,5 % от плана), в том числе 1 241,2 млн.рублей за счет средств федерального бюджета в рамках соглашений, заключенных с Федеральных дорожным агентством, в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, и на реализацию мероприятий, направленных на достижение результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов федерального проекта «Дорожная сеть»;

по отрасли «Транспорт» - 308,1 млн.рублей (23,0 % от плана), из них 
155,6 млн.рублей за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках соглашения, заключенного с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий социально-экономического развития Чувашской Республики. За счет указанных средств осуществлена поставка 10 троллейбусов;

по отрасли «Топливно-энергетический комплекс» - 100,6 млн.рублей
(71,5 % от плана), из них 95,6 млн.рублей за счет средств федерального бюджета в рамках соглашений, заключенных с Министерством энергетики Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированного природного газа и поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива.

4. Деятельность Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, направленная на повышение инвестиционной активности

Дорожное хозяйство

В целях увеличения пропускной способности автомобильных дорог, развития улично-дорожной сети населенных пунктов сельских поселений, а также обеспечения безопасности на дорогах в 2020 году велись работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог.

По итогам года объем выполненных работ составил 1 128,5 млн. рублей.

На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения объем выполненных работ составил 87,6 млн. рублей. В целях обеспечения безопасности построено 29,5 км объектов наружного освещения, выполнено устройство 13 остановочных площадках с павильонами,  8,7 км тротуаров вдоль дорог, барьерного ограждения – 4200 пог.м. и пешеходного ограждения – 1885 пог.м.

На автомобильных дорогах местного значения объем выполненных работ составил 1040,8 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в границах Чебоксарской агломерации объем выполненных работ составил 532,4 млн. рублей.

Кроме того, в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году в Чувашской Республике построено и реконструировано 6 объектов (в Алатырском, Батыревском и Ядринском районах), общей протяженностью 7,046 км с объемом финансирования 174,3 млн. рублей, из которых за счет средств федерального бюджета - 98,4 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета - 75,9 млн. рублей.

Всего по итогам года кассовое исполнение составило 167,2 млн. рублей или 95,9% (94,3 млн. рублей – федеральный бюджет, 72,9 млн. рублей – республиканский бюджет) построено и реконструировано 7,046 км дорог.

Одним из крупнейших инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Чувашской Республики является строительство скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань является частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». Протяженность автодороги категории IБ составит 729 км с четырьмя полосами движения (по две в каждую сторону). Расчётная скорость движения по автомагистрали 120 км/час. Проект разделен на четыре этапа с вводом всей трассы до 2027 года.

По территории Чувашской Республики планируется выполнение объекта по              6 этапу (от границы Нижегородской области до пересечения с автодорогой федерального значения А-151) и 7 этапу (от автодороги федерального значения            А-151 до границы с Республикой Татарстан). Протяженность объекта по Чувашской Республике составит ориентировочно 94 км.

6 этап – Шумерлинский, Вурнарский, Ибресинский районы.

7 этап – Канашский, Янтиковский, Комсомольский районы.

Заказчиком объекта (государственная компания «Российские автомобильные дороги») по итогам конкурсных процедур определена подрядная организация для выполнения работ по разработке проекта межевания и планировки территории - АО «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог» «Союздорпроект».

На сегодняшний день заказчиком – ГК «Автодор» проведены конкурсные процедуры на определение подрядных организаций, которые будут выполнять работы по разработке проектно – сметной документации и строительству 6 этапа (454-586 километры) и 7 этапа (586-663 км), проходящих по территории Нижегородской области, Чувашской Республики и Республики Татарстан.

По итогам конкурсных процедур в качестве подрядчика определены следующие организации:

6 этап - АО «ДСК «АВТОБАН», стоимость контракта составила 69,211 миллиардов рублей;

7 этап - ООО «СК Автодор» (дочернее предприятие ГК «Автодор»), стоимость контракта составляет 42 млрд. рублей.

Другим не менее важным проектом является «Строительство третьего транспортного полукольца в г. Чебоксары. Ориентировочная стоимость – 20,5 млрд. рублей. Протяженность строящегося участка  – 7 км. Проезжая часть будет представлена 6 - полосной автомобильной дорогой, планируется строительство трех сталежелезобетонных мостов (р.Сугутка, р.Чебоксарка, р.Трусиха) и 1 железнодорожного путепровода.

Срок реализации проекта 2022 – 2025. Финансирование данного объекта так же планируется с привлечением федеральных средств.

Этапы строительства разделены по перекресткам существующих улиц:

1 этап строительства:

Вурнарское шоссе -ул. Богдана Хмельницкого Трасса проходит от существующей кольцевой развязки Вурнарское шоссе - ул.Пристанционная. Далее трасса новой магистрали пересекает железнодорожную ветку «Москва- Чебоксары» путем устройства путепровода под железнодорожным мостом. Перед строительством моста прокладывается объездная временная ветка железной дороги для обеспечения движения железнодорожного транспорта.

Для соединения строящегося района «Садовый» с Ново-Южным районом при пересечении долины р.Трусихи проектом предлагается криволинейный мост-эстакада длиной 486 м , который придаст трассе особый архитектурный вид в сочетании с окружающим ландшафтом, т.к. трасса вплотную подойдет к участку лесного массива (с правой стороны ПК 53 - ГК63), при выборе трассы на данном участке учитывалось то обстоятельство, что трасса с левой стороны «прижимается» к ограждениям существующих различных строительных баз (с учетом возможного сохранения существующих сетей и с частичной перекладкой) при минимально возможной вырубке существующих деревьев ГОСЛЕСФОНДА.

2 этап строительства:

ул. Богдана Хмельницкого - ул.Энтузиастов Трасса проходит от существующей ул.Б.Хмельницкого по незастроенной территории через русло р.Сугутка , пересекает ул.Гражданская, далее идет в «красных линиях» ул. Эльменя до ул.Энтузиастов.

На ул. Эльменя предусмотрен снос существующих некапитальных зданий и сооружений - рынок, павильоны, автостоянки. Существующая проезжая часть улицы сохраняется и в дальнейшем будет выполнять роль местного проезда. Пересечения выполняются в одном уровне с устройством дополнительных полос па правый и левый повороты, с организацией регулируемого движения с установкой светофорных объектов.

Пересечение русла р.Сугутка запроектировано путем строительства прямолинейного моста длиной 252 м .

3 этап строительства:

ул.Энтузиастов - ул.Университетская Часть трассы от ул.Энтузиастов в северо-западном направлении проходит в"красных линиях" ул. Эльменя в сложившейся городской застройке.

Предусмотрен снос автостоянки. На этом участке так же существующая проезжая часть улицы частично сохраняется, частично добавляется и в дальнейшем будет выполнять роль местных проездов.

Далее трассу пересекает р.Чебоксарка, для преодоления которой предложено инженерное сооружение в виде моста общей длиной 651м.

Пересечения и примыкания так же выполняются с устройством дополнительных полос па правый и левый повороты, с организацией регулируемого движения с установкой светофорных объектов, с устройством дополнительных полос разгона и торможения.

Часть трассы проходит в промышленной зоне около завода «Контур».

По обе стороны трассы имеются гаражные кооперативы, автозаправка, троллейбусное депо на которые предусмотрены заезды и местные проезды.

Ось новой трассы требует снос существующих опор ЛЭП высоковольтной линии с перекладкой в подземные каналы.

На трассе предусмотрены остановочные карманы для общественного транспорта, посадочные площадки, тротуары и озеленение в пределах красных линий.

Ориентировочная стоимость строительства третьего транспортного полукольца города Чебоксары составляет 20,5 мрлд. рублей.

Транспортный комплекс

Необходимо отметить, что Минтрансом Чувашии в 2020 году  проведено 8 конкурсных процедур на предоставление права осуществления пассажирских регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам. Конкурсной документацией определена шкала критериев оценки заявок, которой предусмотрены дополнительные баллы за использование автобусов, работающих на компримированном природном газе.

Одним из направлений в деятельности Правительства Чувашской Республики является стимулирование перевода автомобильного транспорта на компримированный природный газ, которое влечет за собой строительство новых заправочных станций.

На территории республики действуют 55 автогазозаправочных станций и 4 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (2 в г. Чебоксары, 
1 около г. Новочебоксраск, 1 в Козловском районе Чувашской Республики).

Высокая начальная стоимость транспортных средств, работающих на природном газе, и отсутствие развитой сети автозаправочных газовых станций препятствуют расширению рынка газомоторного топлива.

Правительством Чувашской Республикой заключено соглашение с Минэнерго России о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики в целях софинансирования расходных обязательств Чувашской Республики, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры КПГ и по переоборудованию существующего парка автотранспортных средств на использование природного газа.

В 2020 году построено 3 АГНКС и переоборудовано 118 транспортных средств на метан.

Всего в 2020 году на переоборудование выделено 20,7 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 20,5 млн. рублей, на строительство объектов заправки – 120,0 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 112,8 млн. рублей.

В то же время отмечаем, что в г. Чебоксары на муниципальных маршрутах курсируют 137 автобусов, работающих на компримированном природном газе.

В рамках государственно-частного партнерства и заключенного соглашения о реализации проекта по развитию аэропортового комплекса города Чебоксары, предусматривающего реконструкцию аэровокзального комплекса аэропорта, аварийно-спасательной станции аэропорта, обновление наземной авиационной техники, разработана проектная документация и направлена на государственную экспертизу.

В реализацию данного проекта будет вложено более 450 млн. рублей инвестиций.

Реализация данного проекта предусматривает увеличение пропускной способности аэровокзального комплекса до 200 пассажиров в час. Кроме того ожидается, что полезная площадь здания увеличится более чем вдвое.

В настоящее время ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» ведет работу по переработке проектной документации реконструкции  здания аэропорта в г. Чебоксары для повторного направления на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза».

Правительство Российской Федерации, Минтранс России,  ОАО «РЖД», АО «Скоростные магистрали» и Правительство Чувашской Республики осуществляет работы по реализации проекта строительства высокоскоростной желез ВСМ Москва - Казань. Предполагается, что скорость движения поездов будет достигать до 400 км/ч. При этом время в пути в сообщении «Чебоксары – Москва» составит 2 ч. 50 мин. ВСМ пройдет по территории 7-ми субъектов Российской Федерации: Москвы и Московской области, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики, Республики Марий Эл и Республики Татарстан. В Чувашской Республики ВСМ пройдет по территориям Ядринского, Моргаушского, Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов. Протяженность трассы по территории Чувашской Республики ориентировочно составит 114 км.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.01.2016 № 5-р утвержден сетевой план-график мероприятий по реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань.

На территории Чувашской Республики запланировано размещение станции «Чебоксары ВСМ» вблизи населенных пунктов Сирмапоси и Шинерпоси Чебоксарского района. На данном участке широко развита сеть автомобильных дорог, которая позволит обеспечить транспортную связь станции «Чебоксары ВСМ» с г. Чебоксары и Новочебоксарском, а также другими населенными пунктами Чувашской Республики. На территории Ядринского района вблизи населенного пункта Никольское планируется размещение станции Полянки.

Согласно письма от 05.03.2020 № исх-689/см заместителя генерального директора - директора Департамента капитального строительства АО «Скоростные магистрали» М.Н. Меркулова на сегодняшний день завершается прохождение государственной экспертизы проектной документации по участку ВСМ Нижний Новгород – Казань. Также было сообщено, что при принятии решения о возобновлении реализации проекта ВСМ АО «Скоростные магистрали» незамедлительно уведомит Минтранс Чувашии (как координатора реализации проекта на территории республики).

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.08.2013 
№ 459-р рекомендовано органам местного самоуправления Моргаушского, Мариинско-Посадского, Чебоксарского, Ядринского районов Чувашской Республики:

не осуществлять распоряжение объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, в том числе земельными участками, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, которые в соответствии с проектной документацией могут оказаться в границах предполагаемого строительства, в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

не принимать решений о застройке территорий, которые находятся в границах предполагаемого строительства, объектами капитального строительства, а также об обороте земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на указанных территориях.

Правительством Чувашской Республики согласована схема прохождения ВСМ по территории Чувашской Республики, пролегающая по территориям Ядринского, Моргаушского, Чебоксарского и Мариинско-Посадского района.

Осуществлена актуализация документов территориального планирования, внесены изменения на всех уровнях власти (республиканском, муниципальном), в том числе в генеральные планы населенных пунктов, также проведены публичные слушания.

5. Нормотворческая деятельность Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики по реализации государственной политики

Нормотворческая деятельность является неотъемлемой частью деятельности каждого органа исполнительной власти  Чувашской Республики и непосредственно влияет на эффективность выполнения поставленных перед ним задач и функций.

В соответствии с Положением о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июня 2012 г. № 217, одной из основных функций Минтранса Чувашии является разработка нормативных правовых актов Чувашской Республики, направленных на реализацию государственной политики и обеспечение государственного управления в области транспорта, дорожного хозяйства и организации дорожного движения на территории Чувашской Республики. Кроме того, активно проводится систематический мониторинг действующих правовых актов Российской Федерации, а также мониторинг нормативных правовых актов Чувашской Республики на предмет соответствия федеральному законодательству.

В 2020 году Минтрансом Чувашии разработано 25 проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, принято 256 ведомственных правовых актов, из которых 28 прошли государственную регистрацию в Государственной службе Чувашской Республики по делам юстиции.

В целях исполнения Закона Чувашской Республики «О противодействии коррупции», постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2007 г. № 348 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чувашской Республики и их проектов» Минтрансом Чувашии проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. В отчетном периоде антикоррупционная экспертиза была проведена в отношении 53 нормативных правовых актов и их проектов.

В целях общественного обсуждения и проведения антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов, разработанные Минтрансом Чувашии, размещаются на официальном сайте nk.cap.ru в сети «Интернет». Всего в 2020 году было размещено более 70 проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики.

В соответствии с методикой осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 г. № 694, и Положением о мониторинге правоприменения в Чувашской Республике, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 декабря 2011 г. № 634 «Об организации мониторинга правоприменения в Чувашской Республике», Минтрансом Чувашии постоянно осуществляется мониторинг нормативных правовых актов Чувашской Республики, касающихся деятельности Минтранса Чувашии.

Проекты нормативных правовых актов Чувашской Республики разрабатываются Минтрансом Чувашии с учетом мнения граждан, представителей организаций, общественных объединений.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 
28 июля 2016 г. № 38 «О некоторых вопросах организации и деятельности общественных советов при органах исполнительной власти Чувашской Республики и признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 ноября 2012 г. № 517» сформирован новый состав Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики. В состав Общественного совета входят представители Общественной палаты Чувашской Республики, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, целями деятельности которых являются представление или защита общественных интересов и (или) выполнение экспертной работы в сфере общественных отношений, относящихся к компетенции Минтранса Чувашии.

В 2020 году проведено 9 заседаний Общественного совета, на которых были рассмотрены и одобрены 25 проектов правовых актов Чувашской Республики, а также внесены предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы.

Члены Общественного совета также принимали участие в деятельности комиссии по вопросам проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики, аттестационной комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Минтрансе Чувашии, и урегулированию конфликта интересов.

Информация о деятельности Общественного совета размещена на официальном сайте Минтранса Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет».

6. Повышение качества предоставления государственных услуг, 
межведомственное взаимодействие

Согласно Положению о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, утвержденному постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июня 2012 г. № 217, Минтранс Чувашии осуществляет 113 функции, 3 из которых осуществляются как государственные услуги.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2005 г. № 288 «О Типовом регламенте внутренней организации деятельности министерств и иных органов исполнительной власти Чувашской Республики», от 29 апреля 2011 г.№ 166 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг» Министерством разработаны и утверждены административные регламенты по предоставлению государственных услуг по:

- осуществлению полномочий, связанных с организацией перевозок легковым такси, в части выдачи разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», включающей в себя выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Чувашской Республики, переоформление и выдачу дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Чувашской Республики;

- выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного транспортного средства, в случае, если маршрут, часть маршрута таких транспортных средств проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут таких транспортных средств проходит в границах Чувашской Республики и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог;

- осуществлению аттестации экспертов, привлекаемых Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В рамках реализации полномочий Минтрансом Чувашии по осуществлению государственных услуг по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в 2020 году на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Чувашской Республики было подано 188 заявок, из них: через сайт государственных услуг в электронном виде - 25, через «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  - 10, в Минтранс Чувашии - 153. На рынке оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Чувашской Республики задействовано 724 перевозчика, в том числе 27 организаций и 697 индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 1 января 2021 г. выдано 1145 разрешений.

Также в 2020 году КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии выдано 211 специальных разрешений на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике.

Аттестация экспертов, привлекаемых Минтрансом Чувашии к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в 2020 году не проводилась.

7. Состояние исполнительской дисциплины в Министерстве транспорта

и дорожного хозяйства Чувашской Республики

Поддержание высокого уровня исполнительской дисциплины среди государственных гражданских служащих является одним из основных условий повышения результативности деятельности органов государственной власти. Уровень исполнительской дисциплины в органах исполнительной власти Чувашской Республики характеризуется такими показателями, как качественное и своевременное выполнение решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики, поручений Главы Чувашской Республики, Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, а также своевременное внесение в установленном порядке в Администрацию Главы Чувашской Республики проектов правовых актов Чувашской Республики, направленных на приведение законодательства Чувашской Республики в соответствие с законодательством Российской Федерации.

В целях своевременного и качественного исполнения документов осуществляется ежедневный контроль за исполнением поручений структурными подразделениями Минтранса Чувашии.

В связи с внедрением модернизированной платформы СЭДа в Администрации Главы Чувашской Республики провести анализ уровня исполнительской дисциплины в 2020 году по исполнению поручений Администрации Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики не представляется возможным.

Уровень исполнительской дисциплины в 2019 году составлял 96%.

В целях своевременного и надлежащего исполнения контрольных поручений Минтрансом Чувашии принят приказ о возложение на заместителей министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обязанностей по осуществлению контроля за своевременным и качественным исполнением поручений, представленных в адрес Министерства.

8. Работа с обращениями граждан

В  2020 году в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики поступило 1237 письменных обращений граждан, на  контроль взято 1170 письменных обращения граждан (АППГ – поступило 1087 письменных обращения).

За отчетный период через вышестоящие организации поступило 1 письменное обращение гражданина (АППГ – 41).

Наиболее актуальными вопросами, затрагиваемыми в письменных обращениях граждан, также как и в прошлом отчетном периоде были вопросы строительства и реконструкции дорог, транспортное обслуживание по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на автомобильном транспорте.

Исполнено 1110 письменных обращений, 87 - направлено в другие организации на окончательное рассмотрение. Из общего числа  письменных обращений граждан по 765 обращениям даны разъяснения, 20 обращений поступило повторно, 251 обращение поступило анонимно.

Основная категория граждан, обратившихся в Министерство в отчетном периоде – рабочие, служащие, а также пенсионеры.

В 2020 году  33 человека приняты на личном приеме в Минтрансе Чувашии руководством Министерства. В обращениях были подняты вопросы строительства и реконструкции автомобильных дорог, благоустройства и ремонта подъездных дорог, тротуаров, транспортного обслуживания по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на автомобильном транспорте. По обращениям граждан даны устные, а также письменные разъяснения.

Для создания устойчивой взаимосвязи между Минтрансом Чувашии и гражданами на официальном сайте Минтранса Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет» размещен график приема граждан.

В 2020 году министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики в ходе личного приема граждан  обсуждались следующие вопросы:

- строительство и реконструкция автомобильных дорог;

- благоустройство и ремонт подъездных дорог и внутридомовых территорий;

- пассажирский транспорт;

- транспортное обслуживание населения в целом;

- безопасность дорожного движения;

- тарифы на транспортные услуги;

- деятельность Минтранса Чувашии.

Наибольшее количество обращений поступило от жителей городов Чувашской Республики: г. Чебоксары, г. Новочебоксарск.

Среди муниципальных районов самыми активными оказались Чебоксарский, Моргаушский и Канашский районы.

В 2020 году поступило 61 коллективное обращение (в 2019 г. –34 обращения), основной темой которых были ремонт и строительство дорог внутри населенных пунктов, а также по осуществлению транспортных перевозок на территории Чувашской Республики.

Минтрансом Чувашии большое внимание уделяется не только своевременному рассмотрению обращений граждан, но и качеству подготовки ответов на них.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 
2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» Минтрансом Чувашии регулярно размещается на информационном ресурсе ССТУ.РФ в электронной форме информация о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о мерах, принятых по таким обращениям.

Кроме того, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики встречался с жителями республики в рамках проводимых единых информационных дней.

9. Повышение информационной открытости Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Чувашской Республики

Информационное сопровождение деятельности Минтранса Чувашии обеспечивается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 января 2004 г. № 25 «Об обеспечении доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов власти Чувашской Республики» и распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 
22 января 2013 г. № 23-р об утверждении регламентов размещения информации на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основным отраслевым информационным ресурсом, обеспечивающим доступ граждан, организаций к информации о деятельности Минтранса Чувашии, является официальный сайт http://mintrans.cap.ru.

Взаимодействие по организации информационного сопровождения деятельности министерства осуществляется по следующим направлениям:

1) получение информации от структурных подразделений министерства и подведомственных учреждений по направлениям деятельности, органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики для размещения на сайте;

2) ежедневный мониторинг СМИ для выявления критических материалов и доведения их до сведения министра и руководителей структурных подразделений министерства для принятия управленческих решений;

3) организация и подготовка пресс-конференций, пресс-туров, брифингов, интервью и других информационных мероприятий с участием министра, его заместителей, руководителей структурных подразделений министерства и подведомственных учреждений;

4) подготовка и предоставление для размещения в печатных, электронных и интернет-СМИ пресс-релизов, разъяснений, выступлений с информацией о ходе, результатах реализации национальных проектов (программ).

На интернет-сайте Минтранса Чувашии размещается полная информация об основных направлениях его деятельности: перечень нормативных правовых актов, определяющих полномочия министерства, проекты нормативных правовых актов, разработанные министерством, их публичное обсуждение, отраслевая и справочная информация о транспортном комплексе и дорожном хозяйстве Чувашской Республики, Дорожном фонде Чувашской Республики, об эксплуатации автомобильных дорог, о региональных пассажирских авиаперевозках, временном ограничении движения транспорта, перевозке опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, сведения о подведомственных министерству организациях и организациях отрасли.

С целью повышения информационной открытости Минтранс Чувашии ведет официальные аккаунты в социальных сетях:

- «ВКонтакте» (https://vk.com/id425509955),

- Инстаграмм (https://www.instagram.com/mintranschuvashia/),

- Фейсбук (https://www.facebook.com/mintrans21/?ref=bookmarks).

Их информационное наполнение происходит регулярно. Содержание составляет информация новостной ленты официального интернет-сайта и рассылка в средства массовой информации федерального, регионального, муниципального уровней по направлению ведомства.

На сайте Минтранса Чувашии систематически обновляется новостная лента, которая отражает значимые события отрасли. В течение 2020 года на сайте Минтранса Чувашии размещено 558 сообщений. Информационные материалы представлены в разделе «пресс-центр» и представлены блоками: «актуально», «новости»,  «Приоритетным остается качественный, а не количественный показатель.

Сформировано свыше 15 баннеров по актуальным вопросам деятельности Минтранса Чувашии, подведомственных ему организаций. Их количество меняется, в зависимости от потребности.

При поддержке Минтранса Чувашии готовятся к опубликованию в республиканских электронных и печатных средствах массовой информации и выходу в радио- и телеэфир интервью, комментарии министра, заместителя министра, руководителей подведомственных организаций.

Специалисты Минтранса Чувашии принимают участие в подготовке информационных материалов федеральных, республиканских, межрегиональных, муниципальных СМИ, печатных изданий. В печатных изданиях и в электронных печатных СМИ публикуются релизы, аналитические материалы, интервью. За прошлый год на страницах республиканских и федеральных изданий опубликовано более 180 материалов. Так, интервью были опубликованы в Федеральном деловом журнале ТСР (Тренды. События. Рынки) и сетевом издании «Информационный портал «Волга Ньюс».

Регулярно в телевизионном и радиоэфире ГТРК «Чувашия» и НТРК Чувашии выходят информационные сюжеты, репортажи, программы, интервью, (всего 112 телевизионных материала, из которых 5 интервью + 1 прямой эфир на интернет-площадке).

Кроме этого, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Чувашской Республике реализуются региональные проекты «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения», которую курирует Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.

На официальном сайте открыт баннер  «Безопасные и качественные автомобильные дороги», где кроме официальных документов по реализации нацпроекта размещены также информационные материалы.  Новости из официального сайта о реализации национального проекта «БКАД» систематически размещались портале органов власти Чувашской республики. Активно использовались  материалы о реализации в Моргаушском районе нацпроекта «БКАД»и  на Яндексе. На портале «Реализация национальных проектов в Чувашской Республике» (https://np.cap.ru/Projects/Item/roads) размещено 293 материала.

С целью обмена новостным контентом между участниками реализации национальных проектов и СМИ (федеральными и региональными) АНО «национальные приоритеты» 1 июня текущего года запущена соответствующая автоматизированная информационная система «СРК». К системе Минтранс Чувашии подключены с 17 июля 2020 года, где систематически размещаются анонсы для СМИ (33 шт).

В печатных изданиях и в электронных печатных СМИ публикуются релизы, аналитические материалы, интервью. За прошлый год на страницах республиканских и федеральных изданий опубликовано более 650 материалов о реализации нацпроекта «БКАД» в регионе.

Регулярно в телевизионном и радиоэфире ГТРК «Чувашия» и НТРК Чувашии, НКТВ (Новочебоксарское кабельное телевидение), ЮТВ выходят информационные сюжеты, репортажи, программы, интервью, посвященные реализации национальных проектов в республике (всего 84 новостных материала).

10. Деятельность Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики по противодействию коррупции

Работа по противодействию коррупции в Минтрансе Чувашии ведется в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, и Планом противодействия коррупции Минтранса Чувашии на 2020 год.

В целях предупреждения коррупционных правонарушений Минтрансом Чувашии утверждено Положение о порядке рассмотрения уведомлений работодателя о фактах обращения в целях склонения руководителей или сотрудников организаций, подведомственных Минтрансу Чувашии, к совершению коррупционных правонарушений.

По итогам 2020 года:

фактов нарушений служащими требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов не выявлено;

увольнений по основанию утраты доверия не было;

уволенных по собственной инициативе по заявлениям, поступившим после принятия решений о проведении проверки по фактам несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции не имеется.

В 2020 году проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Чувашской Республики, замещающих должности государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, и урегулированию конфликта интересов на которых рассмотрено 2 вопроса о даче согласия на замещение должности начальника отдела правовой, кадровой и контрольной работы казенного учреждения Чувашской Республики «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.

На основании приказа Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 02-03/165 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, при замещении которых государственные гражданские служащие Чувашской Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» в перечень были включены 8 должностей.

В 2020 году по результатам проведенного анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики оснований для проведения контроля за расходами не выявлены, проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и несоблюдения гражданскими служащими требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов не проводилось не проводилось.

Необходимо отметить, что в Минтрансе Чувашии действует Общественный совет, призванный обеспечить взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных организаций с Минтрансом Чувашии в целях учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты их прав и свобод,  а также прав общественных организаций при формировании и реализации государственной политики в сфере транспортного комплекса и дорожного хозяйства.

11. Выводы и предложения, цели на долгосрочный период (2021 и 2025 годы)

Основными направлениями работы Минтранса Чувашии в области дорожного хозяйства в 2021 году станут следующие мероприятия:

1. Чувашская Республика в 2021 году продолжит участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В текущем году планируется достичь 48% норматива по региональной сети и 73% по местной сети Чебоксарской агломерации.

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» планируется установить 27 камер фотовидеофиксации (при этом общее количество приборов на конец 2021 года составит 429 шт.) и выполнить внедрение 1 автоматического пункта весогабаритного контроля (при этом общее количество будет составлять 3 АПВГК).

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения»                  в текущем году необходимо выполнить комплекс мероприятий по снижению количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Установленное значение показателя на 2021 год - 123 человек или 10,1 человека на 100 тысяч населения.

В 2021 году Минтранс Чувашии продолжит подготовку к реализации федерального проекта «Мосты и путепроводы». Так, на сегодняшний день разработаны проекты по 4 объектам:

1) мост через р.Алатырь на км 191+281 а.д. Чебоксары-Сурское;

2) мост через р.Сура на км 163+568 а.д. «Аниш» («Волга»-Урмары-Канаш-Ибреси-Алатырь);

3) мост через ручей на км 1+542 а.д.  Алатырь-Ахматово-Ардатов;

4) путепровод через ж.д. на км 77+987 а.д. «Сура»;

В текущем году запланирована подготовка проектов дополнительно по двум объектам:

1) реконструкция моста на км 6+553 а.д. Калинино – Батырево – Яльчики – Большое Чеменево – «Шемурша – Сойгино – Алтышево» в Батыревском районе;

2) капитальный ремонт моста ч/з р.Б.Аниш на км 11+954 а.д. «Волга» - Марпосад – Октябрьское – Козловка в Мариинско-Посадском районе.

2. Помимо реализации национального проекта не менее важной задачей является ликвидация грунтовых разрывов на региональной сети автодорог.

В текущем году планируется завершить разработку проекта по строительству автодороги межмуниципального значения соединяющей Марпосадский и Козловский районы, следующим приоритетным объектом станет грунтовый разрыв между Аликовским и Красночетайским районами.

3. Другим значимым для республики объектом является завершение строительства автодороги в обход г. Ядрин. Напомню, что в период реализации данного объекта до его приостановления объем выполненных работ составил около 700 млн. рублей. Протяженность объекта 10,281 км, III техническая категория (новое строительство - 7,351 км, реконструкция - 2,930 км.).

Данный проект является социально и экономически важным для Ядринского района и республики в целом, так как разгрузит транспортный трафик через город Ядрин, повысит безопасность дорожного движения и нагрузку на местную дорожную сеть. В текущем году планируется завершение корректировки проекта с целью последующего обращения в Минтранс России о выделении средств из федерального бюджета.

4. Одним из приоритетных проектов для Чувашской Республики является строительство третьего транспортного полукольца в г. Чебоксары - I этап   (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Энтузиастов) протяженность - 2,2 км.

В 2021 году планируется получение государственной экспертизы на проектную документацию. Предварительная стоимость составит 5,5 млрд. рублей.

После получения положительного заключения госэкспертизы планируется направить заявку в Минтранс России на получение средств из федерального бюджета.

5. 2021 год является годом начала строительства автодороги федерального значения М-12 «Москва – Нижний – Новгород - Казань».

Данная дорога проходит по территории Чувашской Республики протяженностью 94 км. Срок завершения разработки получения экспертизы – август, строительно-монтажные работы планируется начать в сентябре т.г.

По планам госзакачика и генподрядчика в текущем году планируется выполнить 30% от общего объема.

Данный проект обеспечит инвестиции как в республику, так и в дорожную отрасль. Подрядные организации, которые примут участие в строительстве данного объекта получат долгосрочный задел работы, что позволит прогнозировать дальнейшее развитие предприятия на перспективу. Данный проект сыграет весомую роль в развитии дорожного хозяйства региона.

Основными направлениями работы Минтранса Чувашии в области транспортного комплекса в 2021 году станут следующие мероприятия:

В рамках федеральной программы господдержки региональной авиации планируется осуществление авиаперевозок по маршрутам «Чебоксары – Екатеринбург», «Чебоксары-Минеральные Воды», «Чебоксары-Краснодар», «Чебоксары-Новый Уренгой». В республиканском бюджете Чувашской Республики на развитие регионального авиации на 2021 год предусмотрены средства в размере 62 млн. рублей.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие энергетики» в рамках исполнения соглашений между Минэнерго России и Кабинетом Министров Чувашской Республики запланированы строительство трех объектов газозаправочной инфраструктуры и перевод на природный газ 469 транспортных средств. Из федерального бюджета выделено 76,4 млн. рублей на строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и 11,3 млн. рублей на переоборудование автотранспорта.

В рамках исполнения соглашения между Минпромторгом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики планируется поставка 58 троллейбусов. В настоящее время ведется работа с Минпромторгом России по возобновлению финансирования контрактов, заключенных в 2020 году. Размер федеральной субсидии составит 1011,9 млн. рублей.

В целях развития инфраструктуры аэропорта в 2020 году завершена разра-ботка проектной документации. Реализация проекта позволит расширить поме-щение и увеличить пропускную мощность аэропорта «Чебоксары» до 200 человек в час. Запланировано, что реконструкция будет завершена до конца 2022 года. В феврале т.г. проектная документация будет направлена на государственную экс-пертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В настоящее время назрел вопрос модернизации сети общественного транспорта Чувашской Республики. Данный вопрос наиболее актуален для Чебоксарской агломерации и, в частности, для сообщения Чебоксары - Новочебоксарск. В условиях преобладания в регионе маршрутов, организованный по нерегулируемым тарифам, чрезвычайно сложно добиться от частных перевозчиков строгого выполнения расписания и невозможно требовать установления тарифа, доступного для большинства пассажиров. В этой связи необходимо рассмотреть вопрос об установлении на наиболее социально значимых маршрутах регулируемых тарифов. Данная организация перевозок потребует выделения из бюджета республики значительных денежных средств. Вместе с тем это позволит привлечь на маршруты перевозчиков, обладающих современным подвижным составом большой вместимости, а заключение контрактов позволить требовать строгого исполнения расписания.

В текущем году планируется проведение открытых конкурсов на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам.

Обеспечение перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории республики АО «Содружество» по 6 маршрутам.

В целях развития легальной деятельности легкового такси в республике в 2021 году планируется организация совещания с руководителями транспортных организаций  по перевозке такси, в ходе которых будут обсуждены вопросы текущего положения дел в данной сфере, планы по легализации рынка перевозок такси, а также безопасность в сфере перевозок такси.

На сегодняшний день Минтрансом Чувашии разрабатываются  предложения для агрегаторов по отключению от сервиса такси перевозчиков, не имеющих разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Чувашской Республики, усиления со стороны министерства контроля нелегальных перевозок, а также регулярной проверки наличия лицензии через СМЭВ. Кроме того, Минтрансом Чувашии вырабатываются предложения по улучшению транспортного обслуживания легковым такси путем сокращения нелегальных перевозок без разрешения в части временной отмены госпошлины за разрешение, пропаганда среди водителей такси и жителей республики по перевозке пассажиров только с наличием разрешения.